|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 441-пп (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 06.02.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2013 г. N 441-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 24.03.2014 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD67A1F81CF70A1B050074131D8A984314CD50CC8118F863BAF0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 19.05.2014 [N 195-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD67A0F718F70A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B5F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 15.07.2014 [N 247-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD67A1F518FC0A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862BAF0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M),  от 25.08.2014 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD60A8F014FC0A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 22.12.2014 [N 479-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD60A9F81AF00A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862BAF0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 22.12.2014 [N 482-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD60AEF61BF70A1B050074131D8A984314CD50CC8118F863BAF0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M),  от 22.12.2014 [N 495-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD60AAF014FD0A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 16.03.2015 [N 97-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD60ABF314F70A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 23.03.2015 [N 113-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD60AEF119FC0A1B050074131D8A984314CD50CC8118F860BFF0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M),  от 14.12.2015 [N 462-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD60AFF21DF00A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 21.06.2016 [N 218-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD61A8F119F30A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 26.12.2016 [N 482-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD61ABF518F00A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M),  от 06.03.2017 [N 83-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD61ACF718F20A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 18.12.2017 [N 470-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD61A1F61DFC0A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 16.04.2018 [N 131-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD62A9F71CF40A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M),  от 13.06.2018 [N 220-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD62AAF519FC0A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862B8F0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 15.10.2018 [N 381-пп](consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCCA79B5071547F6296BD62ACF61EF10A1B050074131D8A984314CD50CC8118F862BBF0507B73536452B73F4D833566923Cy2U6M), от 19.11.2018 [N 418-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE48BEB5613656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 04.02.2019 [N 59-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE4BB8BB6B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 29.07.2019 [N 330-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 29.07.2019 [N 336-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE44BEB66C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 30.12.2019 [N 612-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4CBBB26F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2019 [N 620-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4CBBB66F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.05.2020 [N 188-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 03.08.2020 [N 353-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF48BEB76C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 23.11.2020 [N 491-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4BB6BB6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 28.12.2020 [N 613-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4AB8B66D3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 24.05.2021 [N 182-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF44B9BA683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 09.08.2021 [N 324-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04DB6B46E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 27.12.2021 [N 681-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04EB6B5683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 22.08.2022 [N 496-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D045BFBA693656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 07.11.2022 [N 661-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D044BBBA6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2022 [N 841-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM)) |  |

В целях выполнения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC2CFD4D845B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года [N 201-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE4AB6B46C3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области", от 27 мая 2013 года [N 202-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04BBEB56B3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 7 октября 2013 года [N 401-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049BBB06D3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области" и в связи с переходом на программный бюджет Правительство Белгородской области постановляет:

(преамбула в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DD4DBFB76F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.06.2016 N 218-пп)

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P61) Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" (далее - государственная программа).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE4BB8BB6B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 04.02.2019 N 59-пп)

2. Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета на 2014 - 2025 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий государственной программы.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 04.02.2019 [N 59-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE4BB8BB6B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM))

3. Министерствам строительства (Козлитина О.П.), жилищно-коммунального хозяйства (Ботвиньев А.Н.) Белгородской области обеспечить реализацию мероприятий Программы.

(п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DC4ABCB36C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 14.12.2015 N 462-пп; в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 21.06.2016 [N 218-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DD4DBFB76F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM))

[4](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DC4ABCB36C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM). Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов разработать и утвердить муниципальные программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области с учетом положений государственной программы.

[5](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DC4ABCB36C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM). Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Правительства области:

- от 14 марта 2011 года [N 97-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DB4EBDB06B3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области в 2011 - 2015 годах";

- от 12 марта 2012 года [N 106-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DB48B7BA693656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области на 2012 - 2015 годы";

- от 27 мая 2013 года [N 203-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DB48BFB16F3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) "Об утверждении долгосрочной целевой программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 2013 - 2015 годы".

[6](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DC4ABCB36C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM). Департаменту внутренней и кадровой политики области (Сергачев В.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации области.

[7](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DC4ABCB36C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM). Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Базарова В.В., заместителя Губернатора Белгородской области Полежаева К.А.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 14.12.2015 [N 462-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DC4ABCB36C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.06.2016 [N 218-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DD4DBFB76F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM))

Об исполнении постановления информировать ежегодно к 15 апреля года, следующего за отчетным, начиная с 2015 года.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 28 октября 2013 г. N 441-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 04.02.2019 [N 59-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE4BB8BB6B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 29.07.2019 [N 330-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 29.07.2019 [N 336-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE44BEB66C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 30.12.2019 [N 612-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4CBBB26F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2019 [N 620-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4CBBB66F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.05.2020 [N 188-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 03.08.2020 [N 353-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF48BEB76C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 23.11.2020 [N 491-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4BB6BB6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 28.12.2020 [N 613-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4AB8B66D3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 24.05.2021 [N 182-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF44B9BA683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 09.08.2021 [N 324-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04DB6B46E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 27.12.2021 [N 681-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04EB6B5683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM),  от 22.08.2022 [N 496-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D045BFBA693656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 07.11.2022 [N 661-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D044BBBA6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2022 [N 841-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM)) |  |

Паспорт

государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы: "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" (далее - государственная программа) | |
| 1 | Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство строительства Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F1C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 2 | Соисполнители государственной программы | Министерство строительства Белгородской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F1C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 3 | Участники государственной программы | Министерство строительства Белгородской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, управление государственного жилищного надзора Белгородской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| (раздел 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F1C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 4 | Подпрограммы государственной программы | 1. [Стимулирование](#P510) развития жилищного строительства на территории Белгородской области.  2. [Создание условий](#P1639) для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.  3. [Обеспечение реализации](#P2193) государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".  4. [Развитие и модернизация](#P2322) коммунального комплекса Белгородской области.  5. [Повышение качества питьевой](#P2653) воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы |
| (п. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE44BEB66C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 336-пп) | | |
| 5 | Цель (цели) государственной программы | Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в Белгородской области |
| 6 | Задачи государственной программы | 1. Повышение уровня доступности и качества жилья для населения.  2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Белгородской области.  3. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов государственной и исполнительной власти Белгородской области в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  4. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.  5. Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области |
| (п. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE44BEB66C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F1C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 336-пп) | | |
| 7 | Сроки и этапы реализации государственной программы | Реализация государственной программы осуществляется в 2 этапа:  1 этап: 2014 - 2020 годы;  2 этап: 2021 - 2025 годы |
| 8 | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 619961528,0 тыс. рублей.  Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 57765775,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1183201,74 тыс. рублей;  2015 год - 1078805,52 тыс. рублей;  2016 год - 894346,35 тыс. рублей;  2017 год - 1343290,63 тыс. рублей;  2018 год - 2021505,94 тыс. рублей;  2019 год - 4207513,24 тыс. рублей;  2020 год - 3690478,4 тыс. рублей;  2021 год - 8296251,4 тыс. рублей;  2022 год - 16268179,3 тыс. рублей;  2023 год - 7313511,0 тыс. рублей;  2024 год - 5916959,0 тыс. рублей;  2025 год - 5551732,5 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 14669154,2 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 8014920,8 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств иных источников составит 539511678,0 тыс. рублей |
| (раздел 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп) | | |
| 9 | Конечные результаты реализации государственной программы | К 2025 году планируется достичь следующих целевых показателей:  1. Увеличение объема ввода жилья за 2014 - 2025 годы - 19047 тыс. кв. метров общей площади.  2. Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 37 кв. метров на одного жителя.  3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 40 процентов.  4. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, от общего количества населения области до 90,7 процента к 2024 году |
| (п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F2C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 188-пп) | | |

1. Общая характеристика сферы реализации государственной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, залогом его эффективного развития как в экономическом, так и в социальном плане.

Жилищная политика области направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В рамках Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года разработаны и реализуются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства, и в первую очередь для строительства индивидуального жилья, которое определено как приоритетное.

За период реализации программных мероприятий объемы строительства жилья в области значительно возросли: общий ввод жилья увеличился в 1,4 раза, ввод индивидуальных жилых домов - в 2 раза. С 2007 года в области ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья.

Прирост общей площади введенного в 2004 году жилья по сравнению с предыдущим годом составил 50 процентов, в 2005 году - 46 процентов, в 2006 году - 29 процентов, в 2007 году - 14 процентов, в 2008 году - 9 процентов, в 2009 году - 11 процентов, в 2010 году - 10 процентов, в 2011 году - 6 процентов, в 2012 году - 5,8 процента.

В 2012 году объем ввода жилья составил 1215,2 тыс. кв. метров, что на 1,3 процента выше планируемого объема (1199,0 тыс. кв. метров). Индивидуального жилья построено 1030,0 тыс. кв. метров, в том числе населением за счет собственных и заемных средств - 995,8 тыс. кв. метров. Ввод индивидуального жилья составил 85 процентов от общего ввода.

Рисунок 1. Ввод жилья на территории

Белгородской области в 2004 - 2012 годах

Рисунок не приводится.

В 2017 году объем ввода жилья составил 1300,5 тыс. кв. метров. Населением за счет собственных и заемных средств индивидуального жилья построено 1055,9 тыс. кв. метров. Ввод индивидуального жилья составил 81 процент от общего ввода.

Объем введенного жилья в расчете на 1 жителя области составил 0,79 кв. метров на душу населения области, что на 5,3 процента выше показателя за 2011 год (0,75 кв. метров на душу населения).

По объему введенного жилья в расчете на 1000 человек населения Белгородская область на протяжении ряда лет входит в лидирующую десятку регионов Российской Федерации.

В 2018 году введено 1215,5 тыс. кв. метров жилья. Населением за счет собственных и заемных средств введено 1033,6 тыс. кв. метров жилья.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15CC5C6D4DA4BB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительством Российской Федерации утверждены паспорта федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящих в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

В соответствии с федеральным проектом "Жилье" на территории области разработан и утвержден региональный проект "Жилье".

По уровню обеспеченности на душу населения Белгородская область находится на 3-м месте в стране и данный показатель составляет 30,6 кв. метров на 1 человека.

Обеспеченность Белгородской области в соответствии с паспортом регионального проекта к концу 2024 года составит 38,1 кв. метров/чел.

Рисунок 2. Ввод жилья на территории Белгородской области

в 2013 - 2018 годах

Рисунок не приводится.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства на территории области оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

В настоящее время на территории Белгородской области сформирована эффективная модель обеспечения жильем различных групп населения, достигнуты существенные результаты по улучшению жилищных условий жителей области, увеличению объемов жилищного строительства.

Объем жилищного фонда в Белгородской области на начало 2012 года составил 40,4 млн кв. метров, в том числе:

- частный - 38189,0 тыс. кв. метров, или 94,5 процента;

- государственный - 358,3 тыс. кв. метров, или 0,9 процента;

- муниципальный - 1874,1 тыс. кв. метров, или 4,6 процента;

- другие формы собственности - 0,6 тыс. кв. метров.

По сравнению с 2007 годом жилищный фонд увеличился на 4,1 млн кв. метров, или на 11,3 процента.

Средняя обеспеченность населения области жильем на одного проживающего на начало 2012 года составила 26,3 кв. метров общей площади жилья, что на 10 процентов выше, чем на 1 января 2007 года.

На начало 2018 года обеспеченность населения жильем на одного жителя составила 30,6 кв. метров общей площади, что на 16 процентов выше, чем на 1 января 2012 года.

На 1 января 2013 года в области насчитывается 340,0 тыс. жилых домов, из них 321,8 тыс. жилых индивидуально-определенных зданий, 18,2 тыс. - многоквартирных жилых домов.

Общее количество квартир в жилищном фонде области составило 685,2 тыс., в том числе:

в индивидуальных домах - 321,8 тыс. квартир;

в многоквартирных - 363,4 тыс. квартир.

В 2012 году на 1 тыс. жителей области приходилось 445 жилых помещений. По г. Москве этот показатель составлял 337 помещений.

На сложившиеся положительные тенденции на рынке жилья области отрицательное влияние оказал мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 года. В связи с падением покупательского спроса на жилые квартиры и недостаточностью финансовых средств у застройщиков строительство ряда объектов было приостановлено либо велось замедленными темпами.

Несмотря на снижение инвестиционной активности, отрасль сохранила лидирующие позиции по объему жилищного строительства. Государственная поддержка строительной отрасли как сектора экономики, способного обеспечить спрос на продукцию предприятий, загрузку производств и занятость в целом ряде смежных отраслей (металлургии, добывающих производствах, машиностроении), стала одним из важнейших антикризисных инструментов. Строительство жилья обладает синергетическим эффектом привлечения инвестиций и в ряд других отраслей - банковский сектор, легкую промышленность, торговлю, которые своими услугами закрывают возникающие потребности новых собственников (нанимателей) жилой недвижимости.

Инвестиции в основной капитал на жилищное строительство в 2012 году использованы в объеме 47444,1 млн рублей, их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 34,8 процента против 23 процентов в 2011 году.

Таблица 1

Инвестиции в основной капитал на жилищное строительство

на территории Белгородской области в 2004 - 2012 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Млрд рублей | 2,8 | 3,3 | 5,5 | 10,8 | 14,5 | 22,4 | 23,5 | 29,1 | 47,4 |
| Удельный вес в общем объеме инвестиций, % | 12,4 | 9,4 | 10,5 | 12,9 | 13,9 | 28,7 | 24,4 | 23,0 | 34,8 |

С 2009 года средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов относительно стабилизировалась и в 2012 году составила 33,4 тыс. рублей, с ростом в 2,7 процента к 2011 году (рисунок 3 - не приводится).

Также увеличились объемы ипотечного кредитования. За 2008 - 2012 годы выдано 18059,3 млн рублей.

Рисунок 3. Средняя стоимость строительства одного

квадратного метра общей площади жилых домов

в 2004 - 2012 годах

Рисунок не приводится.

В связи с интеграцией мероприятий федеральной целевой программы "Жилище" в состав государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с 1 января 2018 года реализация мероприятий осуществляется в рамках указанной государственной программы Российской Федерации.

С 2000 года в области реализуются мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В соответствии с этой программой за 2000 - 2012 годы предоставлено 1939 жилых помещений.

Несмотря на достигнутые результаты в области сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на то, что за 2008 - 2012 годы реальные денежные доходы населения увеличились более чем в 2 раза и составили в 2012 году 21446,9 рубля на одного жителя области, что на 14 процентов выше, чем в 2011 году (18799,7 рубля), приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов по-прежнему остаются доступными лишь ограниченному кругу семей. Это подтверждается динамикой роста цен на жилье на строительном рынке области (рисунок 4 - не приводится).

Рисунок 4. Средняя стоимость жилья на рынке

недвижимости Белгородской области в 2008 - 2013 годах

Рисунок не приводится.

Проблемным вопросом остается предоставление жилья в социальный наем малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у муниципальных образований строительство социального жилья практически не ведется.

Кроме того, существующая для многих жителей области жилищная проблема усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние жилищного фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Кроме того, проживание в подобных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства (например, отсутствие систем водоснабжения и водоотведения), что нарушает принцип равного доступа и создания условий для потребления гражданами коммунальных ресурсов.

По итогам реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийных домов на территории Белгородской области в рамках совместной работы с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в 2008 - 2012 годах полностью ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2008 года.

За период 2008 - 2012 годы расселено 340 аварийных дома, общая площадь расселенных жилых помещений - 100,61 тыс. кв. м, 6577 жителей Белгородской области получили взамен аварийных помещений благоустроенное жилье.

Свыше 3 тысяч многоквартирных домов на территории региона требуют капитального ремонта. В период 2002 - 2007 годов динамика увеличения площади ветхого жилищного фонда опережала объемы капитального ремонта жилых домов.

В ходе реализации на территории Белгородской области Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CAD3D94EB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) в 2008 - 2011 годах объемы капитального ремонта жилищного фонда увеличились более чем в 10 раз.

За 2008 - 2012 годы из Фонда на реализацию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - МКД) получено 2,56 млрд рублей, а с учетом средств долевого финансирования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов направлено 3,43 млрд рублей.

В результате выполнения программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2008 - 2012 годы отремонтировано 1533 многоквартирных дома общей площадью 4728,62 тыс. кв. м.

В то же время на сегодняшний день не менее 50 процентов семей, проживающих на территории Белгородской области, хотели бы улучшить жилищные условия.

Стратегический (SWOT) анализ развития

сфер государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| - выгодное географическое положение области;  - развитые транспортная, инженерная, социальная инфраструктуры;  - наличие нормативной правовой базы;  - активная региональная экономическая политика;  - низкие инвестиционные риски;  - возможность применения налоговых льгот по налогам на прибыль, на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков;  - государственная поддержка индивидуальных застройщиков;  - государственная поддержка инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры;  - государственная поддержка энергосбережения и повышения энергоэффективности | - снижение темпов роста инвестиционной активности;  - низкая покупательская способность населения на рынке жилья;  - отсутствие на рынке ипотечных продуктов, доступных для широких слоев населения;  - низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;  - отсутствие подготовленных к застройке земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;  - проблема ценообразования в жилищном строительстве, напрямую влияющая на квалификацию рабочей силы в строительстве, себестоимость и качество строительства;  - технологическое отставание многих предприятий строительной промышленности;  - отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств из внебюджетных источников |
| Возможности | Угрозы |
| - привлечение инвесторов, обеспечение низких инвестиционных рисков;  - расширение механизмов государственной поддержки строительного комплекса;  - разработка и внедрение новых технологий на предприятиях стройиндустрии;  - расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубаторы, технопарки, промпарки);  - привлечение дополнительных ресурсов для создания механизма по снижению энергозатрат | - ухудшение экономической обстановки из-за влияния мирового и российского финансово-экономического кризиса;  - неблагоприятные изменения федерального  законодательства;  - снижение конкурентоспособности области в связи с вступлением Российской Федерации в ВТО;  - недостаточное финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств;  - недостаточное финансирование мероприятий из бюджетных источников;  - ухудшение экономической обстановки из-за изменения рыночной конъюнктуры на рынках строительных материалов;  - отсутствие заинтересованности хозяйствующих субъектов в энергосбережении |

Для достижения целевых показателей государственной программы необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для комплексного развития данного сектора экономики. Область имеет все условия для дальнейшего развития жилищного строительства и сферы коммунальных услуг: благоприятный экономический и социальный климат, высокий ресурсно-сырьевой, технологический и интеллектуальный потенциал, низкий уровень инвестиционных рисков.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, описание основных конечных

результатов государственной программы, сроков и этапов

реализации государственной программы

С учетом текущего состояния к 2025 году жилищное строительство и сфера создания комфортных условий проживания для жителей Белгородской области будут развиваться в соответствии с государственной программой, основанной на следующих приоритетах:

- обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселений Белгородской области социальной, общественной и дорожной инфраструктурами на основе документов территориального планирования;

- поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

- развитие сферы жилищно-коммунальных услуг;

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения поставленных задач в жилищно-коммунальном секторе экономики области.

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав государственной программы, на проведение которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Сегодня актуальной задачей является формирование нового сегмента рынка жилья - стандартного жилья, доступного группе населения со средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным требования по качественным характеристикам. Именно на нем планируется сфокусировать поддержку спроса, финансирование ипотечных кредитов с помощью государства, кредитование строительства, насыщение рынка земельными участками.

Цель государственной программы определяется основными направлениями Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, целями и задачами национального проекта "Жилье и городская среда".

Основной стратегической задачей развития строительного кластера является создание наиболее благоприятных условий для улучшения качества жизни населения области как с точки зрения строительства и развития производственно-экономической базы, так и обеспечения жителей области благоустроенным жильем, социальной инфраструктурой.

Целью государственной программы является создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в Белгородской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- повышение уровня доступности и качества жилья для населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Белгородской области;

- обеспечение эффективной и результативной деятельности органов государственной и исполнительной власти Белгородской области в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE44BEB66C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F3C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 336-пп)

Реализация государственной программы рассчитана на 2014 - 2025 годы. В ходе реализации к 2025 году предполагается достичь следующих показателей:

1. Увеличение общего объема ввода жилья за 2014 - 2025 годы - 19047 тыс. кв. метров общей площади.

2. Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 37 кв. метров на одного жителя.

3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 40 процентов.

4. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, от общего количества населения области до 90,7 процента.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4BB6BB6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F3C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 23.11.2020 N 491-пп)

Показатели конечного результата реализации государственной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации государственной программы.

3. Перечень нормативных правовых актов Белгородской области,

принятие или изменение которых необходимо для реализации

государственной программы

Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации государственной программы, представлен в [приложении N 4](#P26752) к государственной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Выделение и включение в государственную программу отдельных подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой. Государственная программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий по обеспечению стимулирующих условий для развития жилищного строительства и услуг в жилищно-коммунальной сфере и включает в себя четыре подпрограммы, которые содержат основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере жилищного строительства и коммунальных услуг Белгородской области.

В состав государственной программы включены следующие подпрограммы:

1. [Стимулирование](#P510) развития жилищного строительства на территории Белгородской области (далее - подпрограмма 1).

В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством;

- создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья;

- обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан;

- обеспечение земельных участков для жилищного строительства инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами.

2. [Создание условий](#P1639) для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства (далее - подпрограмма 2).

В рамках подпрограммы 2 решаются задачи:

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- создание условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области.

3. [Обеспечение реализации](#P2193) государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" (далее - подпрограмма 3).

В рамках подпрограммы 3 решаются задачи:

- исполнение государственных функций органами исполнительной власти области в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение функций органами местного самоуправления по контролю и надзору в области долевого строительства в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в соответствии с действующим законодательством.

4. [Развитие и модернизация](#P2322) коммунального комплекса Белгородской области (далее - подпрограмма 4).

В рамках подпрограммы 4 решается следующая задача:

- создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения.

5. [Повышение качества](#P2653) питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы (далее - подпрограмма 5).

В рамках реализации подпрограммы 5 решается следующая задача:

- модернизация систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

(п. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE44BEB66C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F3C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 336-пп)

5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Расходы на реализацию государственной программы формируются за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов, внебюджетных фондов и иных источников.

Прогнозируемые объемы финансирования

государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F2C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области

от 30.12.2022 N 841-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Иные источники | Всего |
| 2014 | 639 612,02 | 1 183 201,74 | 568 419,33 | 0 | 35 419 832,85 | 37 811 065,94 |
| 2015 | 538 430,62 | 1 078 805,52 | 427 853,54 | 0 | 50 035 578,27 | 52 080 667,95 |
| 2016 | 708 371,69 | 894 346,35 | 542 931,62 | 0 | 43 785 571,77 | 45 931 221,43 |
| 2017 | 1066 424,57 | 1 343 290,63 | 568 922,01 | 0 | 48 010 529,01 | 50 989 166,22 |
| 2018 | 972 064,3 | 2 021 505,94 | 583 075,0 | 0 | 47 733 895,77 | 51 310 541,01 |
| 2019 | 1 227 669,09 | 4 207 513,24 | 598 350,6 | 0 | 35 787 767,23 | 41 821 300,16 |
| 2020 | 2 700 682,8 | 3 690 478,4 | 690 250,9 | 0 | 42 911 549,6 | 49 992 961,8 |
| 2021 | 2 606 539,1 | 8 296 251,4 | 678 648,0 | 0 | 40 990 337,7 | 52 571 776,2 |
| 2022 | 2 592 666,4 | 16 268 179,3 | 768 981,0 | 0 | 42 950 758,2 | 62 580 584,8 |
| 2023 (прогноз) | 959 677,8 | 7 313 511,0 | 838 635,4 | 0 | 50 294 459,0 | 59 406 283,2 |
| 2024 (прогноз) | 541 232,5 | 5 916 959,0 | 863 096,8 | 0 | 52 164 251,7 | 59 485 540,0 |
| 2025 (прогноз) | 115 783,3 | 5 551 732,5 | 885 756,6 | 0 | 49 427 146,9 | 55 980 419,3 |
| Всего | 14 669 154,2 | 57 765 775,1 | 8 014 920,8 | 0 | 539 511 678,0 | 619 961 528,0 |

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в [приложении N 2](#P6637) к государственной программе, за счет средств областного бюджета - в [приложении N 3](#P22530) к государственной программе.

6. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер управления рисками реализации

государственной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках государственной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации государственной программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на сырьевые ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такие риски для реализации государственной программы качественно оценены как высокие и могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней;

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состоянии жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для государственной программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограмм, направленных на улучшение инвестиционного климата в сфере строительства жилья за счет привлечения бюджетных и внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий государственной программы и расширения платных услуг населению в сфере коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов государственной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий государственной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации государственной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации государственной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объема средств, предусмотренных на финансирование мероприятий государственной программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников государственной программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации государственной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации государственной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной программы будет проводиться работа, направленная:

- на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации государственной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации государственной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий государственной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией государственной программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации государственной программы;

- своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками государственной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Подпрограмма 1

"Стимулирование развития жилищного строительства

на территории Белгородской области"

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы 1: "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области" (далее - подпрограмма 1) | |
| 1 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 1 | Министерство строительства Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Министерство строительства Белгородской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС", ООО СЗ "Управляющая компания ЖБК-1", жилищный накопительный кооператив "ЖБК-1", АО "Белгородская ипотечная корпорация", АО СЗ "Дирекция Юго-Западного района" |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Повышение уровня доступности и качества жилья для населения |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | 1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством.  2. Создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья.  3. Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан.  4. Обеспечение земельных участков для жилищного строительства инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Реализация государственной программы осуществляется в 2 этапа:  1 этап: 2014 - 2020 годы;  2 этап: 2021 - 2025 годы |
| 6 | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 559355311,4 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 26106832,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 526801,0 тыс. рублей;  2015 год - 465855,32 тыс. рублей;  2016 год - 423147,35 тыс. рублей;  2017 год - 577227,12 тыс. рублей;  2018 год - 1045639,63 тыс. рублей;  2019 год - 2546673,5 тыс. рублей;  2020 год - 1665948,9 тыс. рублей;  2021 год - 2082728,7 тыс. рублей;  2022 год - 6142932,4 тыс. рублей;  2023 год - 4722662,9 тыс. рублей;  2024 год - 3141527,1 тыс. рублей;  2025 год - 2765688,2 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 11159739,1 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 1194172,2 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств иных источников - 520894568,0 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F2CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Ожидаемые показатели конечных результатов подпрограммы 1:  1. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 3402 семьи.  2. Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий, - не менее 90 процентов |
| (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2019 [N 330-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2019 [N 612-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4CBBB26F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.05.2020 [N 188-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 23.11.2020 [N 491-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4BB6BB6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F6C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 28.12.2020 [N 613-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4AB8B66D3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 24.05.2021 [N 182-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF44B9BA683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 27.12.2021 [N 681-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04EB6B5683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2022 [N 841-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM)) | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из ключевых направлений развития Белгородской области является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" создает благоприятные условия социально-экономического развития Белгородской области и формирует основы солидарного общества.

Жилищная политика, проводимая Правительством области, направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В 2012 году объем ввода жилья составил 1215,2 тыс. кв. метров, что на 1,3 процента выше планируемого объема (1199,0 тыс. кв. метров). Индивидуального жилья построено 1030,0 тыс. кв. метров, в том числе населением за счет собственных и заемных средств, - 995,8 тыс. кв. метров.

Объем введенного жилья в расчете на 1 жителя области составил 0,79 кв. метров на душу населения области, что на 5,3 процента выше показателя за 2011 год (0,75 кв. метров на душу населения).

По объему введенного жилья в расчете на 1000 человек населения Белгородская область на протяжении ряда лет входит в лидирующую десятку регионов Российской Федерации.

В настоящее время на территории Белгородской области сформирована эффективная модель обеспечения жильем различных групп населения, достигнуты существенные результаты по улучшению жилищных условий жителей области, увеличению объемов жилищного строительства.

Социальная значимость проблем, связанных со стимулированием развития жилищного строительства, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммы 1 предусматривает формирование рынка доступного стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Область имеет все условия для развития жилищного строительства: благоприятный экономический и социальный климат, высокий ресурсно-сырьевой, технологический и интеллектуальный потенциал, низкий уровень инвестиционных рисков.

Развитию жилищного строительства на территории области способствует реализация следующих мероприятий:

- комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры по местным программам области;

- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

- предоставление земельных участков застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях;

- инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе земельных участков, выданных многодетным семьям;

- совершенствование и развитие дорожной сети, в том числе обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки;

- финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков через ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС" и ССК "Свой дом";

- строительство жилья при поддержке жилищно-накопительного кооператива "ЖБК-1";

- развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов;

- защита прав и законных интересов участников долевого строительства жилья;

- подготовка специалистов как высшей квалификации, так и среднего звена и рабочих профессий.

Потенциал для развития жилищного строительства представляют:

- предприятия, осуществляющие выпуск строительных материалов (ЗАО "Белгородский цемент", ЗАО "Завод нестандартного оборудования и металлоизделий", ЗАО "Осколцемент", ОАО "Белгородасбестоцемент", ОАО "Белгородстройдеталь", ОАО "Стройматериалы" и другие);

- строительные организации (ОАО "Домостроительная компания", ООО "Управляющая компания "ЖБК-1", ОАО "КМАпроектжилстрой", ООО "Трансюжстрой - ПГС", ООО "Вега", ООО "Ремстрой", ЗАО "Витязь" и другие);

- отраслевые научно-исследовательские и проектные организации (ГУП "Белгородоблпроект", ОАО "Белгородгражданпроект", ООО "Центргипроруда" и другие);

- учебные учреждения, осуществляющие подготовку и повышение квалификации кадров для предприятий стройиндустрии и строительства: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Белгородский строительный колледж", государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Белгородский политехнический колледж" и учреждения начального профессионального образования;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F6CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- смежные и обслуживающие предприятия по видам экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг", "Транспорт".

Наличие на территории региона минерально-сырьевых ресурсов обуславливает высокую концентрацию предприятий по производству строительных материалов. В области производятся строительные материалы широкой номенклатуры. Продукция местных предприятий является конкурентоспособной, в том числе и за пределами региона.

Приоритетным направлением жилищного строительства на территории Белгородской области определено строительство индивидуальных жилых домов. Наращивание темпов жилищного строительства на территории региона стало возможным благодаря государственной поддержке данного сектора экономики, которая осуществлялась по трем направлениям:

- предоставление земельных участков застройщикам;

- инженерное обеспечение микрорайонов массовой индивидуальной застройки и строительство подъездов к ним;

- финансово-кредитная поддержка застройщиков.

Одним из координаторов развития индивидуального жилищного строительства выступила АО "Белгородская ипотечная корпорация". К основным функциям корпорации относятся:

- приобретение земли и ее подготовка для передачи застройщикам: выполнение топографических и геодезических работ, межевание, изготовление градостроительной и иной документации;

- предоставление земельных участков населению на льготных условиях;

- финансирование и контроль строительства инженерных сетей в микрорайонах массовой застройки;

- контроль за сроками строительства домов и вводом их в эксплуатацию.

Для индивидуального жилищного строительства АО "Белгородская ипотечная корпорация" получила 24,8 тыс. га земельных участков для предоставления индивидуальным застройщикам. Из этого количества 15 тыс. га уже передано под застройку. На землях АО "БИК" сформировано более 100 микрорайонов для жилищного строительства, в том числе в г. Белгороде, шестнадцати сельских и городских поселениях Белгородского, Алексеевского, Красногвардейского, Валуйского, Волоконовского, Прохоровского, Красненского, Ивнянского, Чернянского, Корочанского районов, Грайворонского, Яковлевского, Шебекинского, Новооскольского, Губкинского и Старооскольского городских округов. В них насчитывается около 50 тыс. земельных участков.

За время существования этой программы земельные участки предоставлены более 33,5 тыс. индивидуальным застройщикам.

Выделение земельных участков через корпорацию жителям области, желающим построить собственный дом, ведется на следующих условиях:

- участки площадью 1500 кв. метров предоставляются по минимальной цене - 50 тыс. рублей;

- участки к моменту передачи застройщикам полностью готовы к освоению, т.е. прошли все установленные законодательством процедуры;

- обеспечивается ускоренное строительство инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газификация) в течение 5 лет;

- застройщикам предоставляется рассрочка на 4 года по оплате за инженерные сети (всего оплачивается 180 тыс. рублей, 72 тыс. рублей составляет первоначальный взнос, 108 тыс. рублей - рассрочка).

В обязательства застройщика входит завершение строительства индивидуального дома в течение 5 лет и его регистрация в собственность. По истечении данного срока и при условии получения правоустанавливающих документов на дом с застройщика снимаются обременения, обусловленные договором.

Основные категории граждан, приобретающих участки, - работники бюджетных учреждений разных уровней, индивидуальных предприятий и др. В основном те застройщики, которые не могут сразу найти средства на покупку готового жилья.

Инженерное обустройство микрорайонов индивидуального жилищного строительства сетями водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения проводится в соответствии с ежегодно принимаемыми программами опережающими темпами: сначала строятся инженерные сети, затем предоставляются участки под строительство и в последующем строятся дороги.

По программам инженерного обустройства микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области за 2004 - 2012 годы построено 6,1 тыс. км сетей на общую сумму 9,7 млрд рублей, в том числе в 2012 году - 936,2 км сетей на общую сумму 2021,0 млн рублей (таблица 3).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

Таблица 3

Инженерное обустройство микрорайонов массовой

застройки ИЖС в 2004 - 2012 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инженерных сетей | 2008 год | | 2009 год | | 2010 год | | 2011 год | | 2012 год | |
| км | млн руб. | км | млн руб. | км | млн руб. | км | млн руб. | км | млн руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО: | 547,3 | 935,7 | 665,4 | 1491,9 | 708,0 | 1000,1 | 1014,9 | 1781,4 | 936,2 | 2021,0 |
| Водоснабжение | 91 | 267,3 | 112,3 | 334,8 | 173,2 | 265,8 | 247,7 | 640,0 | 328,2 | 772,6 |
| Газоснабжение | 130,8 | 127,6 | 140 | 133,2 | 147,9 | 106,1 | 94,6 | 129,6 | 221,2 | 401,8 |
| Электроснабжение | 216,3 | 323,8 | 342,3 | 884,2 | 278,3 | 473,6 | 492,5 | 726,9 | 246,9 | 595,4 |
| Водоотведение | 109,3 | 216,9 | 70,8 | 139,7 | 106,0 | 152,3 | 139,3 | 264,8 | 139,9 | 245,7 |
| Телефонная канализация |  |  |  |  | 2,6 | 2,3 | 40,8 | 20,1 |  | 5,5 |

В 2013 году построено 815,2 км сетей на общую сумму 1761,98 млн рублей. За 2004 - 2012 годы в населенных пунктах области построено 10,4 тыс. км дорог, из них 1959,4 км - подъезды к микрорайонам ИЖС и их обустройство (таблица 4).

Таблица 4

Строительство автодорог на территории Белгородской области

в 2004 - 2012 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Всего 2004 - 2012 годах | В том числе: | | | | | | | | |
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Строительство автодорог | км | 10351,3 | 1308,0 | 1297,4 | 1065,4 | 1252,7 | 1606,0 | 126,6 | 610,4 | 1914,3 | 1170,5 |
| в том числе в микрорайонах ИЖС | км | 1959,4 | - | 40,7 | 110,6 | 141,9 | 160,9 | 0 | 197,4 | 532,2 | 775,7 |

По программе обеспечения автомобильными дорогами общего пользования новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки в 2013 году построено 74,0 км подъездов к микрорайонам ИЖС стоимостью 250,9 млн рублей.

Финансово-кредитная поддержка застройщиков осуществлялась ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства", строительно-сберегательным потребительским кооперативом "Свой дом", созданными для кредитования застройщиков на льготных условиях.

ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" (далее - Фонд ИЖС) создан 29 декабря 1993 года для оказания финансовой поддержки населения в строительстве индивидуального жилья.

Заем в Фонде ИЖС может получить любой житель Белгородской области, проживающий на территории области не менее 3-х лет.

Максимальный размер займа на строительство индивидуального жилья предоставляется в сумме 1,0 млн рублей сроком погашения 15 лет:

- для строительства жилья в сельской местности на селе - под 5 процентов годовых;

- в городах и поселках области - под 10 процентов годовых.

Многодетным семьям Фонд ИЖС выделяет займы до 1 млн рублей на 17 лет под 5 процентов годовых с отсрочкой на 2 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 188-пп)

В целях развития территорий сельских поселений с убывающим населением увеличена сумма финансовой поддержки индивидуального застройщика до 3 млн рублей и срок предоставления займа до 30 лет при процентной ставке 3 процентов годовых. С момента последующего рождения (усыновления) детей задолженность по основному долгу будет уменьшена на 1/3 от суммы займа за каждого рожденного (усыновленного) ребенка.

Строительный сберегательный потребительский кооператив граждан "Свой дом" создан в 2005 году для оказания финансовой поддержки в строительстве индивидуального жилья. Членами кооператива могут стать:

- работники бюджетной сферы;

- молодые семьи (один из супругов в возрасте до 35 лет);

- молодые специалисты, проживающие и работающие на селе;

- любой работник предприятия (независимо от формы собственности), за которого предприятие внесет 50 тыс. руб. (в качестве компенсации бюджетных затрат).

На паевой накопительный взнос (личные средства) застройщика от 50 до 300 тыс. рублей кооперативом предоставляется кредит в сумме от 100 до 600 тыс. рублей сроком на 7 лет под 1 процент годовых.

За время деятельности ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" оказана финансовая помощь более 75 тыс. индивидуальным застройщикам на общую сумму 9,8 млрд рублей, ССК "Свой дом" - 9,6 тыс. застройщикам на общую сумму 5,1 млрд рублей.

В 2013 году предоставлено целевых займов в сумме 818,4 млн рублей, в том числе через ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" на сумму 512,6 млн рублей, через ССК "Свой дом" - на сумму 305,8 млн рублей (рисунок 5 - не приводится).

Рисунок 5. Финансово-кредитная поддержка индивидуальных

застройщиков в 2004 - 2012 годах

Рисунок не приводится.

За второй период реализации программы планируется финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков в объеме 2330,0 млрд рублей.

Градостроительная деятельность.

До мая 2018 года административно-территориальная структура Белгородской области представлена 19 муниципальными районами, 285 поселениями (25 городских и 260 сельских поселений, в состав которых входят 1574 населенных пункта) и 3 городскими округами.

В соответствии с требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CED2DB45B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Российской Федерации разработаны и утверждены в полном объеме документы территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе:

- схемы территориального планирования Белгородской области;

- 19 схем территориального планирования муниципальных районов;

- 285 генеральных планов городских и сельских поселений и 285 правил землепользования и застройки городских и сельских поселений;

- 3 генеральных плана городских округов и правила землепользования и застройки 3 городских округов.

В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных единиц Белгородской области к 1 января 2018 года всего образовано 312 муниципальных образований: 3 городских округа, 19 муниципальных районов, 25 городских и 265 сельских поселений.

На 1 мая 2018 года на территории Белгородской области 9 городских округов и 13 муниципальных районов.

Промышленность строительных материалов.

Производство неметаллических минеральных продуктов в области осуществляют более 200 организаций и предприятий, в том числе 45 крупных и средних с общей численностью занятых более 13,5 тыс. человек, обеспечивающих основные объемы производства. Остальные производители - малые предприятия, на долю которых приходится около 6 процентов общего объема отгруженных товаров.

В 2012 году по виду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" объем отгруженных товаров составил 36 млрд рублей с ростом к 2011 году на 36,4 процента. Всего с учетом подотраслей "добыча полезных ископаемых", "обработка древесины и производство изделий из дерева", "химическое производство" в области выпущено продукции строительного назначения на сумму более 49,5 млрд рублей.

За последние годы реализованы планы по строительству новых или модернизации действующих производств. В области организовано производство строительных материалов, которые раньше не выпускались или выпускались в незначительных объемах, больше стало производиться продукции, удовлетворяющей современным требованиям и соответствующей по качеству зарубежным аналогам.

За последние годы в области введено более 30 крупных мощностей по производству строительных материалов, значимых не только в Белгородской области.

Организовано производство:

- сухих строительных смесей мощностью 20 тыс. тонн в год (г. Белгород, ОАО "Стройматериалы");

- стальных труб, изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 - 530 мм (г. Старый Оскол, ООО "Энерго-стройкомплекс - М");

- железобетонных изделий каркасных жилых домов трех различных серий (г. Белгород: ОАО "Завод ЖБК-1", ОАО "Белгородстройдеталь", г. Старый Оскол: ООО "Индустрия строительства");

- плоских прессованных асбоцементных листов с последующим раскроем на мелкоразмерную кровельную плитку, асбестоцементных плит для устройства вентилируемых фасадов мощностью 25 млн шт. условных плиток в год, стекломагнезиальных плит (г. Белгород, ОАО "Белгородасбестоцемент");

- плит пустотного настила шириной 1,2 м и 1,5 м стендовым методом мощностью 500 тыс. кв. метров в год по технологии Бельгийской фирмы "Эхо", деталей индустриального домостроения немецкой фирмы "Векенман", производительностью 100 тыс. кв. метров жилья в год, столярное производство, мощностью 100 тыс. кв. метров дверных и 50 тыс. кв. метров оконных блоков в год (г. Белгород, ОАО "Завод ЖБК-1");

- 30 млн шт. керамического кирпича по технологии французской фирмы "Серик" (г. Старый Оскол, ООО "Объединение строительных материалов и бытовой техники");

- 12000 куб. метров в год стеновых блоков системы "Теплостен" (п. Ровеньки Ровеньского района, ООО "Теплостен");

- теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна мощностью 1500 тыс. куб. метров в год, стеновых и кровельных панелей "Сэндвич" (г. Белгород, ООО "Завод нестандартного оборудования и металлоизделий");

- 30 млн шт. в год керамического кирпича на комплектном Чешском оборудовании методом пластического формования (г. Строитель, ООО "Белкерамика");

- 18 тыс. тонн легких, большепролетных металлоконструкций, совместное российско-канадское предприятие ОАО "Канам - Россия" (г. Старый Оскол, ОАО "КМАпроектжилстрой");

- технического тонкодисперсного мела мощностью 120 тыс. тонн в год (г. Шебекино, ЗАО "Шебекинский меловой завод");

- мелкоштучных стеновых материалов и элементов благоустройства на немецкой линии "ХЕСС" производительностью 65 тыс. куб. м в год (г. Старый Оскол, ОАО "КМАпроектжилстрой");

- водопропускных труб и портальных панелей, других изделий для дорожного строительства и водоотведения, мощностью 20 тыс. куб. м в год (п. Маслова Пристань, ООО "Белгородский завод железобетонных изделий и труб");

- керамзитового гравия производительностью 200 тыс. куб. м в год (г. Белгород, ООО "ОНП-Керамзит");

- керамзитового гравия производительностью 100 тыс. куб. м в год (г. Старый Оскол, ОАО "КМАпроектжилстрой");

- товарных бетонных и растворных смесей мощностью 200 тыс. куб. м в год на оборудовании немецкой фирмы "Штеттер" (г. Белгород, ЗАО "Евробетон");

- товарных бетонных и растворных смесей мощностью 130 тыс. куб. м в год (г. Старый Оскол, Старооскольский филиал ЗАО "Евробетон");

- блоков из ячеистых бетонов (газосиликат) производительностью 370 тыс. куб. м в год, по немецкой технологии "Масса-Хенке" (г. Белгород, ОАО "АэроБел");

- гидратной извести мощностью 70 тыс. тонн в год (г. Белгород, ОАО "Стройматериалы");

- преднапряженных плит многопустотного настила методом безопалубочного виброформования на длинных подогреваемых стендах "TENSYLAND" - Испания мощностью 30 тыс. куб. м в год (г. Белгород, ОАО "Белгородстройдеталь");

- щепоцементных плит строительной системы "Велокс", производительностью 450 тыс. условных плит в год (п. Чернянка, Белгородская область, ОАО "БелВелокс");

- железобетонных конструкций для строительства железных дорог производительностью 250 тыс. шпал в год (г. Белгород, ОАО "Белшпала");

- клееного бруса мощностью 15 тыс. кв. м готового жилья в год (г. Белгород, ЗАО "Стройплюс", ООО "Благодом");

- элементов благоустройства немецкой фирмы "ХЕСС" балок пролетных строений мостов длиной до 28 м (г. Белгород, ОАО "Белгородстройдеталь");

- технологическая линия по производству элементов благоустройства и водоотвода, бетона (г. Белгород, ООО "Белгородский завод архитектурного бетона");

- производство извести мощностью 72,0 тыс. тонн в год (г. Старый Оскол, Ассоциация "Промстройиндустрия");

- производство блоков из ячеистых бетонов производительностью 100 тыс. куб. м в год (г. Старый Оскол, ООО "Комбинат строительных материалов").

Износ основных производственных фондов по отрасли в среднем составляет 45 - 60 процентов.

В настоящее время на территории области действует более 200 предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, из которых 42 крупных предприятия.

Одними из ведущих предприятий отрасли являются ЗАО "Белгородский цемент" и ЗАО "Осколцемент", удельный вес отгруженной предприятиями продукции за 9 месяцев 2018 года в обрабатывающей промышленности области составил около 1 процента, в промышленности строительных материалов - 24,4 процента.

На долю Белгородской области приходится 2,2 процента общероссийского производства цемента.

На территории Белгородской области реализуется инвестиционный проект:

- строительство цементного завода мощностью 3 млн тонн в год в Красногвардейском районе области, ввод планируется в 2020 году (АО "СтандартЦемент").

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов в 2012 году составила 33,4 тыс. рублей и увеличилась в сравнении с 2011 годом на 2,7 процента.

Одной из основных государственных задач при реализации жилищной политики является стимулирование спроса на рынке жилья. Создание условий, способствующих повышению доступности жилья и расширению платежеспособного спроса населения на жилье, непосредственно связано с развитием и расширением системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования.

Наблюдается тенденция увеличения средней обеспеченности населения области жильем: на одного проживающего в среднем по области на начало 2012 года приходится 26,3 кв. метров общей площади жилья, что на 10 процентов выше, чем на 1 января 2007 года.

На начало 2018 года обеспеченность населения жильем на одного жителя составила 30,6 кв. метров общей площади, что на 16 процентов выше, чем на 1 января 2012 года.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории области проходило в рамках подпрограмм "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище", федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года".

За 2004 - 2012 годы улучшили жилищные условия, следующие категории граждан:

- граждане, уволенные с военной службы (службы) и приравненные к ним лица (450 семей, 493,5 млн рублей);

- участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий и катастроф и приравненные к ним лица (338 семей, 437,25 млн рублей);

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами (850 семей, 1254,7 млн рублей);

- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (31 семья, 26,2 млн рублей);

- ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (3053 чел., 2854,13 млн рублей);

- ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов (631 чел., 245,36 млн рублей);

- граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты (3446 семей, 797,2 млн рублей);

- молодые семьи (1306 семей, 444,7 млн рублей).

С 2000 года в области реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В соответствии с этой программой за 2000 - 2012 годы предоставлено 1939 жилых помещений.

Несмотря на достигнутые результаты, в области сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством (таблица 5).

Таблица 5

Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям,

состоящих на учете на улучшение жилищных условий

|  |  |
| --- | --- |
| Категории граждан | Количество семей, состоящих на учете в органах местного самоуправления |
| Граждане, уволенные с военной службы | 61 |
| Вынужденные переселенцы | 507 |
| Участники ликвидации аварии на ЧАЭС | 95 |
| Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 172 |
| Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов (чел.) | 1639 |
| Ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (чел.) | 707 |
| Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (чел.) | 977 |
| Молодые семьи | 1 365 |
| ИТОГО: | 5 523 |

На сегодняшний день не менее 50 процентов семей, проживающих на территории Белгородской области, хотели бы улучшить жилищные условия. Общая потребность в жилых помещениях оценивается на уровне 30 процентов, от существующего жилищного фонда, или 12,1 млн кв. метров.

Резерв по вводу жилья в эксплуатацию сосредоточен в незавершенном строительстве, объем которого (без индивидуальных жилых домов), по данным Белгородстата, на конец 2012 года составил 156,5 тыс. кв. м общей площади. По сравнению с аналогичными данными на конец 2008 года этот показатель снизился на 183,6 тыс. кв. м, или на 54 процента (рисунок 6 - не приводится).

На конец 2012 года в различных стадиях строительства находилось 15,9 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 1,95 млн кв. м, что на 22 процента ниже, чем на конец 2008 года (2,5 млн кв. м).

Рисунок 6. Общая площадь жилых домов (без индивидуальных),

находящихся в незавершенном строительстве на конец года

Рисунок не приводится.

Подводя итог, можно выделить следующие проблемы в сфере жилищного строительства региона:

1. Снижение инвестиционной активности в строительстве.

2. Низкая доступность кредитных ресурсов как для строительных организаций, так и для граждан.

3. Высокая рыночная стоимость жилья, что делает его приобретение малодоступным для основной доли населения области с невысокими доходами (работники бюджетной сферы, молодые и неполные семьи, жители сельской местности).

4. Низкие темпы обеспечения жильем жителей области, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также высокая потребность в предоставлении жилья отдельным категориям граждан, определенным федеральным и региональным законодательством.

5. Высокая доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда области.

6. Высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществления технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства.

Решение данных проблем необходимо для сохранения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на недвижимость, формирования рынка доступного жилья, а также развития сбалансированной системы финансирования жилищной сферы, усиления мер государственной поддержки граждан в решении их жилищных проблем, привлечения в жилищную сферу долгосрочных финансовых ресурсов.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня доступности и качества жилья для населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством;

- создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья;

- обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан;

- обеспечение земельных участков для жилищного строительства инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами.

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2025 годы.

Общее руководство реализацией подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - министерство строительства Белгородской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F6CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 1, несет ответственность за реализацию подпрограммы 1 в целом, достижение цели, решение задач подпрограммы 1, достижение целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации подпрограммы 1.

В процессе реализации подпрограммы 1 ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в целом.

Контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляется ответственным исполнителем государственной программы - министерством строительства Белгородской области. Мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляется министерством экономического развития и промышленности Белгородской области на основе годовых и квартальных отчетов о ходе реализации подпрограммы 1.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

С целью получения оперативной информации о ходе реализации подпрограммы 1 ответственный исполнитель подпрограммы 1 по запросу министерства экономического развития и промышленности Белгородской области направляет сведения о ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 и достижении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 должна содержать:

- конкретные результаты реализации подпрограммы 1, достигнутые за отчетный период;

- результаты реализации мероприятий подпрограммы 1;

- результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1;

- предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 1.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит и направляет в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области и в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 1.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 1

Для реализации достижения целевых показателей необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для комплексного развития данного сектора экономики.

В рамках решения задачи 1 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством" планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц".

Обеспечение жильем данной категории граждан проходит в рамках основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3C6D4D84DB5E434690DF996711E8DBF7382041970389F011CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, посредством выдачи государственного жилищного сертификата (ГЖС).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем указанной категорий граждан осуществляется на основе индикатора, которым является количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета.

В 2019 - 2021 годах планируется обеспечить жилыми помещениями 38 граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами".

Обеспечение жильем данной категории граждан проходит в рамках основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3C6D4D84DB5E434690DF996711E8DBF7382041970389F011CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, посредством выдачи государственного жилищного сертификата (ГЖС).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем указанной категорий граждан осуществляется на основе индикатора, которым является количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета.

В 2019 - 2021 годах планируется обеспечить жилыми помещениями 81 граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера, и приравненных к ним местностей".

Обеспечение жильем данной категории граждан проходит в рамках основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3C6D4D84DB5E434690DF996711E8DBF7382041970389F011CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, посредством выдачи государственного жилищного сертификата (ГЖС).

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем указанной категорий граждан осуществляется на основе индикатора, которым является количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета.

В 2019 - 2025 годах планируется обеспечить жилыми помещениями не менее 29 граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны".

Для выполнения данного основного мероприятия необходимо:

- ведение учета льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- формирование списков нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- расчет размера субвенций согласно установленной законодательством Российской Федерации норме предоставления - 36 кв. метров и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- открытие счетов в районных (городских) органах Федерального казначейства для зачисления средств субвенций на социальную поддержку в обеспечении жильем льготных категорий граждан;

- финансирование приобретения жилья для льготных категорий граждан;

- обеспечение за счет средств субвенций из федерального бюджета предоставления жилья гражданам указанных категорий по договору социального найма первичного или вторичного рынка, в том числе индивидуальных жилых домов, отвечающих установленным санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки. По желанию граждан, на основании соглашения, заключенного между гражданином и органом местного самоуправления, может предоставляться за счет бюджетных средств Российской Федерации безвозмездная субсидия для приобретения или строительства жилых помещений.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем данной категории граждан за счет средств федерального бюджета на территории Белгородской области осуществляется на основе индикатора, которым является количество граждан, относящихся к данной категории, улучшивших жилищные условия.

В 2019 году планируется обеспечить жилыми помещениями 25 членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов".

Для выполнения данного основного мероприятия необходимо:

- ведение учета льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- формирование списков нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- расчет размера субвенций согласно установленной законодательством Российской Федерации норме предоставления - 18 кв. метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- открытие счетов в районных (городских) органах Федерального казначейства для зачисления средств субвенций на социальную поддержку в обеспечении жильем льготных категорий граждан;

- финансирование приобретения жилья для льготных категорий граждан;

- обеспечение за счет средств субвенций из федерального бюджета предоставления жилья гражданам указанных категорий по договору социального найма первичного или вторичного рынка, в том числе индивидуальных жилых домов, отвечающих установленным санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки. По желанию граждан, на основании соглашения, заключенного между гражданином и органом местного самоуправления, может предоставляться за счет бюджетных средств Российской Федерации безвозмездная субсидия для приобретения или строительства жилых помещений.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем данной категории граждан за счет средств федерального бюджета на территории Белгородской области осуществляется на основе индикатора, которым является количество граждан, относящихся к данной категории, улучшивших жилищные условия.

В 2019 - 2025 годах планируется обеспечить жилыми помещениями 301 очередника (ветерана, инвалида и семей, имеющих детей-инвалидов).

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение жильем молодых семей".

В соответствии с [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04ABAB5603656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0810F8CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года N 410-пп (далее - Порядок), участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Для улучшения жилищных условий молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Порядком.

В обеспечении жильем молодых семей основными источниками финансирования являются средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджету области, средства областного и местных бюджетов; средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

В 2019 - 2025 годах планируется обеспечить жилыми помещениями 1373 молодых семьи.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан данной категории, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа".

Согласно [пункту 7 статьи 8](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC2CCD7D844B5E434690DF996711E8DBF7382041970399C0A1CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Федерального закона от 21 декабря 1996 года 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" жилые помещения предоставляются детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. Общее количество жилых помещений в виде квартир в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и при этом не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти.

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного ребенка-сироту по Белгородской области составляет 33 квадратных метра ([пункт 2 статьи 3.5](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D044BAB0613656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) закона Белгородской области от 25 января 2007 года N 93 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Белгородской области").

Основными источниками финансирования предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа являются средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджету области.

В 2019 - 2025 годах планируется обеспечить жилыми помещениями 2046 детей-сирот.

[Перечень](#P68965) мероприятий программы поэтапной ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа представлен в приложении N 29 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Основное мероприятие 1.8 "Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан".

В рамках данного основного мероприятия планируется предоставление жилых помещений высококвалифицированным специалистам.

В рамках решения задачи 2 "Создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья" планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.9 "Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства".

В целях развития инженерной инфраструктуры микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в области проводится целенаправленная работа, и в настоящее время достигнуты положительные результаты в обеспечении населения микрорайонов сетями водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения.

Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры осуществляется на условиях:

- софинансирования из областного и местных бюджетов;

- государственно-частного партнерства, при котором осуществляется софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств организаций-застройщиков, сетевых компаний;

- участия в отборе инвестиционных проектов для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации.

Для обеспечения микрорайонов индивидуального жилищного строительства инженерной инфраструктурой, включающей электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, за 2014 - 2025 годы необходимо построить более 5585,9 км инженерных сетей стоимостью 17321,5 млн рублей.

[Указом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15EC2C7D7DB48B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" поставлена задача разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Во исполнение данного поручения на обеспечение земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой из областного бюджета предусмотрено выделение 309,1 млн рублей.

Основное мероприятие 1.10 "Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков".

Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода в 2017 году составила более 80 процентов. Такой способ улучшения жилищных условий населения остается основным локомотивом строительного комплекса Белгородской области.

Малоэтажное домостроение обладает перед строительством многоэтажного жилья существенными преимуществами:

- возможность снижения себестоимости и сроков строительства;

- возможность строительства автономных систем инженерного обеспечения участков жилой застройки в виде обособленных имущественных комплексов, экономия эксплуатационных затрат при обслуживании таких систем инженерного обеспечения;

- применение экологичных и энергоэффективных конструкций домостроения.

Прогнозируемая структура ввода жилья в Белгородской области определяет соотношение между строительством многоквартирного жилого фонда и малоэтажного жилья к концу действия подпрограммы 1 как 15 процентов на 85 процентов. Основанием для прогноза является устойчивый тренд данного соотношения в структуре ввода жилья на протяжении последних лет, а также предусматриваемые меры поддержки индивидуального жилищного строительства.

В рамках данного мероприятия планируется:

- оказание в 2014 - 2025 годах финансовой поддержки застройщикам, возводящим индивидуальные жилые дома, на общую сумму 10,4 млрд рублей, в том числе:

через ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" - на сумму 6,75 млрд рублей для строительства индивидуальных жилых домов;

через ССК "Свой дом" - на сумму 3,65 млрд рублей;

обеспечение микрорайонов индивидуального жилищного строительства коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15EC2C7D7DB48B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D048BFB2603656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F1C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области 25 января 2010 года N 27-пп, планируется дальнейшее развитие системы ипотечного жилищного кредитования Белгородской области.

С 2012 года Белгородская область выполняет взятые на себя обязательства по возмещению затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений, связанных с первоначальным взносом по ипотечному кредиту и льготной процентной ставкой, в рамках реализации проекта "Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области".

Партнером реализации данного проекта в 2012 году выступил ПАО "Сбербанк". Данный проект предполагает использование системы льготных условий для получения ипотечного кредита учителями в возрасте до 35 лет, работающими в муниципальных общеобразовательных учреждениях области и признанными муниципальными уполномоченными органами, нуждающимися в жилье.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DB45B8B6693656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Правительства Белгородской области от 5 мая 2014 года N 169-пп утвержден порядок определения участников проекта "Ипотека для молодых педагогических работников общеобразовательных учреждений Белгородской области" и порядок предоставления субвенций (из средств областного и федерального бюджетов) на возмещение затрат молодым педагогическим работникам общеобразовательных учреждений Белгородской области по ипотечному кредиту. Субвенция предоставляется на возмещение затрат по первоначальному взносу по договору ипотеки в объеме 20 процентов от расчетной стоимости жилья (исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья, утвержденной Минрегионом России), но не более 20 процентов суммы ипотечного кредита. Процентная ставка по такому кредиту для молодого учителя составляет 8,5 процента. В 2012 году 136 молодых учителей получили ипотечные кредиты на сумму 150,3 млн рублей. В 2013 году 72 учителя стали участником данной программы, из них 7 получили ипотечные займы. Квота на область в 2013 году составляет 96 человек.

Созданная система апробирована на территории трех муниципальных образований: г. Белгород, Белгородский район и Старооскольский городской округ.

Данное мероприятие реализуется в рамках государственной программы соответствующего отраслевого министерства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Кроме этого, ряд банков расширили свои ипотечные программы. ПАО "Сбербанк" продолжит свое участие в реализации социальных программ по улучшению жилищных условий.

На период с 2014 по 2020 годы будет продолжено сотрудничество в рамках действующих Соглашений следующих программ:

- кредиты на строительство индивидуального жилищного строительства с АО "Белгородская ипотечная корпорация", ССК "Свой дом", ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" (процентная ставка от 10,5 процента до 12,5 процента);

- ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области (процентная ставка - 10,5 процента, 2 процента субсидии предоставляется из местного бюджета).

В целях расширения сотрудничества ПАО "Сбербанк" с Правительством Белгородской области и улучшения жилищных условий населения запланированы следующие варианты сотрудничества:

- расширение программы по кредитованию участников индивидуального жилищного строительства;

- продолжение реализации проекта "Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области", запуск и реализация аналогичных программ для отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусматривающих субсидирование процентной ставки из бюджета;

- реализация программы по кредитованию населения на цели подведения коммуникаций при условии готовности самого объекта недвижимости, а также внутренней и внешней отделки объектов недвижимости;

- финансирование ПАО "Сбербанк" застройщиков на строительство стандартного жилья, а также финансирование населения в рамках данной программы под пониженную процентную ставку.

ОАО "Газпромбанк" также является участником программ ипотечного кредитования на приобретение квартир, в том числе в строящихся жилых домах, жилых домов и земельных участков, а также "сезонных" программ кредитования на льготных условиях. Банком активно и успешно реализуется программа жилищного обеспечения военнослужащих ("Военная ипотека"). Кроме того, банк принимал участие в федеральной целевой программе "Жилище" по обслуживанию государственных жилищных сертификатов на выгодных для их владельцев условиях. В дальнейшем банк будет продолжать работу в рамках данных программ и готов участвовать в реализации социально значимых проектов по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15EC2C7D7DB48B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 к 2018 году планируется увеличить в 1,2 раза количество ипотечных кредитов (по отношению к показателю 2012 года - 5747 кредитов), которое составит 6900 кредитов.

Основное мероприятие 1.11 "Создание фонда арендного жилья".

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15EC2C7D7DB48B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" субъектам Российской Федерации поставлена задача обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

К 2020 году планируется довести долю ввода жилья, строящегося с целью предоставления внаем, до 10 процентов от общей площади ввода многоквартирного жилья.

В рамках создания фонда арендного жилья на территории города Белгорода (комплекс "Аврора Парк") в 2012 году введен в эксплуатацию арендный жилой дом общей площадью 11,2 тыс. кв. метров на 150 квартир. Квартиры в данном доме предоставлены по договорам найма ученым-инноваторам, высококвалифицированным специалистам и государственным служащим. Стоимость арендной платы на 15 - 20 процентов ниже рыночной, сложившейся по городу Белгороду.

В целях привлечения инвестиций в строительство арендного жилья внесены изменения в [статью 2](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DBBB06C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F0CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) закона Белгородской области от 27 ноября 2003 года N 104 "О налоге на имущество организаций". Ставка налога на имущество для строительных организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области, в части имущества - жилых помещений, оформленных в собственность застройщика и переданных в аренду (наем), снижена с 2,2 процента до 0,05 процента.

Кооператив ЖНК "ЖБК-1" осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15CC2C9D3D14FB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 30 декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах". Кооператив создан на базе и при поддержке ООО "Управляющая компании ЖБК-1" - одного из ведущих предприятий строительного комплекса области, что является основной гарантией стабильной деятельности кооператива.

Кооператив предлагает гибкие условия приобретения квартир, индивидуальный подход к каждому участнику: на внесенные членом кооператива средства фиксируется соответствующее количество квадратных метров жилого помещения. Квадратные метры накапливаются, и квартира переходит в собственность члена кооператива.

За 4 года работы в кооператив ЖНК "ЖБК-1" вступили 4 тыс. человек, принято паевых взносов на сумму 2,4 млрд рублей. Для пайщиков кооператива приобретено 800 квартир общей площадью 47 тыс. кв. метров, что составляет около 7 процентов от общего объема жилья, реализованного на первичном рынке недвижимости области.

45 процентов пайщиков данного кооператива - граждане с доходами менее 25 тыс. рублей в месяц, в том числе молодые семьи, работники бюджетной сферы и другие категории граждан, для которых недоступно ипотечное кредитование.

Помимо собственных и кредитных средств граждан, в кооператив привлечено более 100 млн рублей бюджетных средств в виде материнского капитала, вносимого членами кооператива в счет уплаты паевого взноса.

Для стимулирования развития деятельности кооператива на региональном уровне созданы благоприятные условия:

издано [распоряжение](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D948BBB2693656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Правительства Белгородской области от 7 сентября 2009 года N 302-рп "О мерах по развитию системы накопительных кооперативов на территории Белгородской области";

внесены изменения в [закон](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DBBB06C3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Белгородской области от 27 ноября 2003 года N 104 "О налоге на имущество организаций", в соответствии с которыми ставка налога для жилищных накопительных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15CC2C9D3D14FB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 30 декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах", зарегистрированных на территории Белгородской области, в отношении жилых помещений, приобретенных или построенных за счет паевых взносов граждан - членов жилищных накопительных кооперативов и находящихся в собственности жилищных накопительных кооперативов, устанавливается в размере 0,05 процента.

Правительством области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области через средства массовой информации широко освещался и пропагандировался опыт работы ЖНК "ЖБК-1".

В целях удовлетворения потребностей в жилых помещениях граждан, указанных в [части 4 статьи 16.5](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC0C8D5DB4EB5E434690DF996711E8DBF7382041B703D955C46B490F727C20CE940EB67FCE5z6U1M) Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", на территории Корочанского района планируется создание жилищно-строительного кооператива "Бюджетник". В настоящее время 18 человек изъявили желание вступить в кооператив.

Приобретение земельных участков кооперативом планируется у ООО "ЭкоСтройИнвест", осуществляющего комплексное обустройство на участке общей площадью 112500 кв. метров с кадастровым номером 31:09:1102002:75, местоположение: Белгородская область, Корочанский район, с. Погореловка, находящемся в настоящее время в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которым переданы Белгородской области через Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд РЖС) в рамках реализации указанного Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC0C8D5DB4EB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ. Данный земельный участок приобретен обществом по результатам аукциона по продаже права аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Оформление прав на земельные участки жилищно-строительным кооперативом будет осуществлено по завершении исполнения обязательств по комплексному освоению предоставленного в аренду земельного участка ООО "ЭкоСтройИнвест".

В рамках данного мероприятия разработан проект региональной программы ("дорожная карта") "Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма на 2014 - 2020 годы", который представлен в [приложении N 6](#P27025) к государственной программе.

Основное мероприятие 1.12 "Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств)".

Основное мероприятие 1.13 "Предоставление земельных участков, индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях".

В рамках мероприятия необходимо решить следующие задачи:

за 2014 - 2025 годы планируется предоставить индивидуальным застройщикам 56 тыс. земельных участков, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация" - 42,5 тыс. участков;

обеспечить реализацию механизма предоставления земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях через АО "Белгородская ипотечная корпорация";

определить адресный перечень земельных участков, планируемых к передаче для целей индивидуального жилищного строительства на долгосрочную перспективу, в том числе для многодетных семей;

обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации ветхого и аварийного жилья;

организовать вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного и иного строительства земельных участков на территории Белгородской области, находящихся в федеральной собственности, в рамках взаимодействия с Фондом "РЖС".

Фондом "РЖС" переданы области земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, общей площадью 859,6 га для целей жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса.

Таблица 6

Приоритетные земельные участки, находящиеся в федеральной

собственности, которые могут быть использованы под жилищное

строительство на территории Белгородской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Местоположение участка | Кадастровый номер | Площадь, га | Площадь к использованию, га | Расчетный объем строительства жилья, кв. метров | Передача полномочий по распоряжению земельными участками Белгородской области и их освоение |
| Всего по области: | |  | 859,6 | 855,9 | 199035 |  |
| Земельные участки, по которым полномочия переданы области | | | | | | |
| 1 | Белгородская область, г. Алексеевка (с северной части примыкает к жилой застройке п. Опытная станция, с южной части - к мкр. "Невский") | 31:22:07010  03:269 | 19,6 | 19,6 | 4900 | 2011 - 2015 годы |
| 2 | г. Алексеевка, Опытная станция | 31:22:07010  03:273 | 16,38 | 16,38 | 0 | 2011 - 2015 годы |
| 3 | г. Алексеевка, Опытная станция | 31:22:07010  03:272 | 20,14 | 20,14 | 5035 | 2011 - 2015 годы |
| 4 | г. Алексеевка, Опытная станция | 31:22:07010  03:271 | 16,8 | 16,8 | 4200 | 2011 - 2015 годы |
| 5 | Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Зеленая, 7а | 31:15:13050  14:8 | 8,1 | 8,1 | 47000 | 2011 - 2015 годы |
| 6 | Белгородская область, Белгородский район, с южной стороны пос. Майский, в районе ул. Магистральной регулируемого движения от автодороги Белгород - Никольское до автодороги М-2 "Крым" | 31:15:13080  02:20 | 12,0 | 12,0 | 3000 | 2011 - 2015 годы |
| 7 | Белгородская область, Белгородский район, юго-восточнее | 31:15:13080  04:279 | 7,8 | 7,8 | 1950 | 2011 - 2015 годы |
| 8 | Белгородская область, г. Короча | 31:09:09010  01:2 | 37,3 | 37,3 | 7460 | 2011 - 2015 годы |
| 9 | Белгородская область, г. Короча | 31:09:0:328 | 14,95 | 11,25 | 3740 | 2011 - 2015 годы |
| 10 | Белгородская область, Белгородский район, южнее с. Шагаровка, на границе с землями СПК "Страна Советов", участок N 3 | 31:15:13080  02:0019 | 52,0 | 52,0 | 10400 | 2011 - 2015 годы |
| 11 | Белгородская область, Белгородский район, слева автодороги Москва - Харьков, юго-восточнее с. Новая Деревня и ГЛФ ур. Круглый Лес и ур. Макеевское | 31:15:0:0307 | 390,9 | 390,9 | 58630 | 2011 - 2015 годы |
| 12 | Белгородская область, Белгородский район, восточнее п. Майский, в границах СПК "Страна Советов" | 31:15:19:03  003:0010 | 263,6 | 263,6 | 52720 | 2011 - 2015 годы |

Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства.

Развитие территорий и формирование системы расселения в области исходит из усиления качеств исторически сложившегося опорного каркаса расселения - городов и агломераций, использования их географических преимуществ, наличия сложившихся межрегиональных транспортных коридоров, обширной контактной зоны с ближним зарубежьем.

Приоритетными направлениями формирования системы расселения области являются:

1) развитие Белгородской агломерации и Старооскольско-Губкинской агломерации (систем расселения первого и второго порядка);

2) развитие групповых систем расселения третьего порядка на основе городов Алексеевка, Новый Оскол, Валуйки, поселков городского типа Вейделевка, Ракитное с тяготеющими к ним поселениями;

3) значимым направлением устойчивого развития групповых систем расселения является совершенствование системы расселения сельских жителей, которое предусматривает развитие всех сельских поселений независимо от их типа и численности населения, создание в них благоприятной среды обитания.

Формирующаяся групповая система расселения с центром в Белгороде - самая крупная агломерация, которая опирается на многофункциональный промышленный потенциал, значительный трудовой потенциал, преимущества географического положения, перспективы жилищного строительства в пригородной зоне, а также на ресурсы системы городов-спутников (Шебекино, Строитель, Короча) и поселка Борисовка.

Развитие Белгородской агломерации происходит по направлениям: Северное, Новосадовское, Разуменское, Никольское, Южное, Юго-Западное, Стрелецкое.

Технико-экономические показатели развития Белгородской агломерации представлены в таблице 7.

Таблица 7

Технико-экономические показатели развития

Белгородской агломерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. измерения | Всего |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 699,2 |
| 2. | Жилищный фонд | тыс. кв. м | 7476,0 |
| 3. | Индивидуальные жилые дома | штук | 38208 |
| 4. | Квартиры в секционных домах | штук | 52408 |
| 5. | Общеобразовательные школы | мест | 41560 |
| 6. | Дошкольные учреждения | мест | 12300 |
| 7. | Спортивно-досуговые комплексы | кв. м общей площади | 56879 |
| 8. | Предприятия повседневной торговли | кв. м общей площади | 74330 |
| 9. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 11961 |
| 10. | Производственные проекты | тыс. кв. м | 448,6 |
| 11. | Количество рабочих мест | тыс. мест | 44,78 |

Создание и развитие Старооскольско-Губкинской агломерации на базе предприятий металлургии, машиностроения и сопутствующих производств, ее институциональное структурирование с учетом возможностей инновационного развития будут способствовать достижению целей развития горно-металлургического кластера, внедрения и разработки новых инновационных технологий, обеспечения инновационного прорыва.

Комплексному развитию территорий в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" способствовала поддержка региональных инвестиционных проектов по обеспечению коммунальной инфраструктурой новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки.

Оказываемые меры государственной поддержки основывались на механизмах, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Жилище", и включали в себя предоставление субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов.

В масштабной поддержке проектов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" существенную роль сыграло наличие подготовленных площадок, обеспеченных необходимой градостроительной и проектной документацией (новые, отвечающие современному этапу развития генеральные планы и правила землепользования и застройки уже были утверждены, по всем проектам были подготовлены проекты планировки территории), и слаженное взаимодействие органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Белгородской области, инвесторов, застройщиков и кредитных организаций.

В целях успешного развития микрорайона жилой застройки "Дубрава" Белгородского района 6 декабря 2012 года заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и Фондом "Газпромипотека" по осуществлению совместных скоординированных действий. За период 2014 - 2020 годах планируется обеспечить ввод жилья общей площадью 232,7 тыс. кв. м, в том числе в 2014 году - 43,27 тыс. кв. м, в 2015 году - 30,0 тыс. кв. м, трех детских дошкольных учреждений и общеобразовательной школы.

Таблица 8

Проекты комплексного освоения и развития территории

под жилищное строительство, реализуемые в

Белгородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта | Тип застройки | Планируемое месторасположение реализации проекта | Объекты социальной инфраструктуры (ДОУ, школы, медицинские учреждения) | Сроки освоения |
| 1 | Индивидуальное жилищное строительство (район Опытной станции) | ИЖС и соцкультбыта | Северная часть г. Алексеевка | ДОУ на 50 мест, школа на 140 мест | 2017 - 2019 годы |
| 2 | Микрорайон "Б" | 10-этажные дома | Яковлевский район, г. Строитель, ул. Октябрьская | ДОУ на 15 мест, медицинский пункт на 50 мест | 2014 - 2017 годы |
| 3 | Микрорайон "Сретенский" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (4 - 6-этажные) | Яковлевский район, г. Строитель | ДОУ на 60 мест, школа на 65 мест, медицинский пункт на 147 мест | 2016 - 2020 годы |
| 4 | Многоэтажный жилой комплекс в пределах улиц Харьковская - Зареченская - пр. Ватутина - набережная р. Везелка | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (6 - 9-этажные) | г. Белгород | ДОУ на 70 мест | 2016 - 2018 годы |
| 5 | Развитие застроенных территорий в границах ул. Садовая - Павлова - Попова - Маяковского | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (8 - 14-этажные) | г. Белгород | 2 ДОУ на 40 и 60 мест | 2015 - 2017 годы |
| 6 | Микрорайон "Восточный" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (3 - 9-этажные) | г. Белгород | ДОУ на 160 мест, школа на 160 мест | 2014 - 2016 годы |
| 7 | Микрорайон "Юго-Западный-2.1" - "Аврора-Парк" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (4 - 7-этажные) | г. Белгород | ДОУ на 360 мест, школа на 700 мест | 2014 - 2020 годы |
| 8 | Микрорайон "Спутник" квартал N 4 | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (7 - 9-этажные) | г. Белгород, ул. Молодежная | ДОУ на 150 мест, школа на 150 мест | 2016 - 2018 годы |
| 9 | Микрорайон "Улитка" - II | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (5 - 7-этажные) | Белгородский район, п. Дубовое | ДОУ на 80 мест, школа на 80 мест | 2015 - 2017 годы |
| 10 | Микрорайон "Улитка" - III | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (5 - 7-этажные) | Белгородский район, п. Дубовое | ДОУ на 80 мест, школа на 80 мест | 2016 - 2018 годы |
| 11 | Микрорайон "Улитка" - IV | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (5 - 7-этажные) | Белгородский район, п. Дубовое | ДОУ на 80 мест, школа на 80 мест | 2017 - 2019 годы |
| 12 | Микрорайон "Новосадовый-41" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (4 - 5-этажные) | Белгородский район, п. Новосадовый | ДОУ на 25 мест | 2014 - 2015 годы |
| 13 | Микрорайон "Центральный" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (4 - 5-этажные) | Белгородский район, п. Дубовое | ДОУ на 80 мест | 2015 год |
| 14 | Микрорайон "Дубрава" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (4 - 6-этажные) | Белгородский район, п. Дубовое | ДОУ на 180 мест, школа на 1050 мест | 2015 - 2020 годы |
| 15 | Микрорайон "Южный" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (5 - 14-этажные) | г. Губкин, ул. Преображенская, район оздоровительного лагеря "Орленок" | 8 ДОУ на 95 мест, 3 школы на 425 мест, медицинский пункт на 62 посещения в смену | 2018 - 2020 годы |
| 16 | Микрорайон "Новый - 2" | Многоквартирные жилые дома переменной этажности (5 - 17-этажные), двухэтажные сблокированные коттеджи | г. Белгород, ул. Газовиков, ул. Шумилова | Школа на 550 мест | 2014 - 2018 годы |
| 17 | Развитие микрорайонов ИЖС п. Прохоровка Белгородской области | ИЖС и соцкультбыта | п. Прохоровка | Начальная школа на 100 мест с детским садом на 80 мест | 2017 - 2020 годы |
| 18 | Развитие микрорайонов ИЖС г. Новый Оскол Белгородской области | ИЖС и соцкультбыта | г. Новый Оскол | Детский сад на 145 мест | 2017 - 2020 годы |
| 19 | Развитие микрорайонов ИЖС п. Красная Яруга Белгородской области | ИЖС и соцкультбыта | п. Красная Яруга | Детский сад на 154 места | 2017 - 2020 годы |
| 20 | Развитие микрорайонов ИЖС Яковлевского городского округа Белгородской области | ИЖС и соцкультбыта | Микрорайоны ИЖС "Сретенский", "Крапивенский" Яковлевского городского округа | Школа на 198 мест, совмещенная с детским садом на 110 мест | 2017 - 2020 годы |
| 21 | Развитие индустриального домостроения МКР N 9, 11 г. Белгорода | ИЖС и соцкультбыта | МКР N 9, 11 г. Белгорода | ДОУ на 350 мест | 2018 - 2021 годы |
| 22 | Развитие микрорайонов смешанной застройки г. Белгорода (Юго-западный 2.1, Репное) | ИЖС и соцкультбыта | МКР Юго-западный 2.1, Репное г. Белгорода | Школа на 150 мест, совмещенная с детским садом на 150 мест | 2018 - 2021 годы |
| 23 | Развитие микрорайонов северо-западного направления п. Дубовое Белгородского района | ИЖС и соцкультбыта | п. Дубовое Белгородского района | Школа на 80 мест, совмещенная с детским садом на 80 мест | 2018 - 2021 годы |
| 24 | Развитие микрорайонов ИЖС Никольского и Тавровского сельских поселений Белгородского района | ИЖС и соцкультбыта | п. Никольское и п. Таврово Белгородского района | ДОУ на 96 мест | 2018 - 2021 годы |
| 25 | Развитие ИЖС с. Крутой Лог Белгородского района | ИЖС и соцкультбыта | с. Крутой Лог Белгородского района | Школа на 150 мест, совмещенная с детским садом на 25 мест | 2018 - 2021 годы \_ |
| 26 | Развитие микрорайонов ИЖС центральной части Корочанского района | ИЖС и соцкультбыта | г. Короча и близлежащие микрорайоны | Блок нач. классов на 200 мест | 2018 - 2021 годы |
| 27 | Развитие микрорайонов ИЖС Мелиховского сельского поселения Корочанского района | ИЖС и соцкультбыта | Мелиховское сельское поселение | Школа на 80 мест, совмещенная с детским садом на 60 мест | 2018 - 2021 годы |
| 28 | Развитие микрорайонов ИЖС южного направления Валуйского района | ИЖС и соцкультбыта | южное направление Валуйского района | ДОУ на 90 мест | 2018 - 2021 годы |
| 29 | Развитие микрорайонов ИЖС Яковлевского городского округа | ИЖС и соцкультбыта | Яковлевский городской округ | ДОУ на 180 мест | 2018 - 2021 годы |

По состоянию на 1 октября 2013 года сформирован региональный адресный перечень земельных участков.

В рамках решения задачи 3 "Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан" планируется реализовать следующее мероприятие:

Основное мероприятие 1.14 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В рамках реализации основного мероприятия планируется переселить 6152 человека, расселить 98789,39 кв. метров аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Белгородской области. Стоимость реализации указанных мероприятий составит 2978,4 млн рублей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Начиная с 2019 года в рамках данного мероприятия осуществляется расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В целях реализации мероприятий министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- выступает главным администратором;

- осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств;

- заключает государственные контракты на приобретение жилых помещений;

- осуществляет приобретение жилых помещений в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC1CED3D849B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- производит расчеты на основании заключенных государственных контрактов;

- обеспечивает информирование министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области об исполнении подрядной организацией своих обязанностей в рамках государственного контракта;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- обеспечивает проверку достоверности представленных муниципальными образованиями сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- обеспечивает информирование граждан о ходе расселения аварийных многоквартирных домов путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, Губернатора и Правительства Белгородской области, в официальных печатных изданиях и на сайтах в сети Интернет, включая социальные сети, на телевидении, радио и иных электронных средствах массовой информации.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2019 [N 330-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM))

В целях реализации мероприятий органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов):

- обеспечивают формирование реестра аварийных многоквартирных домов;

- обеспечивают проведение оценки стоимости изымаемых жилых помещений в соответствии с требованиями [статьи 32](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CFDDDF4DB5E434690DF996711E8DBF73820419703A9A0F1CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Жилищного кодекса Российской Федерации;

- осуществляют изъятие аварийных жилых помещений для муниципальных нужд;

- представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области информацию о выбранных гражданами способах переселения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- заключают с гражданами предварительные соглашения о переселении из аварийного жилого помещения;

- предоставляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области заявки о перечислении денежных средств для выплаты гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- обеспечивают принятие в муниципальную собственность приобретенных жилых помещений;

- обеспечивают передачу в установленном законодательством порядке жилых помещений в собственность (по договору социального найма) гражданам;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F6C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

- проводят разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях переселения;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

- проводят разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, о возникновении доплаты разницы в стоимости жилых помещений, о порядке расчета доплаты, порядке предоставления жилого помещения на условиях осуществления гражданами доплаты за предоставляемые жилые помещения, в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

- информируют граждан о ходе расселения аварийных многоквартирных домов путем размещения соответствующей информации на официальном сайте муниципального образования, в официальных печатных изданиях и на сайтах в сети Интернет, включая социальные сети, на телевидении, радио и иных электронных средствах массовой информации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В период реализации данного основного мероприятия органы местного самоуправления вправе реализовывать следующие мероприятия с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств:

1) заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми в муниципальную собственность подлежат передаче часть жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) принятие решений о развитии застроенных территорий;

3) проведение открытых аукционов и заключение договоров о развитии застроенных территорий;

4) утверждение проекта планировки застроенной территории;

5) принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

6) предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Дополнительным результатом реализации мероприятия является освобождение земельных участков (в связи с ликвидацией аварийного жилого фонда) в районах сложившейся жилой застройкой, обеспеченных социальной, инженерной и транспортной инфраструктурами. Данные участки могут быть использованы при градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей населенных пунктов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Финансирование мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DBFB1603656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года N 248-пп "Об утверждении адресной программы Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2019 - 2024 годах".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D045BFBA693656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.08.2022 N 496-пп)

Основное мероприятие 1.15 "Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц".

Обеспечение жильем данной категории проходило в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3C6D4D84DB5E434690DF996711E8DBF7382041970389F011CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем указанной категории граждан за счет средств федерального бюджета на территории Белгородской области осуществляется на основе индикатора, которым является количество семей, относящихся к данной категории, улучшивших жилищные условия.

В 2016 - 2018 года улучшили жилищные условия 14 граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

Основное мероприятие 1.15 реализовывалось в рамках решения задачи 1 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством" подпрограммы 1.

В рамках решения задачи 4 "Обеспечение земельных участков для жилищного строительства инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами" планируется реализовывать следующее мероприятие.

Основное мероприятие 1.16 "Обеспечение земельных участков для жилищного строительства дорожной, социальной и инженерной инфраструктурами".

Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой осуществляется в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B66B3656A4C17814DAF83CDB465D7D3A990F15F9C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп, в которой определены целевые показатели и ресурсное обеспечение.

В рамках застройки микрорайонов ИЖС Белгородского района (в районе сел Дубовое, Таврово, Бродок, Нелидовка, Никольское) в 2016 году была осуществлена реконструкция автодороги "Белгород - Никольское" на участке км 5 + 600 - км 12 + 600 Белгородского района протяженностью 6,814 км.

Необходимость реконструкции данной автодороги обусловлена значительным увеличением объемов индивидуального жилищного строительства в Белгородском районе, учитывая, что она связывает между собой и с областным центром существующие и строящиеся микрорайоны индивидуального жилищного строительства (ИЖС) Белгородского района, расположенные в районе сел Дубовое, Таврово, Бродок, Нелидовка, Никольское.

За период 2011 - 2015 годов общий объем ввода жилья в микрорайонах ИЖС, прилегающих к реконструируемой автодороге, составил более 400 тыс. кв. метров. В 2015 - 2020 годах общий объем ввода жилья в микрорайонах ИЖС, расположенных в районе реконструируемой автодороги, составит более 600 тыс. кв. метров.

Работы были начаты в 2015 году. Общая стоимость работ составляет 485,3 млн рублей. В 2016 году в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы Белгородской области из федерального бюджета на строительство данной дороги было выделено 334,8 млн рублей при объеме софинансирования из областного бюджета 128,7 млн рублей.

В 2016 году было введено 100 тыс. кв. метров индивидуального жилья.

В 2017 году в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" Белгородской области из федерального бюджета на строительство автодорог в микрорайонах ИЖС Яковлевского городского округа Белгородской области и в микрорайоне ИЖС Юго-Западный 2.1 в городе Белгороде предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 89,2 млн рублей при объеме софинансирования из областного бюджета 41,3 млн рублей. В 2017 году ввелось 62,4 тыс. кв. метров индивидуального жилья в данных микрорайонах.

Основное мероприятие 1.17 "Реализация мероприятий по строительству жилья для молодых специалистов и их семей в рамках проекта "Новая Жизнь".

В целях укрепления института семьи, привлечения и удержания квалифицированных кадров с февраля 2017 года на территории Юго-Западного района города Белгорода реализуется проект "Новая Жизнь", который направлен на решение жилищного вопроса молодых специалистов и их семей. Способы реализации проекта - разработка новых критериев жилья - минимальная площадь при максимальной функциональности.

Финансирование мероприятий осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций АО "Дирекция Юго-Западного района", что повлечет возникновение права собственности Белгородской области на эквивалентную часть уставного капитала АО "Дирекция Юго-Западного района".

Оператором проекта является АО "Дирекция Юго-Западного района". Проектом предусмотрено строительство пятиэтажных домов. Квартиры средней площадью 30 кв. метров строятся "под ключ", стоимость такого жилья для участника проекта ориентировочно составит 1,2 млн рублей.

Во второй и третьей очередях проекта, помимо квартир-студий, планируется строительство квартир" евродвушек" по 48 кв. метров и "евротрешек" по 57 кв. метров.

Участники проекта объединяются в специально созданный жилищный накопительный кооператив и вносят первоначальный паевой взнос в размере 30 процентов от стоимости квартиры, после чего они в течение года, на период строительства, освобождены от каких-либо платежей.

После ввода дома в эксплуатацию и передачи квартир в пользование участникам проекта размер их ежемесячных выплат составит порядка 14,5 тыс. рублей. После полной выплаты стоимости квартиры участник приобретает на квартиру право собственности.

Также планируется строительство многоквартирных домов на аналогичных условиях на территории области - в городах Валуйки, Шебекино, Новый Оскол, Старый Оскол, Алексеевка и других районах области.

Проект 1. F1 "Жилье", в рамках которого предусматривается реализация 13 мероприятий на общую сумму 2232 млн рублей, в том числе 1763 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Строительство 5 объектов социальной и 8 объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта "Жилье". Ввод жилья на территориях, участвующих в реализации данного проекта в 2019 году составит 388,4 тыс. кв. метров.

Проект 1. F3 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (далее - Проект).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В соответствии с показателями федерального проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда" Белгородской области в течение 6 лет (2019 - 2025 годы) из средств федерального бюджета планируется выделить 1784,5 млн рублей, в том числе в 2019 году - 202 млн рублей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В указанном Проекте осуществляется расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В целях реализации Проекта министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- выступает главным администратором;

- осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств;

- заключает государственные контракты на приобретение жилых помещений;

- осуществляет приобретение жилых помещений в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC1CED3D849B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

- производит расчеты на основании заключенных государственных контрактов;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

- обеспечивает информирование министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области об исполнении подрядной организацией своих обязанностей в рамках государственного контракта;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- обеспечивает проверку достоверности представленных муниципальными образованиями сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

- обеспечивает информирование граждан о ходе расселения аварийных многоквартирных домов путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, Губернатора и Правительства Белгородской области, в официальных печатных изданиях и на сайтах в сети Интернет, включая социальные сети, на телевидении, радио и иных электронных средствах массовой информации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

В целях реализации мероприятий органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов):

- обеспечивают формирование реестра аварийных многоквартирных домов;

- обеспечивают проведение оценки стоимости изымаемых жилых помещений в соответствии с требованиями [статьи 32](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CFDDDF4DB5E434690DF996711E8DBF73820419703A9A0F1CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Жилищного кодекса Российской Федерации;

- осуществляют изъятие аварийных жилых помещений для муниципальных нужд;

- представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области информацию о выбранных гражданами способах переселения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- заключают с гражданами предварительные соглашения о переселении из аварийного жилого помещения;

- предоставляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области заявки о перечислении денежных средств для выплаты гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- обеспечивают принятие в муниципальную собственность приобретенных жилых помещений;

- обеспечивают передачу в установленном законодательством порядке жилых помещений в собственность (по договору социального найма) гражданам;

- проводят разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях переселения;

- проводят разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, о возникновении доплаты разницы в стоимости жилых помещений, о порядке расчета доплаты, порядке предоставления жилого помещения на условиях осуществления гражданами доплаты за предоставляемые жилые помещения, в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения;

- информируют граждан о ходе расселения аварийных многоквартирных домов путем размещения соответствующей информации на официальном сайте муниципального образования, в официальных печатных изданиях и на сайтах в сети Интернет, включая социальные сети, на телевидении, радио и иных электронных средствах массовой информации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В период реализации Проекта органы местного самоуправления вправе реализовывать следующие мероприятия с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств:

1) заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми в муниципальную собственность подлежат передаче часть жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) принятие решений о развитии застроенных территорий;

3) проведение открытых аукционов и заключение договоров о развитии застроенных территорий;

4) утверждение проекта планировки застроенной территории;

5) принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

6) предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F1C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Дополнительным результатом реализации мероприятия является освобождение земельных участков (в связи с ликвидацией аварийного жилого фонда) в районах сложившейся жилой застройкой, обеспеченных социальной, инженерной и транспортной инфраструктурами. Данные участки могут быть использованы при градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей населенных пунктов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F1CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Уровень софинансирования расходных обязательств при реализации указанного федерального проекта формируется из расчета не менее девяносто шести процентов к четырем процентам.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F1CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Региональная составляющая для Белгородской области по расселению аварийного жилищного фонда составляет 56,22 тыс. кв. метров (127 домов), по переселению жителей - 3061 человек.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F2C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Финансирование мероприятия Проекта предполагается осуществлять с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, инвестиционных (внебюджетных) ресурсов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F2C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B7BB613656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Правительства Белгородской области от 18 марта 2019 года N 114-пп "Об утверждении адресной программы Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D045BFBA693656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.08.2022 N 496-пп)

Основное мероприятие 1.18 "Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 188-пп)

Формирование системы ипотечного кредитования является одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики. Возможность ипотечного кредитования населения, включая предоставление ипотечных займов на приобретение (строительство) жилья, является механизмом, способным решить задачи огромной социальной важности государства: жилищную проблему, проблему финансирования капитального строительства, развития индивидуального жилищного строительства.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 188-пп)

В целях создания условий для реализации [Постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3C8D4D145B5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 года N 566 "Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году" на территории Белгородской области осуществляется оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 188-пп)

Основное мероприятие направлено на оказание работникам бюджетной сферы поддержки в приобретении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов, взятых в период с 17 апреля 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно по ставке не выше 7 процентов годовых, в виде предоставления в течение первых пяти лет социальных выплат на возмещение части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование ипотечным кредитом (займом).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп)

В рамках основного мероприятия с 2020 по 2025 годы планируется предоставление за счет средств областного бюджета государственной поддержки отдельным категориям граждан на общую сумму 1691,6 млн рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 188-пп)

Реализация основного мероприятия позволит:

- предоставить безвозмездную финансовую помощь в приобретении жилых помещений с помощью ипотечного кредита порядка 5000 семей граждан отдельных категорий;

- улучшить социальный климат и демографическую ситуацию в области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 188-пп)

В рамках основного мероприятия 1.18 в связи с планируемой ипотекой для ИТ-специалистов, реализуемой министерством цифрового развития Белгородской области, в 2022 - 2023 годах планируется поддержка данной категории граждан из средств областного бюджета в сумме 20 млн рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп)

Также предусмотрена поддержка граждан, постоянно проживающих на территории Белгородской области, чье жилое помещение было утрачено или повреждено, а также жителей приграничных территорий, покинувших опасные районы проживания в связи с проведением специальной военной операции. На эти цели на 2022 - 2025 годы предусмотрены средства областного бюджета в размере 18,8 млн рублей, что позволит поддержать 75 граждан данной категории.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп)

Основное мероприятие 1.19 "Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям Белгородской области на осуществление мероприятий, связанных с сопровождением инвестиционных проектов в сферах градостроительной и строительной деятельности, транспортной и дорожной инфраструктур, а также жилищного строительства".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF44B9BA683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 24.05.2021 N 182-пп)

Общий объем финансирования основного мероприятия составит 17,5 млн рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF44B9BA683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 24.05.2021 N 182-пп)

Основное мероприятие 1.20 "Содействие организации деятельности по осуществлению комплексного развития территорий".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 478-пп)

Общий объем финансирования основного мероприятия составит 21 млн рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 478-пп)

Основное мероприятие 1.21 "Строительство жилых домов специализированного жилищного фонда".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 478-пп)

На обеспечение жильем многодетных семей планируется направить более 10 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем более 1,4 тысячи многодетных семей за 10 лет.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 478-пп)

Основное мероприятие 1.22 "Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 478-пп)

В 2022 - 2024 годах планируется обеспечить жильем 280 семей, воспитывающих детей-инвалидов. На обеспечение жильем семей с детьми-инвалидами планируется направить свыше 1 млрд рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 478-пп)

Основное мероприятие 1.23 "Реализация инфраструктурных проектов".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04EB6B5683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 27.12.2021 N 681-пп)

В 2022 - 2023 годах планируется реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях обеспечения инфраструктурой связанных с ними инвестиционных проектов жилищного строительства. Общий объем финансирования основного мероприятия составит 4404,58 млн рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04EB6B5683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 27.12.2021 N 681-пп)

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 1 представлена в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

За период реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается достичь следующих целевых показателей:

1. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 3402 семьи.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 29.07.2019 [N 330-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F2C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2019 [N 612-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4CBBB26F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.05.2020 [N 188-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4EB8B06B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F6C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 23.11.2020 [N 491-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4BB6BB6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F6C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 28.12.2020 [N 613-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4AB8B66D3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F4C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 24.05.2021 [N 182-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF44B9BA683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04FBAB36F3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 27.12.2021 [N 681-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04EB6B5683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 30.12.2022 [N 841-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM))

2. Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий, - не менее 90 процентов.

Ежегодные плановые значения целевых показателей на период реализации подпрограммы 1 приведены в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

Реализация подпрограммы 1 позволит:

- создать рынок доступного жилья и механизмы, обеспечивающие доступность жилья для граждан с разным уровнем доходов;

- повысить уровень и качество жизни незащищенных категорий населения области;

- привлечь около 534387,1 млн рублей внебюджетных инвестиций в сферу жилищного строительства;

- увеличить количество земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

- обеспечить сохранение мощностей действующих строительных организаций и, как следствие, сохранение рабочих мест на указанных предприятиях;

- создать условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе.

Кроме улучшения социального благополучия жителей области, реализация подпрограммы 1 даст значительный мультипликативный эффект для общего экономического развития и роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 559355311,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета - 11159739,1 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 26106832,1 тыс. рублей;

- консолидированных бюджетов муниципальных образований - 1194172,2 тыс. рублей;

- иных источников (прогноз) - 520894568,0 тыс. рублей ([приложение N 2](#P6637) к государственной программе).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F5C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп)

Потребность средств областного бюджета определена с учетом реализации областных целевых программ по направлениям:

- строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

- инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области.

Прогноз привлечения средств в жилищное строительство за счет внебюджетных источников определен расчетным путем исходя из сложившейся стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных программ, государственных программ Белгородской области, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области на очередной финансовый год и в процессе их исполнения.

В рамках подпрограммы 1 справочный объем налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета) в 2019 - 2025 годах составит 21054 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 2454 тыс. рублей;

2020 год - 2600 тыс. рублей;

2021 год - 2800 тыс. рублей;

2022 год - 3000 тыс. рублей;

2023 год - 3200 тыс. рублей;

2024 год - 3400 тыс. рублей;

2025 год - 3600 тыс. рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4BB6BB6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 23.11.2020 N 491-пп)

Оценка объема налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета) в результате применения налоговых льгот, освобождений, преференций в рамках подпрограммы 1 представлена в [приложении N 14](#P67592) к Программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF4BB6BB6E3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 23.11.2020 N 491-пп)

Подпрограмма 2

"Создание условий для обеспечения населения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства"

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы 2: "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" (далее - подпрограмма 2) | |
| 1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8C6F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, министерство строительства Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 2 | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Белгородской области |
| 4. | Задачи подпрограммы 2 | 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.  2. Создание условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области |
| 5. | Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Этап 1 - 2014 - 2020 годы;  Этап 2 - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 42846550,8 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 17718091,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 482421,20 тыс. рублей;  2015 год - 444930,00 тыс. рублей;  2016 год - 297388,00 тыс. рублей;  2017 год - 599188,51 тыс. рублей;  2018 год - 539015,31 тыс. рублей;  2019 год - 637139,0 тыс. рублей;  2020 год - 806922,7 тыс. рублей;  2021 год - 3911467,4 тыс. рублей;  2022 год - 6839980,7 тыс. рублей;  2023 год - 541486,0 тыс. рублей;  2024 год - 1303058,0 тыс. рублей;  2025 год - 1315095,0 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) составит 366797,6 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований - 6786386,5 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств иных источников составит 17975274,9 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D14DB8B06A3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F6C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп) | | |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | К 2025 году планируется:  1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 6122,4 тыс. кв. метров.  2. Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до 95 процентов.  3. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Жилищная политика, проводимая Правительством области, направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Решение жилищной проблемы является одним из основных направлений реализации программы 2 улучшения качества жизни населения области.

Главным стратегическим документом, определяющим приоритеты в деятельности Правительства области, является Программа улучшения качества жизни населения, направленная на создание для населения области достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе.

Жилищно-коммунальное хозяйство области представляет многоотраслевой хозяйственный комплекс, в котором сосредоточено около 30 процентов всех основных фондов области и который включает все необходимые для жизнедеятельности населения виды услуг. В области на начало 2013 года эксплуатировался жилищный фонд общей площадью 41,6 млн кв. м.

Однако, несмотря на принимаемые Правительством области меры по реформе жилищно-коммунального хозяйства, направленные на улучшение состояния жилищного фонда и коммунального хозяйства с одновременным повышением качества оказываемых услуг, сложное финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства ведет к значительному износу его объектов.

Проведение капитального ремонта является одним из основных направлений развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Белгородской области, включающего в себя создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, стимулирование процесса реформирования жилищной сферы, создание эффективных механизмов управления жилищным фондом.

На сегодняшний день на территории региона свыше 3 тысяч многоквартирных домов требуют капитального ремонта. В период 2002 - 2007 годов динамика увеличения площади ветхого жилищного фонда опережала объемы капитального ремонта жилых домов.

В ходе реализации на территории Белгородской области Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CAD3D94EB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 2008 - 2013 годах объемы капитального ремонта жилищного фонда увеличились более чем в 10 раз.

В результате выполнения программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2008 - 2013 годы отремонтировано 1635 многоквартирных домов общей площадью 4927,3 тыс. кв. м (таблица 9).

Таблица 9

Финансирование адресных программ капитального ремонта

многоквартирных домов области в 2008 - 2012 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Общий объем финансирования, млн руб. | В том числе: | Количество МКД, ед. | Общая площадь МКД, тыс. кв. м | Кол-во человек, тыс. чел. |
| средства ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ, млн руб. |
| Всего: | 3 797,45 | 2 662,37 | 1 635 | 4 927,30 | 222,38 |
| 2008 | 608,70 | 339,30 | 477 | 1 859,90 | 85,90 |
| 2009 | 1 722,68 | 1 467,83 | 582 | 1 827,69 | 87,03 |
| 2010 | 442,63 | 377,20 | 167 | 418,92 | 16,50 |
| 2011 | 214,32 | 123,40 | 114 | 281,51 | 10,57 |
| 2012 | 441,84 | 253,00 | 193 | 340,59 | 14,10 |
| 2013 | 367,28 | 101,64 | 102 | 198,68 | 8,28 |

В 2014 - 2021 годах на территории области в рамках реализации подпрограммы 2 будут капитально отремонтированы многоквартирные дома общей площадью 6122,4 тыс. кв. м, в которых проживает 328,95 тыс. человек.

Оказание государственной поддержки в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", основных положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CFDDDF4DB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Российской Федерации и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CAD3D94EB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" является очень эффективной мерой для приведения жилищного фонда области в надлежащее состояние. Одновременно прорабатываются и иные пути решения данного вопроса, такие как создание регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Белгородской области является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Белгородской области.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Белгородской области. В области большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов государственной власти.

В настоящее время система наружного освещения Белгородской области включает в себя свыше 190 тыс. световых приборов, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4 - 10 кВ, - 43183,8 км сетей.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC2CCD6DD4DB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов государственной власти области и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства в целом населенных пунктов области невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории, а также выявлению и распространению передового опыта организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства области, является одним из приоритетных направлений государственной политики области.

Благоустройству населенных пунктов и городских округов Белгородской области в последние годы уделяется повышенное внимание. Широкий спектр мероприятий направлен на формирование эстетически выразительной и благоприятной среды в городских и сельских населенных пунктах, композиционной привлекательности озелененных пространств, элементов природных комплексов.

Развитие ландшафтно-рекреационных территорий городов и пригородных зон, улучшение санитарно-технического комфорта и благоустройства усадебной городской и сельской застройки остаются приоритетными направлениями.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC2CCD6DD4DB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях улучшения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий Белгородской области министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области проводится ежегодный областной конкурс на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области", "Лучшая улица", "Лучший дом в частном секторе", "Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами", который позволяет наиболее эффективно повысить уровень благоустройства городов и населенных пунктов области.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM))

Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CBDCDD4DB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития области;

носят межотраслевой и межведомственный характер;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение в водном секторе наиболее прогрессивных, наилучших, доступных технологий, современного оборудования;

носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей области, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие области.

Эффективное использование и охрана водных ресурсов - это проблема, которую невозможно успешно решить только на уровне муниципального образования или в рамках одного города.

В результате реализации государственной программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Белгородской области.

Задачи подпрограммы 2:

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- создание условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области.

Срок реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2025 годы.

Этап 1 - 2014 - 2020 годы;

Этап 2 - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 2

Важным условием выполнения мероприятий подпрограммы 2 является последовательность действий всех заинтересованных участников подпрограммы 2.

В рамках решения задачи 1 "Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности" предусматривается реализация следующего основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов".

Мероприятия реализуются на основании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ежегодно корректируемых и утверждаемых постановлением Правительства Белгородской области.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC0C6D2DD4DB5E434690DF996711E8DBF7382041970389C001CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) - [9](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC0C6D2DD4DB5E434690DF996711E8DBF7382041970389A0A1CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей изношенных элементов, восстановление или их замену на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий, с учетом применения энергоэффективных и энергосберегающих материалов.

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых:

1) требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации мероприятия;

2) необходимость капитального ремонта установлена на дату утверждения или актуализации мероприятия в соответствии с критериями необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном [законом](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04BBEB56C3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области".

Очередность осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании сведений технических/кадастровых паспортов многоквартирных домов с учетом положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CFDDDF4DB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в статье 6 вышеуказанного закона Белгородской области.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках мероприятия должна предусматривать:

- проведение технического обследования с составлением акта;

- составление проектной документации для всех проектных решений по замене конструкций, инженерных систем или устройству их вновь и другим аналогичным работам;

- составление сметной документации с отметкой специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок;

- разработку проекта организации капитального ремонта;

- проект производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.

Интервал времени между утверждением проектной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 года. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и утверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Белгородской области, установлен [статьей 5](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04BBEB56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0817F2C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) закона Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области".

В соответствии с [частью 3 статьи 166](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CFDDDF4DB5E434690DF996711E8DBF738207187533CA5953A5C8FA21DA12EB5CF765FEzEU4M) Жилищного кодекса Российской Федерации в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D048B7BB6D3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Правительства Белгородской области от 30 марта 2020 года N 118-пп "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области" утверждены перечни многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту с участием мер финансовой поддержки, по видам работ. Перечни представлены в [приложениях N 30](#P69118), [N 31](#P69304), [N 32](#P74529), [N 33](#P75182) к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D045BFBA693656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.08.2022 N 496-пп)

В рамках решения задачи 2 "Создание условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.2 "Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области".

Услуги по наружному освещению включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей. Услуги по наружному освещению регламентированы [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DC48B8B56D3656A4C17814DAF83CDB545D25359E0E09F0C7E425C410zEUAM) Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года N 54-пп "Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области" и включают в себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов наружного освещения.

Техническое обслуживание установок наружного освещения включает работы по осмотру и проверке состояния установок, устранению мелких дефектов и ликвидации повреждений, замене элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), проведению ревизий и ремонту устройств телемеханического и автоматического управления сетями. Эти работы осуществляются в соответствии с установленной исходя из местных условий периодичностью согласно нормам обслуживания. К работам по техническому обслуживанию объектов наружного освещения относятся следующие виды работ:

- замена электрических ламп, чистка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки - один раз в год; установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор - один раз в год.

Ремонт сетей наружного освещения включает замену проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 20 процентов от общего протяжения проводов и растяжек; замену осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20 процентов от общего количества арматуры на данной улице в течение года; замену кабеля местами и участками, но не более 10 процентов от общей протяженности кабеля на данной улице; ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5 процентов балансовой стоимости; смену эксплуатируемых фонарей, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной аппаратуры в размере, превышающем объемы, предусмотренные текущим ремонтом; замену осветительной арматуры в количествах, превышающих установленные объемы по текущему ремонту, включая замену арматуры устаревших конструкций более совершенными типами; замену кабеля протяженностью, превышающей установленные объемы по текущему ремонту; установку и все виды работ по ремонту и замене реле времени (контактных часов) и фотореле для управления наружным освещением; все виды работ по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями наружного освещения в количестве до 10 процентов в год от стоимости аппаратуры.

Расходы на эксплуатацию объектов наружного освещения определяются как сумма нормативных затрат на эксплуатацию объектов наружного освещения по отдельным статьям расходов:

- затраты на электрическую энергию;

- стоимость эксплуатации объектов наружного освещения.

По статье "Затраты на электрическую энергию" отражается стоимость электрической энергии, покупаемой у энергоснабжающих организаций для освещения территорий. Стоимость электрической энергии определяется на основании общей потребности и нерегулируемых тарифов на электрическую энергию, сложившихся в расчетном периоде.

При определении общей планируемой потребности в электрической энергии учитываются следующие основные условия:

- мощность светильников с газоразрядными лампами принимается равной номинальной мощности лампы (ламп), установленной(ых) в нем, а также учитываются потери мощности в пускорегулирующем аппарате;

- мощность светильников с лампами накаливания принимается равной номинальной мощности ламп, установленных в них.

Количество часов работы светильников в общем и ночном режимах определяется в соответствии с единым графиком работы наружного освещения.

Время включения наружного освещения при наступлении вечерних сумерек и время выключения освещения при окончании утренних сумерек согласно единому графику работы наружного освещения может быть скорректировано с учетом географических координат местности и (или) погодных факторов.

Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения определяется в расчете на принятый измеритель. В качестве единицы измерения принимается 1 час работы светоточки.

Основное мероприятие 2.3 "Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" на территории Белгородской области" (далее - Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ).

Мероприятие разработано в целях реализации положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CBDCDD4DB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 12 января 1996 года N 8-ФЗ, направлено на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета на мероприятия по погребению и оказанию услуг по погребению умершего гражданина при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

Организация похоронного дела согласно [пункту 2 статьи 25](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CBDCDD4DB5E434690DF996711E8DBF738204107B6CCF4C42FDC5FC39C410F740F567zFUFM) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ осуществляется органами местного самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в [пункте 1 статьи 12](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CBDCDD4DB5E434690DF996711E8DBF738204197038960E1CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ, включают в себя оформление документов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозку умершего на кладбище (в крематорий) и погребение. Финансирование расходов, понесенных специализированной службой по вопросам похоронного дела, осуществляется в порядке, предусмотренном [пунктом 3 статьи 9](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CBDCDD4DB5E434690DF996711E8DBF738206197B6CCF4C42FDC5FC39C410F740F567zFUFM) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ.

При этом согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CBDCDD4DB5E434690DF996711E8DAD73DA081976269E0A09F2C5F8z2U4M) от 12 января 1996 года N 8-ФЗ федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также иные юридические лица обязаны оказывать содействие в поиске родственников либо законного представителя, в исполнении волеизъявления граждан, а также иные необходимые для таких случаев услуги.

[Порядок](#P68910) предоставления и распределения субвенций областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, представлен в приложении N 28 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D04EB6B5683656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 27.12.2021 N 681-пп)

Основное мероприятие 2.4 "Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F7CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Конкурс на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области", "Лучшая улица", "Лучший дом в частном секторе", "Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами" (далее - конкурс) проводится ежегодно по номинациям:

- "Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области";

- "Лучшая улица";

- "Лучший дом в частном секторе";

- "Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Целью проведения конкурса является:

- активизация проведения реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве области;

- выявление населенных пунктов, добившихся наилучших результатов в благоустройстве и преобразовании отрасли;

- выявление наиболее интересных реализованных проектов благоустройства городских и сельских поселений, привлечение средств и трудовых ресурсов населения и организаций к работе по благоустройству городских и сельских поселений;

- обобщение и распространение положительного опыта в данной сфере.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F8C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Участниками конкурса в номинации "Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области" могут быть населенные пункты (города, поселки, села) области, относящиеся к следующим четырем категориям:

I категория - города с населением численностью от 50 тыс. человек и более, включая областной центр г. Белгород;

II категория - населенные пункты численностью от 15 тыс. человек до 50 тыс. человек;

III категория - населенные пункты численностью от 5 тыс. человек до 15 тыс. человек;

IV категория - населенные пункты численностью до 5 тыс. человек.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Для населенных пунктов IV категории номинации "Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области", а также для номинации "Лучшая улица", "Лучший дом в частном секторе", "Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами" конкурс проводится в два этапа: предварительный и основной.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C0F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

1 этап - предварительный, проводится в муниципальных районах и городских округах в целях отбора участников основного этапа конкурса;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C3F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

2 этап - подведение итогов конкурса среди победителей 1 этапа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C2F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Организаторами предварительного этапа конкурса являются органы местного самоуправления, на территории которых расположены эти населенные пункты. Итоги предварительного этапа конкурса являются основанием для представления его победителей для участия в основном этапе конкурса.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9CDF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Организатором конкурса населенных пунктов I, II и III категорий, населенных пунктов - победителей предварительного этапа для населенных пунктов IV категории является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9CCF1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9D049B6B46B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0816F9C4F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM))

Организаторы конкурса обеспечивают:

- подготовку информации, связанной с проведением конкурса;

- подготовку, тиражирование и рассылку программы и условий проведения конкурса;

- сохранность конкурсных материалов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F0C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Победителям конкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы Правительства Белгородской области и денежные премии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DF45B6B76B3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F0C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Основное мероприятие 2.5 "Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой".

Обеспечение населения области чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одними из приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Централизованное водоснабжение населения области осуществляется из подземных водоносных горизонтов муниципальными и ведомственными водопроводами. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 8633 км, в том числе уличной водопроводной сети - 3949 км, водоводов - 827 км, внутриквартальной и внутридворовой сети - 3857 км. При этом протяженность водопроводных сетей, не отвечающих санитарным нормам и правилам (ветхие сети), составляет 3749 км (43,4 процента).

По отчетным данным по состоянию на 1 января 2010 года централизованным водоснабжением охвачено 74,2 процента населения области.

Схемы водоснабжения сельских населенных пунктов области представлены как раздельными системами водоснабжения, так и объединенными (для жилых и производственных зон). Набор сооружений для водопроводных систем представлен одной - двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней, чаще всего расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью несколько километров. Кольцевые водопроводные сети имеются в административных центрах муниципальных образований области и некоторых крупных сельских населенных пунктах.

Общий объем капитальных вложений, предусмотренных данным мероприятием на строительство и реконструкцию сетей, объектов водоснабжения и водоотведения, составляет 5885,802 млн рублей ([приложение N 3](#P22530) к государственной программе).

На эти средства планируется построить 648,8 км новых сетей водоснабжения, реконструировать 490,2 км водопроводов, пробурить 174 новые скважины, установить 132 водонапорные башни, построить 22 новые станции обезжелезивания, заменить 29 водонапорных башен, увеличить мощность 3 станций обезжелезивания и другие виды работ.

Семьдесят шестой - восемьдесят второй абзацы исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F5C5F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп.

Основное мероприятие 2.6 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды".

В 2017 году на территории Белгородской области планируется реализовать проект "Формирование комфортной городской среды" с целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Белгородской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

В 2017 году мероприятия по формированию современной городской среды планируются к реализации в четырех муниципальных образованиях Белгородской области: городе Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и Губкинском городском округе.

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год предусматривают:

а) распределение субсидий между муниципальными образованиями - получателями субсидий, определяется исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также количества расположенных на территории муниципальных образований многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

б) включение в перечень муниципальных образований - получателей субсидии в обязательном порядке административного центра области и монопрофильных муниципальных образований;

в) распределение объема средств, полученных в 2017 году в качестве субсидии, следующим образом:

- не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- 1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в 2017 году, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год;

г) определение объема средств подлежащих направлению в разрезе видов использования, предусматривающих:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды работ), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета Белгородской области;

- перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии;

- условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах и иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству;

- возможность перечисления бюджетом Белгородской области в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год, муниципальным образованиям - получателям субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня заключения соглашения с органами местного самоуправления таких муниципальных образований;

- возврат средств в бюджет Белгородской области в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC3CCDDDD4EB5E434690DF996711E8DBF7382041970389F0A1CA494BE72C912EF5CF567E2E56203zAU1M) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации";

д) обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Белгородской области, в том числе:

- не позднее 1 апреля 2017 года разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год;

- не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год;

- разработать и утвердить порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, с включением в него текстового и визуального описания проекта, перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

- разработать и утвердить порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, и механизм контроля за их расходованием;

е) проведение работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Показатели результативности использования субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов на формирование современной городской среды в 2017 году отражены в таблице 9.1.

Общий объем финансирования данного мероприятия составляет 475664,00 тыс. рублей.

Таблица 9.1

Показатели результативности использования субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку государственных программ субъектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Срок исполнения | Плановое значение показателя результативности | |
| 1 | Утверждение (корректировка действующей) государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2017 год | Не позднее 15 марта 2017 года | Утверждение программы в установленный срок | 1 |
| 2 | Утверждение государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | Не позднее 1 сентября 2017 года | Утверждение программы в установленный срок | 1 |
| 3 | Утверждение (корректировка действующей) органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | Не позднее 31 декабря 2017 года | 100% муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утвердили муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | 1 |
| 4 | Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений) | Не позднее 1 ноября 2017 года | 100% муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утвердили правила благоустройства поселений с учетом общественных обсуждений | 1 |
| 5 | Принятие (изменение) закона субъекта Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев, в том числе, повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований | Не позднее 1 ноября 2017 года | Принят закон (изменен) | 1 |
| 6 | Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Не позднее 1 декабря 2017 года | Представлено не менее 2 проектов | 1 |
| 7 | Принятие нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о создании межведомственной комиссии | Не позднее 1 марта 2017 года | Принят акт | 1 |
| 8 | Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год | Не позднее 1 апреля 2017 года | 100% муниципальных образований, подавших заявки на получение субсидии, опубликовали соответствующие требованиям муниципальные программы в установленный срок | 1 |
| 9 | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год | Не позднее 25 мая 2017 года | 100% муниципальных образований, подавших заявки на получение субсидии, утвердили соответствующие требованиям муниципальные программы в установленный срок | 1 |
| 10 | Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лица дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта | Не позднее 1 июля 2017 года | 100% муниципальных образований, подавших заявки на получение субсидии, утвердили соответствующие требованиям муниципальные программы в установленный срок | 1 |

Основное мероприятие 2.7 "Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов".

В рамках реализации задачи 2 подпрограммы 2 в 2017 году на территории Белгородской области планируется реализовать мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий с целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Белгородской области путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству дворов.

Общий объем финансирования данного мероприятия составляет 106879,45 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.8 "Обустройство мест массового пользования населения (городских парков)".

На территории Белгородской области планируется реализовать мероприятия по обустройству мест массового отдыха (городских парков) с целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Белгородской области путем реализации комплекса мероприятий по обустройству парков. В 2017 году мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) планируются к реализации на территории Шебекинского городского округа Белгородской области.

Общий объем финансирования данного мероприятия составляет 20907,81 тыс. рублей.

В 2018 году на территории Белгородской области мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) планируются к реализации в городе Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области.

Планируемый общий объем финансирования данных мероприятий в 2018 году составляет 9411,01 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.9 "Внедрение автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов".

В целях обеспечения учета движения всех отходов, произведенных на территории области, начиная от момента их образования и заканчивая захоронением и реализацией вторичного сырья, а также систематизации контроля за осуществлением платы за негативное воздействие необходимо внедрение автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов" (далее - РКО).

РКО является сводом регулярно заполняемых систематизированных данных о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе опасности отходов производства и потребления, условиях и конкретных объектах их размещения, применяемых технологиях утилизации и обезвреживания, а также сведениях о деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в результате которой образуются отходы.

Данные, включенные в РКО, будут использованы при утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

На разработку системы из областного бюджета выделено 470 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.10 "Создание условий для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами".

В целях оптимизации на территории Белгородской области схемы транспортных потоков твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от мест их образования к местам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения необходимо строительство мусороперегрузочных станций (далее - МПС).

Применение МПС позволит сократить расходы на транспортирование ТКО, более эффективно использовать специализированную технику за счет уменьшения плеча вывоза отходов.

На разработку проектов строительства МПС из областного бюджета выделено 21,3 млн рублей.

Основное мероприятие 2.11 "Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F5C7F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В настоящее время в городских и сельских поселениях Белгородской области находятся более 3,5 тыс. шахтных колодцев, являющихся в большинстве случаев единственным источником питьевой воды.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B75820ED61E6AC5BCB90D9DE45B7B56C3656A4C17814DAF83CDB465D7D399E0815F5C1F1739556BC4FF563E2E7601FA00E80zFUDM) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

В соответствии с [пунктом 5.5 статьи 5](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15BC0CDD5DC46E8EE3C3001FB917E419AB83A8E051970309D0343A181AF2AC414F742F77BFEE760z0U2M) СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" чистка и дезинфекция шахтных колодцев должна производиться не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471E103DE00FB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E49A8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области совместно с органами местного самоуправления Белгородской области проведен мониторинг шахтных колодцев, нуждающихся в принятии срочных мер по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471E103DE00FB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E49ABAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D45ACAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

В целях приведения состояния шахтных колодцев, расположенных на территории Белгородской области, к нормам [СанПиН 2.1.4.1175-02](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B21914B1C1362BB5FB6D63608E965A1DD265A891A7E6CF84C781DE9F3C415804ECE4E9F94A41B0EUAM) в 2020 - 2022 годах будут проведены мероприятия на 1950 шахтных колодцах. На указанные мероприятия из областного бюджета выделено 74688,25 тыс. рублей. Уровень софинансирования бюджетов муниципальных образований составит 12,5 процента.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471E103DE00FB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E49AAAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 330-пп)

Основное мероприятие 2.12 "Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4CA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

В рамках основного мероприятия планируется благоустроить городские и сельские территории в муниципальных образованиях Белгородской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4CAAAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Общий объем финансирования основного мероприятия составит 350,8 млн рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4CA5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Основное мероприятие 2.13 "Обеспечение мероприятий по ускоренной замене лифтового оборудования".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4CA4AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

С целью снижения количества лифтов, отработавших нормативный срок службы в 2021 - 2023 годах, на территории Белгородской области запланирована реализация III этапа ускоренной замены лифтового оборудования.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DADAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

В рамках III этапа замены лифтового оборудования в период с 2021 по 2023 годы планируется заменить 1363 единицы лифтового оборудования, в том числе:

- в 2021 году - 413 единиц;

- в 2022 году - 450 единиц;

- в 2023 году - 500 единиц.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DACAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Работы по замене лифтов планируется выполнять с софинансированием за счет средств бюджета Белгородской области, в том числе с последующим возмещением половины затрат областного бюджета за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Общий объем финансирования основного мероприятия составит более 3 млрд рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DABAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Основное мероприятие 2.14 "Организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DAAAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

В 2021 году планируется провести несколько конкурсов на разработку архитектурно-градостроительных концепций общественных пространств в г. Белгороде:

- открытый международный конкурс по номинации "Центральный парк культуры и отдыха им. В.И.Ленина площадью 30,87 га";

- открытый всероссийский конкурс по номинации "Природный парк "Архиерейская роща" площадью 42 га";

- открытый международный конкурс по номинации "Развитие квартала "Свято-Троицкий" в г. Белгороде".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Общий объем финансирования основного мероприятия составит 36916,8 тыс. рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4EAFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

[Порядок](#P68466) предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на организацию и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды, представлен в приложении N 24 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4EAEAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Основное мероприятие 2.15 "Проектирование общественных территорий".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4EA9AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

В 2022 году на территории Белгородской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 35 общественных территорий в 6 муниципальных образованиях, а также приоритетные общественные пространства в крупных городах области с целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Белгородской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4EA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Для повышения уровня благоустройства вышеуказанных общественных территорий и пространств в 2021 году необходимо разработать проекты их благоустройства с привлечением передовых архитектурных мастерских России и мира.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4EABAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Общий объем финансирования данного мероприятия составит 90559,7 тыс. рублей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4EAAAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

[Порядок](#P68569) предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на обеспечение мероприятий по проектированию общественных территорий представлен в приложении N 25 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4EA5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 101-пп)

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2 представлена в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать:

- передаче многоквартирных домов в управление собственникам помещений; созданию института профессиональных управляющих многоквартирными домами; формированию и передаче собственникам жилых помещений в многоквартирных домах земельных участков, расположенных под многоквартирными домами; созданию конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, развитию концессиональных механизмов обслуживания систем жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 в 2025 году:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 6122,4 тыс. кв. метров;

- увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до 95 процентов;

- обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных

распорядителей средств областного бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2)

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 10.

Таблица 10

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 2

государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D4BA4AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области

от 30.12.2022 N 841-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | Всего |
| Федеральный бюджет (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 2014 | 75 995,00 | 482 421,20 | 222 786,00 | 0 | 577 716,00 | 1 358 918,20 |
| 2015 | 12 549,63 | 444 930,00 | 235 760,00 | 0 | 1 581 725,8 | 2 274 965,45 |
| 2016 | 0,00 | 297 388,00 | 403 050,00 | 0 | 1 575 427,5 | 2 275 865,47 |
| 2017 | 270 818,29 | 599 188,51 | 487 501,00 | 0 | 2 330 277,70 | 3 687 785,50 |
| 2018 | 7 434,70 | 539 015,31 | 497 674,00 | 0 | 1 661 015,6 | 2 705 139,58 |
| 2019 | 0 | 637 139,0 | 539 676,0 | 0 | 1 701 782,9 | 2 878 597,87 |
| 2020 | 0 | 806 922,7 | 650 039,6 | 0 | 1 780 814,8 | 3 237 777,1 |
| 2021 | 0 | 3 911 467,4 | 633 601,9 | 0 | 1 596 728,2 | 6 141 797,5 |
| 2022 | 0 | 6 839 980,7 | 672 343,0 | 0 | 1 789 864,5 | 9 302 188,2 |
| 2023 (прогноз) | 0 | 541 486,0 | 783 564,0 | 0 | 1 343 931,5 | 2 668 981,5 |
| 2024 (прогноз) | 0 | 1 303 058,0 | 813 917,0 | 0 | 1 017 995,2 | 3 134 970,2 |
| 2025 (прогноз) | 0 | 1 315 095,0 | 846 474,0 | 0 | 1 017 995,20 | 3 179 564,2 |
| Всего | 366 797,6 | 17 718 091,8 | 6 786 386,5 | 0 | 17 975 274,9 | 42 846 550,8 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в N 2 и N 3 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсным обеспечением мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах являются иные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах).

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Белгородской области, местного бюджета.

Финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородской области за счет бюджетных средств осуществляется через главного распорядителя средств - министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D45ACAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Порядок предоставления и расходования субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области определен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471C1D31E60CB0816958EF30E19D200FD85E2B60FD41324CAFB8CB158405U3M) Правительства Белгородской области от 24 октября 2011 года N 382-пп "Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области".

Основанием для финансирования расходов на организацию наружного уличного освещения населенных пунктов на территории муниципальных образований являются закон Белгородской области о бюджете на текущий финансовый год, [постановление](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471C1D32E00EB0816958EF30E19D200FD85E2B60FD41324CAFB8CB158405U3M) Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года N 54-пп "Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области", правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований, а также документы, подтверждающие объемы предоставленных услуг в физическом и стоимостном выражениях.

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

Финансирование мероприятий по созданию условий для улучшения эстетического облика населенных пунктов, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области осуществляется за счет субсидий из областного бюджета через главного распорядителя средств - министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и направляется на премирование победителей областного конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области", "Лучшая улица", "Лучший дом в частном секторе", "Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами".

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472F4FAEAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D45ACAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M))

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

Финансирование мероприятий по реализации положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B2297421D183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1996 года N 8-ФЗ осуществляется за счет субвенций из областного бюджета.

Средства областного бюджета выделяются на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований области на финансирование расходов, связанных с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B2297421D183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1996 года N 8-ФЗ и законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Главным распорядителем средств, направляемых из областного бюджета на финансирование расходов согласно составленной бюджетной росписи, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D45ACAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Средства, направляемые из областного бюджета на финансирование расходов по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, перечисляются финансовым органам муниципальных образований области на основании представленного отчета о фактически произведенных расходах в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в отчетном периоде.

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в [приложениях N 2](#P6637) и [N 3](#P22530) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы

Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Паспорт подпрограммы 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы 3: "Обеспечение реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" (далее - подпрограмма 3) | |
| 1 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 3 | Министерство строительства Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D45AEAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 2 | Участники подпрограммы 3 | Министерство строительства Белгородской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, управление государственного жилищного надзора Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D45AAAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 3 | Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов государственной и исполнительной власти Белгородской области в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 4 | Задачи подпрограммы 3 | 1. Исполнение государственных функций органами исполнительной власти области в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством.  2. Обеспечение функций органами местного самоуправления по контролю и надзору в области долевого строительства в соответствии с действующим законодательством.  3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в соответствии с действующим законодательством |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Реализация государственной программы осуществляется в 2 этапа:  1 этап: 2014 - 2020 годы;  2 этап: 2021 - 2025 годы |
| 6 | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3088539,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 173979,5 тыс. рублей;  2015 год - 168020,2 тыс. рублей;  2016 год - 173811,0 тыс. рублей;  2017 год - 166875,0 тыс. рублей;  2018 год - 189851,0 тыс. рублей;  2019 год - 221492,9 тыс. рублей;  2020 год - 271986,5 тыс. рублей;  2021 год - 275190,5 тыс. рублей;  2022 год - 352950,9 тыс. рублей;  2023 год - 348750,6 тыс. рублей;  2024 год - 366112,1 тыс. рублей;  2025 год - 379519,3 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E44AEAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты реализации подпрограммы 3 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей государственной программы не менее 95 процентов |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Общее управление реализацией государственной программы осуществляется министерством строительства Белгородской области совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Министерство строительства Белгородской области (далее - министерство) является органом исполнительной власти Белгородской области, который осуществляет свою деятельность в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101B3CE403B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D49AFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) о министерстве строительства Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года N 346-пп.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Целью деятельности министерства является проведение единой государственной политики и осуществление управления в строительстве и транспорте области, а также координация деятельности в этой сфере иных органов исполнительной власти, государственных учреждений и предприятий области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Основными направлениями деятельности министерства являются:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- обеспечение комплексного социально-экономического развития области в сферах строительства и транспорта;

- создание рынка доступного и комфортного жилья, условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- развитие материально-технической базы отраслей социальной сферы;

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата для развития конкурентоспособных производств на предприятиях строительного комплекса;

- развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов области.

В рамках возложенных полномочий министерство разрабатывает прогнозы социально-экономического развития области в части определения общего объема инвестиций в основной капитал, развития производства строительных материалов, жилищного и дорожного строительства, железнодорожного и дорожного строительства, железнодорожного и воздушного транспорта; выступает государственным заказчиком - координатором разработки и реализации программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, обеспечения населения чистой питьевой водой, контролирует их исполнение и финансирование; выполняет функции организатора мероприятий по реализации на территории области приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; исполняет функции координатора разработки инновационных программ и проектов в сфере развития предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии; осуществляет выполнение возложенных функций по реализации подпрограмм "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", "Обеспечение жильем молодых семей", "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению жильем категорий граждан, определенных федеральными законами от 27 мая 1998 года [N 76-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22944E191E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О статусе военнослужащих", от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; выполняет функции по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, проводит проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных полномочий в данной сфере, оказывает консультационную и методическую помощь; организует и координирует разработку и реализацию программ дорожных работ и развития транспортной отрасли области, контролирует ход выполнения этих программ и правильность расходования бюджетных средств в данной сфере; координирует транспортное обслуживание населения воздушным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; организует проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; проводит работу по недопущению преднамеренного и фиктивного банкротства предприятий, а также финансовому оздоровлению платежеспособных подведомственных организаций и предприятий; организует проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета. Реализация вышеуказанных мероприятий направлена на обеспечение комплексного социально-экономического развития области в сферах строительства и транспорта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Министерство взаимодействует с уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, с предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, общественными объединениями и другими организациями.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

В целях повышения эффективности производства, реализации высокотехнологичных проектов, выпуска недорогих высококачественных строительных материалов, изделий и конструкций [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471A1136E409B0816958EF30E19D200FD85E2B60FD41324CAFB8CB158405U3M) Правительства Белгородской области от 23 января 2012 года N 24-пп утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Белгородской области на период до 2020 года.

Кроме того, в рамках проектного управления министерство курирует реализацию ряда проектов. Наиболее значимые из них:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- "Реконструкция аэропорта в г. Белгороде", целью проекта является обеспечение условий для выполнения не менее 22 рейсов в сутки, бюджет проекта составляет более 5 млрд рублей;

- "Реконструкция автодороги "Белгород - Павловск" в с. Дальняя Игуменка и с. Клиновец Корочанского района", целью проекта является создание условий для безопасного дорожного движения на автодороге "Белгород - Павловск", бюджет проекта - более 1 млрд рублей;

- "Строительство спортивного парка в г. Валуйки", целью проекта является создание условий для единовременного занятия активными видами спорта не менее 200 жителей Валуйского городского округа и территорий прилегающих районов, бюджет проекта - 725,3 млн рублей;

- "Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий", целью проекта является предоставление жилья 360 участникам Великой Отечественной войны к концу января 2013 года, бюджет проекта - 356,4 млн рублей.

Управление реализацией подпрограммы 2 государственной программы осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет свою деятельность в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101A37E00BB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472C4DAFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года N 246-пп.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4DA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приоритетными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилья; энергосбережение и повышение энергетической эффективности; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду при захоронении отходов путем применения технологий обращения с отходами - мусоросортировочных комплексов.

Контрольную и надзорную функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляет управление государственного жилищного надзора Белгородской области, являющееся органом исполнительной власти Белгородской области и действующее в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111836E203B0816958EF30E19D200FD85E2B60FD41324CAFB8CB158405U3M) Правительства Белгородской области от 9 февраля 2015 года N 44-пп "Об утверждении положения об управлении государственного жилищного надзора Белгородской области".

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 позволит обеспечить решение поставленных задач государственной программы, достигнуть цели и получить конечные результаты, предусмотренные государственной программой и входящими в ее состав подпрограммами.

Основная цель подпрограммы 3 - обеспечение эффективной и результативной деятельности органов государственной и исполнительной власти Белгородской области в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В процессе реализации подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:

1) исполнение государственных функций органами исполнительной власти области в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством;

2) обеспечение функций органами местного самоуправления по контролю и надзору в области долевого строительства в соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, деятельность ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области", ОГБУ "Центр социальных инвестиций и строительства", ГАУ БО "Управление государственной экспертизы", ГОАУ БО "Учебно-курсовой комбинат" также обеспечивает реализацию положений государственной программы.

Сроки реализации подпрограммы 3 осуществляются в 2 этапа:

1 этап - 2014 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма 3 носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы посредством финансирования расходов участников подпрограммы 3 по выполнению ими функций, связанных с реализацией программных мероприятий в сфере жилищного строительства и коммунального хозяйства области.

В рамках решения задачи 1 "Исполнение государственных функций органами исполнительной власти области в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством" будут реализовываться основные - мероприятия 3.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" и 3.4 "Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации".

В рамках решения задачи 2 "Обеспечение функций органами местного самоуправления по контролю и надзору в области долевого строительства в соответствии с действующим законодательством" будет реализовываться основное мероприятие 3.2 "Субвенции на осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости".

В рамках решения задачи 3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в соответствии с действующим законодательством" будет реализовываться основное мероприятие 3.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Перечень показателей подпрограммы 3

Показателем конечного результата подпрограммы 3 является обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей государственной программы не менее 95 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов подпрограммы 3 представлены в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3088539,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 173979,5 тыс. рублей;

2015 год - 168020,2 тыс. рублей;

2016 год - 173811,0 тыс. рублей;

2017 год - 166875,0 тыс. рублей;

2018 год - 189851,0 тыс. рублей;

2019 год - 221492,9 тыс. рублей;

2020 год - 271986,5 тыс. рублей;

2021 год - 275190,5 тыс. рублей;

2022 год - 352950,9 тыс. рублей;

2023 год - 348750,6 тыс. рублей;

2024 год - 366112,1 тыс. рублей;

2025 год - 379519,3 тыс. рублей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E45AAAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в N 2, N 3 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4

"Развитие и модернизация коммунального

комплекса Белгородской области"

Паспорт подпрограммы 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы 4: "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" (далее - подпрограмма 4) | |
| 1 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4FAEAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 2 | Участники подпрограммы 4 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E4FAAAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 4 | Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями |
| 4 | Задачи подпрограммы 4 | Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2018 - 2025 годы |
| 6 | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2018 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 12711368,9 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 4 в 2018 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 10740350,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 247000,0 тыс. рублей;  2019 год - 793792,9 тыс. рублей;  2020 год - 945620,3 тыс. рублей;  2021 год - 1981643,3 тыс. рублей;  2022 год - 2910971,7 тыс. рублей;  2023 год - 1678350,5 тыс. рублей;  2024 год - 1091542,0 тыс. рублей;  2025 год - 1091430,0 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2018 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 1294820,9 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2018 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований - 34362,1 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2018 - 2025 годах за счет средств иных источников - 641835,1 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472F4DAFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты реализации подпрограммы 4 | 1. Снижение количества аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях группового водопровода до 105 единиц к концу 2025 года.  2. Снижение уровня физического износа объектов водоснабжения до 54 процентов к концу к 2025 года |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, установленными [Концепцией](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00C219A4A1E113FB157EFDA340FE63AB6DA6F56881A7E6DFD4F2718FCE29C188656D04C8388A619EB02U3M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101D35E703B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472C4DAFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-пп. Одной из стратегических целей развития региона является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, гарантирующей динамичное развитие экономики.

В целях перехода к инновационному социально ориентированному развитию необходимо, в том числе развитие частно-государственного партнерства, направленного на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего, в сферах развития энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Инновационное развитие российской экономики в 2008 - 2020 годах проходит в 2 этапа, различающихся по условиям, факторам и рискам социально-экономического развития и приоритетам экономической политики государства.

Основные приоритеты социальной и экономической политики на первом этапе включают также развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа ее объектов.

По состоянию на начало 2017 года уровень физического износа основных фондов в сфере водоснабжения составляет около 64 процентов и в сфере водоотведения - около 61 процента.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований Белгородской области не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды характерно для многих муниципальных образований Белгородской области.

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в муниципальных образованиях Белгородской области. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения организаций на территории Белгородской области, не превышает 70 процентов.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. Динамика задолженности населения по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры обусловлена высокой долей устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствием энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Востребованными отраслевыми задачами, решение которых позволит создать условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения в надлежащем качестве, являются предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования этих систем, ликвидация их последствий, включая проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса Белгородской области и его модернизацией, не позволит производить ресурсы и предоставлять коммунальные услуги в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, комфортном проживании. При степени износа оборудования, превышающего в среднем 65 - 70 процентов, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15 - 20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также средства бюджетов муниципальных образований Белгородской области и бюджета Белгородской области направляются не на строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы, включая аварийно-восстановительные. В свою очередь, это будет являться постоянным источником роста расходов на производство жилищно-коммунальных услуг и тарифов для населения.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов).

Так, уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры продолжит увеличиваться и может достигнуть к 2020 году 75 процентов, что приведет к увеличению количества технологических отказов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, как следствие, к снижению качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Низкое качество оказываемых услуг при регулярных перебоях в их поставке, а также при условии ежегодного опережающего роста тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который по долгосрочным прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации составит к 2020 году 140 процентов, ведет к росту недовольства граждан, выражающегося в том числе в неполной оплате потребленных коммунальных услуг.

Низкий уровень собираемости платежей за оказанные коммунальные услуги, а также государственное ограничение роста тарифов на соответствующие услуги при сохранении высокого уровня износа основных фондов создают условия, при которых деятельность ресурсоснабжающих организаций становится нерентабельной, а вложение инвестиций - рискованным и нецелесообразным.

Таким образом, возникает "замкнутый круг", когда решение системных проблем отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток капиталовложений ограничен бюджетными возможностями и предельным индексом роста тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

Протяженность водопроводных сетей на конец 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 177,66 км и составила 9882,29 км, из которых 3627,75 км (36,71 процента) нуждаются в замене. В общей протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, 443,42 км (12,22 процента) составляли водоводы, 2950,43 км (81,33 процента) - уличная водопроводная сеть, 233,9 км (6,45 процента) - внутриквартальная и внутридворовая сети.

За 2017 год в целом по Белгородской области заменены 43,83 км водопроводных сетей, что на 11,65 км (36,2 процента) больше, чем в 2016 году. Замена сетей заключалась в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа. Удельный вес замененных водопроводных сетей в общем протяжении водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в 2017 году составил 1,2 процента (в 2016 году - 0,91 процента).

В 2017 году насосными станциями было поднято 115,962 млн куб. м воды, в том числе 115,962 млн куб. м (100 процентов) подземной воды.

В 2017 году увеличился подъем воды насосными станциями. Так, по сравнению с 2016 годом увеличение составило 0,725 млн куб. м (1,01 процента) воды.

Подъем воды насосными станциями в 2017 году, тыс. куб. м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Поднято воды насосными станциями, тыс. куб. м | В том числе подземной |
| Городской округ "Город Белгород" | 46085,71 | 46085,71 |
| Алексеевский городской округ | 3586,13 | 3586,13 |
| Белгородский район | 7232,64 | 7232,64 |
| Борисовский район | 823,24 | 823,24 |
| Валуйский городской округ | 2165,27 | 2165,27 |
| Вейделевский район | 785,43 | 785,43 |
| Волоконовский район | 827,72 | 827,72 |
| Грайворонский городской округ | 555,62 | 555,62 |
| Губкинский городской округ | 9402,10 | 9402,10 |
| Ивнянский район | 992,66 | 992,66 |
| Корочанский район | 1236,90 | 1236,90 |
| Красненский район | 294,73 | 294,73 |
| Красногвардейский район | 1055,13 | 1055,13 |
| Краснояружский район | 574,03 | 574,03 |
| Новооскольский городской округ | 1060,97 | 1060,97 |
| Прохоровский район | 934,00 | 934,00 |
| Ракитянский район | 1463,80 | 1463,80 |
| Ровеньский район | 992,15 | 992,15 |
| Старооскольский городской округ | 27327,61 | 27327,61 |
| Чернянский район | 984,09 | 984,09 |
| Шебекинский городской округ | 4346,37 | 4346,37 |
| Яковлевский городской округ | 3235,80 | 3235,80 |

В 2017 году всем потребителям было отпущено 85,318 млн куб. м воды, что на 3,883 млн куб. м (4,35 процента) меньше, чем в 2016 году.

В структуре распределения отпуска воды своим потребителям в 2017 году 77,01 процента приходилось населению, 7,01 процента бюджетофинансируемым организациям, 15,98 процента - прочим организациям.

Пропуск воды через очистные сооружения от общего количества поданной воды в сеть в 2017 году составил 25,61 процента против 25,65 процента в 2016 году.

По-прежнему значительной остается утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. В 2017 году утечка и неучтенный расход воды составили 25,310 млн куб. м, или 22,88 процента от общего объема воды, поданной в сеть (в 2016 году - 18,82 процента).

Отвод сточных вод на территории Белгородской области в 2017 году осуществляли 65 самостоятельных канализаций и 31 отдельная канализационная сеть.

Протяженность канализационных сетей на конец 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 41,24 км и составила 2102,3 км, из которых 901,89 км (42,9 процента) нуждались в замене. В общей протяженности канализационных сетей на конец 2017 года, нуждающихся в замене, 319,92 км (35,47 процента) составляли главные коллекторы, 311,72 км (34,56 процента) - уличная канализационная сеть, 270,25 км (29,97 процента) - внутриквартальная и внутридворовая сети. За 2017 год в целом по Белгородской области заменено 5,07 км канализационных сетей.

Установленная пропускная способность очистных сооружений в текущем году составляла 297,78 тыс. куб. м в сутки, в том числе 297,78 тыс. куб. м в сутки - сооружения механической очистки, 367,33 тыс. куб. м в сутки - сооружения биологической очистки. За 2017 год через систему канализации пропущено 64,805 млн куб. м сточных вод, что на 3,2 процента меньше, чем в 2016 году.

Пропуск сточных вод в 2017 году, тыс. куб. м

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Пропуск сточных вод за год, тыс. куб. м |
| Городской округ "Город Белгород" | 27147,19 |
| Алексеевский городской округ | 2224,16 |
| Белгородский район | 3267,27 |
| Борисовский район | 337,53 |
| Валуйский городской округ | 1167,38 |
| Вейделевский район | 102,81 |
| Волоконовский район | 161,16 |
| Грайворонский городской округ | 124,16 |
| Губкинский городской округ | 6274,8 |
| Ивнянский район | 80,51 |
| Корочанский район | 297,9 |
| Красненский район | 35,54 |
| Красногвардейский район | 365,47 |
| Краснояружский район | 64,07 |
| Новооскольский городской округ | 406,11 |
| Прохоровский район | 188,64 |
| Ракитянский район | 245,8 |
| Ровеньский район | 231 |
| Старооскольский городской округ | 16898,16 |
| Чернянский район | 242,07 |
| Шебекинский городской округ | 2937,19 |
| Яковлевский городской округ | 2006,2 |

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Белгородской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Основной проблемой, решению которой будет способствовать подпрограмма 4, является преодоление барьеров экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации мероприятий подпрограммы 4.

Общий вклад подпрограммы 4 в экономическое развитие Белгородской области заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по модернизации (реконструкции) систем коммунального комплекса.

Около четверти расходов бюджета области и местных бюджетов уходит на оплату в той или иной форме жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых неэффективными коммунальными системами для общественных зданий, жилых домов с высокими потерями.

Мероприятия подпрограммы предусматривают проектирование, строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Намечено продолжение работ по реконструкции и техническому перевооружению, строительству инженерных систем нового поколения, повышению безопасности сооружений и водоснабжения населенных пунктов, не обеспеченных качественной питьевой водой, а также по дальнейшей разработке и внедрению инновационных технологий и новых высокоэффективных технических средств.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Повышение конкурентоспособности Белгородской области требует развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности экономики.

Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения с учетом потенциала энергосбережения направлены на обеспечение удовлетворения потребностей жителей Белгородской области и организаций, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области, в услугах водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленными нормативами.

Целью подпрограммы 4 является повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи: создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения.

На достижение указанной цели направлены следующие мероприятия:

В сфере водоснабжения:

- повышение качества питьевой воды;

- повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоснабжения, снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

В сфере водоотведения:

- повышение качества очистки сточных вод;

- повышение надежности и бесперебойности водоотведения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоотведения, снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

Сроки реализации подпрограммы 4: 2018 - 2025 годы, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 4

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию и информационной поддержке.

В рамках решения задачи "Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения" планируется реализовать основное мероприятие 4.1 "Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности".

Реализация данного основного мероприятия будет проводиться в соответствии с пообъектным [перечнем](#P27226) строительства и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности (приложение N 8 к государственной программе).

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 4 разработаны [Порядок](#P68726) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на капитальное строительство и модернизацию объектов муниципальной собственности Белгородской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" (приложение N 26 к государственной программе) и [Порядок](#P68819) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (приложение N 27 к государственной программе).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101A30E60CB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472F4EABAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 18.10.2021 N 478-пп)

Абзацы четвертый - десятый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471E1134E30FB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472D49ADAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 336-пп.

Система основного мероприятия и показателей подпрограммы 4 представлена в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4.

Перечень показателей подпрограммы 4

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к концу 2025 года:

- снизить количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях группового водопровода до 105 единиц к концу 2025 года;

- снизить уровень физического износа объектов водоснабжения до 54 процентов к концу к 2025 года.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472F4EABAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области

от 30.12.2022 N 841-пп)

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2018 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 12711368,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета - 1294820,9 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 10740350,7 тыс. рублей;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований - 34362,1 тыс. рублей;

- иных источников - 641835,1 тыс. рублей ([приложение N 2](#P6637) к государственной программе).

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | Всего |
| Федеральный бюджет (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 2018 | 0 | 247 000,0 | 0 | 0 | 100,0 | 247 100,00 |
| 2019 | 124 548,49 | 793 792,94 | 0 | 0 | 103 656,3 | 1 021 997,73 |
| 2020 | 531 169,4 | 945 620,3 | 0 | 0 | 224 289,7 | 1 701 079,4 |
| 2021 | 353 421,8 | 1 981 643,3 | 4 785,0 | 0 | 313 789,1 | 2 653 639,2 |
| 2022 | 285 681,2 | 2 910 971,7 | 29 577,1 | 0 | 0 | 3 226 230,0 |
| 2023 (прогноз) | 0 | 1 678 348,5 | 0 | 0 | 0 | 1 678 348,5 |
| 2024 (прогноз) | 0 | 1 091 540,0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 540,0 |
| 2025 (прогноз) | 0 | 1 091 430,0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 430,0 |
| Всего | 1 294 820,9 | 10 740 350,7 | 34 362,1 | 0,00 | 641 835,1 | 12 711 368,9 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в [приложениях N 2](#P6637) и [N 3](#P22530) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с корректировкой пообъектного [перечня](#P27226) строительства и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности (приложение N 8 к государственной программе).

Подпрограмма 5

"Повышение качества питьевой воды для населения

Белгородской области на 2019 - 2024 годы"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101A30E60CB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47284CA4AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области

от 18.10.2021 N 478-пп)

Паспорт подпрограммы 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы 5: "Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы" (далее - подпрограмма 5) | |
| 1 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
| (раздел 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E48ACAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 2 | Участники подпрограммы 5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области |
| (раздел 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E48A8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп) | | |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 5 | Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области |
| 4 | Задачи подпрограммы 5 | Модернизация систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2019 - 2024 годы.  Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются |
| 6 | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2019 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 1959757,4 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 5 в 2019 - 2024 годах за счет средств областного бюджета составит 111960,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год - 8414,9 тыс. рублей;  2020 год - 0 тыс. рублей;  2021 год - 45221,4 тыс. рублей;  2022 год - 21343,6 тыс. рублей;  2023 год - 22261,0 тыс. рублей;  2024 год - 14719,8 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 5 в 2019 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 1847796,6 тыс. рублей |
| (раздел 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47284CA5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп) | | |
| 7 | Конечные результаты реализации подпрограммы 5 | К 2024 году планируется:  1. Увеличение доли населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 90,7 процента.  2. Увеличение доли городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 99 процентов |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 5 "Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы" разработана в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда", и с учетом Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00C22974B1E113FB157EFDA340FE63AB6DA6F56881A7E6DFD4F2718FCE29C188656D04C8388A619EB02U3M) по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года N 253/пр.

В целях обеспечения населения Белгородской области питьевой водой в настоящее время функционирует 1361 групповой и одиночный водозабор (водозаборные скважины).

Забор воды, предназначенной для питьевого водоснабжения населения Белгородской области, осуществляется только из подземных источников. При этом распространенный на территории области альб-сеноманский водоносный горизонт характеризуется наличием пресных, гидрокарбонатных кальциевых вод с повышенным содержанием железа. В целом, вода, добываемая для водоснабжения населения области, удовлетворяет гигиеническим требованиям и относится к группе умеренно минерализованных вод.

Протяженность сетей централизованного водоснабжения на конец 2018 года составила 10485,54 км. При этом 3616,23 км (34,49 процента) существующих водопроводных сетей нуждаются в замене в краткосрочной перспективе.

В 2018 году поднято 118530,92 тыс. куб. м воды, в том числе 87704,18 тыс. куб. м отпущено всем потребителям (из них 28474,50 тыс. куб. м (32,47 процента) воды, прошедшей очистку).

По итогам 2018 года численность населения Белгородской области, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения, составила 1372666 человек (88,56 процента от общей численности населения области - 1549876 человек в 2018 году). При этом питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, отвечающей требованиям безопасности (водой надлежащего качества), по итогам 2018 года обеспечено 1315359 человек (84,87 процента от общей численности населения области), из них городское население - 996302 человека (95,38 процента от общей численности городского населения области - 1044510 человек), сельское население - 319057 человек (63,13 процента от общей численности сельского населения области - 505366 человек).

Проводимые на территории области мероприятия по развитию централизованного водоснабжения, улучшению технического состояния систем и сооружений водопроводов способствуют ежегодному увеличению полноты охвата населения централизованным водоснабжением, а также увеличению количества населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества.

В то же время по результатам инвентаризации, проведенной в системе АИС "Реформа ЖКХ", выявлены муниципальные образования Белгородской области с наибольшей численностью населения, обеспеченного некачественной питьевой водой: Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа, Белгородский и Ровеньский районы. При этом в Белгородском и Ровеньском районах проживает наибольшее количество жителей, обеспеченных некачественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, - 13096 человек и 11307 человек соответственно.

Детальный анализ результатов исследований воды централизованного водоснабжения свидетельствует о наличии проблемных территорий, где качество воды значительно отличается от среднеобластных показателей.

Так, в 2018 году не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям более 30 процентов проб воды в распределительной сети в Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Краснояружском, Ракитянском районах и Грайворонском городском округе.

Причиной несоответствия качества воды установленным требованиям наряду с повышенной жесткостью и железом, что характерно для эксплуатируемых в области водоносных горизонтов, является экзогенное нитратное загрязнение.

В этой связи при отсутствии кардинальных мер негативные тенденции в качестве воды будут нарастать.

Предпосылками к этому являются текущее состояние объектов водоснабжения, значительный физический износ водопроводных сооружений и сетей. По данным 2018 года уровень среднего физического износа объектов составил 62,39 процента, в том числе:

- сетей водоснабжения - 67,43 процента;

- объектов водозабора - 71,10 процента;

- объектов водоподготовки - 45,63 процента;

- водонасосных объектов - 65,38 процента.

Негативно сказывается на санитарной надежности отсутствие организованных зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

В качестве основной меры по улучшению ситуации с качеством водоснабжения на территории области, учитывая, что наибольшее количество жителей, не обеспеченных качественной питьевой водой, проживает в сельской местности, будет являться строительство новых станций водоподготовки (в том числе станций обезжелезивания и умягчения воды), а также строительство новых источников питьевого водоснабжения.

При этом на территории муниципальных образований в рамках реализации областных программ в настоящее время ведутся работы по строительству и модернизации объектов централизованного питьевого водоснабжения, что способствует ежегодному приросту численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой.

На основании изложенного при участии специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, а также в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00C22974B1E113FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года N 253/пр и в рамках предусмотренных объемов финансирования из средств федерального бюджета при реализации федерального проекта "Чистая вода" сформирован пообъектный перечень первоочередных мероприятий.

Указанный пообъектный перечень предусматривает, что за период с 2019 по 2024 год в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" будет построен, реконструирован и введен в эксплуатацию 161 объект водоснабжения, включающий в себя: 72 водозаборные скважины, 25 водонапорных башен, 96 станций водоподготовки, 7 водопроводных насосных станций, 8 резервуаров чистой питьевой воды, 476,084 км сетей водоснабжения.

Включение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) вышеуказанных объектов водоснабжения в подпрограмму 5 обусловлено спецификой существующей системы централизованного водоснабжения Белгородской области, включающей в себя, как правило, отдельно расположенные и не взаимосвязанные между собой системы централизованного водоснабжения сельских поселений и городских округов области, расположенные на значительном удалении друг от друга.

Также в ходе включения объектов строительства и реконструкции (модернизации) в подпрограмму 5 и их распределения по годам реализации одним из определяющих факторов являлись рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области.

Строительство объектов водоподготовки будет осуществляться с применением технологий, содержащихся в справочнике перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения, утвержденном по итогам совещания при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (протокол от 17 июля 2019 года N 391-ПРМ-МЕ).

Дополнительно в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, за период 2019 - 2024 годов на мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций запланирован объем внебюджетных средств в размере 1693220,00 тыс. рублей.

Все объекты водоснабжения, запланированные к строительству и реконструируемые (модернизируемые) в рамках подпрограммы 5, находятся в государственной собственности Белгородской области либо подлежат передаче в государственную собственность Белгородской области после ввода в эксплуатацию (в случае нового строительства).

Прогноз тарифных последствий показал, что величина роста тарифов в муниципальных образованиях области, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий подпрограммы 5, не превысит установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за услуги холодного водоснабжения.

При этом расчет прогнозных значений тарифов на территории муниципальных образований области после ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения, запланированных к реализации в рамках подпрограммы 5, проводился по отношению к значениям тарифов, установленным для эксплуатирующих организаций на момент утверждения подпрограммы 5 (с учетом ежегодного роста размера вносимой гражданами платы за услуги холодного водоснабжения в рамках утвержденного предельного (максимального) индекса).

[Прогноз](#P65919) тарифных последствий реализации мероприятий подпрограммы 5 приведен в приложении N 13 к государственной программе.

Ввод в эксплуатацию указанных объектов позволит к концу 2024 года обеспечить существующую потребность населения Белгородской области в качественной питьевой воде, в том числе с учетом перспективы развития территорий.

Таким образом, к концу 2024 года планируется, что численность населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится на 7,736 процента и составит 92,605 процента; численность городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится на 3,807 процента и составит 99,192 процента.

Так, по итогам реализации мероприятий подпрограммы 5 и ввода запланированных объектов в эксплуатацию прирост численности населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 119868 человек, из них:

- 57307 человек - расчетная численность населения, обеспеченного некачественной питьевой водой из существующих систем централизованного водоснабжения, улучшающего качество подаваемой питьевой воды;

- 62561 человек - расчетная численность населения, пользующегося услугами нецентрализованного водоснабжения, которая будет обеспечена качественной питьевой водой за счет подключения к системам централизованного водоснабжения, обеспечивающим подачу качественной питьевой воды.

При этом в ходе реализации намеченных мероприятий дополнительно будет улучшено качество питьевой воды по муниципальным образованиям области, на территории которых в настоящее время Постановлениями Главного государственного санитарного врача по Белгородской области установлен норматив предельно допустимой концентрации железа в питьевой воде 1 мг/л, из-за чего часть населения, проживающего в данных муниципальных образованиях с фактически неудовлетворительным качеством питьевой воды, ранее не учитывалась как обеспеченная некачественной питьевой водой в различных отчетных формах.

Значения показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, указаны в [приложении N 11](#P60355) к государственной программе.

В рамках подпрограммы 5 проведен расчет бюджетной эффективности вложения средств федерального бюджета по формуле:

Э = Vi / D,

где:

Э - значение показателя бюджетной эффективности (тыс. рублей/проценты);

Vi - объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию объекта (тыс. рублей);

D - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (проценты).

Результаты расчета бюджетной эффективности приведены в таблице 12.

При этом объекты подпрограммы 5, предусмотренные к реализации в 2020 году, будут выполнены за счет средств областного бюджета без участия федеральных источников финансирования в рамках реализации подпрограммы 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" государственной программы.

Таблица 12

Рейтинговая таблица бюджетной эффективности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Муниципальное образование | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. рублей/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 место | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в пос. Пятницкое | 11 520,00 | 0,215 | 53 581,40 |
| 2 место | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 3 904,80 | 0,026 | 150 184,62 |
| 3 место | Волоконовский район | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | 4 700,10 | 0,029 | 162 072,41 |
| 4 место | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | 25 706,70 | 0,132 | 194 747,73 |
| 5 место | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | 5 009,40 | 0,024 | 208 725,00 |
| 6 место | Новооскольский городской округ | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | 5 117,80 | 0,023 | 222 513,04 |
| 7 место | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 8 320,60 | 0,036 | 231 127,78 |
| 8 место | Новооскольский городской округ | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | 3 840,00 | 0,016 | 240 000,00 |
| 9 место | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | 10 411,00 | 0,039 | 266 948,72 |
| 10 место | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Дмитриевка" | 14 587,20 | 0,051 | 286 023,53 |
| 11 место | Белгородский район | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | 5 341,30 | 0,017 | 314 194,12 |
| 12 место | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | 11 520,00 | 0,034 | 338 823,53 |
| 13 место | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | 11 076,00 | 0,029 | 381 931,03 |
| 14 место | Белгородский район | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | 40 320,00 | 0,101 | 399 207,92 |
| 15 место | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | 15 107,00 | 0,035 | 431 628,57 |
| 16 место | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | 70 988,00 | 0,157 | 452 152,87 |
| 17 место | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | 30 343,90 | 0,066 | 459 756,06 |
| 18 место | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | 4 154,20 | 0,009 | 461 577,78 |
| 19 место | Город Белгород | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема Северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | 62 755,30 | 0,131 | 479 048,09 |
| 20 место | Шебекинский городской округ | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | 32 586,40 | 0,067 | 486 364,18 |
| 21 место | Белгородский район | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | 27 061,40 | 0,055 | 492 025,45 |
| 22 место | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | 66 252,90 | 0,133 | 498 142,11 |
| 23 место | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | 89 695,40 | 0,178 | 503 906,74 |
| 24 место | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | 10 382,50 | 0,018 | 576 805,56 |
| 25 место | Грайворонский городской округ | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского городского округа Белгородской области | 33 062,20 | 0,054 | 612 262,96 |
| 26 место | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка Белгородского района | 26 655,30 | 0,042 | 634 650,00 |
| 27 место | Корочанский район | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | 23 040,00 | 0,030 | 768 000,00 |
| 28 место | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | 41 457,40 | 0,044 | 942 213,64 |
| 29 место | Борисовский район | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | 27 360,00 | 0,029 | 943 448,28 |
| 30 место | Белгородский район | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | 77 786,20 | 0,081 | 960 323,46 |
| 31 место | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | 63 407,00 | 0,065 | 975 492,31 |
| 32 место | Корочанский район | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | 13 440,00 | 0,013 | 1 033 846,15 |
| 33 место | Шебекинский городской округ | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное" Шебекинского района Белгородской области, 1-я очередь | 84 977,30 | 0,082 | 1 036 308,54 |
| 34 место | Прохоровский район | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | 44 276,50 | 0,039 | 1 135 294,87 |
| 35 место | Корочанский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | 24 676,30 | 0,019 | 1 298 752,63 |
| 36 место | Белгородский район | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема "2, 3 Южной зоны" г. Белгорода | 353 274,10 | 0,123 | 2 872 147,15 |
| 37 место | Белгородский район | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | 463 682,40 | 0,057 | 8 134 778,95 |
| - | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | 0 | 0,015 | - |
| - | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | 0 | 0,012 | - |
| - | Белгородский район | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | 0 | 0,032 | - |
| - | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | 0 | 0,055 | - |
| - | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | 0 | 0,038 | - |
| - | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | 0 | 0,032 | - |
| - | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | 0 | 0,039 | - |
| - | Белгородский район | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | 0 | 0,030 | - |
| - | Белгородский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | 0 | 0,019 | - |
| - | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | 0 | 0,419 | - |
| - | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | 0 | 0,013 | - |
| - | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | 0 | 0,024 | - |
| - | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | 0 | 0,020 | - |
| - | Борисовский район | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | 0 | 0,052 | - |
| - | Борисовский район | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | 0 | 0,026 | - |
| - | Борисовский район | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | 0 | 0,019 | - |
| - | Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | 0 | 0,029 | - |
| - | Борисовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | 0 | 0,065 | - |
| - | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | 0 | 0,021 | - |
| - | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | 0 | 0,020 | - |
| - | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | 0 | 0,021 | - |
| - | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | 0 | 0,016 | - |
| - | Валуйский городской округ | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | 0 | 0,020 | - |
| - | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | 0 | 0,054 | - |
| - | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | 0 | 0,019 | - |
| - | Валуйский городской округ | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | 0 | 0,010 | - |
| - | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | 0 | 0,074 | - |
| - | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | 0 | 0,146 | - |
| - | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Шелаево | 0 | 0,139 | - |
| - | Вейделевский район | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | 0 | 0,079 | - |
| - | Вейделевский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка | 0 | 0,041 | - |
| - | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | 0 | 0,030 | - |
| - | Волоконовский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | 0 | 0,008 | - |
| - | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | 0 | 0,263 | - |
| - | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | 0 | 0,023 | - |
| - | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | 0 | 0,065 | - |
| - | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | 0 | 0,054 | - |
| - | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | 0 | 0,046 | - |
| - | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | 0 | 0,026 | - |
| - | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | 0 | 0,025 | - |
| - | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | 0 | 0,017 | - |
| - | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | 0 | 0,040 | - |
| - | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | 0 | 0,027 | - |
| - | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | 0 | 0,022 | - |
| - | Ивнянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | 0 | 0,066 | - |
| - | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | 0 | 0,029 | - |
| - | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | 0 | 0,040 | - |
| - | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | 0 | 0,013 | - |
| - | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | 0 | 0,007 | - |
| - | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | 0 | 0,033 | - |
| - | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | 0 | 0,013 | - |
| - | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | 0 | 0,029 | - |
| - | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | 0 | 0,030 | - |
| - | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | 0 | 0,031 | - |
| - | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | 0 | 0,097 | - |
| - | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | 0 | 0,035 | - |
| - | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | 0 | 0,071 | - |
| - | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | 0 | 0,030 | - |
| - | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | 0 | 0,019 | - |
| - | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | 0 | 0,037 | - |
| - | Краснояружский район | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | 0 | 0,047 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | 0 | 0,011 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | 0 | 0,013 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | 0 | 0,012 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | 0 | 0,011 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | 0 | 0,020 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | 0 | 0,028 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | 0 | 0,023 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | 0 | 0,013 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | 0 | 0,019 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | 0 | 0,016 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | 0 | 0,011 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | 0 | 0,013 | - |
| - | Новооскольский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | 0 | 0,017 | - |
| - | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | 0 | 0,044 | - |
| - | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | 0 | 0,071 | - |
| - | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | 0 | 0,058 | - |
| - | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | 0 | 0,006 | - |
| - | Прохоровский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | 0 | 0,019 | - |
| - | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | 0 | 0,015 | - |
| - | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | 0 | 0,006 | - |
| - | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | 0 | 0,006 | - |
| - | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | 0 | 0,021 | - |
| - | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | 0 | 0,022 | - |
| - | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | 0 | 0,006 | - |
| - | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | 0 | 0,024 | - |
| - | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | 0 | 0,021 | - |
| - | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | 0 | 0,008 | - |
| - | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | 0 | 0,017 | - |
| - | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | 0 | 0,014 | - |
| - | Ракитянский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | 0 | 0,019 | - |
| - | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | 0 | 0,220 | - |
| - | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | 0 | 0,441 | - |
| - | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | 0 | 0,035 | - |
| - | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | 0 | 0,034 | - |
| - | Ровеньский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | 0 | 0,031 | - |
| - | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | 0 | 0,009 | - |
| - | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | 0 | 0,014 | - |
| - | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | 0 | 0,015 | - |
| - | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | 0 | 0,014 | - |
| - | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | 0 | 0,016 | - |
| - | Чернянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | 0 | 0,053 | - |
| - | Чернянский район | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | 0 | 0,131 | - |
| - | Чернянский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Чернянка | 0 | 0,163 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | 0 | 0,056 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | 0 | 0,007 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | 0 | 0,021 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | 0 | 0,019 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | 0 | 0,021 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | 0 | 0,024 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | 0 | 0,019 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | 0 | 0,039 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Архангельское | 0 | 0,024 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | 0 | 0,129 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | 0 | 0,059 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | 0 | 0,067 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | 0 | 0,053 | - |
| - | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка | 0 | 0,051 | - |
| - | Яковлевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | 0 | 0,025 | - |
| - | Яковлевский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | 0 | 0,026 | - |
| - | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | 0 | 0,031 | - |
| - | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | 0 | 0,015 | - |
| - | Яковлевский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | 0 | 0,032 | - |
| - | Яковлевский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | 0 | 0,087 | - |
| - | Белгородская область | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 0 | - | - |
| - | Белгородская область | Мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережения и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, запланированные к реализации на территории Белгородской области в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | 0 | - | - |
| Итого | | | 1 847 796,60 <1> | 2,299 <2>  7,736 <3> | - |

--------------------------------

<1> Общий размер средств федерального бюджета равен размеру субсидии, предусмотренному региональным паспортом федерального проекта "Чистая вода". Удельная стоимость объектов, включенных в региональную программу за счет средств федерального бюджета, а также консолидированного бюджета Белгородской области, не превышает 32,9 тыс. рублей на 1 человека, получающего положительный эффект от реализации соответствующих мероприятий (за исключением объектов, занимающих в рейтинге позиции N 24 - 37, по которым при их реализации будет также обеспечена бесперебойность и надежность водоснабжения населения, получающего качественную питьевую воду).

<2> Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по объектам, реализуемым с участием средств федерального бюджета.

<3> Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по всем объектам, реализуемым в рамках подпрограммы (в том числе без участия средств федерального бюджета).

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Повышение конкурентоспособности Белгородской области требует развития коммунальной инфраструктуры.

Развитие и модернизация системы водоснабжения направлены на обеспечение удовлетворения потребностей жителей Белгородской области в услугах водоснабжения в соответствии с установленными нормативами.

Целью подпрограммы 5 является повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи: модернизация систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

Сроки реализации подпрограммы 5: 2019 - 2024 годы, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий подпрограммы 5

Достижение цели и решение задачи планируется за счет реализации проекта и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию и информационной поддержке.

Проект F5 "Чистая вода" направлен на реализацию мероприятий по повышению качества питьевой воды для населения Белгородской области в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00C249A4A1A1E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Реализация основного мероприятия будет проводиться в соответствии с [приложениями N 9](#P41770) и [N 12](#P64412) к государственной программе.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 5 представлена в [приложении N 1](#P3854) к государственной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5.

Перечень показателей подпрограммы 5

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к концу 2024 года:

- увеличить долю населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 90,7 процента;

- увеличить долю городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 99 процентов.

Сведения о динамике достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации региональной программы "Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы" представлены в [приложении N 11](#P60355) к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47284DA5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области

от 30.12.2022 N 841-пп)

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2019 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 1959757,4 тыс. рублей (прогноз), в том числе за счет:

- средств федерального бюджета (прогноз) - 1847796,6 тыс. рублей;

- средств областного бюджета (прогноз) - 111960,8 тыс. рублей ([приложения N 9](#P41770) и [N 10](#P45782) к государственной программе).

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Иные источники | Всего |
| 2019 | 62 755,3 | 8 414,9 | 0 | 0 | 0 | 71 170,2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 385 295,8 | 45 221,4 | 0 | 0 | 0 | 430 517,3 |
| 2022 | 512 221,4 | 21 343,6 | 0 | 0 | 0 | 533 565,0 |
| 2023 (прогноз) | 534 250,0 | 22 261,0 | 0 | 0 | 0 | 556 511,0 |
| 2024 (прогноз) | 353 274,1 | 14 719,8 | 0 | 0 | 0 | 367 993,9 |
| Всего | 1 847 796,6 | 111 960,8 | 0 | 0 | 0 | 1 959 757,4 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены в [приложениях N 2](#P6637) и [N 10](#P45782) к государственной программе, ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлено в [приложении N 3](#P22530) к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с корректировкой характеристик объектов подпрограммы 5 ([приложение N 9](#P41770) к государственной программе).

Приложение N 1

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 28.12.2020 [N 613-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F1F32E30EB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472F45A4AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47294CABAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 24.05.2021 [N 182-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F1133EF0BB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472F4CA4AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M),  от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101A30E60CB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47284DADAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 27.12.2021 [N 681-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101B3CE00BB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472844AFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E48A5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M),  от 22.08.2022 [N 496-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101035EF0AB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47284CA5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M)) |  |

Система основных мероприятий и показателей государственной

программы Белгородской области "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области" на 1 этапе реализации

(2014 - 2020 годы)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | Департамент строительства и транспорта области, департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Общий объем ввода жилья, кв. метров | 1 461 000 | 1 553 000 | 1 350 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 445 000 | 1 609 000 |
| 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспеченность населения жильем, на одного жителя не менее, кв. метров | 27,4 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,8 |
| 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, процентов | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| 2018 - 2024 годы | Прогрессирующий | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, от общего количества населения области, процентов |  |  |  |  | 90,0 | 92,0 | 85,1 |
| Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области" | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, единиц | 372 | 310 | 393 | 274 | 286 | 313 | 229 |
| 2014 - 2020 годы | Прогрессирующий | Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий, процентов | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2021 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 25 | 12 | 11 | 13 | 21 | 14 | 19 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2021 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 30 | 39 | 94 | 53 | 72 | 46 | 23 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2019 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F006249B4D1B1362BB5FB6D63608E965B3DD7E56891C606DFF592E4CAF0AU5M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", человек | 169 | 111 | 136 | 56 | 26 | 34 | 14 |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", человек | 60 | 52 | 41 | 39 | 33 | 47 | 39 |
| Мероприятие 1.5.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", человек | 60 | 52 | 41 | 39 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | Департамент строительства и транспорта области | 2018 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем ветеранов, человек |  |  |  |  | 17 | 22 | 21 |
| Мероприятие 1.5.1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Департамент строительства и транспорта области | 2018 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, человек |  |  |  |  | 16 | 25 | 18 |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение жильем молодых семей | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 86 | 94 | 105 | 103 | 127 | 166 | 130 |
| 2020 - 2025 годы | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей |  |  |  |  |  |  | 130 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Департамент строительства и транспорта области, управление социальной защиты населения области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, процентов | 31,97 | 33,56 | 35,23 | 36,99 | 38,83 | 62,8 | 79,2 |
| 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных помещениями, человек | 180 | 208 | 249 | 252 | 295 | 311 | 304 |
| 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло на начало отчетного года, человек |  |  |  |  |  | 495 | 384 |
| 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета (нарастающим итогом), человек |  |  |  |  |  |  | 290 |
|  |  | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости жилых помещений и (или) количество жилых помещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений |  |  |  |  |  |  | 304 |
| Основное мероприятие 1.8. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2014 год, 2019 - 2020 годы | Прогрессирующий | Количество иных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, человек | 24 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| приобретение жилья для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2019 год | Прогрессирующий | Количество семей, получивших материальную поддержку, семей |  |  |  |  |  | 1 |  |
| строительство жилья для квалифицированных специалистов | 2020 год | Прогрессирующий | Количество иных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, человек |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Основное мероприятие 1.9. Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Департамент строительства и транспорта области, АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 2014 - 2020 годы | Прогрессирующий | Протяженность построенных инженерных сетей, км | 782,4 | 554,5 | 541,8 | 415,07 | 388,4 | 467,8 | 202,0 |
| Мероприятие 1.9.1. Строительство АО "Белгородская ипотечная корпорация" инженерных сетей в микрорайонах индивидуального жилищного строительства | Департамент строительства и транспорта области, АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 2018 год | Прогрессирующий | Протяженность построенных инженерных сетей, км |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| Мероприятие 1.9.2. Мероприятие по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Департамент строительства и транспорта области, АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 2014 - 2020 годы | Прогрессирующий | Протяженность построенных инженерных сетей, км | 782,4 | 554,5 | 541,8 | 415,07 | 368,4 | 467,8 | 191,8 |
| Мероприятие 1.9.3. Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2020 год | Прогрессирующий | Протяженность построенных инженерных сетей, км |  |  |  |  |  |  | 10,2 |
| Основное мероприятие 1.10. Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Департамент строительства и транспорта области, ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС", ССК "Свой дом" | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка, человек | 2 000 | 2 000 | 2 050 | 1 970 | 1 880 | 653 | 282 |
| Основное мероприятие 1.11. Создание фонда арендного жилья | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2020 годы | Прогрессирующий | Создание фонда арендного жилья, кв. метров | 14 700,0 | 16 800,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 36 800,0 |
| Мероприятие 1.11.1. Создание фонда арендного жилья коммерческого найма | Создание фонда арендного жилья коммерческого найма, кв. метров | 14 700,0 | 12 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 36 800,0 |
| в том числе при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов | Жилищно-накопительный кооператив "ЖБК-1",  ООО "УК ЖБК-1" | 2014 - 2020 годы | Прогрессирующий | Ввод жилья при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов, кв. метров | 14 700,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Мероприятие 1.11.2. Создание фонда арендного жилья некоммерческого найма | Департамент строительства и транспорта области | 2015 год | Прогрессирующий | Создание фонда арендного жилья некоммерческого найма, кв. метров |  | 4 800,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Департамент строительства и транспорта области, органы местного самоуправления | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | 0,95 | 1,00 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,99 |
| в том числе индивидуальными застройщиками | ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС" | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Ввод жилья индивидуальными застройщиками, кв. метров | 1 000 000 | 1 137 200 | 1 130 000 | 1 035 000 | 1 050 000 | 1 235 000 | 1 419 000 |
| Основное мероприятие 1.13. Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях | Органы местного самоуправления, АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество предоставленных земельных участков, штук | 7 000 | 7 000 | 4 000 | 4 450 | 4 200 | 2 000 | 2 600 |
| Мероприятие 1.13.1. Субсидия организациям, осуществляющим предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях, на компенсацию затрат в связи с реализацией земельных участков | АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество предоставленных земельных участков, штук | 7 000 | 7 000 | 4 000 | 4 450 | 4 200 | 2 000 | 2 600 |
| Основное мероприятие 1.14. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2023 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | 1 755 | 1 532 | 918 | 1036 | 92 | 172 | 171 |
| 2014 - 2023 годы | Прогрессирующий | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров | 31 030,85 | 24 144,36 | 13 761,09 | 13 499,14 | 1 794,35 | 3 147,87 | 2 336,8 |
| Основное мероприятие 1.15. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Департамент строительства и транспорта области | 2016 - 2018 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, семей |  |  | 4 | 8 | 2 |  |  |
| Основное мероприятие 1.16. Обеспечение земельных участков для жилищного строительства дорожной, социальной и инженерной инфраструктурами | Департамент строительства и транспорта области | 2017 - 2018 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  | 101,1 | 269,51 |  |  |
| Мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2017 году | Департамент строительства и транспорта области | 2017 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  | 101,1 |  |  |  |
| Мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2018 году | Департамент строительства и транспорта области | 2018 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  | 269,51 |  |  |
| Проект 1.F1 "Жилье" | Департамент строительства и транспорта области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  | 418,4 | 610,9 |
| Мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2019 году | Департамент строительства и транспорта области | 2019 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  | 418,4 |  |
| Мероприятия 1.F1.1 - 1.F1.21. Мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2020 году | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 559,1 |
| Мероприятие 1.F1.1. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов южного направления г. Белгорода, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 39,1 |
| строительство объекта "Детский сад на 150 мест с развивающим центром в 11 ЮМР г. Белгорода" |
| Мероприятие 1.F1.2. Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов центрального и восточного направления г. Белгорода | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 63,3 |
| Мероприятие 1.F1.3. Мероприятие по строительству объекта дорожной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС юго-западного направления города Белгорода, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 21,4 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Юго-Западный 2.5" г. Белгорода Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.4. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Майского и Дубовского сельских поселений Белгородского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 55,7 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Майский-80" Белгородского района Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство пристройки блока начальных классов к МОУ "Майская гимназия" Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Водопроводная насосная станция жилого района "Улитка" в п. Дубовое Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.5. Мероприятие  по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Тавровского сельского поселения Белгородского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 24,0 |
| строительство объекта "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Таврово - 10", с. Таврово Белгородского района Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Таврово, участок N 25" Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.6. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС восточного направления Белгородского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 73,0 |
| строительство объекта "Строительство школы в с. Крутой Лог Белгородского района" |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Разумное - 81" Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения МКР ИЖС "Разумное - 71" Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.7. Мероприятие по строительству объекта дорожной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов Ближнеигуменского сельского поселения Белгородского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 7,8 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Ближняя Игуменка 62.25" (2 очередь) Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.8. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС северо-восточного направления Белгородского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 5,1 |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Шишино-84", Белгородский район Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Шишино-84", Белгородский район Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Хохлово-68" (1 очередь), Белгородский район Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.9. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС северного направления Белгородского района,  в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 61,0 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Стрелецкое 73/2" Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Стрелецкое-73" Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения МКР ИЖС "Стрелецкое-72" Белгородского района Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Пушкарное-78" Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.10. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления Белгородского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 31,9 |
| строительство объекта "Строительство станции обезжелезивания производительностью 3000 куб. м/сутки в МКР ИЖС "Драгунское-75" Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Строительство транспортной инфраструктуры в МКР ИЖС "Драгунское-75" в Белгородском районе Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Драгунское-75" Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.11. Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС юго-западного направления Белгородского района | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 5,9 |
| Мероприятие 1.F1.12. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Мелиховского и Шляховского сельских поселений Корочанского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| строительство объекта "Строительство начальной школы с детским садом, с. Дальняя Игуменка Корочанского района" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Дальняя Игуменка" (1 очередь), Корочанский район Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.13. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС центрального и восточного направлений г. Старый Оскол, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 56,3 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Марышкин Лог" Старооскольского городского округа Белгородской области" |
| строительство объекта "Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Набокинские сады" г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети" |
| строительство объекта "Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Набокинские сады" г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети" |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Озерки" Старооскольского городского округа Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети и сооружения систем водоснабжения МКР ИЖС "Строитель" с. Незнамово Старооскольского городского округа Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.14. Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления г. Старый Оскол, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 4,9 |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети и сооружения систем водоснабжения МКР ИЖС "Федосеевка" западнее с. Федосеевка Старооскольского городского округа Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.15. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС г. Губкин Губкинского городского округа, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 34,6 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Северо-Западный" г. Губкин Губкинского городского округа Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Теплый Колодезь" Губкинского городского округа Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.16.  Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Яковлевского городского округа, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 34,9 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Глушинский" Яковлевского городского округа Белгородской области" |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Крапивенский-3" Яковлевского городского округа Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.17. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС п. Ракитное, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Солнечный" Ракитянского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Солнечный" Ракитянского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.18. Мероприятие по строительству объекта дорожной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС Валуйского городского округа, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 8,8 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Птицеводческое" Валуйского городского округа Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.19.  Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Прохоровского района, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Птичное" Прохоровского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "пос. Прохоровка", Прохоровский район Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.20. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Шебекинского городского округа, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Крапивное Северный-3" (часть) Шебекинского городского округа Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Пристень" (1 очередь), Шебекинский городской округ Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.21. Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления Алексеевского городского округа, в том числе: | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Ильинка" Алексеевского городского округа Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.22.  Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Количество построенных  и реконструированных объектов, единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Проект 1.F1 "Жилье" (Резервный Фонд) F1.23.1 - F1.23.6 | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 51,8 |
| Мероприятие 1.F1.23.1. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов южного направления города Белгорода | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 12 |
| строительство объекта "Наружные сети водоснабжения и канализации в МКР "Дубровка" Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Дубровка" Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.23.2. Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС юго-западного направления города Белгорода | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 4 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Юго-Западный 2.4" в г. Белгороде Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.23.3. Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС Ближнеигуменского сельского поселения | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 10 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Ближняя Игуменка 82" Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.23.4.  Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС Тавровского сельского поселения Белгородского района | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 1 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Таврово-10" Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.23.5. Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС восточного направления Белгородского района | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 18,8 |
| строительство объекта "Строительство школы в с. Крутой Лог Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Разумное 81" Белгородского района Белгородской области Российской Федерации" |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети водоснабжения МКР ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области" |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Разумное 81" (2 очередь) Белгородского района Белгородской области" |
| Мероприятие 1.F1.23.6.  Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления Белгородского района | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 6 |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F3 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек |  |  |  |  |  | 86 | 320 |
| 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров |  |  |  |  |  | 1 833,10 | 4 200,2 |
| Основное мероприятие 1.17. Реализация мероприятий по строительству жилья для молодых специалистов и их семей в рамках проекта "Новая Жизнь" | Департамент строительства и транспорта области, АО "Дирекция Юго-Западного района" | 2018 - 2020 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  | 22,43 | 17,66 | 52,08 |
| Мероприятие 1.17.1. Строительство многоквартирных жилых домов в г. Белгороде, мкр. "Юго-Западный" | 2018 - 2020 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  | 22,43 | 11,11 | 27,3 |
| Мероприятие 1.17.2. Строительство многоквартирных жилых домов в г. Шебекино Белгородской области | 2019 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  |  | 2,81 |  |
| Мероприятие 1.17.3. Строительство многоквартирных жилых домов в г. Валуйки Белгородской области | 2019 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  |  | 1,36 |  |
| Мероприятие 1.17.4. Строительство многоквартирных жилых домов в г. Новый Оскол Белгородской области | 2019 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
| Мероприятие 1.17.5. Строительство многоквартирного жилого дома в г. Старый Оскол Белгородской области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 11,13 |
| Мероприятие 1.17.6. Строительство многоквартирного жилого дома в г. Алексеевка Белгородской области | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 2,99 |
| Мероприятие 1.17.7. Строительство многоквартирного жилого дома в с. Беленькое Борисовского района | 2019 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  |  | 0,79 |  |
| Мероприятие 1.17.8. Строительство индивидуальных жилых домов в Белгородском районе, мкр. "Дубровка" |  | 2020 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | 10,66 |
| Основное мероприятие 1.18. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года | Департамент строительства и транспорта области | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество семей граждан отдельных категорий, которым оказана государственная (областная) поддержка в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на период до 2025 года, семей |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2021 годы | Прогрессирующий | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров | 263,4 | 682,8 | 532,27 | 1637,70 | 1068,00 | 1350,16 | 1198,54 |
| 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах, до процентов | 80,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 95,0 |
| 2014 - 2020 годы | Прогрессирующий | Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2021 годы | Прогрессирующий | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2, процентов | 5,6 | 14,5 | 11,3 | 34,77 | 23,2 | 15,98 | 14,18 |
| 2014 - 2020 годы | Регрессирующий | Удельный расход электроэнергии в многоквартирном доме, кВт/кв. м | 0,011543 | 0,011542 | 0,011541 | 0,011540 | 0,011539 | 0,011538 | 0,011537 |
| 2014 - 2020 годы | Регрессирующий | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирном доме, гКал/кв. м | 0,0084 | 0,0083 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0080 | 0,0079 | 0,0078 |
| 2014 - 2020 годы | Регрессирующий | Удельный расход воды в многоквартирном доме,  куб. м/кв. м | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,090 |
| Основное мероприятие 2.2. Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество светоточек на территории населенных пунктов области, тыс. единиц | 101,17 | 104,13 | 177,97 | 181,009 | 186,26 | 190,9 | 193,7 |
| 2014 - 2025 годы | Регрессирующий | Снижение объемов потребляемой электроэнергии, процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие 2.3. Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B2297421D183FB157EFDA340FE63AB6DA6F56881A7E6DF5422718FCE29C188656D04C8388A619EB02U3M) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2019 годы | Прогрессирующий | Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением, не менее тыс. человек | 15,0 | 15,0 | 9,1 | 18,4 | 28,1 | 25,9 |  |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2020 год | Прогрессирующий | Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением, не менее тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| Основное мероприятие 2.6. Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2017 год | Прогрессирующий | Количество реализованных на территории субъекта мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и др.), единиц |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2017 - 2018 годы | Прогрессирующий | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благоустройству, единиц |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Обустройство мест массового пользования населения (городских парков) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2017 - 2018 годы | Прогрессирующий | Площадь обустроенных мест массового отдыха, тыс. кв. метров |  |  |  | 3,0 | 4,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. Внедрение автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2017 год | Прогрессирующий | Количество информационных систем, единиц |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. Создание условий для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами | Департамент строительства и транспорта области | 2018 - 2019 год | Прогрессирующий | Количество разработанных проектов по строительству мусороперегрузочных станций, единиц |  |  |  |  | 12,0 | 2,0 |  |
| Основное мероприятие 2.11. Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2020 год | Прогрессирующий | Количество колодцев, на которых выполнены мероприятия по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев, единиц |  |  |  |  |  |  | 1489,0 |
| Основное мероприятие 2.12. Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области | Департамент строительства и транспорта области, департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2020 год | Прогрессирующий | Количество благоустроенных городских и сельских территорий, единиц |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Мероприятие 2.12.1. Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов области | Департамент строительства и транспорта области | 2020 год | Прогрессирующий | Количество благоустроенных городских и сельских территорий, единиц |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Мероприятие 2.12.2. Организация и реализация мероприятий по благоустройству городских и сельских территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2020 год | Прогрессирующий | Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, единиц |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей, не менее, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов: | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2018 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной и государственной власти области, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |
| 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень достижения показателей подпрограмм N 1, 2, 4, 5 государственной программы, процентов |  |  |  |  |  | 95,0 | 95,0 |
| - департамент строительства и транспорта области | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной и государственной власти области, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| - управление государственного жилищного надзора области | Департамент строительства и транспорта области, управление государственного жилищного надзора области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной и государственной власти области, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2015 - 2025 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной и государственной власти области, процентов |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| - управление жилищно-коммунального хозяйства области | Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2015 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной и государственной власти области, процентов | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Субвенции на осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2016 годы | Прогрессирующий | Уровень ежегодного выполнения плана проверок юридических лиц, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Департамент строительства и транспорта области, департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2015 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень достижения показателей подпрограммы 1 государственной программы, процентов |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2016 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень достижения показателей подпрограммы 2 государственной программы, процентов |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2025 годы | Регрессирующий | Количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях группового водопровода, единиц |  |  |  |  | 150,0 | 140,0 | 130,0 |
| 2018 - 2025 годы | Регрессирующий | Уровень физического износа объектов водоснабжения, процентов |  |  |  |  | 65,0 | 62,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2025 годы | Регрессирующий | Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, процентов |  |  |  |  | 19,0 | 18,5 | 18,0 |
| Мероприятие 4.1.1. Субсидия на строительство и модернизацию (реконструкцию) государственной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2020 годы | Регрессирующий | Удельный расход электрической энергии, используемый для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, кВт.ч/куб. м |  |  |  |  | 1,12 | 1,11 | 1,10 |
| 2018 - 2020 годы | Регрессирующий | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт.ч/куб. м |  |  |  |  | 1,05 | 1,04 | 1,03 |
| Мероприятие 4.1.2. Увеличение уставного капитала акционерного общества "Белгородский водоканал" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек), процентов |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,0 |
| Мероприятие 4.1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности, единиц |  |  |  |  | 7 | 83 | 46 |
| Основное мероприятие 4.2. Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2019 - 2020 годы | Регрессирующий | Снижение убытков организациям водопроводно-канализационного хозяйства, тыс. рублей |  |  |  |  |  | 98 035,0 | 116 427,2 |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2019 - 2020 годы | Прогрессирующий | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации, процентов |  |  |  |  |  | 68,62 | 70 |
| Подпрограмма 5 "Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов |  |  |  |  |  | 84,9 | 85,1 |
| 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой, процентов |  |  |  |  |  | 95,4 | 95,5 |
| Проект G5 "Чистая вода" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, штук |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Реализация национального проекта "Чистая вода" | 2019 год |  |  |  |  |  | 1,0 |  |

Система основных мероприятий и показателей государственной

программы Белгородской области "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области" на 2 этапе реализации

(2021 - 2025 годы)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472844AEAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области

от 30.12.2022 N 841-пп)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Общий объем ввода жилья, кв. метров | 1 165 000 | 840 000 | 1 200 000 | 1 212 000 | 1 112 000 |
| Прогрессирующий | Обеспеченность населения жильем на одного жителя, не менее кв. метров | 33,6 | 34,4 | 35,1 | 35,9 | 36,6 |
| Прогрессирующий | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | 2018 - 2024 годы | Прогрессирующий | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, от общего количества населения области, процентов | 85,0 | 85,9 | 86,3 | 86,5 |  |
| Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области" | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, единиц | 232 | 591 | 177 | 119 | 106 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц | Министерство строительства области | 2014 - 2023 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 13 | 3 | 6 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | Министерство строительства области | 2014 - 2021 год | Прогрессирующий | Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Министерство строительства области | 2014 - 2023 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 6 | 16 | 2 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Министерство строительства области | 2014 - 2022 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах",  в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F006249B4D1B1362BB5FB6D63608E965B3DD7E56891C606DFF592E4CAF0AU5M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714  "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов", человек | 7 | 7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", человек | 41 | 29 | 24 | 24 | 23 |
| Мероприятие 1.5.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", человек | 41 | 29 | 24 | 24 | 23 |
| Мероприятие 1.5.1.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | Министерство строительства области | 2018 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем ветеранов, человек | 23 | 3 | 10 | 9 | 9 |
| Мероприятие 1.5.1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации" | Министерство строительства области | 2018 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение жильем инвалидов  и семей, имеющих детей-инвалидов, человек | 18 | 26 | 14 | 15 | 14 |
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение жильем молодых семей | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей | 163 | 541 | 145 | 95 | 83 |
| 2020 - 2025 годы | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей | 163 | 541 | 145 | 95 | 83 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство строительства области, министерство социальной защиты населения и труда области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных помещениями, человек | 326 | 314 | 227 | 215 | 202 |
|  |  | 2019 - 2025 годы | Регрессирующий | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,  у которых право на получение жилого помещения возникло  на начало отчетного года, человек | 283 | 198 | 92 | 60 | 50 |
|  |  | 2021 - 2025 годы | Регрессирующий | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло на конец отчетного года, человек | 160 | 353 | 287 | 223 | 221 |
| 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета (нарастающим итогом), человек | 307 | 320 | 331 | 341 | 351 |
|  |  | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости жилых помещений и (или) количество жилых помещений в построенных жилых домах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений | 326 | 314 | 227 | 215 | 202 |
| Основное мероприятие 1.8. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан, в том числе: | Министерство строительства области | 2021 год | Прогрессирующий | Количество иных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, человек | 9 |  |  |  |  |
| строительство жилья для квалифицированных специалистов | 9 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Протяженность построенных инженерных сетей, км | 210,1 | 300 | 300 | 305 | 310 |
| Основное мероприятие 1.10. Оказание финансовой поддержки | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансовая поддержка, человек | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Мероприятие 1.10.1. Оказание услуг ГУП "Фонд поддержки ИЖС" по выдаче займов индивидуальным застройщикам | ГУП "Фонд поддержки ИЖС" | 2021 - 2022 годы | Прогрессирующий | Количество выданных займов, единиц | 400 | 600 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Министерство строительства области, органы местного самоуправления | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | 0,75 | 0,55 | 0,77 | 0,78 | 0,72 |
| в том числе индивидуальными застройщиками | ГУП "Фонд поддержки ИЖС" | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Ввод жилья индивидуальными застройщиками, кв. метров | 985 000 | 628 000 | 980 000 | 982 000 | 862 000 |
| Основное мероприятие 1.13. Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях | Органы местного самоуправления, АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество предоставленных земельных участков, штук | 2 000 | 2 000 | 1 650 | 1 700 | 1 750 |
| Основное мероприятие 1.14. Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, расселенных  из аварийного жилищного фонда, человек | 200 | 180 | 265 | 520 | 280 |
| 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров | 3 600,0 | 2 800,0 | 3 621,0 | 8 120,0 | 5 100 |
| Проект 1.F1 "Жилье" | Министерство строительства области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров | 22,6 | 282,50 | 228,67 | 253,56 |  |
| Мероприятие 1.F1.1. Развитие микрорайонов ИЖС южного направления города Белгорода | Министерство строительства области | 2021 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров | 20,51 | 20,1 | 25,5 | 30,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.2. Развитие микрорайонов ИЖС городского поселения "Поселок Разумное" Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 34,7 | 40,0 | 56,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.3. Развитие микрорайонов ИЖС Комсомольского сельского поселения Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 4,2 | 3,0 | 2,5 |  |
| Мероприятие 1.F1.4. Развитие микрорайонов ИЖС Никольского сельского поселения Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 9,3 | 6,0 | 10,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.5. Развитие микрорайонов ИЖС Новосадовского сельского поселения Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 29,9 | 20,4 | 14,4 |  |
| Мероприятие 1.F1.6. Развитие микрорайонов ИЖС Пушкарского сельского поселения Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 11,2 | 8,0 | 8,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.7.  Развитие микрорайонов ИЖС Тавровского сельского поселения  Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 13,2 | 18,0 | 23,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.8. Развитие микрорайонов ИЖС Хохловского сельского поселения Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 1,5 | 0,8 | 0,8 |  |
| Мероприятие 1.F1.9. Развитие микрорайонов ИЖС г. Валуйки Валуйского городского округа | Министерство строительства области | 2021 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров | 0,09 | 11,5 | 3,8 | 3,8 |  |
| Мероприятие 1.F1.10. Развитие микрорайонов ИЖС Графовской территориальной администрации Шебекинского городского округа | Министерство строительства области | 2022 - 2023 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 2,2 | 0,2 |  |  |
| Мероприятие 1.F1.11. Развитие микрорайонов ИЖС Ильинского сельского поселения Алексеевского городского округа | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 4,9 | 5,6 | 6,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.12. Развитие микрорайонов ИЖС Теплоколодезянской сельской территориальной администрации Губкинского городского округа | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 5,9 | 3,4 | 3,1 |  |
| Мероприятие 1.F1.13. Развитие микрорайонов ИЖС северо-восточного направления г. Старый Оскол | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 55,0 | 44,0 | 47,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.14. Развитие микрорайонов ИЖС Федосеевской сельской территории Старооскольского городского округа | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 5,30 | 12,6 | 12,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.15.  Развитие микрорайонов ИЖС Доброивановского сельского поселения Грайворонского городского округа | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 1,35 | 1,1 | 1,2 |  |
| Мероприятие 1.F1.16. Развитие микрорайонов ИЖС Троицкой сельской территории Губкинского городского округа | Министерство строительства области | 2021 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров | 2,0 | 0,85 | 1,8 | 1,2 |  |
| Мероприятие 1.F1.17. Развитие микрорайонов ИЖС Майского сельского поселения Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 21,18 | 7,0 | 5,0 |  |
| Мероприятие 1.F1.18. Развитие микрорайонов ИЖС п. Прохоровка Прохоровского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 6,69 | 5,7 | 5,5 |  |
| Мероприятие 1.F1.19. Развитие микрорайонов ИЖС Незнамовской сельской территории Старооскольского городского округа | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 6,99 | 11,77 | 15,06 |  |
| Мероприятие 1.F1.20. Развитие микрорайонов ИЖС Дубовского сельского поселения Белгородского района | Министерство строительства области | 2022 - 2024 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках комплексного развития территорий, тыс. кв. метров |  | 36,60 | 10,0 | 9,0 |  |
| Проект 1.F3 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2021 - 2023 годы | Прогрессирующий | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | 330 | 440 | 1 600 |  |  |
| Прогрессирующий | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров | 6 000,0 | 8 100,0 | 28 200,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.17. Реализация мероприятий по строительству жилья для молодых специалистов и их семей  в рамках проекта "Новая Жизнь" | Министерство строительства области | 2023 год | Прогрессирующий | Объем ввода жилья в рамках проекта "Новая Жизнь", тыс. кв. метров |  |  | 19,11 |  |  |
| Мероприятие 1.17.9. Строительство многоквартирных жилых домов (IV очередь) в г. Белгороде, мкр "Юго-Западный" | 2023 год |  |  | 19,11 |  |  |
| Основное мероприятие 1.18. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года | Министерство строительства области | 2021 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество семей граждан отдельных категорий, которым оказана государственная (областная) поддержка в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на период до 2025 года, семей | 435 | 527 | 482 | 475 | 475 |
| Мероприятие 1.18.1. Субвенции на оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года | Министерство строительства области | 2021 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество семей граждан отдельных категорий, которым оказана государственная (областная) поддержка в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на период до 2025 года, семей | 380 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Мероприятие 1.18.2. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан через кредитные организации | Министерство строительства области | 2021 год | Прогрессирующий | Количество семей граждан отдельных категорий, которым оказана государственная (областная) поддержка в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов), семей | 55 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.18.3.  Субсидии АО "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов кредитных организаций в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования | Министерство строительства области | 2022 год | Прогрессирующий | Количество семей граждан отдельных категорий, которым оказана государственная (областная) поддержка в приобретении жилья  с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов), семей |  | 22 |  |  |  |
| Мероприятие 1.18.3.1. Субсидии АО "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов кредитных организаций в связи с предоставлением работникам аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2022 - 2023 годы | Прогрессирующий | Количество отдельных категорий граждан, которым оказана государственная (областная) поддержка в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов), человек |  | 2 | 7 |  |  |
| Мероприятие 1.18.4. Субсидии гражданам, постоянно проживающим на территории Белгородской области, чье жилое помещение было утрачено или повреждено, а также жителям приграничных территорий, покинувшим опасные районы проживания в связи с проведением специальной военной операции | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество отдельных категорий граждан, которым оказана государственная (областная) поддержка в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов), человек |  | 3 | 75 | 75 | 75 |
| Основное мероприятие 1.19.  Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям Белгородской области на осуществление мероприятий, связанных с сопровождением инвестиционных проектов в сферах градостроительной  и строительной деятельности, транспортной и дорожной инфраструктур, а также жилищного строительства | Министерство строительства области | 2021 год | Прогрессирующий | Количество сопровождаемых инвестиционных проектов в сфере градостроительной и строительной деятельностей, транспортной и дорожной инфраструктур, единиц | 100 |  |  |  |  |
| Количество муниципальных районов и городских округов Белгородской области, в которых осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в сферах градостроительной и строительной деятельности, транспортной и дорожной инфраструктур, а также жилищного строительства, единиц | 21 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.20. Содействие организации деятельности по осуществлению комплексного развития территории | Министерство строительства области | 2022 - 2023 годы | Прогрессирующий | Количество подготовленных площадок под комплексное развитие территорий, единиц |  | 8 | 5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.21. Строительство жилых домов специализированного жилищного фонда | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество построенных жилых домов, единиц |  | 129 | 42 | 25 | 25 |
| Основное мероприятие 1.22. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости жилых помещений, единиц |  | 62 | 24 | 24 |  |
| Количество семей с детьми, обеспеченными жилыми помещениями, единиц |  | 62 | 24 | 24 |  |
| Основное мероприятие 1.23. Реализация инфраструктурных проектов | Министерство строительства области | 2023 год | Прогрессирующий | Количество инфраструктурных проектов, реализованных в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта, единиц |  |  | 2 |  |  |
| Мероприятие 1.23.1. Субсидии, предоставляемые АО СЗ "Дирекция ЮЗР" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Министерство строительства области | 2023 год | Прогрессирующий | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта, единиц |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 1.23.2.  Субсидии, предоставляемые АО "БИК"  на финансирование затрат  по реализации инфраструктурных проектов | Министерство строительства области | 2023 год | Прогрессирующий | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта, единиц |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 1.23.3. Реализация инвестиционного проекта АО СЗ "Дирекция ЮЗР" по строительству жилья, для обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект | Министерство строительства области | 2023 - 2025 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья, кв. метров |  |  | 40 000 | 50 000 | 30 000 |
| Мероприятие 1.23.4. Реализация инвестиционного проекта АО "БИК" по строительству жилья, для обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект | Министерство строительства области | 2023 - 2025 годы | Прогрессирующий | Объем ввода жилья, кв. метров |  |  | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
| Мероприятие 1.23.5. Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "ЖБК-Северный" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Министерство строительства области | 2025 год | Прогрессирующий | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта, единиц |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 1.23.6. Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "Брик керамикс" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Министерство строительства области | 2025 год | Прогрессирующий | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта, единиц |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 1.23.7. Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "Брик" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Министерство строительства области | 2024 год | Прогрессирующий | Количество инфраструктурных проектов, реализуемых в целях обеспечения инфраструктурой инвестиционного проекта, единиц |  |  |  | 1 |  |
| Подпрограмма 2 "Создание условий  для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров | 1 415,0 | 1 744,5 | 703,7 | 816,1 | 816,1 |
| 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2, процентов | 23,1 | 37,29 | 15,04 | 17,44 | 17,44 |
| Основное мероприятие 2.2. Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество светоточек на территории населенных пунктов области, тыс. единиц | 200,8 | 204,8 | 217,7 | 219,9 | 222,1 |
| Регрессирующий | Снижение объемов потребляемой электроэнергии, процентов | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.3. Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B2297421D183FB157EFDA340FE63AB6DA6F56881A7E6DF5422718FCE29C188656D04C8388A619EB02U3M) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 2.12. Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2021 - 2022 годы | Прогрессирующий | Количество благоустроенных городских и сельских территорий, единиц | 30 | 152 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13.  Обеспечение мероприятий по ускоренной замене лифтового оборудования | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2021 - 2023 годы | Прогрессирующий | Количество лифтов, замененных  в многоквартирных жилых домах, единиц | 100 | 260 | 260 |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды | Министерство строительства области, управление архитектуры и градостроительства Белгородской области | 2021 год | Прогрессирующий | Количество проведенных международных и общероссийских конкурсов на разработку концепций общественных пространств, единиц | 3 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. Проектирование общественных территорий | Министерство строительства области, управление архитектуры и градостроительства Белгородской области | 2021 год | Прогрессирующий | Количество выполненных проектов общественных территорий, единиц | 19 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области" | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей, не менее процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов: | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень достижения показателей подпрограмм N 1, 2, 4, 5 государственной программы, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| - министерство строительства области | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной и государственной власти области, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| - управление государственного жилищного надзора области | Управление государственного жилищного надзора области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной и государственной власти области, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2015 - 2025 годы | Прогрессирующий | Выполнение плана деятельности органов исполнительной  и государственной власти области, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Министерство строительства области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Министерство строительства области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2015 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень достижения показателей подпрограммы 1 государственной программы, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2016 - 2025 годы | Прогрессирующий | Уровень достижения показателей подпрограммы 2 государственной программы, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2022 годы | Регрессирующий | Количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях группового водопровода, единиц | 125,0 | 120,0 |  |  |  |
| 2018 - 2025 годы | Регрессирующий | Уровень физического износа объектов водоснабжения, процентов | 58,0 | 57,0 | 56,0 | 55,0 | 54,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2025 годы | Регрессирующий | Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, процентов | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,8 |
| Мероприятие 4.1.1. Субсидия  на строительство и модернизацию (реконструкцию) государственной собственности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2025 годы | Регрессирующий | Удельный расход электрической энергии, используемый  для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения,  кВт.ч/куб. м | 1,65 | 1,65 | 1,58 | 1,56 | 1,54 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт.ч/куб. м | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,76 |
| Мероприятие 4.1.2. Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал" на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной системы государственной собственности Белгородской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2022 - 2025 годы | Регрессирующий | Уровень физического износа сетей водоснабжения, процентов |  | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 |
| Мероприятие 4.1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2018 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности, единиц | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 4.2. Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал" на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2022 - 2025 годы | Прогрессирующий | Снижение убытков организациям водопроводно-канализационного хозяйства, тыс. рублей |  | 177 077,5 | 27 012,0 | 41 542,0 | 41 430,0 |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2021 - 2023 годы | Прогрессирующий | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации, процентов | 74,6 | 80 | 80,5 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области  на 2019 - 2024 годы" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения, процентов | 85,0 | 85,9 | 86,3 | 86,4 |  |
| Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой, процентов | 95,8 | 96,0 | 96,4 | 96,6 |  |
| Проект F5 "Чистая вода" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, штук | 7,0 | 29,0 | 35,0 | 36,0 |  |

Приложение N 2

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 28.12.2020 [N 613-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F1F32E30EB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD452C4EA8AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F103CE208B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47294CABAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 24.05.2021 [N 182-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC471F1133EF0BB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472F4CA4AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M),  от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101A30E60CB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47284DADAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 27.12.2021 [N 681-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101B3CE00BB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472844AFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101C3CE108B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472E48A5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M),  от 22.08.2022 [N 496-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47101035EF0AB0816958EF30E19D200FCA5E736CFD47284CA5AD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M), от 30.12.2022 [N 841-пп](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD472844AEAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M)) |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий государственной

программы Белгородской области "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области" из различных источников финансирования

на 1 этапе реализации (2014 - 2020 годы)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), в том числе: | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области | Всего | 37 811 065,94 | 52 080 667,95 | 45 931 221,43 | 50 989 166,22 | 51 310 541,01 | 41 821 300,16 | 49 992 961,8 | 329 936 924,5 |
| федеральный бюджет | 639 612,02 | 538 430,62 | 708 371,69 | 1 066 424,57 | 972 064,30 | 1 227 669,09 | 2 700 682,8 | 7 853 255,1 |
| областной бюджет | 1 183 201,74 | 1 078 805,52 | 894 346,35 | 1 343 290,63 | 2 021 505,94 | 4 207 513,24 | 3 690 478,4 | 14 419 141,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 568 419,33 | 427 853,54 | 542 931,62 | 568 922,01 | 583 075,00 | 598 350,60 | 690 250,9 | 3 979 803,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 35 419 832,85 | 50 035 578,27 | 43 785 571,77 | 48 010 529,01 | 47 733 895,77 | 35 787 767,23 | 42 911 549,6 | 303 684 724,5 |
| Подпрограмма 1 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области | Всего | 36 278 168,20 | 49 637 682,31 | 43 481 544,96 | 47 134 505,72 | 48 168 450,43 | 37 628 041,46 | 44 782 118,7 | 307 110 511,8 |
| федеральный бюджет | 563 617,02 | 525 880,99 | 708 371,69 | 795 606,28 | 964 629,60 | 1 040 365,30 | 2 169 513,4 | 6 767 984,3 |
| областной бюджет | 526 801,00 | 465 855,32 | 423 147,35 | 577 227,12 | 1 045 639,63 | 2 546 673,50 | 1 665 948,9 | 7 251 292,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 345 633,33 | 192 093,54 | 139 881,62 | 81 421,01 | 85 401,00 | 58 674,60 | 40 211,3 | 943 316,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 34 842 116,85 | 48 453 852,45 | 42 210 144,30 | 45 680 251,31 | 46 072 780,20 | 33 982 328,06 | 40 906 445,1 | 292 147 918,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц | Всего | 38 769,30 | 16 336,74 | 18 008,34 | 25 828,70 | 47 068,10 | 27 232,90 | 41 589,0 | 214 833,1 |
| федеральный бюджет | 38 769,30 | 16 336,74 | 18 008,34 | 25 828,70 | 47 068,10 | 27 232,90 | 41 589,0 | 214 833,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | Всего | 52 451,36 | 72 835,62 | 169 000,00 | 126 468,20 | 161 101,60 | 99 734,10 | 51 045,4 | 732 636,3 |
| федеральный бюджет | 52 451,36 | 72 835,62 | 169 000,00 | 126 468,20 | 161 101,60 | 99 734,10 | 51 045,4 | 732 636,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Всего | 2 067,40 | 2 992,32 | 3 045,90 | 2 430,30 | 8 613,30 | 7 710,40 | 6 979,9 | 33 839,5 |
| федеральный бюджет | 2 067,40 | 2 992,32 | 3 045,90 | 2 430,30 | 8 613,30 | 7 710,40 | 6 979,9 | 33 839,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Всего | 191 749,50 | 130 479,20 | 165 567,20 | 70 978,10 | 33 594,20 | 60 301,40 | 26 200,0 | 678 869,6 |
| федеральный бюджет | 191 749,50 | 130 479,20 | 165 567,20 | 70 978,10 | 33 594,20 | 60 301,40 | 26 200,0 | 678 869,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Всего | 34 175,80 | 30 969,30 | 25 178,80 | 24 844,60 | 22 814,00 | 35 036,80 | 33 763,8 | 206 783,1 |
| федеральный бюджет | 34 175,80 | 30 969,30 | 25 178,80 | 24 844,60 | 22 814,00 | 35 036,80 | 33 763,8 | 206 783,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года [N 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года [N 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Всего | 34 175,80 | 30 969,30 | 25 178,80 | 24 844,60 | 22 814,00 | 35 036,80 | 33 763,8 | 206 783,1 |
| федеральный бюджет | 34 175,80 | 30 969,30 | 25 178,80 | 24 844,60 | 22 814,00 | 35 036,80 | 33 763,8 | 206 783,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1.1 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | Всего |  |  |  |  | 11 594,40 | 16 559,80 | 18 165,2 | 46 319,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 11 594,40 | 16 559,80 | 18 165,2 | 46 319,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1.2 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Всего |  |  |  |  | 11 219,60 | 18 477,00 | 15 598,6 | 45 295,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 11 219,60 | 18 477,00 | 15 598,6 | 45 295,2 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего | 200 304,63 | 230 969,00 | 227 361,10 | 234 001,20 | 301 117,00 | 386 392,40 | 389 967,2 | 1 970 112,5 |
| федеральный бюджет | 13 096,46 | 20 215,00 | 26 462,60 | 26 474,60 | 33 802,00 | 39 600,90 | 41 781,1 | 201 432,7 |
| областной бюджет | 25 000,00 | 28 573,00 | 25 817,00 | 25 300,00 | 42 114,00 | 68 771,90 | 58 768,4 | 274 344,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 27 227,00 | 32 051,00 | 27 296,50 | 30 226,60 | 30 201,00 | 33 019,60 | 37 417,7 | 217 439,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| иные источники | 134 981,17 | 150 130,00 | 147 785,00 | 152 000,00 | 195 000,00 | 245 000,00 | 252 000,0 | 1 276 896,2 |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 185 349,2 | 221 673,60 | 265 639,00 | 282 816,80 | 342 790,20 | 411 800,10 | 459 158,9 | 2 169 227,8 |
| федеральный бюджет | 28 745,2 | 32 105,60 | 31 454,00 | 29 198,80 | 24 946,20 | 26 995,90 | 22 913,5 | 196 359,2 |
| областной бюджет | 156 604,0 | 189 568,00 | 234 185,00 | 253 618,00 | 317 844,00 | 384 804,20 | 436 245,4 | 1 972 868,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан: | Всего | 26 423,0 |  |  |  |  | 3 000,00 | 15 700,0 | 45 123,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 26 423,0 |  |  |  |  | 3 000,00 | 15 700,0 | 45 123,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство жилья для квалифицированных специалистов | Всего | 14 250,0 |  |  |  |  |  | 15 700,0 | 29 950,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14 250,0 |  |  |  |  |  | 15 700,0 | 29 950,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение жилья для граждан, усыновивших детей (по решению суда) | Всего | 12 173,0 |  |  |  |  |  |  | 12 173,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 12 173,0 |  |  |  |  |  |  | 12 173,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение жилья для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | всего |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Всего | 1 375 665,40 | 1 433 566,50 | 1 460 359,30 | 1 499 670,87 | 1 492 684,60 | 1 980 000,06 | 1 316 821,1 | 10 558 767,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 51 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 53 260,00 | 95 745,00 | 1 030 469,00 | 406 675,4 | 1 767 149,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 18 043,20 | 25 655,00 | 2 793,6 | 46 491,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 324 665,4 | 1 383 566,50 | 1 380 359,30 | 1 446 410,87 | 1 378 896,40 | 923 876,06 | 907 352,1 | 8 745 126,6 |
| в том числе земельных участков, выданных многодетным семьям | Всего | 284 700,0 | 296 088,00 | 296 088,00 | 296 088,00 | 296 088,00 | 80 064,80 | 38 851,6 | 1 587 968,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 51 000,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 945,00 | 33 172,60 | 32 116,3 | 298 233,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 233 700,0 | 246 088,00 | 246 088,00 | 246 088,00 | 264 143,00 | 46 892,20 | 6 735,3 | 1 289 734,5 |
| Мероприятие 1.9.1 | Строительство АО "Белгородская ипотечная корпорация" инженерных сетей в микрорайонах индивидуального жилищного строительства | Всего |  |  |  |  | 63 800,00 | 0,00 | 0,0 | 63 800,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 63 800,00 |  |  | 63 800,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.2 | Мероприятие по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Всего | 1 375 665,4 | 1 433 566,50 | 1 460 359,30 | 1 499 670,87 | 1 428 884,60 | 1 980 000,06 | 1 288 878,1 | 10 467 024,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 51 000,0 | 50 000,00 | 80 000,00 | 53 260,00 | 31 945,00 | 1 030 469,00 | 381 526,0 | 1 678 200,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 18 043,20 | 25 655,00 |  | 43 698,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 324 665,4 | 1 383 566,50 | 1 380 359,30 | 1 446 410,87 | 1 378 896,40 | 923 876,06 | 907 352,1 | 8 745 126,6 |
| Мероприятие 1.9.3 | Мероприятие по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Всего |  |  |  |  |  |  | 27 943,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25 149,4 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 2 793,6 |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Всего | 1 300 000,0 | 1 100 000,00 | 1 005 000,00 | 975 000,00 | 920 000,00 | 269 166,00 | 110 700,0 | 5 679 866,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 300 000,0 | 1 100 000,00 | 1 005 000,00 | 975 000,00 | 920 000,00 | 269 166,00 | 110 700,0 | 5 679 866,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Создание фонда арендного жилья | Всего | 735 000,0 | 684 000,00 | 430 100,00 | 897 640,00 | 1 009 845,00 | 1 009 845,00 | 1 556 824,0 | 6 323 254,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 735 000,0 | 684 000,00 | 430 100,00 | 897 640,00 | 1 009 845,00 | 1 009 845,00 | 1 556 824,0 | 6 323 254,0 |
| Мероприятие 1.11.1 | Создание фонда арендного жилья коммерческого найма | Всего | 735 000,0 | 474 000,00 | 430 100,00 | 897 640,00 | 1 009 845,00 | 1 009 845,00 | 1 556 824,0 | 6 113 254,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 735 000,0 | 474 000,00 | 430 100,00 | 897 640,00 | 1 009 845,00 | 1 009 845,00 | 1 556 824,0 | 6 113 254,0 |
| в том числе при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов | Всего | 735 000,0 | 395 000,00 | 391 000,00 | 448 820,00 | 448 820,00 | 448 820,00 | 448 820,0 | 3 316 280,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 735 000,0 | 395 000,00 | 391 000,00 | 448 820,00 | 448 820,00 | 448 820,00 | 448 820,0 | 3 316 280,0 |
| Мероприятие 1.11.2 | Создание фонда арендного жилья некоммерческого найма | Всего | 0,0 | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Всего | 31 244 026,9 | 44 986 540,00 | 39 246 900,00 | 42 088 095,50 | 41 852 465,00 | 30 234 182,00 | 36 946 100,0 | 266 598 309,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 31 244 026,9 | 44 986 540,00 | 39 246 900,00 | 42 088 095,50 | 41 852 465,00 | 30 234 182,00 | 36 946 100,0 | 266 598 309,4 |
| Основное мероприятие 1.13 | Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях | Всего |  |  |  |  |  |  | 101 000,5 | 101 000,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 101 000,5 | 101 000,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.13.1 | Субсидия организациям, осуществляющим предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях, на компенсацию затрат в связи с реализацией земельных участков | Всего |  |  |  |  |  |  | 101 000,5 | 101 000,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 101 000,5 | 101 000,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.14 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 892 185,7 | 727 320,03 | 459 913,42 | 196 928,07 | 133 823,43 | 166 035,00 | 230 606,1 | 2 806 811,8 |
| федеральный бюджет (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 202 562,0 | 219 947,21 | 264 182,95 | 14 853,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701 545,8 |
| областной бюджет | 267 774,0 | 197 714,32 | 83 145,35 | 9 775,12 | 101 666,63 | 166 035,00 | 230 606,1 | 1 056 716,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 318 406,3 | 160 042,54 | 112 585,12 | 51 194,41 | 32 156,80 | 0,0 | 0,0 | 674 385,2 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 103 443,4 | 149 615,95 | 0,00 | 121 104,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374 164,3 |
| Основное мероприятие 1.15 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Всего |  |  | 5 471,90 | 13 130,00 | 3 807,20 |  |  | 22 409,1 |
| федеральный бюджет |  |  | 5 471,90 | 13 130,00 | 3 807,20 |  |  | 22 409,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.16 | Обеспечение земельных участков для жилищного строительства дорожной, социальной и инженерной инфраструктурами, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696 673,38 | 888 386,00 |  |  | 1 585 059,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 461 399,38 | 628 883,00 |  |  | 1 090 282,4 |
| областной бюджет |  |  |  | 235 274,00 | 250 270,00 |  |  | 485 544,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 4 233,00 |  |  | 4 233,0 |
| мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2017 году | Всего |  |  |  | 696 673,38 |  |  |  | 696 673,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 461 399,38 |  |  |  | 461 399,4 |
| областной бюджет |  |  |  | 235 274,00 |  |  |  | 235 274,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 1.16.1 - 1.16.14 | Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2018 году | Всего |  |  |  |  | 888 386,00 |  |  | 888 386,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 628 883,00 |  |  | 628 883,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 250 270,00 |  |  | 250 270,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 4 233,00 |  |  | 4 233,0 |
| Проект 1.F1 | "Жилье" | Всего |  |  |  |  |  | 754 157,70 | 1 632 210,6 | 2 386 368,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 541 711,30 | 1 313 399,8 | 1 855 111,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 212 446,40 | 318 810,8 | 531 257,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 1.F1 | Мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2019 году | Всего |  |  |  |  |  | 754 157,70 |  | 754 157,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 541 711,30 |  | 541 711,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 212 446,40 |  | 212 446,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 1.F1.1 - 1.F1.21 | Мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2020 году | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 482 699,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 169 869,5 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 312 830,2 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.1 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов южного направления г. Белгорода, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 178 714,3 | 178 714,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 141 184,3 | 141 184,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 37 530,0 | 37 530,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Детский сад на 150 мест с развивающим центром в 11 ЮМР г. Белгорода" | Всего |  |  |  |  |  |  | 178 714,3 | 178 714,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 141 184,3 | 141 184,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 37 530,0 | 37 530,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.2 | Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов центрального и восточного направления г. Белгорода | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.3 | Мероприятие по строительству объекта дорожной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС юго-западного направления города Белгорода, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Юго-Западный 2.5" г. Белгорода Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.4 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Майского и Дубовского сельских поселений Белгородского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 163 480,9 | 163 480,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 129 149,9 | 129 149,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34 331,0 | 34 331,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Майский-80" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство пристройки блока начальных классов к МОУ "Майская гимназия" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 163 480,9 | 163 480,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 129 149,9 | 129 149,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34 331,0 | 34 331,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Водопроводная насосная станция жилого района "Улитка" в п. Дубовое Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.5 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Тавровского сельского поселения Белгородского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 133 816,3 | 133 816,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 105 708,8 | 105 708,8 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 28 107,5 | 28 107,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Таврово-10", с. Таврово Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 133 816,3 | 133 816,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 105 708,8 | 105 708,8 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 28 107,5 | 28 107,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Таврово, участок N 25" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.6 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС восточного направления Белгородского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 264 623,4 | 264 623,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 209 052,4 | 209 052,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 55 571,0 | 55 571,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Строительство школы в с. Крутой Лог Белгородского района" | Всего |  |  |  |  |  |  | 227 214,1 | 227 214,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 179 499,1 | 179 499,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 47 715,0 | 47 715,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения МКР ИЖС "Разумное-71" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 37 409,3 | 37 409,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 29 553,3 | 29 553,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 856,0 | 7 856,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.7 | Мероприятие по строительству объекта дорожной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов Ближнеигуменского сельского поселения Белгородского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Ближняя Игуменка 62.25"  (2 очередь) Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.8 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС северо-восточного направления Белгородского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 51 638,2 | 51 638,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 40 794,0 | 40 794,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10 844,2 | 10 844,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Шишино-84", Белгородский район Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 7 393,1 | 7 393,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 840,4 | 5 840,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 552,7 | 1 552,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Шишино-84", Белгородский район Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 31 495,1 | 31 495,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 24 881,1 | 24 881,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 614,0 | 6 614,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Хохлово-68" (1 очередь), Белгородский район Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 12 750,0 | 12 750,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 10 072,5 | 10 072,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 677,5 | 2 677,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.9 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС северного направления Белгородского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 34 710,4 | 34 710,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 27 421,1 | 27 421,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 289,3 | 7 289,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Стрелецкое 73/2" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Стрелецкое-73" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 34 710,4 | 34 710,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 27 421,1 | 27 421,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 289,3 | 7 289,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения МКР ИЖС "Стрелецкое-72" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Пушкарное-78" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.10 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления Белгородского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 26 628,4 | 26 628,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 21 036,4 | 21 036,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 592,0 | 5 592,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство станции обезжелезивания производительностью 3000 куб. м/сутки в мкр. ИЖС "Драгунское-75" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 26 628,4 | 26 628,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 21 036,4 | 21 036,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 592,0 | 5 592,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Строительство транспортной инфраструктуры в микрорайоне ИЖС "Драгунское-75" в Белгородском районе Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Драгунское-75" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.11 | Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС юго-западного направления Белгородского района | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.12 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Мелиховского и Шляховского сельских поселений Корочанского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 260 588,3 | 260 588,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 205 864,7 | 205 864,7 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 54 723,6 | 54 723,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Строительство начальной школы с детским садом,  с. Дальняя Игуменка Корочанского района" | Всего |  |  |  |  |  |  | 218 283,3 | 218 283,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 172 443,8 | 172 443,8 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 45 839,5 | 45 839,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Дальняя Игуменка" (1 очередь), Корочанский район Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 42 305,0 | 42 305,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 33 420,9 | 33 420,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 884,1 | 8 884,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.13 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС центрального и восточного направления г. Старый Оскол, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 128 243,0 | 128 243,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 101 311,9 | 101 311,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 26 931,1 | 26 931,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Марышкин Лог" Старооскольского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Набокинские сады" г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети" | Всего |  |  |  |  |  |  | 45 000,0 | 45 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 35 550,0 | 35 550,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 450,0 | 9 450,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Набокинские сады" г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети" | Всего |  |  |  |  |  |  | 37 110,9 | 37 110,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 29 317,6 | 29 317,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 793,3 | 7 793,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Озерки" Старооскольского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети и сооружения систем водоснабжения МКР ИЖС "Строитель" с. Незнамово Старооскольского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 46 132,1 | 46 132,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 36 444,3 | 36 444,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 687,8 | 9 687,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.14 | Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления.  Старый Оскол, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 44 801,4 | 44 801,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 35 393,1 | 35 393,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 408,3 | 9 408,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети и сооружения систем водоснабжения МКР ИЖС "Федосеевка" западнее с. Федосеевка Старооскольского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 44 801,4 | 44 801,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 35 393,1 | 35 393,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 408,3 | 9 408,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.15 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС г. Губкин Губкинского городского округа, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 33 454,0 | 33 454,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 26 428,6 | 26 428,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 025,4 | 7 025,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Северо-Западный" г. Губкин Губкинского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Теплый Колодезь" Губкинского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 33 454,0 | 33 454,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 26 428,6 | 26 428,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 025,4 | 7 025,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.16 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Яковлевского городского округа, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Глушинский" Яковлевского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Крапивенский-3" Яковлевского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.17 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС п. Ракитное, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 58 964,4 | 58 964,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 46 581,7 | 46 581,7 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12 382,7 | 12 382,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Солнечный" Ракитянского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 40 464,9 | 40 464,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 31 967,1 | 31 967,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 497,8 | 8 497,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Солнечный" Ракитянского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 18 499,5 | 18 499,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 14 614,6 | 14 614,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 884,9 | 3 884,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.18 | Мероприятие по строительству объекта дорожной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС Валуйского городского округа, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Птицеводческое" Валуйского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.19 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Прохоровского района, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 30 941,8 | 30 941,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 24 444,0 | 24 444,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 497,8 | 6 497,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Птичное" Прохоровского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "п. Прохоровка", Прохоровский район Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 30 941,8 | 30 941,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 24 444,0 | 24 444,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 497,8 | 6 497,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.20 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС Шебекинского городского округа, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 41 943,8 | 41 943,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 33 135,6 | 33 135,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 808,2 | 8 808,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Крапивное Северный-3" (часть) Шебекинского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Пристень" (1 очередь), Шебекинский городской округ Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 41 943,8 | 41 943,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 33 135,6 | 33 135,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 808,2 | 8 808,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.21 | Мероприятие по строительству объекта коммунальной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления Алексеевского городского округа, в том числе: | Всего |  |  |  |  |  |  | 28 300,1 | 28 300,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 22 363,0 | 22 363,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 937,1 | 5 937,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Ильинка" Алексеевского городского округа Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 28 300,1 | 28 300,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 22 363,0 | 22 363,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 937,1 | 5 937,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.22 | Мероприятие по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 851,0 | 1 851,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 851,0 | 1 851,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1. F1.23.1 - F1.23.6 | "Жилье" (резервный фонд) | Всего |  |  |  |  |  |  | 149 510,9 | 149 510,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 143 530,3 | 143 530,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 980,6 | 5 980,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.23.1 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов южного направления города Белгорода | Всего |  |  |  |  |  |  | 31 457,7 | 31 457,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30 199,4 | 30 199,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 208,1 | 1 208,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Наружные сети водоснабжения и канализации в МКР "Дубровка" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 31 457,7 | 31 457,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30 199,4 | 30 199,4 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 208,1 | 1 208,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 50,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Дубровка" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.23.2 | Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС юго-западного направления города Белгорода | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Юго-Западный 2.4" в г. Белгороде Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.23.3 | Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС Ближнеигуменского сельского поселения | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Ближняя Игуменка 82" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.23.4 | Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС Тавровского сельского поселения Белгородского района | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Таврово-10" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.23.5 | Мероприятие по строительству объектов в рамках развития микрорайонов ИЖС восточного направления Белгородского района | Всего |  |  |  |  |  |  | 118 053,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 113 330,9 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 722,1 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство школы в с. Крутой Лог Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 43 953,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 42 194,9 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 758,1 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области Российской Федерации" | Всего |  |  |  |  |  |  | 45 400,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 43 584,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 816,0 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Внутриплощадочные сети водоснабжения МКР ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | 28 700,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 27 552,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 148,0 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Разумное-81" (2 очередь) Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | [<\*>](#P15656) |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.F1.23.6 | Мероприятие по строительству объекта транспортной инфраструктуры в рамках развития микрорайонов ИЖС западного направления Белгородского района | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объекта "Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области" | Всего |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | <\*> |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F3 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Всего |  |  |  |  |  | 223 688,60 | 717 200,5 | 940 889,1 |
| федеральный бюджет (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  | 202 041,60 | 631 840,9 | 833 882,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 21 647,00 | 85 359,6 | 107 006,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Реализация мероприятий по строительству жилья для молодых специалистов и их семей в рамках проекта "Новая Жизнь" | Всего |  |  |  |  | 950 340,80 | 1 959 759,00 | 1 133 469,0 | 4 043 568,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 238 000,00 | 659 500,00 | 0,0 | 897 500,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 712 340,80 | 1 300 259,00 | 1 133 469,0 | 3 146 068,8 |
| Мероприятие 1.17.1 | Строительство многоквартирных жилых домов в г. Белгороде, мкр. "Юго-Западный" | Всего |  |  |  |  | 572 340,00 | 1 143 038,00 | 590 000,0 | 2 305 378,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 240 000,00 |  | 240 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 572 340,00 | 903 038,00 | 590 000,0 | 2 065 378,0 |
| Мероприятие 1.17.2 | Строительство многоквартирных жилых домов в г. Шебекино Белгородской области | Всего |  |  |  |  | 120 859,20 | 95 249,00 | 0,0 | 216 108,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 87 000,00 |  |  | 87 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 33 859,20 | 95 249,00 |  | 129 108,2 |
| Мероприятие 1.17.3 | Строительство многоквартирных жилых домов в г. Валуйки Белгородской области | Всего |  |  |  |  | 57 103,20 | 49 241,00 |  | 106 344,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 17 103,20 | 49 241,00 |  | 66 344,2 |
| Мероприятие 1.17.4 | Строительство многоквартирных жилых домов в г. Новый Оскол Белгородской области | Всего |  |  |  |  | 57 103,20 | 57 787,00 |  | 114 890,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 40 000,00 |  |  | 40 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 17 103,20 | 57 787,00 |  | 74 890,2 |
| Мероприятие 1.17.5 | Строительство многоквартирного жилого дома в г. Старый Оскол Белгородской области | Всего |  |  |  |  |  | 376 605,00 | 61 898,0 | 438 503,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 267 000,00 |  | 267 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  | 109 605,00 | 61 898,0 | 171 503,0 |
| Мероприятие 1.17.6 | Строительство многоквартирного жилого дома в г. Алексеевка Белгородской области | Всего |  |  |  |  | 117 688,00 | 50 365,00 | 66 043,0 | 234 096,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 51 000,00 |  |  | 51 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 66 688,00 | 50 365,00 | 66 043,0 | 183 096,0 |
| Мероприятие 1.17.7 | Строительство многоквартирного жилого дома в с. Беленькое Борисовского района | Всего |  |  |  |  | 25 247,20 | 26 974,00 |  | 52 221,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  | 20 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 5 247,20 | 26 974,00 |  | 32 221,2 |
| Мероприятие 1.17.8 | Строительство индивидуальных жилых домов в Белгородском районе, мкр. Дубровка | Всего |  |  |  |  |  | 160 500,00 | 342 540,0 | 503 040,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 152 500,00 |  | 152 500,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  | 8 000,00 | 342 540,0 | 350 540,0 |
| Мероприятие 1.17.9 | Строительство многоквартирных жилых домов (IV очередь) в г. Белгороде, мкр. "Юго-Западный" | Всего |  |  |  |  |  |  | 72 988,0 | 72 988,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 72 988,0 | 72 988,0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года | Всего |  |  |  |  |  |  | 12 782,7 | 12 782,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12 782,7 | 12 782,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 1 358 918,20 | 2 274 965,45 | 2 275 865,47 | 3 687 785,50 | 2 705 139,58 | 2 878 597,87 | 3 237 777,1 | 18 419 049,2 |
| федеральный бюджет (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 75 995,00 | 12 549,63 | 0,00 | 270 818,29 | 7 434,70 | 0,00 | 0,0 | 366 797,6 |
| областной бюджет | 482 421,20 | 444 930,00 | 297 388,00 | 599 188,51 | 539 015,31 | 637 139,00 | 806 922,7 | 3 807 004,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 222 786,00 | 235 760,00 | 403 050,00 | 487 501,00 | 497 674,00 | 539 676,00 | 650 039,6 | 3 036 486,6 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 577 716,00 | 1 581 725,82 | 1 575 427,47 | 2 330 277,70 | 1 661 015,57 | 1 701 782,87 | 1 780 814,8 | 11 208 760,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего | 690 881,30 | 1 524 171,45 | 1 543 425,47 | 2 284 899,70 | 1 605 260,57 | 1 644 798,87 | 1 872 183,2 | 11 165 620,6 |
| федеральный бюджет (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 75 995,00 | 12 549,63 |  |  |  |  |  | 88 544,6 |
| областной бюджет | 134 634,20 | 88 933,00 |  |  |  |  | 91 368,4 | 314 935,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 480 252,10 | 1 422 688,82 | 1 543 425,47 | 2 284 899,70 | 1 605 260,57 | 1 644 798,87 | 1 780 814,8 | 10 762 140,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области | Всего | 464 449,00 | 496 757,00 | 558 776,00 | 570 952,00 | 674 885,00 | 750 937,00 | 813 189,0 | 4 329 945,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 241 663,00 | 260 997,00 | 155 726,00 | 173 579,00 | 190 509,00 | 211 261,00 | 223 859,0 | 1 457 594,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 222 786,00 | 235 760,00 | 403 050,00 | 397 373,00 | 484 376,00 | 539 676,00 | 589 330,0 | 2 872 351,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B2297421D183FB157EFDA340FE63AB6DA6F56881A7E6DF5422718FCE29C188656D04C8388A619EB02U3M) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Всего | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,0 | 7 868,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,0 | 7 868,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Всего | 5 000,00 | 4 300,00 | 4 770,00 | 3 450,00 | 2 000,00 | 2 300,00 | 1 900,0 | 23 720,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5 000,00 | 4 300,00 | 4 770,00 | 3 450,00 | 2 000,00 | 2 300,00 | 1 900,0 | 23 720,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация мероприятий  по обеспечению населения чистой питьевой водой | Всего | 197 463,90 | 248 613,00 | 167 770,00 | 278 842,00 | 342 417,00 | 471 892,00 | 121 340,6 | 1 828 338,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 100 000,00 | 89 576,00 | 135 768,00 | 233 464,00 | 286 662,00 | 414 908,00 | 102 601,6 | 1 362 979,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 18 739,0 | 18 739,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 97 463,90 | 159 037,00 | 32 002,00 | 45 378,00 | 55 755,00 | 56 984,00 | 0,0 | 446 619,9 |
| Основное мероприятие 2.6 | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего |  |  |  | 475 664,00 |  |  |  | 475 664,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 263 230,40 |  |  |  | 263 230,4 |
| областной бюджет |  |  |  | 135 603,60 |  |  |  | 135 603,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 76 830,00 |  |  |  | 76 830,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 887,00 | 60 888,00 | 0,00 | 0,0 | 121 775,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 47 589,00 | 47 590,00 |  |  | 95 179,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 13 298,00 | 13 298,00 |  |  | 26 596,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.8 | Обустройство мест массового пользования населения (городских парков) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 496,80 | 9 411,01 | 0,00 | 0,0 | 20 907,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 7 587,89 | 7 434,70 |  |  | 15 022,6 |
| областной бюджет |  |  |  | 3 908,91 | 1 976,31 |  |  | 5 885,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Внедрение автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов" | Всего |  |  |  | 470,00 |  |  |  | 470,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 470,00 |  |  |  | 470,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Создание условий для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего |  |  |  |  | 9 154,00 | 7 546,00 | 0,0 | 16 700,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 9 154,00 | 7 546,00 |  | 16 700,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев | Всего |  |  |  |  |  |  | 77 236,3 | 77 236,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 69 716,7 | 69 716,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 7 519,6 | 7 519,6 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области | Всего |  |  |  |  |  |  | 350 804,0 | 350 804,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 316 353,0 | 316 353,00 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 34 451,0 | 34 451,00 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | Всего | 173 979,54 | 168 020,20 | 173 811,00 | 166 875,00 | 189 851,00 | 221 492,90 | 271 986,5 | 1 366 016,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 173 979,54 | 168 020,20 | 173 811,00 | 166 875,00 | 189 851,00 | 221 492,90 | 271 986,5 | 1 366 016,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего | 103 120,54 | 94 354,20 | 106 689,00 | 106 189,00 | 133 596,00 | 129 173,90 | 140 291,2 | 813 413,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 103 120,54 | 94 354,20 | 106 689,00 | 106 189,00 | 133 596,00 | 129 173,90 | 140 291,2 | 813 413,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| департамент строительства и транспорта области | Всего | 73 216,66 | 53 338,00 | 58 106,00 | 55 642,00 | 67 621,67 | 67 008,00 | 72 403,0 | 447 335,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 73 216,66 | 53 338,00 | 58 106,00 | 55 642,00 | 67 621,67 | 67 008,00 | 72 403,0 | 447 335,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление государственного жилищного надзора области | Всего | 9 854,00 | 18 239,00 | 19 983,00 | 20 416,00 | 26 309,33 | 24 570,15 | 26 618,6 | 145 990,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9 854,00 | 18 239,00 | 19 983,00 | 20 416,00 | 26 309,33 | 24 570,15 | 26 618,6 | 145 990,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства области | Всего | 0,0 | 13 467,20 | 28 600,00 | 30 131,00 | 39 665,00 | 37 595,75 | 41 269,6 | 190 728,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 13 467,20 | 28 600,00 | 30 131,00 | 39 665,00 | 37 595,75 | 41 269,6 | 190 728,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление жилищно-коммунального хозяйства области | Всего | 20 049,88 | 9 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29 359,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 20 049,88 | 9 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29 359,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Субвенции на осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Всего | 4 484,00 | 4 549,00 | 5 718,00 |  |  |  |  | 14 751,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 484,00 | 4 549,00 | 5 718,00 |  |  |  |  | 14 751,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 66 375,00 | 67 526,00 | 57 551,00 | 57 336,00 | 51 205,00 | 86 686,00 | 124 877,3 | 511 556,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 66 375,00 | 67 526,00 | 57 551,00 | 57 336,00 | 51 205,00 | 86 686,00 | 124 877,3 | 511 556,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего |  | 1 591,00 | 3 853,00 | 3 350,00 | 5 050,00 | 5 633,00 | 6 818,0 | 26 295,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1 591,00 | 3 853,00 | 3 350,00 | 5 050,00 | 5 633,00 | 6 818,0 | 26 295,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области | Всего |  |  |  |  | 247 100,00 | 1 021 997,73 | 1 701 079,4 | 2 970 177,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 124 548,49 | 531 169,4 | 655 717,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 247 000,00 | 793 792,94 | 945 620,3 | 1 986 413,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 100,0 | 103 656,30 | 224 289,7 | 328 046,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности | Всего |  |  |  |  | 247 100,00 | 716 381,90 | 693 327,6 | 1 656 809,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 247 000,0 | 654 449,34 | 691 227,6 | 1 592 676,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 100,00 | 61 932,56 | 2 100,0 | 64 132,6 |
| Мероприятие 4.1.1 | Субсидия на строительство и модернизацию (реконструкцию) государственной собственности | Всего |  |  |  |  | 210 100,0 | 73 136,18 | 616 913,6 | 900 149,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 210 000,0 | 73 136,18 | 616 813,6 | 899 949,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 200,0 |
| Мероприятие 4.1.2 | Увеличение уставного капитала акционерного общества "Белгородский водоканал" | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 619 325,56 | 0,0 | 619 325,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 557 393,00 | 0,0 | 557 393,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  | 61 932,56 |  | 61 932,6 |
| Мероприятие 4.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности | Всего |  |  |  |  | 37 000,00 | 23 920,16 | 76 414,0 | 137 334,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 37 000,00 | 23 920,16 | 74 414,0 | 135 334,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение | Всего |  |  |  |  |  | 98 035,00 | 116 427,2 | 214 462,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 98 035,00 | 116 427,2 | 214 462,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Всего |  |  |  |  |  | 207 580,83 | 891 324,6 | 957 545,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 124 548,49 | 531 169,4 | 514 357,8 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 41 308,60 | 137 965,5 | 179 274,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  | 41 723,74 | 222 189,7 | 263 913,5 |
| Подпрограмма 5 | Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы | Всего |  |  |  |  |  | 71 170,20 | 0,0 | 71 170,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 62 755,30 | 0,0 | 62 755,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 8 414,90 | 0,0 | 8 414,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Проект F5 | "Чистая вода" | Всего |  |  |  |  |  | 65 370,20 | 0,0 | 65 370,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 62 755,30 | 0,0 | 62 755,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 614,90 | 0,0 | 2 614,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация национального проекта "Чистая вода" | Всего |  |  |  |  |  | 5 800,00 |  | 5 800,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 5 800,00 |  | 5 800,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Лимиты финансирования отражены в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E308B0816958EF30E19D200FCA5E736FFA402E45ACAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий государственной

программы Белгородской области "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области" из различных источников финансирования

на 2 этапе реализации (2021 - 2025 годы)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E0536F524D1BFD0B2ACC47111832E509B0816958EF30E19D200FCA5E736CFD462F44AFAD9D44C205C34C8788A41BF722EA3B08U0M) Правительства Белгородской области

от 30.12.2022 N 841-пп)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | Всего, в том числе: | 619 961 528,0 | 52 571 776,2 | 62 580 584,8 | 59 406 283,2 | 59 485 540,0 | 55 980 419,3 | 290 024 603,5 |
| федеральный бюджет | 14 669 154,2 | 2 606 539,1 | 2 592 666,4 | 959 677,8 | 541 232,5 | 115 783,3 | 6 815 899,1 |
| областной бюджет | 57 765 775,1 | 8 296 251,4 | 16 268 179,3 | 7 313 511,0 | 5 916 959,0 | 5 551 732,5 | 43 346 633,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8 014 920,8 | 678 648,0 | 768 981,0 | 838 635,4 | 863 096,8 | 885 756,6 | 4 035 117,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 539 511 678,0 | 40 990 337,7 | 42 950 758,2 | 50 294 459,0 | 52 164 251,7 | 49 427 146,9 | 235 826 953,4 |
| Подпрограмма 1 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области | Всего, в том числе: | 559 355 311,4 | 43 070 631,7 | 49 165 650,8 | 54 153 689,6 | 54 524 921,8 | 51 329 905,8 | 252 244 799,6 |
| федеральный бюджет | 11 159 739,1 | 1 867 821,5 | 1 794 763,8 | 425 427,8 | 187 958,4 | 115 783,3 | 4 391 754,8 |
| областной бюджет | 26 106 832,1 | 2 082 728,7 | 6 142 932,4 | 4 722 662,9 | 3 141 527,1 | 2 765 688,2 | 18 855 539,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 194 172,2 | 40 261,1 | 67 060,9 | 55 071,4 | 49 179,8 | 39 282,6 | 250 855,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 520 894 568,0 | 39 079 820,4 | 41 160 893,7 | 48 950 527,5 | 51 146 256,5 | 48 409 151,7 | 228 746 649,7 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лицам | Всего, в том числе: | 292 626,7 | 35 067,1 | 12 657,3 | 30 069,2 | 0,0 | 0,0 | 77 793,6 |
| федеральный бюджет | 292 626,7 | 35 067,1 | 12 657,3 | 30 069,2 |  |  | 77 793,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | Всего, в том числе: | 739 422,2 | 6 785,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 785,9 |
| федеральный бюджет | 739 422,2 | 6 785,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 785,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера, и приравненных к ним лицам | Всего, в том числе: | 100 080,1 | 10 173,4 | 51 078,6 | 4 988,6 | 0,0 | 0,0 | 66 240,6 |
| федеральный бюджет | 100 080,1 | 10 173,4 | 51 078,6 | 4 988,6 |  |  | 66 240,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Всего, в том числе: | 773 794,7 | 21 120,5 | 22 903,8 | 16 994,8 | 16 967,3 | 16 938,7 | 94 925,1 |
| федеральный бюджет | 773 794,7 | 21 120,5 | 22 903,8 | 16 994,8 | 16 967,3 | 16 938,7 | 94 925,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Всего, в том числе: | 418 822,6 | 34 837,3 | 44 503,8 | 42 431,4 | 44 991,4 | 45 275,6 | 212 039,5 |
| федеральный бюджет | 418 822,6 | 34 837,3 | 44 503,8 | 42 431,4 | 44 991,4 | 45 275,6 | 212 039,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ  "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года  N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 418 822,6 | 34 837,3 | 44 503,8 | 42 431,4 | 44 991,4 | 45 275,6 | 212 039,5 |
| федеральный бюджет | 418 822,6 | 34 837,3 | 44 503,8 | 42 431,4 | 44 991,4 | 45 275,6 | 212 039,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B22974310183FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | Всего, в том числе: | 123 504,7 | 19 714,4 | 5 023,4 | 17 509,9 | 17 344,5 | 17 593,1 | 77 185,3 |
| федеральный бюджет | 123 504,7 | 19 714,4 | 5 023,4 | 17 509,9 | 17 344,5 | 17 593,1 | 77 185,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1.2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=444414E87DB96F2720E04D62442141F00B229742101E3FB157EFDA340FE63AB6C86F0E841A7873FD45324EADA40CUAM) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 180 149,4 | 15 122,9 | 39 480,4 | 24 921,5 | 27 646,9 | 27 682,5 | 134 854,2 |
| федеральный бюджет | 180 149,4 | 15 122,9 | 39 480,4 | 24 921,5 | 27 646,9 | 27 682,5 | 134 854,2 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 6 265 609,6 | 421 849,1 | 1 602 734,9 | 805 196,6 | 733 554,3 | 732 162,3 | 4 295 497,1 |
| федеральный бюджет | 371 419,3 | 39 495,9 | 34 900,8 | 37 713,3 | 29 346,8 | 28 529,8 | 169 986,6 |
| областной бюджет | 1 405 190,2 | 70 392,1 | 483 565,0 | 200 000,0 | 188 444,4 | 188 444,4 | 1 130 845,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 422 532,8 | 40 261,1 | 42 491,4 | 44 105,5 | 38 952,8 | 39 282,6 | 205 093,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 4 066 467,4 | 271 700,0 | 1 041 777,7 | 523 377,8 | 476 810,3 | 475 905,5 | 2 789 571,2 |
| Основное мероприятие 1.7. | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: | 5 455 134,3 | 494 006,0 | 732 253,5 | 694 926,2 | 684 421,7 | 680 299,1 | 3 285 906,5 |
| федеральный бюджет | 308 479,2 | 19 840,5 | 15 934,3 | 25 653,0 | 25 653,0 | 25 039,2 | 112 120,0 |
| областной бюджет | 5 146 655,1 | 474 165,5 | 716 319,2 | 669 273,2 | 658 768,7 | 655 259,9 | 3 173 786,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан, в том числе: | Всего, в том числе: | 170 123,0 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 170 123,0 | 125 000,0 |  |  |  |  | 125 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство жилья для квалифицированных специалистов | Всего, в том числе: | 154 950,0 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 154 950,0 | 125 000,0 |  |  |  |  | 125 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Всего, в том числе: | 16 245 954,7 | 817 811,6 | 1 260 128,0 | 1 203 561,7 | 1 210 905,8 | 1 194 779,8 | 5 687 186,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 228 924,9 | 192 400,2 | 360 128,0 | 303 561,7 | 310 905,8 | 294 779,8 | 1 461 775,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 46 491,8 |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 970 538,0 | 625 411,4 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 4 225 411,4 |
| Основное мероприятие 1.10. | Оказание финансовой поддержки | Всего, в том числе: | 7 429 866,0 | 550 000,0 | 750 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 1 750 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 000 000,0 | 400 000,0 | 600 000,0 |  |  |  | 1 000 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 6 429 866,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 750 000,0 |
| Мероприятие 1.10.1. | Оказание услуг ГУП "Фонд поддержки ИЖС" по выдаче займов индивидуальным застройщикам | Всего, в том числе: | 1 000 000,0 | 400 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 000 000,0 | 400 000,0 | 600 000,0 |  |  |  | 1 000 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Всего, в том числе: | 457 339 209,4 | 37 588 000,0 | 38 199 900,0 | 38 901 800,0 | 39 393 700,0 | 36 657 500,0 | 190 740 900,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 457 339 209,4 | 37 588 000,0 | 38 199 900,0 | 38 901 800,0 | 39 393 700,0 | 36 657 500,0 | 190 740 900,0 |
| Основное мероприятие 1.13. | Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях | Всего, в том числе: | 314 145,5 | 150 735,0 | 62 410,0 |  |  |  | 213 145,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 314 145,5 | 150 735,0 | 62 410,0 |  |  |  | 213 145,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.13.1. | Субсидии организациям, осуществляющим предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях, на компенсацию затрат в связи  с реализацией земельных участков | Всего, в том числе: | 314 145,5 | 150 735,0 | 62 410,0 |  |  |  | 213 145,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 314 145,5 | 150 735,0 | 62 410,0 |  |  |  | 213 145,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.14. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 4 588 994,1 | 120 516,5 | 232 978,9 | 442 173,9 | 714 339,6 | 272 173,4 | 1 782 182,3 |
| федеральный бюджет (средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 701 545,8 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 838 898,8 | 120 516,5 | 232 978,9 | 442 173,9 | 714 339,6 | 272 173,4 | 1 782 182,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 674 385,2 |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 374 164,3 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1 | "Жилье" | Всего, в том числе: | 4 497 979,9 | 1 133 711,2 | 765 523,7 | 138 418,4 | 73 958,3 | 0,0 | 2 111 611,6 |
| федеральный бюджет | 3 593 566,3 | 799 672,1 | 734 901,6 | 132 881,6 | 70 999,9 | 0,0 | 1 738 455,2 |
| областной бюджет | 904 413,6 | 334 039,1 | 30 622,1 | 5 536,8 | 2 958,4 | 0,0 | 373 156,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1 - F17 | "Жилье" (в рамках соглашения) | Всего, в том числе: | 1 810 892,4 | 832 992,0 | 765 523,7 | 138 418,4 | 73 958,3 | 0,0 | 1 810 892,4 |
| федеральный бюджет | 1 738 455,3 | 799 672,2 | 734 901,6 | 132 881,6 | 70 999,9 |  | 1 738 455,3 |
| областной бюджет | 72 437,1 | 33 319,8 | 30 622,1 | 5 536,8 | 2 958,4 |  | 72 437,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.1 | Развитие микрорайонов ИЖС южного направления города Белгорода | Всего, в том числе: | 430 194,4 | 0,0 | 314 276,0 | 115 918,4 | 0,0 | 0,0 | 430 194,4 |
| федеральный бюджет | 412 985,9 | 0,0 | 301 704,3 | 111 281,6 | 0,0 | 0,0 | 412 985,9 |
| областной бюджет | 17 208,5 | 0,0 | 12 571,7 | 4 636,8 | 0,0 | 0,0 | 17 208,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведение микрорайонов ИЖС "Юго-Западный район" города Белгорода | Всего, в том числе: | 430 194,4 | 0,0 | 314 276,0 | 115 918,4 | 0,0 | 0,0 | 430 194,4 |
| федеральный бюджет | 412 985,9 | 0,0 | 301 704,3 | 111 281,6 |  |  | 412 985,9 |
| областной бюджет | 17 208,5 | 0,0 | 12 571,7 | 4 636,8 |  |  | 17 208,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.2 | Развитие микрорайонов ИЖС городского поселения "Поселок Разумное" Белгородского района | Всего, в том числе: | 564 691,9 | 342 622,9 | 222 069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564 691,9 |
| федеральный бюджет | 542 104,1 | 328 918,0 | 213 186,1 |  |  |  | 542 104,1 |
| областной бюджет | 22 587,8 | 13 704,9 | 8 882,9 |  |  |  | 22 587,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения МКР ИЖС "Разумное-81" Белгородской области | Всего, в том числе: | 37 547,2 | 23 829,7 | 13 717,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 547,2 |
| федеральный бюджет | 36 045,3 | 22 876,5 | 13 168,8 |  |  |  | 36 045,3 |
| областной бюджет | 1 501,9 | 953,2 | 548,7 |  |  |  | 1 501,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области  Российской Федерации | Всего, в том числе: | 120 515,1 | 61 957,3 | 58 557,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 515,1 |
| федеральный бюджет | 115 694,4 | 59 479,0 | 56 215,4 |  |  |  | 115 694,4 |
| областной бюджет | 4 820,7 | 2 478,3 | 2 342,4 |  |  |  | 4 820,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения МКР ИЖС "Разумное-71" Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 19 063,8 | 19 063,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 063,8 |
| федеральный бюджет | 18 301,2 | 18 301,2 |  |  |  |  | 18 301,2 |
| областной бюджет | 762,6 | 762,6 |  |  |  |  | 762,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоотведения МКР ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 166 282,9 | 166 282,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 282,9 |
| федеральный бюджет | 159 631,6 | 159 631,6 |  |  |  |  | 159 631,6 |
| областной бюджет | 6 651,3 | 6 651,3 |  |  |  |  | 6 651,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство начальной школы на 100 мест в мкр "Разумное-71", п. Разумное Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 233 998,6 | 71 489,2 | 162 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233 998,6 |
| федеральный бюджет | 224 217,2 | 68 629,6 | 155 587,6 |  |  |  | 224 217,2 |
| областной бюджет | 9 781,4 | 2 859,6 | 6 921,8 |  |  |  | 9 781,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.3 | Развитие микрорайонов ИЖС Комсомольского сельского поселения Белгородского района | Всего, в том числе: | 22 876,1 | 22 876,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 876,1 |
| федеральный бюджет | 21 961,1 | 21 961,1 |  |  |  |  | 21 961,1 |
| областной бюджет | 915,0 | 915,0 |  |  |  |  | 915,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое присоединение к сетям водоснабжения МКР ИЖС "Комсомольский-50" Белгородского района | Всего, в том числе: | 22 876,0 | 22 876,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 876,0 |
| федеральный бюджет | 21 961,0 | 21 961,0 |  |  |  |  | 21 961,0 |
| областной бюджет | 915,0 | 915,0 |  |  |  |  | 915,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.4 | Развитие микрорайонов ИЖС Никольского сельского поселения Белгородского района | Всего, в том числе: | 32 281,4 | 32 281,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 281,4 |
| федеральный бюджет | 30 990,1 | 30 990,1 |  |  |  |  | 30 990,1 |
| областной бюджет | 1 291,3 | 1 291,3 |  |  |  |  | 1 291,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоснабжения МКР "Двор-Парк", МКР Таврово-15/2 Белгородского района | Всего, в том числе: | 32 281,4 | 32 281,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 281,4 |
| федеральный бюджет | 30 990,1 | 30 990,1 |  |  |  |  | 30 990,1 |
| областной бюджет | 1 291,3 | 1 291,3 |  |  |  |  | 1 291,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.5 | Развитие микрорайонов ИЖС Новосадовского сельского поселения Белгородского района | Всего, в том числе: | 204 319,7 | 204 319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 319,7 |
| федеральный бюджет | 196 146,9 | 196 146,9 |  |  |  |  | 196 146,9 |
| областной бюджет | 8 172,8 | 8 172,8 |  |  |  |  | 8 172,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоотведения МКР ИЖС "Новые Сады", п. Новосадовый Белгородского района | Всего, в том числе: | 204 319,7 | 204 319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 319,7 |
| федеральный бюджет | 196 146,9 | 196 146,9 |  |  |  |  | 196 146,9 |
| областной бюджет | 8 172,8 | 8 172,8 |  |  |  |  | 8 172,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.6 | Развитие микрорайонов ИЖС Пушкарского сельского поселения Белгородского района | Всего, в том числе: | 71 031,7 | 71 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 031,7 |
| федеральный бюджет | 68 190,4 | 68 190,4 |  |  |  |  | 68 190,4 |
| областной бюджет | 2 841,3 | 2 841,3 |  |  |  |  | 2 841,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоснабжения МКР ИЖС "Пушкарное-78" Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 71 031,7 | 71 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 031,7 |
| федеральный бюджет | 68 190,4 | 68 190,4 |  |  |  |  | 68 190,4 |
| областной бюджет | 2 841,3 | 2 841,3 |  |  |  |  | 2 841,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.7 | Развитие микрорайонов ИЖС Тавровского сельского поселения Белгородского района | Всего, в том числе: | 98 301,5 | 98 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 301,5 |
| федеральный бюджет | 94 369,4 | 94 369,4 |  |  |  |  | 94 369,4 |
| областной бюджет | 3 932,1 | 3 932,1 |  |  |  |  | 3 932,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоснабжения объекта "Дома блокированной застройки МКР "Таврово-2", п. Таврово Белгородского района | Всего, в том числе: | 59 332,3 | 59 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 332,3 |
| федеральный бюджет | 56 959,0 | 56 959,0 |  |  |  |  | 56 959,0 |
| областной бюджет | 2 373,3 | 2 373,3 |  |  |  |  | 2 373,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоотведения объекта "Дома блокированной застройки МКР "Таврово-2", п. Таврово Белгородского района | Всего, в том числе: | 38 969,2 | 38 969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 969,2 |
| федеральный бюджет | 37 410,4 | 37 410,4 |  |  |  |  | 37 410,4 |
| областной бюджет | 1 558,8 | 1 558,8 |  |  |  |  | 1 558,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.8 | Развитие микрорайонов ИЖС Хохловского сельского поселения Белгородского района | Всего, в том числе: | 17 365,4 | 0,0 | 17 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 365,4 |
| федеральный бюджет | 16 670,7 |  | 16 670,7 |  |  |  | 16 670,7 |
| областной бюджет | 694,7 |  | 694,7 |  |  |  | 694,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Хохлово-68" (1-я очередь), Белгородский район Белгородской области | Всего, в том числе: | 17 365,4 | 0,0 | 17 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 365,4 |
| федеральный бюджет | 16 670,7 |  | 16 670,7 |  |  |  | 16 670,7 |
| областной бюджет | 694,7 |  | 694,7 |  |  |  | 694,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.9 | Развитие микрорайонов ИЖС г. Валуйки Валуйского городского округа | Всего, в том числе: | 18 217,2 | 18 217,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 217,2 |
| федеральный бюджет | 17 488,5 | 17 488,5 |  |  |  |  | 17 488,5 |
| областной бюджет | 728,7 | 728,7 |  |  |  |  | 728,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое подключение к сетям водоснабжения МКР ИЖС "Птицеводческое", Валуйский городской округ Белгородской области | Всего, в том числе: | 18 217,2 | 18 217,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 217,2 |
| федеральный бюджет | 17 488,5 | 17 488,5 |  |  |  |  | 17 488,5 |
| областной бюджет | 728,7 | 728,7 |  |  |  |  | 728,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.10 | Развитие микрорайонов ИЖС Незнамовской сельской территории Старооскольского городского округа | Всего, в том числе: | 72 659,1 | 0,0 | 72 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 659,1 |
| федеральный бюджет | 69 752,7 |  | 69 752,7 |  |  |  | 69 752,7 |
| областной бюджет | 2 906,4 |  | 2 906,4 |  |  |  | 2 906,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Внутриплощадочные сети сооружения систем водоотведения МКР ИЖС "Строитель",  г. Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 72 659,1 | 0,0 | 72 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 659,1 |
| федеральный бюджет | 69 752,7 |  | 69 752,7 |  |  |  | 69 752,7 |
| областной бюджет | 2 906,4 |  | 2 906,4 |  |  |  | 2 906,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.11 | Развитие микрорайонов ИЖС Ильинского сельского поселения Алексеевского городского округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Ильинского сельского поселения Алексеевского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МКР ИЖС "Х. Игнатов" Алексеевского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1.12 | Развитие микрорайонов ИЖС Дубовского сельского поселения  Белгородского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Шагаровка (Дальний)" в Белгородском районе Белгородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.13 | Развитие микрорайонов ИЖС северо-восточного направления, г. Старый Оскол | Всего, в том числе: | 19 063,8 | 19 063,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 063,8 |
| федеральный бюджет | 18 301,2 | 18 301,2 |  |  |  |  | 18 301,2 |
| областной бюджет | 762,6 | 762,6 |  |  |  |  | 762,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Набокинские сады", г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети | Всего, в том числе: | 3 336,1 | 3 336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 336,1 |
| федеральный бюджет | 3 202,7 | 3 202,7 |  |  |  |  | 3 202,7 |
| областной бюджет | 133,4 | 133,4 |  |  |  |  | 133,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоотведения мкр ИЖС "Набокинские сады", г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети | Всего, в том числе: | 15 727,6 | 15 727,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 727,6 |
| федеральный бюджет | 15 098,5 | 15 098,5 |  |  |  |  | 15 098,5 |
| областной бюджет | 629,1 | 629,1 |  |  |  |  | 629,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Набокинские сады (2 очередь)" Старооскольского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Научный Центр-3" Старооскольского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1.14 | Развитие микрорайонов ИЖС Федосеевской сельской территории Старооскольского городского округа | Всего, в том числе: | 24 277,7 | 24 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 277,7 |
| федеральный бюджет | 23 306,6 | 23 306,6 |  |  |  |  | 23 306,6 |
| областной бюджет | 971,1 | 971,1 |  |  |  |  | 971,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети и сооружения систем водоснабжения МКР ИЖС "Федосеевка" западнее с. Федосеевка Старооскольского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 24 277,7 | 24 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 277,7 |
| федеральный бюджет | 23 306,6 | 23 306,6 |  |  |  |  | 23 306,6 |
| областной бюджет | 971,1 | 971,1 |  |  |  |  | 971,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1.15 | Развитие микрорайонов ИЖС Майского сельского поселения Белгородского района | Всего, в том числе: | 106 972,8 |  | 84 472,8 | 22 500,0 |  |  | 106 972,8 |
| федеральный бюджет | 102 693,8 |  | 81 093,8 | 21 600,0 |  |  | 102 693,8 |
| областной бюджет | 4 279,0 |  | 3 379,0 | 900,0 |  |  | 4 279,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Майский 80" Белгородского района Белгородской области (1 этап - внутриплощадочные сети) | Всего, в том числе: | 106 972,8 |  | 84 472,8 | 22 500,0 |  |  | 106 972,8 |
| федеральный бюджет | 102 693,8 |  | 81 093,8 | 21 600,0 |  |  | 102 693,8 |
| областной бюджет | 4 279,0 |  | 3 379,0 | 900,0 |  |  | 4 279,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1.16 | Развитие микрорайонов ИЖС Доброивановского сельского поселения Грайворонского городского округа | Всего, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильных дорог  в микрорайоне ИЖС "Замостье" Грайворонского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1.17 | Развитие микрорайонов ИЖС Теплоколодезянской сельской территориальной администрации Губкинского городского округа | Всего, в том числе: | 54 681,3 |  | 54 681,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 681,3 |
| федеральный бюджет | 52 494,0 |  | 52 494,0 |  |  |  | 52 494,0 |
| областной бюджет | 2 187,3 |  | 2 187,3 |  |  |  | 2 187,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоотведения МКР ИЖС "Теплый Колодезь" Губкинского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 54 681,3 |  | 54 681,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 681,3 |
| федеральный бюджет | 52 494,0 |  | 52 494,0 |  |  |  | 52 494,0 |
| областной бюджет | 2 187,3 |  | 2 187,3 |  |  |  | 2 187,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Теплый Колодезь" Губкинского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.F1.18 | "Жилье"  (за соглашением) | Всего, в том числе: | 323 681,8 | 323 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323 681,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 323 681,8 | 323 681,8 |  |  |  |  | 323 681,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водоснабжения МКР ИЖС "Дальняя Игуменка" (1-я очередь), Корочанский район Белгородской области | Всего, в том числе: | 2 749,1 | 2 749,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 749,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 2 749,1 | 2 749,1 |  |  |  |  | 2 749,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения мкр ИЖС "Пристень" (1 очередь) Шебекинского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  | 2 500,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоотведения мкр ИЖС Набокинские сады, г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети | Всего, в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  | 1 500,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей  и сооружений водоотведения МКР ИЖС "Солнечный" Ракитянского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 1 492,6 | 1 492,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 492,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 1 492,6 | 1 492,6 |  |  |  |  | 1 492,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС Набокинские сады, г. Старый Оскол Белгородской области. Внутриплощадочные сети, часть 3 | Всего, в том числе: | 1 188,3 | 1 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 188,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 1 188,3 | 1 188,3 |  |  |  |  | 1 188,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внутриплощадочные сети и сооружения систем водоснабжения МКР ИЖС "Строитель", с. Незнамово Старооскольского городского округа Белгородской области - устройство ограждения | Всего, в том числе: | 1 057,5 | 1 057,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 057,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 1 057,5 | 1 057,5 |  |  |  |  | 1 057,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Солнечный" Ракитянского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 914,2 | 914,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 914,2 | 914,2 |  |  |  |  | 914,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения микрорайона массовой застройки ИЖС "Разумное-71" Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 649,3 | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 649,3 | 649,3 |  |  |  |  | 649,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "Стрелецкое-73" Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 274,7 | 274,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 274,7 | 274,7 |  |  |  |  | 274,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения МКР ИЖС "п. Прохоровка", Прохоровский район Белгородской области | Всего, в том числе: | 1 421,6 | 1 421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 421,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 1 421,6 | 1 421,6 |  |  |  |  | 1 421,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1.19 | Внутриплощадочные сети и сооружения систем водоснабжения МКР ИЖС "Федосеевка" западнее с. Федосеевка Старооскольского городского округа Белгородской области | Всего, в том числе: | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 21,4 | 21,4 |  |  |  |  | 21,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Строительство детского сада на 150 мест  с развивающим центром в 11 ЮМР  г. Белгорода | Всего, в том числе: | 48 683,7 | 48 683,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 683,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 48 683,7 | 48 683,7 |  |  |  |  | 48 683,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство начальной школы с детским садом, с. Дальняя Игуменка Корочанского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 7 960,4 | 7 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 960,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 7 960,4 | 7 960,4 |  |  |  |  | 7 960,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство школы в с. Крутой Лог Белгородского района | Всего, в том числе: | 203 275,4 | 203 275,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203 275,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 203 275,4 | 203 275,4 |  |  |  |  | 203 275,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство начальной школы на 100 мест в мкр "Разумное-71", п. Разумное Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 22 901,5 | 22 901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 901,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 22 901,5 | 22 901,5 |  |  |  |  | 22 901,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Строительство начальной школы на 100 мест  в мкр "Таврово-10", с. Таврово Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 1 277,0 | 1 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 277,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 277,0 | 1 277,0 |  |  |  |  | 1 277,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое подключение к сетям водоотведения МКР ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области | Всего, в том числе: | 8 166,2 | 8 166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 166,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 8 166,2 | 8 166,2 |  |  |  |  | 8 166,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое присоединение к сетям водоснабжения МКР ИЖС "Комсомольский-50" Белгородского района | Всего, в том числе: | 1 123,4 | 1 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 123,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 1 123,4 | 1 123,4 |  |  |  |  | 1 123,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоснабжения МКР "Двор-Парк", МКР Таврово-15/2 Белгородского района | Всего, в том числе: | 1 585,3 | 1 585,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 585,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 585,3 | 1 585,3 |  |  |  |  | 1 585,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое подключение к сетям водоотведения МКР ИЖС "Новые Сады",  п. Новосадовый Белгородского района | Всего, в том числе: | 10 034,2 | 10 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 034,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 10 034,2 | 10 034,2 |  |  |  |  | 10 034,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое подключение к сетям водоснабжения объекта "Дома блокированной застройки МКР "Таврово-2", п. Таврово Белгородского района | Всего, в том числе: | 2 914,4 | 2 914,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 914,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 2 914,4 | 2 914,4 |  |  |  |  | 2 914,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоотведения объекта "Дома блокированной застройки МКР "Таврово-2", п. Таврово Белгородского района | Всего, в том числе: | 1 914,2 | 1 914,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 914,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 1 914,2 | 1 914,2 |  |  |  |  | 1 914,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Технологическое подключение к сетям водоснабжения МКР ИЖС "Птицеводческое", Валуйский городской округ Белгородской области | Всего, в том числе: | 77,4 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет | 77,4 | 77,4 |  |  |  |  | 77,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F3 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 3 421 894,0 | 1 060 840,6 | 1 032 500,6 | 249 531,1 | 134 497,7 | 3 634,9 | 2 481 004,9 |
| федеральный бюджет | 2 747 290,8 | 900 828,8 | 877 883,6 | 134 695,9 |  |  | 1 913 408,3 |
| областной бюджет | 674 603,2 | 160 011,8 | 154 617,0 | 114 835,2 | 134 497,7 | 3 634,9 | 567 596,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17. | Реализация мероприятий по строительству жилья для молодых специалистов и их семей в рамках проекта "Новая Жизнь" | Всего, в том числе: | 5 357 493,8 | 444 709,0 | 869 216,0 |  |  |  | 1 313 925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 897 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 4 459 993,8 | 444 709,0 | 869 216,0 |  |  |  | 1 313 925,0 |
| Мероприятие 1.17.9. | Строительство многоквартирных жилых домов (IV очередь) в г. Белгороде, мкр "Юго-Западный" | Всего, в том числе: | 1 386 913,0 | 444 709,0 | 869 216,0 |  |  |  | 1 313 925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 386 913,0 | 444 709,0 | 869 216,0 |  |  |  | 1 313 925,0 |
| Основное мероприятие 1.18. | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года | Всего, в том числе: | 276 484,5 | 37 968,5 | 76 902,2 | 60 611,5 | 44 109,8 | 44 109,8 | 263 701,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 276 484,5 | 37 968,5 | 76 902,2 | 60 611,5 | 44 109,8 | 44 109,8 | 263 701,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.18.1. | Субвенции на оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан  на период до 2025 года | Всего, в том числе: | 196 278,9 | 25 836,7 | 55 359,9 | 39 177,9 | 37 857,6 | 38 046,8 | 196 278,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 196 278,9 | 25 836,7 | 55 359,9 | 39 177,9 | 37 857,6 | 38 046,8 | 196 278,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.18.2. | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан через кредитные организации | Всего, в том числе: | 12 131,8 | 12 131,8 | 0,0 |  |  |  | 12 131,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 12 131,8 | 12 131,8 |  |  |  |  | 12 131,8 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.18.3. | Субсидии АО "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов кредитных организаций в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования | Всего, в том числе: | 16 520,4 |  | 16 520,4 |  |  |  | 16 520,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 16 520,4 |  | 16 520,4 |  |  |  | 16 520,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.18.3.1. | Субсидии АО "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов кредитных организаций в связи с предоставлением работникам аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования | Всего, в том числе: | 20 000,0 |  | 5 000,0 | 15 000,0 |  |  | 20 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 20 000,0 |  | 5 000,0 | 15 000,0 |  |  | 20 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.18.4. | Субсидии гражданам, постоянно проживающим на территории Белгородской области, чье жилое помещение было утрачено или повреждено, а также жителям приграничных территорий, покинувшим опасные районы проживания в связи с проведением специальной военной операции | Всего, в том числе: | 18 770,7 |  | 21,9 | 6 433,6 | 6 252,2 | 6 063,0 | 18 770,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 18 770,7 |  | 21,9 | 6 433,6 | 6 252,2 | 6 063,0 | 18 770,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.19. | Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям Белгородской области на осуществление мероприятий, связанных с сопровождением инвестиционных проектов в сферах градостроительной и строительной деятельности, транспортной и дорожной инфраструктур, а также жилищного строительства | Всего, в том числе: | 17 500,0 | 17 500,0 |  |  |  |  | 17 500,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17 500,0 | 17 500,0 |  |  |  |  | 17 500,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.20. | Содействие организации деятельности по осуществлению комплексного развития территории | Всего, в том числе: | 200 003,2 | 0,0 | 31 935,2 | 168 068,0 | 0,0 |  | 200 003,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 200 003,2 |  | 31 935,2 | 168 068,0 |  |  | 200 003,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.21. | Строительство жилых домов специализированного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 1 772 400,0 |  | 1 022 400,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 1 772 400,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 772 400,0 |  | 1 022 400,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 1 772 400,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.22. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Всего, в том числе: | 685 509,5 |  | 355 320,0 | 155 292,8 | 174 896,7 | 0,0 | 685 509,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 639 747,1 |  | 330 750,5 | 144 326,9 | 164 669,7 |  | 639 747,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 45 762,4 |  | 24 569,5 | 10 965,9 | 10 227,0 |  | 45 762,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.23. | Реализация инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 35 061 541,1 |  | 2 040 304,3 | 10 839 625,4 | 10 898 579,2 | 11 283 032,2 | 35 061 541,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 134 699,0 |  | 2 040 304,3 | 2 364 275,7 | 672 833,0 | 1 057 286,0 | 6 134 699,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 28 926 842,1 |  | 0,0 | 8 475 349,7 | 10 225 746,2 | 10 225 746,2 | 28 926 842,1 |
| Мероприятие 1.23.1. | Субсидии, предоставляемые АО СЗ "Дирекция ЮЗР" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 3 587 436,0 |  | 669 245,1 | 1 561 571,9 | 430 333,0 | 926 286,0 | 3 587 436,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 587 436,0 |  | 669 245,1 | 1 561 571,9 | 430 333,0 | 926 286,0 | 3 587 436,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.23.2. | Субсидии, предоставляемые АО "БИК" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 2 173 763,0 |  | 1 371 059,2 | 802 703,8 |  |  | 2 173 763,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 173 763,0 |  | 1 371 059,2 | 802 703,8 |  |  | 2 173 763,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.23.3. | Реализация инвестиционного проекта АО СЗ "Дирекция ЮЗР" по строительству жилья, для обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект | Всего, в том числе: | 20 377 800,0 |  | 0,0 | 6 792 600,0 | 6 792 600,0 | 6 792 600,0 | 20 377 800,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 20 377 800,0 |  |  | 6 792 600,0 | 6 792 600,0 | 6 792 600,0 | 20 377 800,0 |
| Мероприятие 1.23.4. | Реализация инвестиционного проекта АО "БИК" по строительству жилья, для обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект | Всего, в том числе: | 8 549 042,1 |  | 0,0 | 1 682 749,7 | 3 433 146,2 | 3 433 146,2 | 8 549 042,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 8 549 042,1 |  |  | 1 682 749,7 | 3 433 146,2 | 3 433 146,2 | 8 549 042,1 |
| Мероприятие 1.23.5. | Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "ЖБК-Северный" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 320 000,0 |  |  |  | 199 000,0 | 121 000,0 | 320 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 320 000,0 |  |  |  | 199 000,0 | 121 000,0 | 320 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.23.6. | Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "Брик керамикс" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 33 000,0 |  |  |  | 23 000,0 | 10 000,0 | 33 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 33 000,0 |  |  |  | 23 000,0 | 10 000,0 | 33 000,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.23.7. | Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "Брик" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Всего, в том числе: | 20 500,0 |  |  |  | 20 500,0 | 0,0 | 20 500,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 20 500,0 |  |  |  | 20 500,0 | 0,0 | 20 500,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 42 846 550,8 | 6 141 797,5 | 9 302 188,2 | 2 668 981,5 | 3 134 970,2 | 3 179 564,2 | 24 427 501,6 |
| федеральный бюджет | 366 797,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 17 718 091,8 | 3 911 467,4 | 6 839 980,7 | 541 486,0 | 1 303 058,0 | 1 315 095,0 | 13 911 087,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 786 386,5 | 633 601,9 | 672 343,0 | 783 564,0 | 813 917,0 | 846 474,0 | 3 749 899,9 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 17 975 274,9 | 1 596 728,2 | 1 789 864,5 | 1 343 931,5 | 1 017 995,2 | 1 017 995,2 | 6 766 514,6 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Всего, в том числе: | 26 138 954,4 | 3 406 043,9 | 6 269 515,9 | 1 261 783,6 | 2 017 995,2 | 2 017 995,2 | 14 973 333,8 |
| федеральный бюджет | 88 544,6 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9 290 518,2 | 1 896 110,1 | 4 829 472,5 | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 8 975 582,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  | 12 000,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 16 747 891,5 | 1 497 933,8 | 1 440 043,4 | 1 011 783,6 | 1 017 995,2 | 1 017 995,2 | 5 985 751,2 |
| Основное мероприятие 2.2. | Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области | Всего, в том числе: | 9 418 070,0 | 848 955,0 | 892 008,0 | 1 072 906,0 | 1 114 831,0 | 1 159 425,0 | 5 088 125,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 844 946,0 | 232 578,0 | 251 567,0 | 289 342,0 | 300 914,0 | 312 951,0 | 1 387 352,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 573 124,0 | 616 377,0 | 640 441,0 | 783 564,0 | 813 917,0 | 846 474,0 | 3 700 773,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Субвенции на возмещение расходов  по гарантированному перечню услуг  по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E435157B0EF0AA5192601546529F73B2708ED8A9BC6C4F8262246494E80B2229C1C86FF2D209B46A1EC6CF84025422D14U2M) Федерального закона  от 12 января 1996 года N 8-ФЗ  "О погребении и похоронном деле" | Всего, в том числе: | 18 172,3 | 1 805,2 | 2 067,1 | 2 144,0 | 2 144,0 | 2 144,0 | 10 304,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 18 172,3 | 1 805,2 | 2 067,1 | 2 144,0 | 2 144,0 | 2 144,0 | 10 304,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Всего, в том числе: | 27 690,6 | 1 970,6 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 970,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 27 690,6 | 1 970,6 | 2 000,0 |  |  |  | 3 970,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Всего, в том числе: | 1 828 338,5 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 362 979,6 |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18 739,0 |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 446 619,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11. | Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев | Всего, в том числе: | 77 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 69 716,7 |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7 519,6 |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12. | Реализация мероприятий  по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области | Всего, в том числе: | 3 907 958,4 | 1 770 378,3 | 1 786 776,1 |  |  |  | 3 557 154,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 837 269,3 | 1 766 042,2 | 1 754 874,1 |  |  |  | 3 520 916,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34 451,0 | 4 336,1 | 31 902,0 |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Обеспечение мероприятий по ускоренной замене лифтового оборудования | Всего, в том числе: | 780 763,4 | 98 794,4 | 349 821,1 | 332 147,9 | 0,0 | 0,0 | 780 763,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 780 763,4 | 98 794,4 | 349 821,1 | 332 147,9 |  |  | 780 763,4 |
| Основное мероприятие 2.14 | Организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды | Всего, в том числе: | 4 479,9 | 4 479,9 |  |  |  |  | 4 479,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 211,1 | 4 211,1 |  |  |  |  | 4 211,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 268,8 | 268,8 |  |  |  |  | 268,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15 | Проектирование общественных территорий | Всего, в том числе: | 9 370,2 | 9 370,2 |  |  |  |  | 9 370,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8 750,2 | 8 750,2 |  |  |  |  | 8 750,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 620,0 | 620,0 |  |  |  |  | 620,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области | Всего, в том числе: | 3 088 539,5 | 275 190,5 | 352 950,9 | 348 750,6 | 366 112,1 | 379 519,3 | 1 722 523,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 088 539,5 | 275 190,5 | 352 950,9 | 348 750,6 | 366 112,1 | 379 519,3 | 1 722 523,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | Всего, в том числе: | 1 738 470,2 | 141 085,0 | 193 271,4 | 188 593,0 | 197 441,0 | 204 666,0 | 925 056,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 738 470,2 | 141 085,0 | 193 271,4 | 188 593,0 | 197 441,0 | 204 666,0 | 925 056,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего, в том числе: | 1 301 104,3 | 126 186,5 | 159 679,5 | 160 157,6 | 168 671,1 | 174 853,3 | 789 548,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 301 104,3 | 126 186,5 | 159 679,5 | 160 157,6 | 168 671,1 | 174 853,3 | 789 548,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего, в том числе: | 34 214,0 | 7 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 919,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 34 214,0 | 7 919,0 |  |  |  |  | 7 919,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области | Всего, в том числе: | 12 711 368,9 | 2 653 639,2 | 3 226 230,0 | 1 678 350,5 | 1 091 542,0 | 1 091 430,0 | 9 741 191,7 |
| федеральный бюджет | 1 294 820,9 | 353 421,8 | 285 681,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639 103,0 |
| областной бюджет | 10 740 350,7 | 1 981 643,3 | 2 910 971,7 | 1 678 350,5 | 1 091 542,0 | 1 091 430,0 | 8 753 937,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34 362,1 | 4 785,0 | 29 577,1 |  |  |  | 34 362,1 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 641 835,1 | 313 789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313 789,1 |
| Основное мероприятие 4.1. | Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности | Всего, в том числе: | 9 760 798,0 | 1 938 234,8 | 2 658 753,7 | 1 407 000,0 | 1 050 000,0 | 1 050 000,0 | 8 103 988,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9 662 303,3 | 1 933 449,8 | 2 629 176,6 | 1 407 000,0 | 1 050 000,0 | 1 050 000,0 | 8 069 626,4 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34 362,1 | 4 785,0 | 29 577,1 |  |  |  | 34 362,1 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 64 132,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1. | Субсидия на строительство и модернизацию (реконструкцию) государственной собственности | Всего, в том числе: | 7 190 315,5 | 1 729 967,7 | 1 974 198,0 | 986 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 6 290 165,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7 190 115,5 | 1 729 967,7 | 1 974 198,0 | 986 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 6 290 165,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2. | Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал" на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной системы государственной собственности Белгородской области | Всего, в том числе: | 1 355 087,9 |  | 135 762,3 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 735 762,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 293 155,3 |  | 135 762,3 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 735 762,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 61 932,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.3. | Разработка проектно-сметной документации  на строительство и модернизацию объектов государственной собственности | Всего, в том числе: | 841 616,3 | 148 482,1 | 234 800,0 | 221 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 704 282,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 839 616,3 | 148 482,1 | 234 800,0 | 221 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 704 282,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.4. | Субсидии на капитальное строительство и модернизацию объектов муниципальной собственности Белгородской области (межбюджетные трансферты) | Всего, в том числе: | 373 778,4 | 59 785,0 | 313 993,4 | 0,0 | 0,0 |  | 373 778,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 339 416,3 | 55 000,0 | 284 416,3 |  |  |  | 339 416,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34 362,1 | 4 785,0 | 29 577,1 |  |  |  | 34 362,1 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. | Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал" на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью | Всего, в том числе: | 287 061,5 |  | 177 077,5 | 27 012,0 | 41 542,0 | 41 430,0 | 287 061,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 287 061,5 |  | 177 077,5 | 27 012,0 | 41 542,0 | 41 430,0 | 287 061,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Всего | 2 307 687,0 | 715 404,4 | 390 398,8 | 244 338,5 |  |  | 1 350 141,7 |
| федеральный бюджет | 1 153 460,8 | 353 421,8 | 285 681,2 |  |  |  | 639 103,0 |
| областной бюджет | 576 523,7 | 48 193,5 | 104 717,6 | 244 338,5 |  |  | 397 249,6 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 577 702,6 | 313 789,1 |  |  |  |  | 313 789,1 |
| Подпрограмма 5 | Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области  на 2019 - 2024 годы | Всего | 1 959 757,4 | 430 517,3 | 533 565,0 | 556 511,0 | 367 993,9 | 0,0 | 1 888 587,2 |
| федеральный бюджет | 1 847 796,6 | 385 295,8 | 512 221,4 | 534 250,0 | 353 274,1 | 0,0 | 1 785 041,3 |
| областной бюджет | 111 960,8 | 45 221,5 | 21 343,6 | 22 261,0 | 14 719,8 | 0,0 | 103 545,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Проект F5 | "Чистая вода" | Всего | 1 953 957,4 | 430 517,3 | 533 565,0 | 556 511,0 | 367 993,9 | 0,0 | 1 888 587,2 |
| федеральный бюджет | 1 847 796,6 | 385 295,8 | 512 221,4 | 534 250,0 | 353 274,1 |  | 1 785 041,3 |
| областной бюджет | 106 160,8 | 45 221,5 | 21 343,6 | 22 261,0 | 14 719,8 |  | 103 545,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |

Приложение N 3

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 28.12.2020 [N 613-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51672EFA697E57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9C1ED5AF6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M), от 22.03.2021 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516721F4687857B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9912D2A86221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M), от 24.05.2021 [N 182-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516720FB657B57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9914D2A76221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M),  от 18.10.2021 [N 478-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682BF86C7C57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9913D3AE6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M), от 27.12.2021 [N 681-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682AF46A7B57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9913DAAC6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682DF46B7857B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9915D6A66221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M),  от 22.08.2022 [N 496-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516821FD657A57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9913D2A66221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M), от 30.12.2022 [N 841-пп](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516929FA6F7957B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9913DAAD6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M)) |  |

Ресурсное обеспечение государственной программы Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей Белгородской области"

за счет средств бюджета Белгородской области на 1 этапе

реализации (2014 - 2020 годы)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы) |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 183 201,74 | 1 078 805,52 | 894 346,35 | 1 343 290,63 | 2 021 505,94 | 4 207 513,24 | 6 171 046,9 | 16 899 710,3 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | XXX | XXX | XXX | 905 510,86 | 610 270,00 | 599 677,00 | 917 019,00 | 1 361 040,67 | 2 932 162,50 | 2 968 005,3 | 10 293 685,3 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXX | XXX |  | 310 595,52 | 274 686,35 | 405 755,63 | 634 055,94 | 1 250 680,59 | 3 176 423,0 | 6 052 197,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0505 | 09 3 0019 | XXX | 267 836,88 | 139 701,00 |  |  |  |  |  | 407 537,9 |
| Управление государственного жилищного надзора области | 819 | 0505 | 09 3 01 90019 | XXX | 9 854,00 | 18 239,00 | 19 983,00 | 20 416,00 | 26 309,33 | 24 570,15 | 26 618,6 | 145 990,1 |
| Управление архитектуры и градостроительства области | 815 | 0412 | 09 3 03 00590 | XXX |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 300,0 |
| Подпрограмма 1 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 526 801,00 | 465 855,32 | 423 147,35 | 577 227,12 | 1 045 639,63 | 2 546 673,50 | 3 615 348,0 | 9 200 691,9 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | XXX | XXX | XXX | 526 801,00 | 366 889,00 | 340 002,00 | 567 452,00 | 943 973,00 | 2 358 991,50 | 2 642 392,0 | 7 746 500,5 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXX | XXX |  | 98 966,32 | 83 145,35 | 9 775,12 | 101 666,63 | 187 682,00 | 972 956,0 | 1 454 191,4 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  | 26 200,0 | 26 200,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 1003 | 09 1 04 5134F | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 403,5 | 1 403,5 |
| 807 | 1003 | 09 1 04 5134F | 500 |  |  |  |  |  |  | 24 796,5 | 24 796,5 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  | 33 763,8 | 33 763,8 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 1003 | 09 1 05 51350 | 300 |  |  |  |  |  |  | 807,0 | 807,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 05 51760 | 300 |  |  |  |  |  |  | 513,3 | 513,3 |
| 807 | 1003 | 09 1 05 51350 | 500 |  |  |  |  |  |  | 17 358,2 | 17 358,2 |
| 807 | 1003 | 09 1 05 51760 | 500 |  |  |  |  |  |  | 15 085,3 | 15 085,3 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX | 25 000,00 | 28 573,00 | 25 817,00 | 25 300,00 | 42 114,00 | 68 771,90 | 100 549,5 | 316 125,4 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 1003 | 09 1 06 R0200 | 500 | 24 545,00 | 28 337,00 | 25 817,00 | 25 146,00 |  |  |  | 103 845,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 06 R0200 | 300 | 455,00 | 236,00 |  |  |  |  |  | 691,0 |
| 807 | 1004 | 09 1 06 R4970 | 500 |  |  |  |  | 41 420,00 | 67 271,90 | 99 027,2 | 207 719,1 |
| 807 | 1004 | 09 1 06 23770 | 300 |  |  |  |  |  | 930,00 | 1 302,0 | 2 232,0 |
| 807 | 1004 | 09 1 06 R4970 | 300 |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |
| 807 | 1004 | 09 1 06 73770 | 500 |  |  |  | 154,00 | 694,00 | 570,00 | 198,0 | 1616,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: | 807 | 1004 | XXX | 500 | 156 604,00 | 189 568,00 | 234 185,00 | 253 618,00 | 317 844,00 | 384 804,20 | 459 158,9 | 1 995 782,1 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 1004 | 09 1 07 R0820 | 500 | 156 604,00 | 189 568,00 | 157 643,00 | 15 042,00 | 6 632,00 | 7 176,20 | 22 913,5 | 555 578,7 |
| 807 | 1004 | 09 1 07 70550 | 500 |  |  | 76 542,00 |  |  |  |  | 76 542,0 |
| 807 | 1004 | 09 1 07 70820 | 500 |  |  |  | 238 576,00 | 311 212,00 | 377 628,00 | 436 245,4 | 1 363 661,4 |
| Основное мероприятие 1.8 | Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан: | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX | 26 423,00 |  |  |  |  | 3 000,00 | 15 700,0 | 45 123,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | XXX | XXX | XXX | 26 423,00 |  |  |  |  |  |  | 26 423,0 |
| строительство жилья для квалифицированных специалистов | 807 | 0501 | 09 1 2379 | 400 | 14 250,00 |  |  |  |  |  |  | 14 250,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 08 40390 | 400 |  |  |  |  |  |  | 15 700,0 | 15 700,0 |
|  | приобретение жилья для граждан, усыновивших детей (по решению суда) | Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 1003 | 09 1 7379 | 500 | 12 173,00 |  |  |  |  |  |  | 12 173,0 |
| приобретение жилья для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 1003 | 09 1 08 70550 | 540 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 51 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 53 260,00 | 95 745,00 | 1 030 469,00 | 406 675,4 | 1 767 149,4 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0502 | 09 1 09 43780 | 400 | 51 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 7 820,00 |  | 745 134,00 | 261 026,0 | 1 194 980,0 |
| 807 | 0502 | 09 1 09 73780 | 500 |  |  |  | 45 440,00 | 31 945,00 | 285 335,00 |  | 362 720,0 |
| 807 | 0501 | 09 1 09 60470 | 412 |  |  |  |  | 63 800,00 |  |  | 63 800,0 |
| 807 | 0502 | 09 1 09 20550 | 400 |  |  |  |  |  |  | 120 500,0 | 120 500,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 1 09 73780 | 500 |  |  |  |  |  |  | 25 149,4 | 25 149,4 |
| Основное мероприятие 1.13 | Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  | 101 000,5 | 101 000,5 |
| Субсидия организациям, осуществляющим предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях, на компенсацию затрат в связи с реализацией земельных участков | Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области, АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 807 | 0505 | 09 1 13 60690 | 800 |  |  |  |  |  |  | 101 000,5 | 101 000,5 |
| Основное мероприятие 1.14 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | XXX | 0501 | 09 1 14 09602 | 500 | 267 774,00 | 197 714,32 | 83 145,35 | 9 775,12 | 101 666,63 | 166 035,00 | 230 606,1 | 1 056 716,5 |
| Департамент строительства и транспорта области | 807 | 0501 | 09 1 14 09602 | 500 | 267 774,00 | 98 748,00 |  |  |  |  |  | 366 522,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0501 | 09 1 14 09602 | 500 |  | 98 966,32 | 83 145,35 | 9 775,12 |  |  |  | 191 886,8 |
| 830 | 0501 | 09 1 14 71390 | 500 |  |  |  |  | 101 666,63 | 123 615,30 | 77 337,6 | 302 619,5 |
| 830 | 0501 | 09 1 14 60560 | 400 |  |  |  |  |  | 42 419,70 | 153 268,5 | 195 688,2 |
| Основное мероприятие 1.16 | Обеспечение земельных участков для жилищного строительства дорожной, социальной и инженерной инфраструктурами | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX |  |  |  | 235 274,00 | 250 270,00 |  |  | 485 544,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0701 | 09 1 16 R0210 | 400 |  |  |  | 70 423,00 | 67 137,00 |  |  | 137 560,0 |
| 807 | 0702 | 09 1 16 R0210 | 400 |  |  |  | 164 851,00 | 85 399,00 |  |  | 250 250,0 |
|  |  |  | 807 | 0702 | 09 1 16 R0210 | 500 |  |  |  |  | 14 637,00 |  |  | 14 637,0 |
| 807 | 0702 | 09 1 16 71120 | 500 |  |  |  |  | 83 097,00 |  |  | 83 097,0 |
| Проект 1.F1 | "Жилье" | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |  | 212 446,40 | 1 482 699,7 | 1 695 146,1 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0701 | 09 1 F1 50210 | 400 |  |  |  |  |  | 51 691,40 | 396 997,6 | 448 689,0 |
| 807 | 0702 | 09 1 F1 50210 | 400 |  |  |  |  |  | 92 308,00 |  | 92 308,0 |
| 807 | 0701 | 09 1 F1 F0000 | 400 |  |  |  |  |  | 29 320,00 | 1 851,0 | 31 171,0 |
| 807 | 0702 | 09 1 F1 50210 | 400 |  |  |  |  |  | 39 127,00 | 524 511,3 | 563 638,3 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 50210 | 400 |  |  |  |  |  |  | 559 339,8 | 559 339,8 |
| 807 | 0702 | 09 1 F1 F0000 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1. F1 | "Жилье" (резервный фонд) | Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  | 149 510,9 | 149 510,9 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 5021F | 500 |  |  |  |  |  |  | 31 457,8 | 31 457,8 |
| 807 | 0702 | 09 1 F1 5021F | 400 |  |  |  |  |  |  | 43 953,1 | 43 953,1 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 5021F | 400 |  |  |  |  |  |  | 74 100,0 | 74 100,0 |
| Проект 1.F3 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0501 | 09 1 F3 67484 | 500 |  |  |  |  |  | 3 591,10 | 54 144,1 | 57 735,2 |
| 830 | 0501 | 09 1 F3 67484 | 400 |  |  |  |  |  | 18 055,90 | 31 215,5 | 49 271,4 |
| 830 | 0501 | 09 1 F3 67483 | 400 |  |  |  |  |  |  | 307 615,6 | 307 615,6 |
| 830 | 0501 | 09 1 А3 67483 | 500 |  |  |  |  |  |  | 324 225,3 | 324 225,3 |
| Основное мероприятие 1.17 | Реализация мероприятий по строительству жилья для молодых специалистов и их семей в рамках проекта "Новая Жизнь" | Всего, в том числе: | 807 | 0501 | 09 1 17 | 451 |  |  |  |  | 238 000,00 | 659 500,00 | 0,0 | 897 500,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0501 | 09 1 17 60490 | 451 |  |  |  |  | 238 000,00 | 267 000,00 |  | 505 000,0 |
| 807 | 0501 | 09 1 17 60490 | 451 |  |  |  |  |  | 392 500,00 |  | 392 500,0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года | Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 1003 | 09 1 18 73840 | 530 |  |  |  |  |  |  | 12 782,7 | 12 782,7 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXXX | XXX | 482 421,20 | 444 930,00 | 297 388,00 | 599 188,51 | 539 015,31 | 637 139,00 | 806 922,7 | 3 807 004,7 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXXX | XXX |  | 198 162,00 | 161 620,00 | 364 174,51 | 243 199,31 | 220 285,00 | 681 998,7 | 1 869 439,5 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | XXX | XXXX | XXX | 247 787,00 | 130 391,00 |  |  |  |  |  | 378 178,0 |
| Департамент строительства и транспорта области | 807 | XXX | XXXX | XXX | 234 634,20 | 116 377,00 | 135 768,00 | 235 014,00 | 295 816,00 | 416 854,00 | 124 924,0 | 1 559 387,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 134 634,20 | 88 933,00 |  |  |  |  | 91 368,4 | 314 935,6 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0501 | 09 2 9601 | 600 | 134 634,20 | 26 801,00 |  |  |  |  |  | 161 435,2 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0501 | 09 2 9601 | 600 |  | 62 132,00 |  |  |  |  |  | 62 132,0 |
| 830 | 0501 | 09 2 01 60570 | 600 |  |  |  |  |  |  | 91 368,4 | 91 368,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | 0503 | XXX | 500 | 241 663,00 | 260 997,00 | 155 726,00 | 173 579,00 | 190 509,00 | 211 261,00 | 223 859,0 | 1 457 594,0 |
| Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0503 | 09 2 71340 | 500 | 241 663,00 | 125 671,00 |  |  |  |  |  | 367 334,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 02 71340 | 500 |  | 135 326,00 | 155 726,00 | 173 579,00 | 190 509,00 | 211 261,00 | 223 859,0 | 1 090 260,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E435157B0EF0AA5192601546529F73B2708ED8A9BC6C4F8262246494E80B2229C1C86FF2D209B46A1EC6CF84025422D14U2M) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Всего, в том числе: | XXX | 0503 | XXX | 500 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,0 | 7 868,0 |
| Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0503 | 09 2 7135 | 500 | 1 124,00 | 420,00 |  |  |  |  |  | 1 544,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 03 71350 | 500 |  | 704,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,0 | 6 324,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Всего, в том числе: | XXX | 0503 | XXX | XXX | 5 000,00 | 4 300,00 | 4 770,00 | 3 450,00 | 2 000,00 | 2 300,00 | 1 900,0 | 23 720,0 |
| Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0503 | 09 2 6032 | 800 | 5 000,00 | 4 300,00 |  |  |  |  |  | 9 300,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 04 60320 | 800 |  |  | 400,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |  | 2 400,0 |
| 830 | 0503 | 09 04 60320 | 500 |  |  | 4 170,00 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  | 7 770,0 |
| 830 | 0503 | 09 2 71360 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 830 | 0503 | 09 2 04 60320 | 200 |  |  | 200,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,0 | 500,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0503 | 09 2 04 60320 | 800 |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,0 |
| 807 | 0503 | 09 2 04 60320 | 800 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,0 |
| 807 | 0503 | 09 2 04 60320 | 800 |  |  |  | 950,00 |  |  |  | 950,0 |
| 807 | 0503 | 09 2 04 71360 | 500 |  |  |  |  |  | 400,00 |  | 400,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 100 000,00 | 89 576,00 | 135 768,00 | 233 464,00 | 286 662,00 | 414 908,00 | 102 601,6 | 1 362 979,6 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0502 | 09 2 05 41090 | 400 |  |  |  | 0,00 |  | 16 950,00 |  | 16 950,0 |
| 807 | 0502 | 09 2 05 71090 | 500 | 100 000,00 | 89 576,00 | 135 768,00 | 233 464,00 | 286 662,00 | 391 958,00 |  | 1 237 428,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 2 05 71090 | 500 |  |  |  |  |  |  | 102 601,6 | 102 601,6 |
| 830 | 0502 | 09 2 05 41090 | 400 |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  | 6 000,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 830 | 0503 | 09 2 06 R5550 | 500 |  |  |  | 135 603,60 |  |  |  | 135 603,6 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 503 | 09 2 06 R5550 | 500 |  |  |  | 135 603,60 |  |  |  | 135 603,6 |
| Основное мероприятие 2.7 | Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | Всего, в том числе: | 830 | 503 | 920771380 | 500 |  |  |  | 47 589,00 | 47 590,00 |  |  | 95 179,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 505 | 920771380 | 500 |  |  |  | 47 589,00 | 47 590,00 |  |  | 95 179,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Обустройство мест массового пользования населения (городских парков) | Всего, в том числе: | 830 | 505 | 09 2 08 R5600 | 500 |  |  |  | 3 908,91 | 1 976,31 | 0,00 | 0,0 | 5 885,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 505 | 09 2 08 R5600 | 500 |  |  |  | 3 908,91 | 1 976,31 |  |  | 5 885,2 |
| 830 | 505 | 09 2 08 R5600 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9 | Внедрение автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов" | Всего, в том числе: | 830 | 0503 | 09 2 09 29990 | 200 |  |  |  | 470,00 |  |  |  | 470,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 09 29990 | 200 |  |  |  | 470,00 |  |  |  | 470,0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Создание условий для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего, в том числе: | 807 | 0502 | 09 2 10 40370 | 400 |  |  |  |  | 9 154,00 | 7 546,00 |  | 16 700,0 |
| Департамент строительства и транспорта области | 807 | 0502 | 09 2 10 40370 | 400 |  |  |  |  | 9 154,00 | 7 546,00 |  | 16 700,0 |
| Основное мероприятие 2.11 | Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 11 71440 | 400 |  |  |  |  |  |  | 69 716,7 | 69 716,7 |
| Основное мероприятие 2.12 | Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  | 316 353,0 | 316 353,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0503 | 09 2 12 71320 | 500 |  |  |  |  |  |  | 124 924,0 | 124 924,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 12 71320 | 500 |  |  |  |  |  |  | 191 429,0 | 191 429,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXXX | XXX | 173 979,54 | 168 020,20 | 173 811,00 | 166 875,00 | 189 851,00 | 221 492,90 | 271 986,5 | 1 366 016,1 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | XXX | XXXX | XXX | 144 075,66 | 127 004,00 | 123 907,00 | 114 553,00 | 121 251,67 | 156 317,00 | 200 689,3 | 987 797,6 |
| Управление государственного жилищного надзора области | 819 | XXX | XXXX | XXX | 9 854,00 | 18 239,00 | 19 983,00 | 20 416,00 | 26 309,33 | 24 570,15 | 26 618,6 | 145 990,1 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXXX | XXX |  | 13 467,20 | 29 921,00 | 31 806,00 | 42 190,00 | 40 505,75 | 44 678,6 | 202 568,6 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | XXX | XXXX | XXX | 20 049,88 | 9 310,00 |  |  |  |  |  | 29 359,9 |
| Управление архитектуры и градостроительства области | 815 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов: | Всего, в том числе: | XXX | XXX | 09 3 01 90019 | XXX | 103 120,54 | 94 354,20 | 106 689,00 | 106 189,00 | 133 596,00 | 129 173,90 | 140 291,2 | 813 413,8 |
| департамент строительства и транспорта области | Департамент строительства и транспорта области | 807 | 0113 | 09 3 01 90019 | 100 | 73 216,66 | 53 338,00 | 58 106,00 | 55 642,00 | 67 621,67 | 58 690,00 | 65 316,0 | 431 930,3 |
| 807 | 0113 | 09 3 01 90019 | 200 |  |  |  |  |  | 8 268,00 | 7 087,0 | 15 355,0 |
| 807 | 0113 | 09 3 01 90019 | 800 |  |  |  |  |  | 50,00 | 0,0 | 50,0 |
| управление государственного жилищного надзора области | Управление государственного жилищного надзора области | 819 | 0505 | 09 3 01 90019 | 100 | 9 854,00 | 18 239,00 | 19 983,00 | 20 416,00 | 26 309,33 | 24 570,15 | 24 782,0 | 144 153,5 |
| 819 | 0505 | 09 3 01 90019 | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 836,6 | 1 836,6 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0505 | 09 3 01 90019 | 100 |  | 13 467,20 | 28 600,00 | 30 131,00 | 39 665,00 | 37 595,75 | 35 881,6 | 185 340,6 |
| 830 | 0505 | 09 3 01 90019 | 200 |  |  |  |  |  |  | 5 307,0 | 5 307,0 |
| 830 | 0505 | 09 3 01 90019 | 800 |  |  |  |  |  |  | 81,0 | 81,0 |
| управление жилищно-коммунального хозяйства области | Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0505 | 09 3 0019 | XXX | 20 049,88 | 9 310,00 |  |  |  |  |  | 29 359,9 |
| Основное мероприятие 3.2 | Субвенции на осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Всего, в том числе: | 807 | 0104 | 09 3 02 71280 | 500 | 4 484,00 | 4 549,00 | 5 718,00 |  |  |  |  | 14 751,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0104 | 09 3 02 71280 | 500 | 4 484,00 | 4 549,00 | 5 718,00 |  |  |  |  | 14 751,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 66 375,00 | 67 526,00 | 57 551,00 | 57 336,00 | 51 205,00 | 86 686,00 | 124 877,3 | 511 556,3 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 | 66 375,00 | 67 526,00 | 57 551,00 | 57 236,00 | 51 105,00 | 86 586,00 | 124 823,7 | 511 202,7 |
| 807 | 0412 | 09 3 03 20550 | 600 |  |  |  |  |  |  | 53,6 | 53,6 |
| Управление архитектуры и градостроительства области | 815 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 300,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего, в том числе: | XXX | XXX | 09 3 04 00310 | 100 |  | 1 591,00 | 3 853,00 | 3 350,00 | 5 050,00 | 5 633,00 | 6 818,0 | 26 295,0 |
| Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области | 807 | 0113 | 09 3 04 00310 | 100 |  | 1 591,00 | 2 532,00 | 1 675,00 | 2 525,00 | 2 723,00 | 3 409,0 | 14 455,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0505 | 09 3 04 00310 | 100 |  |  | 1 321,00 | 1 675,00 | 2 525,00 | 2 910,00 | 3 409,0 | 11 840,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | XXX | XXX | XXXX | XXX |  |  |  |  | 247 000,00 | 793 792,94 | 1 476 789,7 | 2 517 582,6 |
| Основное мероприятие 4.1 | Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  | 247 000,00 | 654 449,34 | 691 227,6 | 1 592 676,9 |
| Мероприятие 4.1.1 | Субсидия на строительство и модернизацию (реконструкцию) государственной собственности | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 01 60530 | 400 |  |  |  |  | 210 000,0 | 73 136,18 | 616 813,6 | 899 949,8 |
| Мероприятие 4.1.2 | Увеличение уставного капитала акционерного общества "Белгородский водоканал" | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 401 60520 | 400 |  |  |  |  |  | 557 393,00 |  | 557 393,0 |
| Мероприятие 4.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 01 29990 | 400 |  |  |  |  | 37 000,00 | 23 920,16 | 74 414,0 | 135 334,2 |
| Основное мероприятие 4.2 | Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на водоснабжение  и водоотведение | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 02 60540 | 800 |  |  |  |  |  | 98 035,00 | 116 427,2 | 214 462,2 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 03 09605 | 400 |  |  |  |  |  | 41 308,60 | 137 965,5 | 179 274,1 |
| 830 | 0502 | 09 4 03 09505 | 500 |  |  |  |  |  |  | 90 000,0 | 90 000,0 |
| 830 | 0502 | 09 4 03 09505 | 400 |  |  |  |  |  |  | 441 169,4 | 441 169,4 |
| Подпрограмма 5 | Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы | Всего, в том числе: | 830 | 0502 | 09 5 | 400 |  |  |  |  |  | 8 414,90 | 0,0 | 8 414,9 |
| Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 5 G5 | 400 |  |  |  |  |  | 8 414,90 | 0,0 | 8 414,9 |
| Проект G5 | "Чистая вода" | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 5 G5 52430 | 400 |  |  |  |  |  | 2 614,90 | 0,0 | 2 614,9 |
| Реализация мероприятий национального проекта "Чистая вода" | Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 5 G5 00000 | 400 |  |  |  |  |  | 5 800,00 |  | 5 800,0 |

Ресурсное обеспечение государственной программы Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей Белгородской области"

за счет средств бюджета Белгородской области на 2 этапе

реализации (2021 - 2025 годы)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516929FA6F7957B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9D14DBA86221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) Правительства Белгородской области

от 30.12.2022 N 841-пп)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 67 031 922,5 | 10 850 764,1 | 18 797 109,8 | 8 238 131,0 | 6 458 191,5 | 5 667 515,8 | 50 011 712,2 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | XXX | XXX | XXX | 30 459 279,9 | 2 934 393,5 | 6 849 155,8 | 4 661 463,5 | 2 732 954,3 | 2 867 127,5 | 20 045 094,6 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXX | XXX | 35 825 177,8 | 7 890 158,6 | 11 907 886,2 | 3 536 088,5 | 3 682 661,2 | 2 756 186,3 | 29 772 980,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0505 | 09 3 0019 | XXX | 407 537,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Управление государственного жилищного надзора области | 819 | 0505 | 09 3 01 90019 | XXX | 339 626,9 | 26 212,0 | 40 067,8 | 40 579,0 | 42 576,0 | 44 202,0 | 193 636,8 |
| Управление архитектуры и градостроительства области | 815 | 0412 | 09 3 03 00590 | XXX | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 32 417 665,9 | 3 898 523,8 | 7 873 960,3 | 5 113 032,9 | 3 329 485,5 | 2 881 471,5 | 23 096 474,0 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | XXX | XXX | XXX | 26 700 287,3 | 2 717 166,7 | 6 608 480,8 | 4 421 327,9 | 2 480 648,2 | 2 605 663,2 | 18 833 286,8 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXX | XXX | 5 717 378,6 | 1 181 357,1 | 1 265 479,5 | 691 705,0 | 848 837,3 | 275 808,3 | 4 263 187,2 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1003 | 09 1 04 5134F | 300 | 1 403,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 04 5134F | 500 | 24 796,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 04 51340 | 300 | 49 020,3 | 9 045,3 | 2 729,8 | 3 339,2 | 16 967,3 | 16 938,7 | 49 020,3 |
|  |  |  | 807 | 1003 | 09 1 04 51340 | 500 | 45 904,8 | 12 075,2 | 20 174,0 | 13 655,6 |  |  | 45 904,8 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвалидов | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX | 245 803,3 | 34 837,3 | 44 503,8 | 42 431,4 | 44 991,4 | 45 275,6 | 212 039,5 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1003 | 09 1 05 51350 | 300 | 3 886,6 | 703,5 |  | 440,6 | 1 149,9 | 785,6 | 3 079,6 |
| 807 | 1003 | 09 1 05 51760 | 300 | 4 213,2 | 194,2 | 287,9 | 1 024,4 | 655,9 | 1 537,5 | 3 699,9 |
| 807 | 1003 | 09 1 05 51350 | 500 | 91 463,9 | 19 010,9 | 5 023,4 | 17 069,3 | 16 194,6 | 16 807,5 | 74 105,7 |
| 807 | 1003 | 09 1 05 51760 | 500 | 146 239,6 | 14 928,7 | 39 192,5 | 23 897,1 | 26 991,0 | 26 145,0 | 131 154,3 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение жильем молодых семей | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX | 1 616 957,9 | 109 888,0 | 518 465,8 | 237 713,3 | 217 791,2 | 216 974,2 | 1 300 832,5 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1003 | 09 1 06 R0200 | 500 | 103 845,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 06 R0200 | 300 | 691,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 1004 | 09 1 06 R4970 | 500 | 1 349 491,8 | 108 889,1 | 489 453,7 | 207 197,7 | 168 456,2 | 167 776,0 | 1 141 772,7 |
| 807 | 1004 | 09 1 06 23770 | 300 | 131 320,6 | 39,8 |  | 30 515,6 | 49 335,0 | 49 198,2 | 129 088,6 |
| 807 | 1004 | 09 1 06 73770 | 500 | 31 587,2 | 959,1 | 29 012,1 |  |  |  | 29 971,2 |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX | 5 281 688,6 | 494 006,0 | 732 253,5 | 694 926,2 | 684 421,7 | 680 299,1 | 3 285 906,5 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1004 | 09 1 07 R0820 | 500 | 703 004,3 | 25 114,6 | 20 966,2 | 33 754,0 | 33 754,0 | 33 836,8 | 147 425,6 |
| 807 | 1004 | 09 1 07 70550 | 500 | 76 542,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 1004 | 09 1 07 70820 | 300 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 1004 | 09 1 07 70820 | 500 | 4 502 142,3 | 468 891,4 | 711 287,3 | 661 172,2 | 650 667,7 | 646 462,3 | 3 138 480,9 |
| Основное мероприятие 1.8 | Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан: | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX | 170 123,0 | 125 000,0 |  |  |  |  | 125 000,0 |
| строительство жилья для квалифицированных специалистов | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0501 | 09 1 08 23790 | 400 | 14 250,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 08 40390 | 400 | 140 700,0 | 125 000,0 |  |  |  |  | 125 000,0 |
|  | приобретение жилья  для граждан, усыновивших детей (по решению суда) | Ответственный исполнитель - министерство строительства  области | 807 | 1003 | 09 1 08 73790 | 500 | 12 173,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| приобретение жилья для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1003 | 09 1 08 70550 | 540 | 3 000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0502 | 09 1 09 43780 | 400 | 2 656 755,5 | 192 400,2 | 360 128,0 | 303 561,7 | 310 905,8 | 294 779,8 | 1 461 775,5 |
| 807 | 0502 | 09 1 09 73780 | 500 | 362 720,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 0501 | 09 1 09 60470 | 412 | 63 800,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 1 09 73780 | 500 | 25 149,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Оказание финансовой поддержки | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0501 | 09 1 10 60750 | 800 | 1 000 000,0 | 400 000,00 | 600 000,0 |  |  |  | 1 000 000,0 |
| Мероприятие 1.10 | Оказание услуг ГУП "Фонд поддержки ИЖС" по выдаче займов индивидуальным застройщикам | 807 | 0501 | 09 1 10 60750 | 800 | 1 000 000,0 | 400 000,0 | 600 000,0 |  |  |  | 1 000 000,0 |
| Основное мероприятие 1.13 | Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация", на льготных условиях | Всего, в том числе: | 807 | 0505 | 09 1 13 60690 | 800 | 213 145,0 | 150 735,0 | 62 410,0 |  |  |  | 213 145,0 |
| Субсидия организациям, осуществляющим предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях, на компенсацию затрат в связи с реализацией земельных участков | Ответственный исполнитель - министерство строительства области, АО "Белгородская ипотечная корпорация" | 807 | 0505 | 09 1 13 60690 | 800 | 213 145,0 | 150 735,0 | 62 410,0 |  |  |  | 213 145,0 |
| Основное мероприятие 1.14 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0501 | 09 1 14 60560 | 400 | 1 777 523,1 | 60 266,6 | 131 351,3 | 438 877,4 | 679 166,2 | 272 173,4 | 1 581 834,9 |
| 830 | 0501 | 09 1 14 71390 | 500 | 502 966,9 | 60 249,9 | 101 627,6 | 3 296,5 | 35 173,4 |  | 200 347,4 |
| 830 | 0501 | 09 1 14 09602 | 500 | 191 886,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель - министерство строительства  области | 807 | 0501 | 09 1 14 09602 | 500 | 366 522,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1003 | 09 1 15 54850 | 300 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.16 | Обеспечение земельных участков для жилищного строительства дорожной, социальной и инженерной инфраструктурами | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | XXX | XXX | XXX | 485 544,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.F1 | "Жилье" | Всего, в том числе: | 807 | XXX | XXX | XXX | 3 806 757,7 | 1 133 711,2 | 765 523,7 | 138 418,4 | 73 958,3 | 0,0 | 2 111 611,6 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0702 | 09 1 F1 F0000 | 400 | 226 176,9 | 226 176,9 |  |  |  |  | 226 176,9 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 50210 | 200 | 1 176 948,7 | 613 310,4 |  |  |  |  | 613 310,4 |
| 807 | 0701 | 09 1 F1 F0000 | 400 | 67 904,7 | 36 733,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 36 733,7 |
| 807 | 0702 | 10 1 F1 F0000 | 500 | 448 689,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 0702 | 09 1 F1 50210 | 400 | 265 269,4 | 71 489,2 | 101 472,2 |  |  |  | 172 961,4 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 50210 | 400 | 1 522 923,1 | 148 192,3 | 603 014,3 | 138 418,4 | 73 958,3 |  | 963 583,3 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 F0000 | 400 | 11 993,7 | 11 993,7 |  |  |  |  | 11 993,7 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 50210 | 200 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | XXX | XXX | XXX | 149 510,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 0702 | 09 1 F1 5021F | 400 | 31 457,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 0702 | 09 1 F1 5021F | 400 | 104 990,3 |  | 61 037,2 |  |  |  | 61 037,2 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 5021F | 400 | 74 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 0502 | 09 1 F1 F0000 | 200 | 25 815,0 | 25 815,0 |  |  |  |  | 25 815,0 |
| Проект 1.F3 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 830 | XXX | XXX | XXX | 3 219 852,4 | 1 060 840,6 | 1 032 500,6 | 249 531,1 | 134 497,7 | 3 634,9 | 2 481 004,9 |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0501 | 09 1 F3 67483 | 400 | 1 891 401,6 | 635 125,6 | 855 276,5 | 111 307,9 |  |  | 1 601 710,0 |
| 830 | 0501 | 09 1 F3 67484 | 400 | 519 199,6 | 82 596,7 | 145 393,9 | 104 449,9 | 134 497,7 | 3 634,9 | 470 573,1 |
| 830 | 0501 | 09 1 F3 67484 | 500 | 155 403,6 | 77 415,1 | 9 223,1 | 10 385,3 |  |  | 97 023,5 |
| 830 | 0501 | 09 1 F3 67483 | 500 | 653 847,6 | 265 703,2 | 22 607,1 | 23 388,0 |  |  | 311 698,3 |
| Основное мероприятие 1.17 | Реализация мероприятий по строительству жилья для молодых специалистов и их семей в рамках проекта "Новая Жизнь" | Всего, в том числе: | 807 | 0501 | 09 1 17 | 451 | 897 500,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0501 | 09 1 17 60490 | 451 | 505 000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 807 | 0501 | 09 1 17 60490 | 451 | 392 500,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1003 | 09 1 18 73840 | 500 | 209 061,6 | 25 836,7 | 55 359,9 | 39 177,9 | 37 857,6 | 38 046,8 | 196 278,9 |
| 807 | 1003 | 09 1 18 60740 | 300 | 12 131,8 | 12 131,8 |  |  |  |  | 12 131,8 |
| 807 | 1003 | 09 1 18 60780 | 800 | 16 520,4 |  | 16 520,4 |  |  |  | 16 520,4 |
| 807 | 1003 | 09 1 18 60880 | 800 | 20 000,0 |  | 5 000,0 | 15 000,0 |  |  | 20 000,0 |
| 807 | 1003 | 09 1 18 73940 | 500 | 18 770,7 |  | 21,9 | 6 433,6 | 6 252,2 | 6 063,0 | 18 770,7 |
| Основное мероприятие 1.19 | Предоставление грантов  в форме субсидий  из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям Белгородской области на осуществление мероприятий, связанных  с сопровождением инвестиционных проектов  в сферах градостроительной и строительной деятельности, транспортной и дорожной инфраструктур, а также жилищного строительства | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0412 | 09 1 19 60680 | 600 | 17 500,0 | 17 500,0 |  |  |  |  | 17 500,0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Содействие организации деятельности по осуществлению комплексного развития территории | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0412 | 09 1 20 60850 | 600 | 200 003,2 |  | 31 935,2 | 168 068,0 |  |  | 200 003,2 |
| Основное мероприятие 1.21 | Строительство жилых домов специализированного жилищного фонда | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1004 | 09 1 21 60840 | 400 | 1 772 400,0 |  | 1 022 400,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 1 772 400,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 1004 | 09 1 22 73900 | 500 | 639 636,1 |  | 330 639,5 | 144 326,9 | 164 669,7 |  | 639 636,1 |
| 807 | 1004 | 09 1 22 73900 | 300 | 111,0 |  | 111,0 |  |  |  | 111,0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Реализация инфраструктурных проектов | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0412 | 09 1 23 | 800 | 6 134 699,0 |  | 2 040 304,3 | 2 364 275,7 | 672 833,0 | 1 057 286,0 | 6 134 699,0 |
| Мероприятие 1.23.1 | Субсидии, предоставляемые АО СЗ "Дирекция ЮЗР" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 04 12 | 09 1 23 98001 | 800 | 2 230 817,0 |  | 669 245,1 | 1 561 571,9 | 430 333,0 | 926 286,0 | 2 230 817,0 |
| Мероприятие 1.23.2 | Субсидии, предоставляемые АО "БИК" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 04 12 | 09 1 23 98002 | 800 | 2 173 763,0 |  | 1 371 059,2 | 802 703,8 |  |  | 2 173 763,0 |
| Мероприятие 1.23.5 | Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "ЖБК-Северный" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 04 12 | 09 1 23  98003 | 800 | 320 000,0 |  |  |  | 199 000,0 | 121 000,0 | 320 000,0 |
| Мероприятие 1.23.6 | Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "Брик керамикс" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 04 12 | 09 1 23 98004 | 800 | 33 000,0 |  |  |  | 23 000,0 | 10 000,0 | 33 000,0 |
| Мероприятие 1.23.7 | Субсидии, предоставляемые ООО СЗ "Брик" на финансирование затрат по реализации инфраструктурных проектов | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 04 12 | 09 1 23 98005 | 800 | 20 500,0 |  |  |  | 20 500,0 |  | 20 500,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXXX | XXX | 17 718 091,8 | 3 911 467,4 | 6 839 980,7 | 541 486,0 | 1 303 058,0 | 1 315 095,0 | 13 911 087,1 |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXXX | XXX | 15 767 565,3 | 3 898 506,1 | 6 839 980,7 | 541 486,0 | 1 303 058,0 | 1 315 095,0 | 13 898 125,8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | XXX | XXXX | XXX | 378 178,0 | - | - |  |  |  |  |
| Министерство строительства области | 807 | XXX | XXXX | XXX | 1 572 348,5 | 12 961,3 |  |  |  |  | 12 961,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 9 290 518,2 | 1 896 110,1 | 4 829 472,5 | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 8 975 582,6 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0501 | 09 2 1 9601 | 600 | 161 435,2 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0501 | 09 2 1 9601 | 600 | 62 132,0 |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 0501 | 09 2 01 60570 | 600 | 8 965 029,2 | 1 893 188,3 | 4 730 472,5 | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 8 873 660,8 |
| 830 | 0501 | 09 2 01 71460 | 500 | 2 921,8 | 2 921,8 |  |  |  |  | 2 921,8 |
| 830 | 0501 | 09 2 01 20550 | 600 | 99 000,0 |  | 99 000,00 |  |  |  | 99 000,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | 0503 | XXX | 500 | 2 844 946,0 | 232 578,0 | 251 567,0 | 289 342,0 | 300 914,0 | 312 951,0 | 1 387 352,0 |
| Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0503 | 09 2 7134 | 500 | 367 334,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 02 71340 | 500 | 2 477 612,0 | 232 578,0 | 251 567,0 | 289 342,0 | 300 914,0 | 312 951,0 | 1 387 352,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках [статьи 12](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E435157B0EF0AA5192601546529F73B2708ED8A9BC6C4F8262246494E80B2229C1C86FF2D209B46A1EC6CF84025422D14U2M) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Всего, в том числе: | XXX | 0503 | XXX | 500 | 18 172,3 | 1 805,2 | 2 067,1 | 2 144,0 | 2 144,0 | 2 144,0 | 10 304,3 |
| Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0503 | 09 2 03 71350 | 500 | 1 544,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 03 71350 | 500 | 16 628,3 | 1 805,2 | 2 067,1 | 2 144,0 | 2 144,0 | 2 144,0 | 10 304,3 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Всего, в том числе: | XXX | 0503 | XXX | XXX | 27 690,6 | 1 970,6 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 970,6 |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | 0503 | 09 2 6032 | 800 | 9 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 0503 | 09 2 04 60320 | 800 | 2 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 0503 | 09 2 04 60320 | 500 | 7 770,0 |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 0503 | 09 2 04 60320 | 200 | 870,6 | 170,6 | 200,0 |  |  |  | 370,6 |
| 830 | 0503 | 09 2 04 71360 | 500 | 5 400,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |  |  |  | 3 600,0 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0503 | 09 2 04 60320 | 800 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| 807 | 0503 | 09 2 04 60320 | 800 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 807 | 0503 | 09 2 04 60320 | 800 | 950,00 |  |  |  |  |  |  |
| 807 | 0503 | 09 2 04 71360 | 500 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 362 979,60 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0502 | 09 2 05 41090 | 400 | 16 950,00 |  |  |  |  |  |  |
| 807 | 0502 | 09 2 05 71090 | 500 | 1 237 428,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 2 05 71090 | 500 | 102 601,60 |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 0502 | 09 2 05 41090 | 400 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 06 R5550 | 800 | 135 603,60 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 503 | 09 2 07 71380 | 500 | 95 179,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Обустройство мест массового пользования населения (городских парков) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 505 | 09 2 08 R5600 | 500 | 5 885,22 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Внедрение автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 09 29990 | 200 | 470,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Создание условий для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами | Министерство строительства области | 807 | 0502 | 09 2 10 40370 | 400 | 16 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 11 | 400 | 69 716,70 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 3 837 269,3 | 1 766 042,2 | 1 754 874,1 |  |  |  | 3 520 916,3 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0503 | 09 2 12 71320 | 500 | 124 924,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0503 | 09 2 12 71320 | 500 | 546 464,0 | 43 686,2 | 311 348,8 |  |  |  | 355 035,0 |
| 830 | 0503 | 09 2 12 41320 | 200 | 3 165 881,3 | 1 722 356,0 | 1 443 525,3 |  |  |  | 3 165 881,3 |
| Основное мероприятие 2.13 | Обеспечение мероприятий по ускоренной замене лифтового оборудования | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0501 | 09 2 13 60590 | 600 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14 | Организация и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды | Ответственный исполнитель - министерство строительства  области | 807 | 0503 | 09 2 14 71470 | 500 | 4 211,1 | 4 211,1 |  |  |  |  | 4 211,1 |
| Основное мероприятие 2.15 | Проектирование общественных территорий | Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0503 | 09 2 15 71480 | 500 | 8 750,2 | 8 750,2 |  |  |  |  | 8 750,2 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXXX | XXX | 3 088 539,5 | 275 190,5 | 352 950,9 | 348 750,6 | 366 112,1 | 379 519,3 | 1 722 523,4 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | XXX | XXXX | XXX | 2 186 644,1 | 204 265,5 | 240 675,0 | 240 135,6 | 252 306,1 | 261 464,3 | 1 198 846,5 |
| Управление государственного жилищного надзора области | 819 | XXX | XXXX | XXX | 339 626,9 | 26 212,0 | 40 067,8 | 40 579,0 | 42 576,0 | 44 202,0 | 193 636,8 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXXX | XXX | 532 608,7 | 44 713,0 | 72 208,1 | 68 036,0 | 71 230,0 | 73 853,0 | 330 040,1 |
| Управление архитектуры и градостроительства области | 815 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства области | 834 | XXX | XXXX | XXX | 29 359,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов: | Всего, в том числе: | XXX | XXX | 09 3 01 90019 | XXX | 1 738 358,2 | 141 085,0 | 193 271,4 | 188 593,0 | 197 441,0 | 204 666,0 | 924 944,4 |
| министерство строительства области | Министерство строительства области | 807 | 0113 | 09 3 01 90019 | 100 | 801 548,6 | 66 783,0 | 73 899,3 | 72 882,0 | 76 539,0 | 79 515,0 | 369 618,3 |
| 807 | 0113 | 09 3 01 90019 | 200 | 50 131,2 | 6 786,0 | 6 852,2 | 7 046,0 | 7 046,0 | 7 046,0 | 34 776,2 |
| 807 | 0113 | 09 3 01 90019 | 800 | 444,0 | 0,0 | 244,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 394,0 |
| министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0505 | 09 3 01 90019 | 200 | 41 594,2 | 5 098,0 | 9 092,2 | 7 267,0 | 7 364,0 | 7 466,0 | 36 287,2 |
| 830 | 0505 | 09 3 01 90019 | 100 | 475 091,7 | 36 125,0 | 62 988,1 | 60 641,0 | 63 738,0 | 66 259,0 | 289 751,1 |
| 830 | 0505 | 09 3 01 90019 | 800 | 81,0 | 81,0 | 127,8 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 592,8 |
| управление государственного жилищного надзора области | Управление государственного жилищного надзора области | 819 | 0505 | 09 3 01 90019 | 100 | 329 204,3 | 24 741,0 | 38 514,8 | 38 725,0 | 40 722,0 | 42 348,0 | 185 050,8 |
| 819 | 0505 | 09 3 01 90019 | 800 | 112,0 | 13,0 | 99,0 |  |  |  | 112,0 |
| 819 | 0505 | 09 3 01 90019 | 200 | 10 310,6 | 1 458,0 | 1 454,0 | 1 854,0 | 1 854,0 | 1 854,0 | 8 474,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Субвенции на осуществление контроля  и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов  и (или) иных объектов недвижимости | Ответственный исполнитель - министерство строительства  области | 807 | 0104 | 09 3 02 71280 | 500 | 14 751,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего, в том числе: | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 301 050,8 | 126 186,5 | 159 679,5 | 160 157,6 | 168 671,1 | 174 853,3 | 789 494,5 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 | 1 300 697,2 | 126 133,0 | 159 679,5 | 160 157,6 | 168 671,1 | 174 853,3 | 789 494,5 |
| 807 | 0412 | 09 3 03 20550 | 600 | 53,6 | 53,5 |  |  |  |  |  |
| Управление архитектуры и градостроительства области | 815 | 0412 | 09 3 03 00590 | 600 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего, в том числе: | XXX | XXX | 09 3 04 00310 | 100 | 34 214,00 | 7 919,0 |  |  |  |  | 7 919,0 |
| Ответственный исполнитель - министерство строительства области | 807 | 0113 | 09 3 04 00310 | 100 | 18 965,00 | 4 510,0 |  |  |  |  | 4 510,0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0505 | 09 3 04 00310 | 100 | 15 249,00 | 3 409,0 |  |  |  |  | 3 409,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | XXX | XXXX | XXX | 11 910 623,1 | 2 335 065,1 | 3 196 652,9 | 1 678 350,5 | 1 091 542,0 | 1 091 430,0 | 9 393 040,5 |
| Основное мероприятие 4.1 | Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности | Всего, в том числе: | 830 | XXX | XXX | XXX | 9 662 303,3 | 1 933 449,8 | 2 629 176,6 | 1 407 000,0 | 1 050 000,0 | 1 050 000,0 | 8 069 626,4 |
| Мероприятие 4.1.1 | Субсидия на строительство  и модернизацию (реконструкцию) государственной собственности | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 01 60760 | 400 | 7 190 115,5 | 1 729 967,7 | 1 974 198,0 | 986 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 6 290 165,7 |
| Мероприятие 4.1.2 | Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал" на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной системы государственной собственности Белгородской области | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 01 60530 | 800 | 1 293 155 |  | 135 762,3 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 735 762,3 |
| Мероприятие 4.1.3 | Разработка проектно-сметной документации  на строительство  и модернизацию объектов государственной собственности | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 01 29990 | 400 | 839 616,3 | 148 482,1 | 234 800,0 | 221 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 704 282,1 |
| Мероприятие 4.1.4 | Субсидии на капитальное строительство и модернизацию объектов муниципальной собственности Белгородской области (межбюджетные трансферты) | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 01 70530 | 500 | 339 416,3 | 55 000,0 | 284 416,3 |  |  |  | 339 416,3 |
| Основное мероприятие 4.2 | Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 02 60790 | 800 | 501 523,7 |  | 177 077,5 | 27 012,0 | 41 542,0 | 41 430,0 | 287 061,5 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 4 03 09605 | 400 | 576 523,7 | 48 193,5 | 104 717,6 | 244 338,5 |  |  | 397 249,6 |
| 830 | 0502 | 09 4 03 09505 | 400 | 738 476,4 | 263 421,8 | 33 885,20 |  |  |  | 297 307,0 |
| 830 | 0502 | 09 4 03 09505 | 500 | 431 796,0 | 90 000,0 | 251 796,0 |  |  |  | 341 796,0 |
| Подпрограмма 5 | Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 888 587,2 | 430 517,3 | 533 565,0 | 556 511,0 | 367 993,9 | 0,0 | 1 888 587,2 |
| Проект F5 | "Чистая вода" | Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 830 | 0502 | 09 5 F5 52430 | 400 | 1 888 587,2 | 430 517,3 | 533 565,0 | 556 511,0 | 367 993,9 |  | 1 888 587,2 |

Приложение N 4

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

государственной программы Белгородской области "Обеспечение

доступным жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682DF46B7857B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9915D6A76221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | Министерство строительства области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" | | | | |
| 2. | Закон Белгородской области | Внесение изменений в [закон](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516929F96F7F57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Белгородской области от 27 ноября 2003 года N 104 "О налоге на имущество организаций" | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 3. | Закон Белгородской области | Внесение изменений в [закон](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516828F86C7B57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Белгородской области от 8 ноября 2011 года N 74 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям" | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 4. | Закон Белгородской области | Внесение изменений в [закон](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682AFC647F57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Белгородской области от 12 июля 2012 года N 120 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Белгородской области" | Министерство строительства области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 5. | Постановление Губернатора Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682CF86A7B57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Губернатора Белгородской области от 20 февраля 2004 года N 51 "Об утверждении Положения о порядке выдачи и возврата денежных средств, предоставляемых государственным унитарным предприятием "Белгородский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" | Министерство строительства области | 2022 - 2050 годы (по мере необходимости) |
| 6. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682CFD6D7357B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года" | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 7. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682DFA687B57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 28 июля 2006 года N 164-пп "О мерах по выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года N 153" | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 8. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682EF86A7357B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года N 410-пп "Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования" | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 9. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516629FD6C7F57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 28 марта 2006 года N 52-пп "О предоставлении мер социальной поддержки в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета проживающих на территории Белгородской области ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
| 10. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51642CFA6A7C57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 6 февраля 2012 года N 56-пп "О реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011 года N 74-пп "О предоставлении земельных участков многодетным семьям" | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 11. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51662EFB69700ABCDF95C3CCA86E321A0C1B8DB22C8717D0B06B759414U5M) Правительства Белгородской области от 4 июня 2004 года N 57-пп "О согласовании Примерного порядка и условий предоставления земельных участков индивидуальным и корпоративным застройщикам для строительства жилья" | Министерство строительства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 12. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51662FF5697D57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 17 июня 2013 года N 248-пп "Об утверждении адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Белгородской области в 2013 - 2017 годах" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2017 годы |
| 13. | Распоряжение Правительства Белгородской области | Об утверждении прогнозного плана ввода жилья на территории Белгородской области | Министерство строительства области | ежегодно в первом полугодии |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения области" | | | | |
| 14. | Закон Белгородской области | Внесение изменений в [закон](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682FFC6A7F57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Белгородской области от 31 января 2013 года N 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |
| 15. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516821FE6D7257B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года N 345-пп "Об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2015 - 2044 годы" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 2022 - 2044 годы (по мере необходимости) |
| 16. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516820FB6D7D57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области от 27 октября 2006 года N 227-пп "О проведении областного конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области", "Лучшая улица", "Лучший дом в частном секторе" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2020 годы |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | | | | |
| 17. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [Положение](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682AF46E7357B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9915D3A66221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) о департаменте строительства и транспорта Белгородской области, утвержденное постановлением Правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года N 346-пп | Департамент строительства и транспорта области | 2014 - 2020 годы |
| 18. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [Положение](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682BFF6A7B57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9915D0AF6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, утвержденное постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года N 246-пп | Департамент жилищно-коммунального хозяйства области | 2014 - 2020 годы |
| 19. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в [Положение](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516929FE687357B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9916D0A86221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) об управлении государственного жилищного надзора Белгородской области, утвержденное постановлением Правительства Белгородской области от 9 февраля 2015 года N 44-пп | Управление государственного жилищного надзора области | 2022 - 2025 годы (по мере необходимости) |

Приложение N 5

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Сведения

о методике расчета показателей конечного результата

государственной программы Белгородской области "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516620FC697F57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9915D1AD6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) Правительства Белгородской области  от 29.07.2019 N 336-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | | | | | |
| 1. | Общий объем ввода жилья | Тыс. кв. метров |  | Статистическая информация | Ежемесячно до 16 числа, следующего за отчетным |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя | Кв. метров |  | Статистическая информация | Ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Проценты |  | Статистическая информация | Ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Проценты | Оценивается динамика изменения доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой на территории области.  Методика расчета показателя:    где: Nд - количество населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;  Nоб - общее количество человек, проживающих в области | Роспотребнадзор  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации" | Ежегодно |
|  |
| Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области" | | | | | |
| 5. | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия | Единиц | Отношение предусмотренного объема финансирования к размеру социальной выплаты на улучшение жилищных условий одного очередника |  | Ежеквартально |
| 6. | Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий | Проценты |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | |
| 7 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью | Тыс. кв. метров |  | Статистическая информация | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 8 | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах | Проценты |  |  |  |
| 9 | Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН | Проценты |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | | | | | |
| 10 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей | Проценты | СУП = (СБкр + СБнр) / n, где:  СУП - средний уровень достижения показателей государственной программы;  СБкр - сумма баллов, присвоенных за достижение показателей конечного результата;  СБнр - сумма баллов, присвоенных за достижение показателей непосредственного результата;  n - количество показателей (балльная методика расчета согласно [постановлению](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A51682FFC6A7857B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Правительства Белгородской области N 202-пп от 27 мая 2013 года) | Ведомственный мониторинг | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" | | | | | |
| 11 | Количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях группового водопровода | Единиц | Оценивается динамика аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях группового водопровода на территории области.  Методика расчета показателя:  К = количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях группового водопровода | Мониторинг за обеспечением бесперебойной работы объектов ВКХ, поручение Президента РФ от 9 января 2012 года N ПР-66 | Годовая |
| 12 | Уровень физического износа объектов водоснабжения | Проценты | Методы расчета физического износа:  1. Эффективный срок жизни основан на допущении о достоверности определения оставшегося срока жизни объекта (Тост).  Рассчитывается по формуле:  Тэфф = Тн - Тост,  где Тн - нормативный срок жизни. Физический износ Фи определяется по следующей формуле:  Фи = Тэфф / Тн | Акт технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| Подпрограмма 5 "Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы" | | | | | |
| (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516620FC697F57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9915D1AD6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) Правительства Белгородской области от 29.07.2019 N 336-пп) | | | | | |
| 13 | Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Проценты | Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения.  Методические рекомендации  МР 2.1.4.0143-19.  N = A1/A \* 100%  N - доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  A1 - количество населения, Белгородской области, снабжаемого качественной водой в соответствии с критериями, определенными в пункте 3.6 Методики (информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области);  A - общее количество населения Белгородской области, обеспеченного питьевым водоснабжением (информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 14 | Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой | Проценты | Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения.  Методические рекомендации  МР 2.1.4.0143-19.  N = A1/A \* 100%  N - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  A1 - количество городского населения, снабжаемого качественной водой в соответствии с критериями, определенными в пункте 3.6 Методики (информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области);  A - общее количество городского населения, обеспеченного питьевым водоснабжением (информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области) | Ведомственный мониторинг | Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным |

Приложение N 6

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями

по государственной программе области "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) | Услуги по строительству социальных объектов | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства | | | | 1000 руб. сметной стоимости объектов капитального строительства | | | |
| Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства | 84 | 122 | 22 | 22 | 50 905 | 51734 | 53 473 | 55 349 |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество предприятий (учреждений) | | | | 1000 руб. сметной стоимости объектов капитального строительства | | | |
| Разработка положений о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на предприятии | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 7

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Региональная подпрограмма

("дорожная карта" по основному мероприятию 1.11) "Развитие

жилищного строительства для целей коммерческого

и некоммерческого найма на 2014 - 2020 годы"

1. Характеристика сферы реализации региональной

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Одним из основных жизненных приоритетов для подавляющего большинства граждан является улучшение жилищных условий, причем сегодня весь спрос ориентирован на покупку собственного жилья, так как население считает недвижимость одним из наиболее стабильных активов.

В настоящее время жилищный фонд Белгородской области составляет 41551 тыс. кв. м, в том числе:

- частный - 39477 тыс. кв. метров, или 95 процентов;

- государственный - 362 тыс. кв. метров, или 0,9 процента;

- муниципальный - 1712 тыс. кв. метров, или 4,1 процента;

- другие формы собственности - 0,6 тыс. кв. метров.

По сравнению с 2007 годом жилищный фонд увеличился на 4,9 млн кв. метров, или на 14,4 процента.

Наблюдается тенденция увеличения средней обеспеченности населения области жильем: на одного проживающего в среднем по области по итогам 2012 года приходится 27 кв. метров общей площади жилья, что на 13 процентов больше, чем на 1 января 2007 года.

На 1 января 2013 года в области насчитывается 340,0 тыс. жилых домов, из них 321,8 тыс. жилых индивидуально-определенных зданий, 18,2 тыс. многоквартирных жилых домов.

Общее количество квартир в жилищном фонде области составило 685.2 тыс., в том числе: в индивидуальных домах - 321,8 тыс. квартир, в многоквартирных - 363,4 тыс. квартир.

В 2012 году на 1 тыс. жителей области приходилось 445 жилых помещений. По г. Москве этот показатель составлял 337 помещений.

Несмотря на достижения в области жилищного строительства, сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, особенно молодых семей.

На начало 2012 года в очереди на получение бесплатного жилья и улучшение жилищных условий состояло 24,7 тыс. семей.

В 2012 году улучшили свои жилищные условия 1,8 тыс. семей, или 7,4 процента от числа семей, стоящих на учете, в том числе купили квартиры 1,1 тыс. семей очередников. В сравнении с 2011 годом число семей, улучшивших жилищные условия, увеличилось на 23,5 процента.

Благодаря покупке жилья, строительству индивидуальных жилых домов и другим причинам выбытия очередь на получение жилья сократилась и на 1 января 2013 года составила 24024 семьи.

Несмотря на то, что очередь на получение жилья сократилась, число семей, состоящих на учете 10 лет и более, увеличилось на 3,3 процента и составило 16,3 тыс. семей.

В течение 2012 года на учет для получения жилья и улучшения жилищных условий принята 1981 семья, из них малоимущих - 308 семей.

Хотя за последние пять лет реальные денежные доходы населения увеличились более чем в 2 раза, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов по-прежнему остаются доступными лишь ограниченному кругу семей. Это подтверждается динамикой роста цен на жилье на строительном рынке и среднедушевых доходов населения Белгородской области.

Альтернативой приобретения жилья в собственность является арендное жилье. Спрос на арендное жилье в перспективе должен частично заместить спрос на приобретение жилья.

Рынок частного арендного жилья сегодня сформирован в основном из принадлежащих гражданам жилых помещений. Для развития "корпоративной аренды" предполагается поддержка хозяйствующих субъектов, формирующих арендный фонд для своих сотрудников.

Основанием для разработки региональной подпрограммы являются:

- [Указ](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E435157B0EF0AA51C270D5F632CF73B2708ED8A9BC6C4F834221E454E86AC2A9B09D0AE6B17U6M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

- Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E435157B0EF0AA51F27075C662BF73B2708ED8A9BC6C4F82622464A45D4E36ECC1AD2A877759458A5F26E1FU9M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: методические рекомендации по разработке региональных подпрограмм развития жилищного строительства для целей коммерческого найма утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 802, а не от 21.12.2011 N 540. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации N 540 издан 21.11.2011, а не 21.12.2011. |  |

- Методические [рекомендации](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E435157B0EF0AA51C2703586329F73B2708ED8A9BC6C4F8262246494E80B3229E1C86FF2D209B46A1EC6CF84025422D14U2M) по разработке региональных подпрограмм развития жилищного строительства для целей коммерческого найма, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 декабря 2011 года N 540.

Необходимо отметить, что на территории области реализован ряд мероприятий по строительству арендного жилья:

- принят [закон](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516720F86D7D57B6D7CCCFCEAF616D1F190AD5BF2A9F09D2AC777796441AU4M) Белгородской области от 2 февраля 2009 года N 259 "Об арендных домах на территории Белгородской области";

- в 2010 году введены в эксплуатацию две блок-секции жилого дома в микрорайоне Дубрава в г. Старый Оскол, застройщик - ООО "Индустрия строительства" (общая площадь - 3,8 тыс. кв. метров, 70 квартир). Арендатором квартир является муниципальное образование. Квартиры предоставлены для проживания государственным (муниципальным) служащим и многодетным семьям по договорам найма муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Размер арендной платы утверждается решением Совета депутатов Старооскольского городского округа. Плата составляет 4950 рублей в месяц за однокомнатную квартиру, 6050 рублей - за двухкомнатную и 7150 рублей - за трехкомнатную;

- в 2012 году на территории города Белгорода (комплекс "Аврора Парк") введен в эксплуатацию 150 квартирный арендный жилой дом общей площадью 11,2 тыс. кв. метров. Квартиры в данном доме предоставлены по договорам найма ученым-инноваторам, высококвалифицированным специалистам и государственным служащим. Стоимость арендной платы на 15 - 20% ниже рыночной, сложившейся по городу Белгороду;

- кроме этого, в городе Белгороде через жилищно-накопительный кооператив ООО "УК ЖБК-1" в аренду предоставляется 18,1 тыс. кв. метров жилья.

В целях привлечения инвестиций в строительство арендного жилья внесены изменения в [статью 2](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516929F96F7F57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9917D2A76221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) закона Белгородской области от 27 ноября 2003 года N 104 "О налоге на имущество организаций". Ставка налога на имущество для строительных организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области, в части имущества - жилых помещений, оформленных в собственность застройщика и переданных в аренду (наем), снижена с 2,2 процента до 0,05 процента.

Развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, является вторым приоритетом государственной жилищной политики Российской Федерации.

В рамках данного приоритета предполагается реализовать мероприятия по развитию двух сегментов рынка арендного жилья:

- арендного жилищного фонда коммерческого использования;

- арендного жилищного фонда некоммерческого использования.

Региональная подпрограмма направлена на повышение уровня доступности жилья, предполагает строительство многоквартирных домов для последующего предоставления в аренду гражданам.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации

региональной подпрограммы

Целью региональной подпрограммы является создание условий для развития сектора арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определение потребности в арендном жилищном фонде коммерческого и некоммерческого использования на территории Белгородской области.

2. Создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для развития сектора арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования.

3. Разработка комплекса нормативных правовых актов в области правоотношений, связанных с формированием арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования.

4. Развитие эффективного рынка арендного жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность проживания для граждан с разным уровнем доходов и социальным положением.

5. Разработка мер по поддержке отдельных категорий граждан - нанимателей жилья (льготные ставки найма и т.д.).

6. Создание благоприятных условий для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строительству арендного жилья.

Реализация региональной подпрограммы рассчитана на 2014 - 2020 годы.

Общее руководство реализацией региональной подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта Белгородской области.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий региональной подпрограммы, несет ответственность за реализацию региональной подпрограммы в целом, достижение цели, решение задач региональной подпрограммы, достижение целевых показателей (индикаторов) и конечные результаты реализации региональной подпрограммы.

В процессе реализации региональной подпрограммы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию региональной подпрограммы в целом.

Ответственный исполнитель региональной подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит и направляет в департамент экономического развития области и в департамент финансов и бюджетной политики области годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое

описание основных мероприятий региональной подпрограммы

Для решения вышеназванных задач требуется организация взаимодействия органов государственной власти Белгородской области всех уровней, органов местного самоуправления области, организаций строительного комплекса области, кредитных организаций, связанных с процессом строительства и приобретения жилья, что обусловливает необходимость применения программно-целевого метода.

В целях решения поставленных задач определены следующие основные мероприятия:

1) проведение исследования потребности в арендном жилищном фонде коммерческого и некоммерческого использования на территории Белгородской области;

2) проведение исследования региональной и муниципальной законодательной базы в области найма жилья, разработка и принятие необходимых законодательных поправок, в том числе в области:

- формирования арендного жилищного фонда некоммерческого использования;

- предоставления гражданам арендного жилищного фонда некоммерческого использования;

- механизма поддержки компаний, реализующих проекты по созданию арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования;

- нормативов градостроительного, земельного и архитектурного регулирования на территории субъекта;

- предоставления земельных участков для целей строительства арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования;

- налогообложения наймодателей и нанимателей арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования;

- стандартизации условий найма арендного жилищного фонда некоммерческого использования;

3) разработка нормативной базы для существования региональных операторов арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования;

4) разработка плана, перечня действий и сетевого графика формирования;

5) предоставление и освоение земельных участков, которые необходимы для строительства арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования;

6) заключение соглашения с ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о намерениях развития рынка арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования;

7) проведение информационной кампании по поддержке институтов жилья для целей коммерческого найма с использованием средств массовой информации, изданием брошюр, буклетов, плакатов и других форм агитации.

В рамках государственной поддержки развития арендного жилищного фонда, предоставляемого по договорам некоммерческого найма, предполагается бесплатное предоставление земельных участков для строительства арендных многоквартирных жилых домов, предоставление государственных (муниципальных) гарантий при получении кредита.

Кроме этого, в целях стимулирования реализации проектов в сфере строительства арендного жилья предлагается предоставление льготного налогового режима.

В целях привлечения инвестиций в строительство арендного жилья внесены изменения в [статью 2](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516929F96F7F57B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9917D2A76221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) закона Белгородской области от 27 ноября 2003 года N 104 "О налоге на имущество организаций". Ставка налога на имущество для строительных организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области, в части имущества жилых помещений, оформленных в собственность застройщика и переданных в аренду (наем), снижена с 2,2 процента до 0,05 процента. Однако данной преференции оказалось недостаточно для стимулирования застройщиков к строительству арендного жилья.

Предлагается предоставление дополнительного льготного налогового режима как хозяйствующим субъектам, так и нанимателям жилья. В частности это:

- предоставление возможности применения имущественного налогового вычета не только гражданами - покупателями жилья, но также и гражданами - нанимателями жилых помещений;

- отнесение расходов работодателя на возмещение затрат (части затрат) работников по оплате найма жилого помещения к расходам на оплату труда;

- исключение расходов работодателя на возмещение затрат (части затрат) работников по оплате найма жилого помещения из налогооблагаемой базы работника по налогу на доходы физических лиц.

По налогу на добавленную стоимость:

- освобождение от налога на добавленную стоимость операций реализации наемных (арендных) домов;

- освобождение от налога на добавленную стоимость операций реализации коммунальных услуг в наемных (арендных) домах наймодателями жилых помещений и реализации работ (услуг) по содержанию и ремонту наемных (арендных) домов, жилых и нежилых помещений в таких домах, выполняемых (оказываемых) наймодателями жилых помещений в таких домах.

По налогу на землю - предоставление льгот застройщикам и собственникам наемных (арендных) домов по решению органов местного самоуправления.

Данные предложения планируется направить в соответствующие законодательные органы государственной власти.

Также в рамках данной региональной подпрограммы предусматривается внедрение нового ипотечного продукта "Арендное жилье" на территории города Белгорода при участии ОАО "АИЖК".

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E435157B0EF0AA51C270D5F632CF73B2708ED8A9BC6C4F834221E454E86AC2A9B09D0AE6B17U6M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" субъектам Российской Федерации поставлена задача обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

В целях создания фонда арендного жилья заключаются соглашения с застройщиками коммерческого многоквартирного жилья по предоставлению в аренду для нужд населения области не менее 5 процентов от площади вводимых жилых домов.

К 2020 году планируется довести долю ввода жилья, строящегося с целью предоставления внаем, до 9,4 процента от общей площади ввода многоквартирного жилья.

4. Прогноз конечных результатов региональной подпрограммы.

Перечень показателей региональной подпрограммы

За период реализации региональной подпрограммы предполагается достичь целевого показателя - ввода арендного жилья в объеме 143,3 тыс. кв. метров, в том числе по годам:

2014 г. - 14,7 тыс. кв. метров;

2015 г. - 16,8 тыс. кв. метров;

2016 г. - 10,0 тыс. кв. метров;

2017 г. - 20,0 тыс. кв. метров;

2018 г. - 22,5 тыс. кв. метров;

2019 г. - 22,5 тыс. кв. метров;

2020 г. - 36,8 тыс. кв. метров.

5. Ресурсное обеспечение региональной подпрограммы

Предполагаемый объем ресурсного обеспечения региональной подпрограммы за весь период реализации составит 5829,48 млн рублей внебюджетных средств, в том числе:

2014 г. - 735,0 млн рублей;

2015 г. - 684,0 млн рублей;

2016 г. - 430,1 млн рублей;

2017 г. - 8976 млн рублей;

2018 г. - 1009,8 млн рублей;

2019 г. - 1009,8 млн рублей;

2020 г. - 1651,6 млн рублей.

Приложение N 8

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Пообъектный перечень

мероприятий по строительству и модернизации (реконструкции)

объектов водоснабжения и водоотведения Белгородской

области на 2022 - 2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68350A8192E5A516929FA6F7957B6D7CCCFCEAF616D1F0B0A8DB32A9913DAAA6221C702F2FF6CFC4027403143CC361CU5M) Правительства Белгородской области  от 30.12.2022 N 841-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, объекта инженерных сетей и сооружений | Инженерное обустройство | | ВСЕГО, 2022 год (тыс. рублей) | В том числе по источникам: | | | ВСЕГО, 2023 год (тыс. рублей) | В том числе по источникам: | | | ВСЕГО, 2024 год (тыс. рублей) | В том числе по источникам: | | | ВСЕГО, 2025 год (тыс. рублей) | В том числе по источникам: | | |
| протяженность (км) | общая стоимость (тыс. рублей) | федеральный бюджет (тыс. рублей) | областной бюджет (тыс. рублей) | местный бюджет (тыс. рублей) | федеральный бюджет (тыс. рублей) | областной бюджет (тыс. рублей) | местный бюджет (тыс. рублей) | федеральный бюджет (тыс. рублей) | областной бюджет (тыс. рублей) | местный бюджет (тыс. рублей) | федеральный бюджет (тыс. рублей) | областной бюджет (тыс. рублей) | местный бюджет (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | | 431,55 | 7 087 552,5 | 3 226 230,0 | 285 681,2 | 2 910 971,7 | 29 577,1 | 1 678 350,5 | - | 1 678 350,5 | - | 1 091 542,0 | - | 1 091 542,0 | - | 1 091 430,0 | - | 1 091 430,0 | - |
| Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" | | 431,55 | 7 087 552,5 | 3 226 230,0 | 285 681,2 | 2 910 971,7 | 29 577,1 | 1 678 350,5 | - | 1 678 350,5 | - | 1 091 542,0 | - | 1 091 542,0 | - | 1 091 430,0 | - | 1 091 430,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 4.1 "Строительство, модернизация (реконструкция) водопроводных сетей, водозаборных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки, повысительных насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений, локальных очистных сооружений государственной собственности" | 431,55 | 6 165 753,7 | 2 658 753,7 | - | 2 629 176,6 | 29 577,1 | 1 407 000,0 | - | 1 407 000,0 | - | 1 050 000,0 | - | 1 050 000,0 | - | 1 050 000,0 | - | 1 050 000,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 4.1.1 "Капитальное строительство и модернизация государственной собственности Белгородской области (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)" | 431,55 | 4 560 198,0 | 1 974 198,0 | - | 1 974 198,0 | - | 986 000,0 | - | 986 000,0 | - | 800 000,0 | - | 800 000,0 | - | 800 000,0 | - | 800 000,0 | - |
| 1.1.1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции сетей и сооружений | 431,55 | 3 341 745,3 | 1 129 409,9 | - | 1 129 409,9 | - | 918 267,0 | - | 918 267,0 | - | 647 888,4 | - | 647 888,4 | - | 646 180,0 | - | 646 180,0 | - |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | 13,60 | 388 303,2 | 23 525,1 | - | 23 525,1 | - | 218 537,4 | - | 218 537,4 | - | 66 340,7 | - | 66 340,7 | - | 79 900,0 | - | 79 900,0 | - |
| - | Строительство канализации от жилых домов по ул. Красных Партизан и ул. Первомайской в г. Белгороде Белгородской области | - | 23 525,1 | 23 525,1 | - | 23 525,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема Северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | - | 67 750,0 | - | - | - | - | 67 750,0 | - | 67 750,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство напорного коллектора диаметром 225 мм по ул. Волчанская от школы N 35 до камеры гашения ул. Михайловское шоссе | 1,66 | 38 239,4 | - | - | - | - | 38 239,4 | - | 38 239,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство самотечной канализации диаметром 315 мм протяженностью 380 м от существующей камеры гашения на напорной канализации, проходящей по территории пляжа, до КНС "Школа N 15" | 0,38 | 11 204,2 | - | - | - | - | 11 204,2 | - | 11 204,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство кольцевого водопровода от водопровода в районе Зоопарка (ул. Волчанская, 292в) до водопровода, проходящего в районе детских оздоровительных лагерей | 1,00 | 18 580,0 | - | - | - | - | 18 580,0 | - | 18 580,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство двух напорных трубопроводов диаметром 110 мм в г. Белгороде | 2,80 | 20 000,0 | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая Поляна в г. Белгороде | - | 66 340,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 340,7 | - | 66 340,7 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопровода ул. Болховская в г. Белгороде | 3,80 | 32 763,8 | - | - | - | - | 32 763,8 | - | 32 763,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопровода ул. Болховская в г. Белгороде (реконструкция водопроводной насосной станции водозабора N 5) | - | 30 000,0 | - | - | - | - | 30 000,0 | - | 30 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения по переулкам Супруновским и ул. Супруновской в г. Белгород | - | 79 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 900,0 | - | 79 900,0 | - |
| 2 | Алексеевский городской округ | 38,39 | 65 560,8 | 5 560,8 | - | 5 560,8 | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | 40 000,0 | - | 40 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, мкр "Северный" | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Ильинка | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Подсереднее | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Мухоудеровка | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины МКР ИЖС "Лебяжье Озеро" | - | 1 003,2 | 1 003,2 | - | 1 003,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения МКР ИЖС "Дмитриевка" | - | 2 921,2 | 2 921,2 | - | 2 921,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/ч, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка Алексеевского городского округа | - | 1 636,4 | 1 636,4 | - | 1 636,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Луценково | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Белгородский район | 43,54 | 1 087 820,9 | 473 579,5 | - | 473 579,5 | - | 245 961,4 | - | 245 961,4 | - | - | - | - | - | 368 280,0 | - | 368 280,0 | - |
| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб. м/сутки в с. Таврово Белгородского района Белгородской области | - | 116 000,0 | 49 880,0 | - | 49 880,0 | - | 66 120,0 | - | 66 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | - | 109,9 | 109,9 | - | 109,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство станции обезжелезивания производительностью 50 куб. м в час, мкр ИЖС "Хохлово-68" Белгородского района Белгородской области | - | 9 472,5 | 9 472,5 | - | 9 472,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр ИЖС "Разумное-81" Белгородского района Белгородской области | - | 39 000,0 | 39 000,0 | - | 39 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция станции обезжелезивания до производительности 4800 куб. м в сутки, мкр ИЖС "Западный 14/2", с. Никольское Белгородского района Белгородской области | - | 34 797,6 | 34 797,6 | - | 34 797,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция станции обезжелезивания производительностью 1200 куб. м в сутки, мкр ИЖС "Ближняя Игуменка 52" Белгородского района Белгородской области | - | 13 599,8 | 13 599,8 | - | 13 599,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения многоквартирных жилых домов в МКР "Четыре Сезона" Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт Разумное, ул. им. И.Д.Елисеева | 6,00 | 41 576,0 | 19 576,0 | - | 19 576,0 | - | 22 000,0 | - | 22 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в мкр ИЖС "Таврово-15/2" | 7,00 | 176 458,3 | 176 458,3 | - | 176 458,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в мкр ИЖС "Комсомольский-50" | 1,00 | 14 861,2 | 14 861,2 | - | 14 861,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в мкр ИЖС "Комсомольский-50" (станция обезжелезивания) | - | 61 452,0 | 61 452,0 | - | 61 452,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения МКР ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | 12,69 | 80 585,0 | 49 126,7 | - | 49 126,7 | - | 31 458,3 | - | 31 458,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации производительностью 1200 куб. м/сут. микрорайонов ИЖС Стрелецкого сельского поселения Белгородского района Белгородской области | - | 245,5 | 245,5 | - | 245,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в п. Дубовое | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Разумное | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Крутой Лог | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в мкр ИЖС "Ближняя Игуменка-1", "Ближняя Игуменка-62.25" (Севрюково), "Ближняя Игуменка-62.25.1", "Ближняя Игуменка-62.19" | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Щетиновка Белгородского района Белгородской области | - | 10 500,0 | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | 5 500,0 | - | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Черемошное Белгородского района | - | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,0 | - | 100 000,0 | - |
| - | Строительство КНС и напорного коллектора в с. Крутой Лог Белгородского района | - | 16 432,4 | - | - | - | - | 16 432,4 | - | 16 432,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в с. Красный Октябрь (ул. Пономарева, ул. Новосадовая) | - | 5 383,9 | - | - | - | - | 5 383,9 | - | 5 383,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в с. Беловское Белгородского района (МКР "Белгород-53") | - | 15 015,2 | - | - | - | - | 15 015,2 | - | 15 015,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения по ул. Цветочная и ул. Горького, с. Веселая Лопань Белгородского района | - | 21 731,1 | - | - | - | - | 21 731,1 | - | 21 731,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения по ул. Кооперативная, с. Веселая Лопань Белгородского района | - | 8 293,9 | - | - | - | - | 8 293,9 | - | 8 293,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения по ул. Попова и ул. Королева, п. Октябрьский Белгородского района | - | 39 477,0 | - | - | - | - | 39 477,0 | - | 39 477,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в мкр ИЖС "Таврово-2" | 3,00 | 14 549,6 | - | - | - | - | 14 549,6 | - | 14 549,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Октябрьский | - | 108 280,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 280,0 | - | 108 280,0 | - |
| - | Строительство участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 600 куб. м/сут. в п. Политотдельский | - | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,0 | - | 100 000,0 | - |
| 4 | Борисовский район | - | 20 540,7 | - | - | - | - | 20 540,7 | - | 20 540,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Стригуны | - | 20 540,7 | - | - | - | - | 20 540,7 | - | 20 540,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Валуйский городской округ | 24,97 | 42 603,3 | 42 603,3 | - | 42 603,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция сетей водопровода, с. Старый Хутор Валуйского района | - | 14 027,9 | 14 027,9 | - | 14 027,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водопровода, х. Дубровка Валуйского района | - | 8 575,4 | 8 575,4 | - | 8 575,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция сетей водопровода, с. Казначеевка Валуйского городского округа | - | 20 000,0 | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Вейделевский район | 7,40 | 61 081,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 081,4 | - | 61 081,4 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Малакеево | - | 20 540,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 540,7 | - | 20 540,7 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Белый Плес | - | 20 540,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 540,7 | - | 20 540,7 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | 3,00 | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - |
| 7 | Волоконовский район | - | 104 056,7 | - | - | - | - | 27 740,4 | - | 27 740,4 | - | 76 316,3 | - | 76 316,3 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения в п. Волоконовка | - | 27 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 000,0 | - | 27 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения микрорайон "Лесной", п. Волоконовка Волоконовского района | - | 77 056,7 | - | - | - | - | 27 740,4 | - | 27 740,4 | - | 49 316,3 | - | 49 316,3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Грайворонский городской округ | 7,20 | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ломное | 2,80 | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - |
| 9 | Ивнянский район | 3,82 | 73 371,3 | 13 176,8 | - | 13 176,8 | - | 51 319,5 | - | 51 319,5 | - | 8 875,0 | - | 8 875,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Новенькое, ул. Тихонова | - | 11 629,9 | - | - | - | - | 11 629,9 | - | 11 629,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Покровка (ул. Школьная, ул. Советская) | - | 28 790,7 | - | - | - | - | 28 790,7 | - | 28 790,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Череново, ул. Верхняя | - | 10 898,9 | - | - | - | - | 10 898,9 | - | 10 898,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Богатое, ул. Школьная | - | 8 875,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 875,0 | - | 8 875,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство напорного канализационного трубопровода и поставка КСН в п. Ивня Ивнянского района Белгородской области | 2,45 | 13 176,8 | 13 176,8 | - | 13 176,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Корочанский район | 31,17 | 284 422,6 | 60 115,0 | - | 60 115,0 | - | 156 557,6 | - | 156 557,6 | - | 29 750,0 | - | 29 750,0 | - | 38 000,0 | - | 38 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Хмелевое | - | 10 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 375,0 | - | 10 375,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Дальняя Игуменка | - | 19 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 375,0 | - | 19 375,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 4 водозаборных скважин в г. Короча | - | 28 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 000,0 | - | 28 000,0 | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Бехтеевка | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2500 куб. м/сутки в г. Короча Корочанского района Белгородской области | - | 205 857,6 | 49 300,0 | - | 49 300,0 | - | 156 557,6 | - | 156 557,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2500 куб. м/сутки в г. Короча Корочанского района Белгородской области (технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | - | 4 015,0 | 4 015,0 | - | 4 015,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство станции обезжелезивания производительностью 50 куб. м в час МКР ИЖС "Дальняя Игуменка 79" Корочанского района, Белгородской области (II этап) | - | 6 800,0 | 6 800,0 | - | 6 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Красненский район | 7,00 | 40 296,7 | 20 296,7 | - | 20 296,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Камызино | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Расховец | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство канализационных сетей в с. Красное Красненского района в микрорайоне "Восточный" | 7,00 | 20 296,7 | 20 296,7 | - | 20 296,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Красногвардейский район | 45,70 | 21 823,3 | 2 448,3 | - | 2 448,3 | - | - | - | - | - | 9 375,0 | - | 9 375,0 | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Засосна | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Малобыково | - | 9 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 375,0 | - | 9 375,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/ч) | - | 782,0 | 782,0 | - | 782,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/ч) | - | 1 666,3 | 1 666,3 | - | 1 666,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Краснояружский район | 0,80 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Красная Яруга, мкр "Сахарный завод" | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| 14 | Новооскольский городской округ | 14,26 | 113 889,7 | 49 114,7 | - | 49 114,7 | - | 7 400,0 | - | 7 400,0 | - | 37 375,0 | - | 37 375,0 | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Большая Ивановка | - | 12 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 375,0 | - | 12 375,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Немцево | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Тростенец | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения в х. Подольхи | 2,15 | 25 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,0 | - | 25 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство напорного канализационного трубопровода в г. Новый Оскол Новооскольского городского округа Белгородской области | 2,68 | 50 986,3 | 43 586,3 | - | 43 586,3 | - | 7 400,0 | - | 7 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новом Осколе по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая Новооскольского городского округа Белгородской области | 2,15 | 4 623,1 | 4 623,1 | - | 4 623,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/ч) | - | 905,3 | 905,3 | - | 905,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Прохоровский район | 5,20 | 61 732,8 | - | - | - | - | 41 332,8 | - | 41 332,8 | - | 20 400,0 | - | 20 400,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Журавка | - | 21 732,8 | - | - | - | - | 21 732,8 | - | 21 732,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство станции водоподготовки в п. Прохоровка | - | 40 000,0 | - | - | - | - | 19 600,0 | - | 19 600,0 | - | 20 400,0 | - | 20 400,0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Ракитянский район | 6,60 | 43 406,2 | 5 956,5 | - | 5 956,5 | - | 6 199,7 | - | 6 199,7 | - | 21 250,0 | - | 21 250,0 | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и участка водопровода от станции водоподготовки бывшего мясокомбината до ул. Набережная в п. Пролетарский | - | 10 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 375,0 | - | 10 375,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Дмитриевка, ул. Шатилова | - | 10 875,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 875,0 | - | 10 875,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Ракитное, мкр "Маршала Жукова" | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Венгеровка | - | 12 156,2 | 5 956,5 | - | 5 956,5 | - | 6 199,7 | - | 6 199,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ровеньский район | 32,45 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| 18 | Чернянский район | 17,00 | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в х. Славянка | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Хитрово | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| 19 | Шебекинский городской округ | 120,83 | 349 277,5 | 213 033,2 | - | 213 033,2 | - | 44 369,3 | - | 44 369,3 | - | 91 875,0 | - | 91 875,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 3 водозаборных скважин и водонапорной башни в с. Кошлаково | - | 26 875,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 875,0 | - | 26 875,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин и водонапорной башни в с. Купино | - | 29 369,3 | - | - | - | - | 29 369,3 | - | 29 369,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство двух напорных трубопроводов от КНС микрорайона "Логовое" до городских очистных сооружений (1 очередь), г. Шебекино Белгородской области | 5,20 | 100 372,3 | 100 372,3 | - | 100 372,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водоводов к МКР "Новая жизнь", расположенного по адресу: г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе | 8,53 | 103 660,9 | 88 660,9 | - | 88 660,9 | - | 15 000,0 | - | 15 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей канализации в п. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области | 4,00 | 24 000,0 | 24 000,0 | - | 24 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 105 куб. м/сут. в с. Большетроицкое | 4,00 | 65 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 000,0 | - | 65 000,0 | - | - | - | - | - |
| 20 | Яковлевский городской округ | 11,62 | 488 823,6 | 220 000,0 | - | 220 000,0 | - | 63 573,6 | - | 63 573,6 | - | 185 250,0 | - | 185 250,0 | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Кривцово | - | 16 875,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 875,0 | - | 16 875,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Серетино | - | 12 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 500,0 | - | 12 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Крюково | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Строительство двух водозаборных скважин в мкр "Крапивенский-2, 3" | - | 15 875,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 875,0 | - | 15 875,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Локня | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| - | Водоснабжение многоквартирных жилых домов с общеобразовательной школой на 1000 учащихся и детским садом на 145 мест в МКР "Сретенский", г. Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области | - | 174 577,7 | 140 000,0 | - | 140 000,0 | - | 34 577,7 | - | 34 577,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство дополнительной параллельной нитки напорного коллектора Д-300 мм от КНС по ул. Дорожная до ГКНС ул. Дачная, строительство КНС производительностью 65 куб. м/ч, строительство напорного коллектора Д-160 мм в две нитки от проектируемой КНС до существующей КНС, ул. Дорожная в г. Строитель Белгородской области | - | 108 995,9 | 80 000,0 | - | 80 000,0 | - | 28 995,9 | - | 28 995,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозабора в г. Строитель | 1,00 | 120 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,0 | - | 120 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр "Центральный", г. Строитель | 4,92 | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения | - | 34 734,6 | - | - | - | - | 34 734,6 | - | 34 734,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2. | Мероприятия по поставке оборудования | - | 1 218 452,7 | 844 788,1 | - | 844 788,1 | - | 67 733,0 | - | 67 733,0 | - | 152 111,6 | - | 152 111,6 | - | 153 820,0 | - | 153 820,0 | - |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | - | 28 160,0 | 3 919,2 | - | 3 919,2 | - | 24 240,8 | - | 24 240,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка КНС для модернизации существующей системы централизованного водоотведения г. Белгорода | - | 11 760,0 | - | - | - | - | 11 760,0 | - | 11 760,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка КНС для модернизации существующей системы централизованного водоотведения г. Белгорода (в районе завода "Фрез") | - | 10 000,0 | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка насосного оборудования на КНС завода "Фрез" | - | 4 000,0 | 919,2 | - | 919,2 | - | 3 080,8 | - | 3 080,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка насосного оборудования на КНС "Школа N 15" | - | 2 400,0 | - | - | - | - | 2 400,0 | - | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Алексеевский городской округ | - | 129 820,0 | 129 820,0 | - | 129 820,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, г. Алексеевка | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Афанасьевка | - | 9 100,0 | 9 100,0 | - | 9 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Подсереднее | - | 9 100,0 | 9 100,0 | - | 9 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Березки | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Иловка | - | 9 100,0 | 9 100,0 | - | 9 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Ильинка | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Советское | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Красное | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Шкуропатов | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Алексеенково | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Луценково | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Станичное | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Воробьево | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Божково | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Меняйлово | - | 5 600,0 | 5 600,0 | - | 5 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения г. Алексеевка, мкр "ул. Ватутина" | - | 14 900,0 | 14 900,0 | - | 14 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Иловка, пер. Красногвардейский | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Иловка, ул. Красногвардейская | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка оборудования для ОСК Южная промышленная зона, г. Алексеевка Алексеевского городского округа | - | 3 500,0 | 3 500,0 | - | 3 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Белгородский район | - | 55 930,0 | 44 200,0 | - | 44 200,0 | - | 11 730,0 | - | 11 730,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка оборудования для очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб. м/сут. в с. Таврово | - | 750,0 | 750,0 | - | 750,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Бродок | - | 6 040,0 | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Долбино | - | 11 240,0 | 11 240,0 | - | 11 240,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка оборудования для модернизации станции водоподготовки, с. Веселая Лопань | - | 14 900,0 | 14 900,0 | - | 14 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Карнауховка | - | 4 000,0 | 1 960,0 | - | 1 960,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка оборудования и материалов для модернизации ГКНС мкр "Улитка" | - | 19 000,0 | 9 310,0 | - | 9 310,0 | - | 9 690,0 | - | 9 690,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Борисовский район | - | 16 800,0 | 9 760,0 | - | 9 760,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Стригуны | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Хотмыжск | - | 4 000,0 | 1 960,0 | - | 1 960,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка насосного оборудования на КНС-2 в п. Борисовка, ул. Советская, 100а | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Поставка насосного оборудования на КНС-1 в п. Борисовка, пер. Комсомольский | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Поставка КНС по ул. Первомайская в п. Борисовка | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Валуйский городской округ | - | 18 449,6 | 18 449,6 | - | 18 449,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Бирюч | - | 5 500,0 | 5 500,0 | - | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Аркатово | - | 5 125,0 | 5 125,0 | - | 5 125,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Дальний | - | 6 600,0 | 6 600,0 | - | 6 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка материалов для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Кузнецовка | - | 1 224,6 | 1 224,6 | - | 1 224,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Вейделевский район | - | 67 500,0 | 67 500,0 | - | 67 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Вейделевка | - | 14 000,0 | 14 000,0 | - | 14 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Колесников | - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Яропольцы | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Попов | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Новорослов | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Белый Колодезь | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Клименки | - | 5 500,0 | 5 500,0 | - | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Ровны | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Вейделевка | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Волоконовский район | - | 6 233,6 | 6 233,6 | - | 6 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Афоньевка | - | 6 233,6 | 6 233,6 | - | 6 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Грайворонский городской округ | - | 79 100,0 | 72 980,0 | - | 72 980,0 | - | 6 120,0 | - | 6 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Мокрая Орловка | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Пороз | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Горьковский | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Доброполье | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Казачья Лисица | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Смородино | - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Дроновка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Косилово | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Гора-Подол | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области | - | 4 000,0 | 1 960,0 | - | 1 960,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области | - | 4 000,0 | 1 960,0 | - | 1 960,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Ломное Грайворонского городского округа Белгородской области | - | 4 000,0 | 1 960,0 | - | 1 960,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ивнянский район | - | 40 202,0 | 26 600,0 | - | 26 600,0 | - | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | 7 562,0 | - | 7 562,0 | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Покровка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Березовка | - | 11 000,0 | 11 000,0 | - | 11 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Алисовка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Гремучий | - | 6 040,0 | - | - | - | - | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения с. Владимировка | - | 7 562,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 562,0 | - | 7 562,0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Корочанский район | - | 40 687,3 | 40 687,3 | - | 40 687,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Алексеевка | - | 9 129,4 | 9 129,4 | - | 9 129,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Яблоново | - | 9 609,9 | 9 609,9 | - | 9 609,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Шляхово | - | 9 129,4 | 9 129,4 | - | 9 129,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Татьяновка | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Плотавец | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка оборудования для сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2500 куб. м/сут. в г. Короча | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Красногвардейский район | - | 13 180,0 | 13 180,0 | - | 13 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Гредякино | - | 6 980,0 | 6 980,0 | - | 6 980,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Никитовка | - | 6 200,0 | 6 200,0 | - | 6 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Краснояружский район | - | 94 600,0 | 94 600,0 | - | 94 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Илек-Пеньковка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Поповка | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Демидовка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Отрадовка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Быценков | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Фищево | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Сергиевка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Савченко | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Староселье | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Прилесье | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Степное | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Красноорловский | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Теребрено | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Новооскольский городской округ | - | 52 272,2 | 52 272,2 | - | 52 272,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Барсук | - | 6 233,6 | 6 233,6 | - | 6 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Никольское | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Сабельный | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Глинное | - | 6 233,6 | 6 233,6 | - | 6 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Ивановка | - | 6 233,6 | 6 233,6 | - | 6 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Васильдол | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Николаевка | - | 9 609,9 | 9 609,9 | - | 9 609,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Макешкино | - | 6 233,6 | 6 233,6 | - | 6 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Прохоровский район | - | 26 300,0 | 26 300,0 | - | 26 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Новоселовка | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Веселый | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Береговое-1 | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка насосного оборудования для станции 2-го подъема в п. Прохоровка Прохоровского района | - | 4 200,0 | 4 200,0 | - | 4 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ракитянский район | - | 48 000,0 | 39 960,0 | - | 39 960,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | - | - | - | - | 6 000,0 | - | 6 000,0 | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Юсупово | - | 6 500,0 | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Сумовский | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Борисполье | - | 9 000,0 | 9 000,0 | - | 9 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Семейный | - | 8 500,0 | 8 500,0 | - | 8 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Лаптевка | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Киселево | - | 4 000,0 | 1 960,0 | - | 1 960,0 | - | 2 040,0 | - | 2 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка оборудования КНС, п. Пролетарский, ул. Борисовское шоссе | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - |
| - | Поставка оборудования КНС, п. Пролетарский, ул. Ватутина | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - |
| 16 | Ровеньский район | - | 80 555,0 | 80 555,0 | - | 80 555,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Клименково | - | 5 550,0 | 5 550,0 | - | 5 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Калиниченково | - | 5 125,0 | 5 125,0 | - | 5 125,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Ивановка | - | 5 550,0 | 5 550,0 | - | 5 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Харьковское | - | 6 870,0 | 6 870,0 | - | 6 870,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, х. Клиновый | - | 5 550,0 | 5 550,0 | - | 5 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Лозная | - | 5 550,0 | 5 550,0 | - | 5 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Еремовка | - | 7 200,0 | 7 200,0 | - | 7 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Нижняя Серебрянка | - | 5 550,0 | 5 550,0 | - | 5 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Жабское | - | 7 200,0 | 7 200,0 | - | 7 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Нагорье | - | 6 660,0 | 6 660,0 | - | 6 660,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Нагольное | - | 7 550,0 | 7 550,0 | - | 7 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Масловка | - | 6 050,0 | 6 050,0 | - | 6 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Всесвятка | - | 6 150,0 | 6 150,0 | - | 6 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Чернянский район | - | 34 582,8 | 34 582,8 | - | 34 582,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, п. Чернянка | - | 9 129,4 | 9 129,4 | - | 9 129,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Долгая Яруга | - | 6 233,6 | 6 233,6 | - | 6 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Кочегуры | - | 9 609,9 | 9 609,9 | - | 9 609,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Ездочное | - | 9 609,9 | 9 609,9 | - | 9 609,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Шебекинский городской округ | - | 32 766,6 | 32 766,6 | - | 32 766,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Ржевка | - | 9 129,4 | 9 129,4 | - | 9 129,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Кошлаково | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Нижнее Березово-Второе | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Большое Городище | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Никольское | - | 5 909,3 | 5 909,3 | - | 5 909,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Яковлевский городской округ | - | 65 415,8 | 50 195,8 | - | 50 195,8 | - | 15 220,0 | - | 15 220,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Алексеевка | - | 10 800,0 | 10 800,0 | - | 10 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Пушкарное | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Серетино | - | 5 500,0 | 5 500,0 | - | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Смородино | - | 7 800,0 | 7 800,0 | - | 7 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Мощеное | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка КНС для напорного канализационного трубопровода в г. Строитель | - | 2 475,8 | 2 475,8 | - | 2 475,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка двух КНС для модернизации существующей системы централизованного водоотведения, п. Томаровка, ул. Юбилейная | - | 18 000,0 | 8 820,0 | - | 8 820,0 | - | 9 180,0 | - | 9 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения, с. Кустовое | - | 6 040,0 | - | - | - | - | 6 040,0 | - | 6 040,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Поставка оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения | - | 287 897,8 | 226,0 | - | 226,0 | - | 302,2 | - | 302,2 | - | 139 549,6 | - | 139 549,6 | - | 147 820,0 | - | 147 820,0 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 4.1.2 "Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал" на капитальный ремонт и модернизацию государственной собственности Белгородской области (иные бюджетные ассигнования)" | 294,76 | 735 762,3 | 135 762,3 | - | 135 762,3 | - | 200 000,0 | - | 200 000,0 | - | 200 000,0 | - | 200 000,0 | - | 200 000,0 | - | 200 000,0 | - |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | 23,78 | 175 196,2 | 50 859,2 | - | 50 859,2 | - | 81 401,3 | - | 81 401,3 | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | 39 935,7 | - | 39 935,7 | - |
| - | Капитальный ремонт переходов диаметром 300 мм и диаметром 500 мм через р. Везелка | 0,22 | 18 602,1 | 18 602,1 | - | 18 602,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт правой нитки водовода диаметром 500 мм по ул. Левобережная от дома N 10 до дома N 18 | 0,25 | 7 113,1 | 7 113,1 | - | 7 113,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водовода Д-400 мм от ул. Н.Островского до ул. Н.Чумичова | 0,50 | 19 672,4 | 9 836,2 | - | 9 836,2 | - | 9 836,2 | - | 9 836,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-400 мм от ул. Преображенская до пр. Славы по ул. Попова | 0,20 | 4 296,8 | 2 148,4 | - | 2 148,4 | - | 2 148,4 | - | 2 148,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-200 мм, переход ул. Б.Хмельницкого, ул. Безымянная | - | 249,7 | - | - | - | - | 249,7 | - | 249,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-300 мм, переход ул. Б.Хмельницкого, ул. Мичурина | 0,05 | 621,3 | - | - | - | - | 621,3 | - | 621,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-300 мм, переход ул. Б.Хмельницкого, ул. А.Невского | 0,05 | 621,3 | - | - | - | - | 621,3 | - | 621,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-400 мм, переход ул. Б.Хмельницкого, ул. Н.Островского | 0,05 | 997,5 | - | - | - | - | 997,5 | - | 997,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-500 мм от мкр "Заря" до Витаминного комбината | 0,05 | 31 210,0 | 13 159,4 | - | 13 159,4 | - | 18 050,6 | - | 18 050,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-160 мм по ул. К.Маркса | 0,38 | 876,3 | - | - | - | - | 876,3 | - | 876,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт канализации Д-300 мм по ул. Железнякова, 24 | 0,08 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт здания существующей КНС завода "Фрез" | 1,66 | 8 000,0 | - | - | - | - | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт камеры гашения напора на пересечении ул. Щорса и ул. Есенина в г. Белгороде | 2,80 | 7 000,0 | - | - | - | - | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт самотечного коллектора от камеры гашения напора на пересечении ул. Щорса и ул. Есенина в г. Белгороде до ул. Щорса, 52а (замена колодцев) | 2,80 | 3 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водовода, расположенного на территории 3 водозабора Д-530 мм | 1,00 | 30 000,0 | - | - | - | - | 30 000,0 | - | 30 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт станции обезжелезивания 4 водозабора (замена 10 затворов,  5 фильтров) Д-1200 мм | 1,00 | 39 935,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 935,7 | - | 39 935,7 | - |
| 2 | Алексеевский городской округ | 1,00 | 16 111,6 | 4 611,6 | - | 4 611,6 | - | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водонапорной башни объемом 160 куб. м в с. Советское, ул. Молодежная Алексеевского района Белгородской области | - | 3 482,5 | 3 482,5 | - | 3 482,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Пирогово Алексеевского городского округа | - | 593,0 | 593,0 | - | 593,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в х. Куприянов Алексеевского городского округа | - | 536,1 | 536,1 | - | 536,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водонапорной башни в г. Алексеевке, пер. Южный | - | 2 500,0 | - | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Подсереднее | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водозаборной скважины в х. Кириченков | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водозаборной скважины в х. Шкуропатов | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Центральная и водонапорной башни по пер. Центральный в с. Пирогово | 1,00 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - |
| 3 | Белгородский район | 21,95 | 92 574,5 | 13 417,1 | - | 13 417,1 | - | 39 855,0 | - | 39 855,0 | - | 39 302,4 | - | 39 302,4 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водовода диаметром 150 мм от скважины до станции обезжелезивания, с. Головино | 1,00 | 2 648,0 | 2 648,0 | - | 2 648,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водовода диаметром 300 мм в микрорайоне "Западный" п. Дубовое | 1,00 | 14 705,6 | - | - | - | - | 14 705,6 | - | 14 705,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайонов "Разумное-22а, 22б" | - | 10 222,2 | 10 222,2 | - | 10 222,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения МКР "Комсомольский 19, 49, 50" Белгородского района Белгородской области (установка фланцев) | - | 698,3 | - | - | - | - | 698,3 | - | 698,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения МКР "Шишино 39" Белгородского района Белгородской области (установка фланцев) | - | 315,4 | - | - | - | - | 315,4 | - | 315,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Новосадовый Белгородского района | - | 546,9 | 546,9 | - | 546,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт камеры гашения напора на ул. Пригородная, мкр "Улитка" | 2,80 | 4 000,0 | - | - | - | - | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Разумное, ПМС-138 | 1,85 | 9 651,2 | - | - | - | - | 9 651,2 | - | 9 651,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоотведения в п. Разумное, ПМС-138 | 2,28 | 10 484,5 | - | - | - | - | 10 484,5 | - | 10 484,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт запорной арматуры и фасонных частей в распределительных колодцах мкр "Таврово-6, 7" | - | 12 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,0 | - | 12 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт насосного оборудования на ВНС 2 подъема мкр "Таврово-6, 7" | - | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 500,0 | - | 5 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-160 мм по ул. Магистральная в п. Северный | 1,30 | 4 173,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 173,0 | - | 4 173,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт коллектора Д-500 мм по ул. Каштановая в п. Майский | 0,90 | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 500,0 | - | 5 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода Д-100 мм по ул. Северная | 0,25 | 650,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,0 | - | 650,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС-1, п. Дубовое | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт напорного коллектора от с. Стрелецкое до городских сетей | 10,57 | 9 479,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 479,4 | - | 9 479,4 | - | - | - | - | - |
| 4 | Борисовский район | 11,11 | 9 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | 7 700,0 | - | 7 700,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Мальцева в с. Крюково | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская в п. Борисовка | 1,20 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пролетарская в п. Борисовка | 0,60 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода по пер. Крупской в п. Борисовка | 0,80 | 2 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 700,0 | - | 2 700,0 | - |
| 5 | Валуйский городской округ | 35,57 | 24 157,3 | 1 342,1 | - | 1 342,1 | - | 2 291,3 | - | 2 291,3 | - | 5 523,9 | - | 5 523,9 | - | 15 000,0 | - | 15 000,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Насоново Валуйского городского округа | - | 358,6 | 358,6 | - | 358,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Мандрово Валуйского городского округа | - | 404,3 | 404,3 | - | 404,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в г. Валуйки Валуйского городского округа | - | 579,2 | 579,2 | - | 579,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт канализационного коллектора по пер. Гоголя в п. Валуйки | 0,50 | 1 100,0 | - | - | - | - | 1 100,0 | - | 1 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт подводящего коллектора по ул. Вокзальная к КНС N 1 | 0,50 | 838,6 | - | - | - | - | 838,6 | - | 838,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт подводящего коллектора по ул. Карла Маркса к КНС N 1 | 0,50 | 352,7 | - | - | - | - | 352,7 | - | 352,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-1 до очистных сооружений | 0,50 | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 500,0 | - | 4 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Валуйки, ул. Калинина, ул. Пушкина, ул. Победы до насосной станции 3-го подъема по ул. Тимирязева | 4,00 | 15 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,0 | - | 15 000,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Двулучное Валуйского городского округа | - | 523,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 523,9 | - | 523,9 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Валуйки | 15,00 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Вейделевский район | 2,90 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская | 2,30 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | - | 6 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт канализации по ул. 18 Января | 0,60 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - |
| 7 | Волоконовский район | 10,53 | 9 462,7 | 362,7 | - | 362,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 100,0 | - | 9 100,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Ветчининово Волоконовского района | - | 362,7 | 362,7 | - | 362,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Нижние Лубянки | 3,20 | 9 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 100,0 | - | 9 100,0 | - |
| 8 | Грайворонский городской округ | 18,50 | 18 960,6 | 5 565,9 | - | 5 565,9 | - | - | - | - | - | 2 050,7 | - | 2 050,7 | - | 11 344,0 | - | 11 344,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Головчино, ул. Букина Грайворонского городского округа | - | 374,4 | 374,4 | - | 374,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения водозабора "Южный" в г. Грайворон, ул. Тарана, 67 Грайворонского городского округа Белгородской области | - | 5 191,5 | 5 191,5 | - | 5 191,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Ивановская Лисица | 4,00 | 11 344,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 344,0 | - | 11 344,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водонапорной башни п. Доброполье | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Почаево Грайворонского городского округа | - | 550,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,7 | - | 550,7 | - | - | - | - | - |
| 9 | Ивнянский район | 31,56 | 47 577,8 | 10 733,9 | - | 10 733,9 | - | - | - | - | - | 25 946,2 | - | 25 946,2 | - | 10 897,7 | - | 10 897,7 | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Новенькое, ул. Тихонова Ивнянского района Белгородской области | 0,50 | 716,8 | 716,8 | - | 716,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Курасовка, ул. Поповка Ивнянского района Белгородской области | 3,93 | 4 082,7 | 4 082,7 | - | 4 082,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водонапорной башни объемом 15 куб. м на 25 куб. в с. Кочетовка, ул. Козловка Ивнянского района Белгородской области | - | 1 946,7 | 1 946,7 | - | 1 946,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Покровка, ул. Победы Ивнянского района Белгородской области | 0,50 | 1 792,5 | 1 792,5 | - | 1 792,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Покровка, ул. Советская Ивнянского района Белгородской области | 0,50 | 2 195,2 | 2 195,2 | - | 2 195,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Вознесеновка (ул. Садовая, ул. Центральная) | 3,47 | 5 205,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 205,0 | - | 5 205,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Курасовка, ул. Жучкова | 3,04 | 1 819,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 819,2 | - | 1 819,2 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Курасовка, ул. Загать | 3,04 | 10 384,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 384,9 | - | 10 384,9 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Сырцево | 3,04 | 10 897,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 897,7 | - | 10 897,7 | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, х. Лучки | 2,50 | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Хомутцы Ивнянского района | - | 469,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 469,6 | - | 469,6 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Ивня Ивнянского района | - | 469,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 469,6 | - | 469,6 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Верхопенье Ивнянского района | - | 597,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 597,9 | - | 597,9 | - | - | - | - | - |
| 10 | Корочанский район | 6,13 | 15 695,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 195,8 | - | 9 195,8 | - | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Пушкарное | - | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Бубново Корочанского района | - | 597,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 597,9 | - | 597,9 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Большое Песчаное Корочанского района | - | 597,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 597,9 | - | 597,9 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм в с. Новая Слободка | 2,07 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм в с. Большая Халань, ул. Молодежная, ул. Прилепы | 1,20 | 2 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - |
| 11 | Красненский район | 9,00 | 8 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 600,0 | - | 8 600,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода диаметром 110 мм в с. Ураково-2 (вторая очередь), ул. Мичурина | 2,00 | 3 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,0 | - | 3 400,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода диаметром 110 мм в с. Ураково, ул. Попова, ул. Комсомольская, ул. Гагарина | 6,00 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водопровода диаметром 110 мм в с. Готовье, ул. Молодежная | 1,00 | 2 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200,0 | - | 2 200,0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Красногвардейский район | 22,20 | 26 530,4 | 3 610,4 | - | 3 610,4 | - | - | - | - | - | 9 920,0 | - | 9 920,0 | - | 13 000,0 | - | 13 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Набережная в с. Палатово Красногвардейского района Белгородской области | 0,40 | 2 524,3 | 2 524,3 | - | 2 524,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Молодежная в с. Палатово Красногвардейского района Белгородской области | 0,40 | 1 086,1 | 1 086,1 | - | 1 086,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Куйбышева в с. Ливенка | 0,80 | 1 820,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 820,0 | - | 1 820,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Пролетарской в с. Ливенка | 1,00 | 2 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100,0 | - | 2 100,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Малобыково | 2,00 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000,0 | - | 6 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Нижняя Покровка | 4,60 | 13 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 000,0 | - | 13 000,0 | - |
| 13 | Краснояружский район | 2,50 | 10 024,5 | 505,3 | - | 505,3 | - | - | - | - | - | 8 019,2 | - | 8 019,2 | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Красная Яруга, мкр "Бехтеевка", ул. Колхозная Краснояружского района | - | 505,3 | 505,3 | - | 505,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Красная Яруга, мкр "Сахарный завод" | 2,00 | 5 672,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 672,0 | - | 5 672,0 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка Краснояружского района | - | 552,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 552,7 | - | 552,7 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Графовка Краснояружского района | - | 598,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 598,7 | - | 598,7 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Вязовое Краснояружского района | - | 597,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 597,9 | - | 597,9 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Задорожный Краснояружского района | - | 597,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 597,9 | - | 597,9 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей п. Красная Яруга | 0,50 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
| 14 | Новооскольский городской округ | 34,60 | 35 547,3 | 1 547,3 | - | 1 547,3 | - | 600,0 | - | 600,0 | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | 30 400,0 | - | 30 400,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Большая Ивановка Новооскольского городского округа | - | 596,6 | 596,6 | - | 596,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в х. Большая Яруга Новооскольского городского округа | - | 418,6 | 418,6 | - | 418,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Ярское Новооскольского городского округа | - | 532,1 | 532,1 | - | 532,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | - | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт канализационного коллектора в г. Новый Оскол в районе х. Подольхи | 2,00 | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Васильдол, ул. Школьная | 1,00 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водовода по ул. Молодежная от водозаборной скважины, с. Барсук до водонапорной башни с. Ярское | 3,00 | 10 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 400,0 | - | 10 400,0 | - |
| 15 | Прохоровский район | 10,48 | 73 958,8 | 25 150,6 | - | 25 150,6 | - | 38 202,8 | - | 38 202,8 | - | 10 605,4 | - | 10 605,4 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водозаборной скважины N 1 на водозаборе, с. Береговое Прохоровского района Белгородской области | - | 1 138,9 | 1 138,9 | - | 1 138,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водовода от станции 2-го подъема в п. Прохоровка до ООО "Хохланд Руссланд" | - | 14 614,6 | 7 161,2 | - | 7 161,2 | - | 7 453,4 | - | 7 453,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт 1-й и 2-й линии водовода, с. Береговое - п. Прохоровка | 7,00 | 46 806,9 | 16 850,5 | - | 16 850,5 | - | 29 956,4 | - | 29 956,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Подольхи | 0,72 | 2 905,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 905,4 | - | 2 905,4 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Радьковка | 0,26 | 793,0 | - | - | - | - | 793,0 | - | 793,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Сторожевое | 2,20 | 6 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 250,0 | - | 6 250,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Прохоровка, ул. Лесная | 0,30 | 1 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 450,0 | - | 1 450,0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Ракитянский район | 4,80 | 22 088,8 | 6 888,9 | - | 6 888,9 | - | 8 500,0 | - | 8 500,0 | - | 6 699,9 | - | 6 699,9 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт станции обезжелезивания мкр "Маршала Жукова", п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области | - | 1 448,5 | 1 448,5 | - | 1 448,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Введенская Готня | - | 444,3 | 444,3 | - | 444,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Бобрава, ул. Масляный кут | - | 468,0 | 468,0 | - | 468,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | - | 432,0 | 432,0 | - | 432,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Русская Березовка | - | 481,3 | 481,3 | - | 481,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Псковское | - | 430,9 | 430,9 | - | 430,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Меловое, ул. Центральная | - | 458,9 | 458,9 | - | 458,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Добрино | - | 482,2 | 482,2 | - | 482,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Ракитное, ул. Полевая | - | 443,8 | 443,8 | - | 443,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Новозинаидино | - | 404,7 | 404,7 | - | 404,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Ворсклица | - | 489,3 | 489,3 | - | 489,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Солдатское, ул. Липовка | - | 459,5 | 459,5 | - | 459,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Цибулевка | - | 445,5 | 445,5 | - | 445,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Борисполье Ракитянского района | 2,00 | 5 199,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 199,9 | - | 5 199,9 | - | - | - |  | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Нижние Пены по ул. Курочкина | 2,00 | 6 500,0 | - | - | - | - | 6 500,0 | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Ракитное, ул. 8 Марта | - | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Ракитное, ул. Кооперативная | - | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Пролетарский | - | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в х. Кривая Роща | - | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Киселево, ул. Тихая | 0,80 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - |
| 17 | Ровеньский район | 10,00 | 9 875,8 | 475,8 | - | 475,8 | - | - | - | - | - | 2 400,0 | - | 2 400,0 | - | 7 000,0 | - | 7 000,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Белокриничная | - | 475,8 | 475,8 | - | 475,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Новоалександровка, ул. Айдарская | 0,80 | 1 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,0 | - | 1 700,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Ровеньки, ул. Айдарская от дома N 1/1 до дома N 17/1 | 0,30 | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Ровеньки, ул. Партизанская  от дома N 1 до дома N 49 | 1,80 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт скважины в с. Харьковское | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - |
| 18 | Чернянский район | 9,10 | 18 012,4 | 5 638,9 | - | 5 638,9 | - | - | - | - | - | 7 373,5 | - | 7 373,5 | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Андреевка 160 м куб. Чернянского района Белгородской области | - | 3 200,0 | 3 200,0 | - | 3 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Чернянка по ул. Железнодорожная | - | 1 725,6 | 1 725,6 | - | 1 725,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Чернянка по ул. Лермонтова | - | 713,3 | 713,3 | - | 713,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Андреевка | - | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт водопроводных сетей, с. Захарово | 2,60 | 7 373,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 373,5 | - | 7 373,5 | - | - | - | - | - |
| 19 | Шебекинский городской округ | 19,57 | 14 551,1 | 920,8 | - | 920,8 | - | - | - | - | - | 8 630,3 | - | 8 630,3 | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Червона Дибровка Шебекинского городского округа | - | 463,8 | 463,8 | - | 463,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Зимовное Шебекинского городского округа | - | 457,0 | 457,0 | - | 457,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Шебекино (ул. Чехова, ул. Гоголя, пер. Гоголя, ул. Волчанская) | 1,77 | 5 019,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 019,7 | - | 5 019,7 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Максимовка (ул. Комсомольская) | 1,00 | 2 836,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 836,0 | - | 2 836,0 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка Шебекинского городского округа | - | 274,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,6 | - | 274,6 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Новая Таволжанка | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в с. Белянка, ул. Садовая, ул. Первомайская | 0,50 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - |
| 20 | Яковлевский городской округ | 9,49 | 28 395,5 | 3 833,1 | - | 3 833,1 | - | 10 324,8 | - | 10 324,8 | - | 6 600,0 | - | 6 600,0 | - | 7 637,6 | - | 7 637,6 | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Локня, ул. Лесная, ул. Ленина | 1,61 | 3 833,1 | 3 833,1 | - | 3 833,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (закольцовка) диаметром 110 мм в п. Яковлево, ул. Народная, ул. Северная, центральный водопровод от станции 2-го подъема до ул. Набережная | 0,70 | 1 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,0 | - | 1 200,0 | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции 2-го подъема в п. Яковлево | - | 1 832,6 | - | - | - | - | 1 832,6 | - | 1 832,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устройство ограждения станции 2-го подъема в с. Кондарево | - | 1 732,2 | - | - | - | - | 1 732,2 | - | 1 732,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Магистральная в п. Томаровка | - | 6 760,0 | - | - | - | - | 6 760,0 | - | 6 760,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, с. Новая Глинка, ул. Привокзальная | 1,53 | 5 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 400,0 | - | 5 400,0 | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт самотечного коллектора, г. Строитель, ул. Промышленная | 0,15 | 3 137,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 137,6 | - | 3 137,6 | - |
| - | Капитальный ремонт разводящей сети диаметром 110 мм в с. Гостищево, ул. Кирова | 1,50 | 2 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - |
| - | Капитальный ремонт резервуаров питьевой воды в п. Яковлево (территория насосной станции 2-го подъема) | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - |
| - | Капитальный ремонт резервуаров питьевой воды в г. Строителе (территория насосной станции 3-го подъема) | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - |
| 21 | Выполнение работ по геологическому изучению недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов Белгородской области | - | 68 741,2 | 298,7 | - | 298,7 | - | 16 324,8 | - | 16 324,8 | - | 27 132,7 | - | 27 132,7 | - | 24 985,0 | - | 24 985,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 4.1.3 "Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)" | 546,5 | 555 800,0 | 234 800,0 | - | 234 800,0 | - | 221 000,0 | - | 221 000,0 | - | 50 000,0 | - | 50 000,0 | - | 50 000,0 | - | 50 000,0 | - |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | 36,92 | 93 074,5 | 43 709,0 | - | 43 709,0 | - | 44 365,5 | - | 44 365,5 | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| - | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Белгорода (I этап) | - | 63 000,0 | 31 500,0 | - | 31 500,0 | - | 31 500,0 | - | 31 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема Северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | - | 6 300,0 | 3 087,0 | - | 3 087,0 | - | 3 213,0 | - | 3 213,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство кольцевого водопровода от водопровода в районе Зоопарка (ул. Волчанская, 292в) до водопровода, проходящего в районе детских оздоровительных лагерей | 1,00 | 1 500,0 | 735,0 | - | 735,0 | - | 765,0 | - | 765,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство двух напорных трубопроводов диаметром 110 мм в г. Белгороде | 2,80 | 2 000,0 | 980,0 | - | 980,0 | - | 1 020,0 | - | 1 020,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | 5,50 | 2 762,5 | 2 762,5 | - | 2 762,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема "2 - 3 Южной зоны" г. Белгорода | 14,60 | 3 300,0 | - | - | - | - | 3 300,0 | - | 3 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство напорного коллектора от КНС-9 до ГОС Ду-800 мм в г. Белгороде | 8,20 | 3 644,5 | 3 644,5 | - | 3 644,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция водовода диаметром 700 мм от 4-го водозабора до насосной станции второго подъема по ул. Первомайская в г. Белгороде Белгородской области | - | 2 880,0 | - | - | - | - | 2 880,0 | - | 2 880,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство напорного коллектора диаметром 225 мм по ул. Волчанская от школы N 35 до камеры гашения ул. Михайловское шоссе в г. Белгороде | 1,66 | 1 687,5 | - | - | - | - | 1 687,5 | - | 1 687,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая Поляна в г. Белгороде | 1,50 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения по переулкам Супруновским и ул. Супруновской в г. Белгород | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения в районе старой застройки по ул. Урожайная в г. Белгород | 0,96 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| 2 | Алексеевский городской округ | 42,79 | 31 974,4 | 4 071,5 | - | 4 071,5 | - | 1 978,2 | - | 1 978,2 | - | 3 438,0 | - | 3 438,0 | - | 22 486,7 | - | 22 486,7 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и башни в с. Луценково | - | 2 111,7 | 633,5 | - | 633,5 | - | 1 478,2 | - | 1 478,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Алейниково Алексеевского городского округа Белгородской области | 1,00 | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, мкр "Северный" | - | 1 699,0 | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Ильинка | - | 1 599,0 | 799,5 | - | 799,5 | - | - | - | - | - | 799,5 | - | 799,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Подсереднее | - | 1 699,0 | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Мухоудеровка | - | 1 879,0 | 939,5 | - | 939,5 | - | - | - | - | - | 939,5 | - | 939,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, мкр "Невский-1" | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и башни в с. Афанасьевка | - | 2 411,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 411,3 | - | 2 411,3 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в х. Березки | - | 1 888,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 888,2 | - | 1 888,2 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, ул. Ватутина (водозабор "Сахарный завод") | - | 1 709,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 709,3 | - | 1 709,3 | - |
| - | Строительство двух водозаборных скважин в г. Алексеевка, мкр "Красный Хуторок" | - | 2 411,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 411,3 | - | 2 411,3 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Ленина | - | 1 740,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 740,5 | - | 1 740,5 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Молодежная | - | 1 709,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 709,3 | - | 1 709,3 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Кирова | - | 1 888,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 888,2 | - | 1 888,2 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Красногвардейская | - | 1 709,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 709,3 | - | 1 709,3 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Матрено-Гезово | - | 1 639,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 639,4 | - | 1 639,4 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Иващенково | - | 1 740,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 740,5 | - | 1 740,5 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Меняйлово | - | 1 639,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 639,4 | - | 1 639,4 | - |
| 3 | Белгородский район | 30,40 | 31 830,9 | 10 674,0 | - | 10 674,0 | - | 11 713,9 | - | 11 713,9 | - | 4 443,0 | - | 4 443,0 | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб. м/сут. в с. Таврово | - | 3 781,0 | 3 781,0 | - | 3 781,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство дополнительного резервуара объемом 1000 куб. м для увеличения запаса воды в п. Разумное Белгородского района Белгородской области | - | 497,5 | - | - | - | - | 497,5 | - | 497,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Октябрьский | - | 3 661,6 | - | - | - | - | 3 661,6 | - | 3 661,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование двух резервуаров питьевой воды объемом 500 куб. м каждый в микрорайонах "Таврово-6" и "Таврово-7" | - | 597,0 | - | - | - | - | 597,0 | - | 597,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 600 куб. м/сут. в п. Политотдельский | - | 4 407,8 | - | - | - | - | 4 407,8 | - | 4 407,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Крутой Лог | - | 2 449,0 | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | - | - | - | - | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в п. Дубовое | - | 2 399,0 | 1 199,5 | - | 1 199,5 | - | - | - | - | - | 1 199,5 | - | 1 199,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Разумное | - | 1 699,0 | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в мкр ИЖС "Ближняя Игуменка-1", "Ближняя Игуменка-62.25" (Севрюково), "Ближняя Игуменка-62.25.1", "Ближняя Игуменка-62.19" | - | 2 339,0 | 1 169,5 | - | 1 169,5 | - | - | - | - | - | 1 169,5 | - | 1 169,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство напорных и самотечных канализационных сетей от КНС мкр "Наследие" до ГКНС мкр "Улитка", с камерой гашения | 2,80 | 2 000,0 | 980,0 | - | 980,0 | - | 1 020,0 | - | 1 020,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в с. Беломестное, ул. Зеленая, ул. Н.Жигалова | 4,50 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в с. Зеленая Поляна, ул. Привольная, ул. Садовая, ул. Торфяная, ул. Центральная, ул. Северная, ул. Донецкая | 3,10 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в с. Веселая Лопань, ул. Молодежная, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская | 4,60 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| - | Строительство сооружений водоснабжения в с. Петровка | - | 3 000,0 | 1 470,0 | - | 1 470,0 | - | 1 530,0 | - | 1 530,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Борисовский район | 5,15 | 9 891,7 | 5 328,3 | - | 5 328,3 | - | 4 563,4 | - | 4 563,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в п. Борисовка, мкр "Красивский" | - | 2 411,3 | 723,4 | - | 723,4 | - | 1 687,9 | - | 1 687,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Борисовка | - | 1 740,5 | 522,2 | - | 522,2 | - | 1 218,3 | - | 1 218,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Стригуны | - | 1 725,5 | 1 725,5 | - | 1 725,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | - | 700,0 | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Березовка, ул. Кооперативная | - | 1 675,0 | 837,5 | - | 837,5 | - | 837,5 | - | 837,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Хотмыжск | - | 1 639,4 | 819,7 | - | 819,7 | - | 819,7 | - | 819,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Валуйский городской округ | 25,97 | 6 498,1 | 1 237,7 | - | 1 237,7 | - | 5 260,4 | - | 5 260,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | 0,50 | 697,5 | 697,5 | - | 697,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ватутино Валуйского городского округа Белгородской области | 4,00 | 2 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Уразово | - | 1 800,6 | 540,2 | - | 540,2 | - | 1 260,4 | - | 1 260,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | - | 2 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Вейделевский район | 11,48 | 11 521,5 | 4 486,5 | - | 4 486,5 | - | 7 035,0 | - | 7 035,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Дегтярное | - | 2 880,0 | 864,0 | - | 864,0 | - | 2 016,0 | - | 2 016,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка Вейделевского района Белгородской области | 3,20 | 696,5 | - | - | - | - | 696,5 | - | 696,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | - | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Малакеево | - | 2 445,0 | 1 222,5 | - | 1 222,5 | - | 1 222,5 | - | 1 222,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство двух водозаборных скважин, сетей водоснабжения и водонапорной башни в с. Куликовы Липяги, с. Большие Липяги | - | 3 125,0 | 1 562,5 | - | 1 562,5 | - | 1 562,5 | - | 1 562,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Белый Плес | - | 1 675,0 | 837,5 | - | 837,5 | - | 837,5 | - | 837,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Волоконовский район | 11,60 | 8 888,7 | 3 142,0 | - | 3 142,0 | - | 4 522,2 | - | 4 522,2 | - | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства канализационных сетей и канализационных насосных станций в п. Пятницкое | 10,00 | 2 601,9 | - | - | - | - | 2 601,9 | - | 2 601,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование скважины в с. Афоньевка Волоконовского района (10 куб. м/час) | - | 562,2 | 562,2 | - | 562,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование скважины в п. Пятницкое Волоконовского района (16 куб. м/час) | - | 511,4 | - | - | - | - | 511,4 | - | 511,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | 1,00 | 510,3 | 510,3 | - | 510,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Пятницкое | 0,60 | 563,9 | - | - | - | - | 563,9 | - | 563,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в х. Плотовка | - | 1 690,0 | 845,0 | - | 845,0 | - | 845,0 | - | 845,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в п. Волоконовка | - | 2 449,0 | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | - | - | - | - | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | - | - | - | - |
| 8 | Грайворонский городской округ | 9,80 | 20 523,0 | 11 756,6 | - | 11 756,6 | - | 8 766,4 | - | 8 766,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области | 5,00 | 2 474,0 | - | - | - | - | 2 474,0 | - | 2 474,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство станции обезжелезивания в с. Новостроевка-Первая | - | 1 500,0 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство станции обезжелезивания в с. Новостроевка-Вторая | - | 1 470,0 | 1 470,0 | - | 1 470,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в с. Новостроевка-Первая, ул. Первомайская, ул. Холода | - | 2 475,0 | 2 475,0 | - | 2 475,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в с. Новостроевка-Вторая, ул. Народная, ул. Советская | - | 2 458,0 | 2 458,0 | - | 2 458,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в г. Грайворон, ул. Тарана | - | 1 888,2 | 566,5 | - | 566,5 | - | 1 321,7 | - | 1 321,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Безымено | - | 1 709,2 | 512,8 | - | 512,8 | - | 1 196,4 | - | 1 196,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ломное | 2,80 | 1 000,0 | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Гора-Подол | - | 2 035,0 | 1 017,5 | - | 1 017,5 | - | 1 017,5 | - | 1 017,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Смородино, ул. Горная | - | 1 879,6 | 939,8 | - | 939,8 | - | 939,8 | - | 939,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Чапаевский | - | 1 634,0 | 817,0 | - | 817,0 | - | 817,0 | - | 817,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ивнянский район | 9,17 | 12 316,2 | 7 875,0 | - | 7 875,0 | - | 4 441,2 | - | 4 441,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Покровка (ул. Школьная, ул. Советская) | - | 2 485,4 | 2 485,4 | - | 2 485,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Новенькое, ул. Тихонова | - | 1 639,4 | 1 639,4 | - | 1 639,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в х. Лучки | - | 1 701,8 | 510,6 | - | 510,6 | - | 1 191,2 | - | 1 191,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Череново, ул. Верхняя | - | 1 717,6 | 1 717,6 | - | 1 717,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства напорного канализационного трубопровода в п. Ивня Ивнянского района Белгородской области | 2,60 | 660,0 | 660,0 | - | 660,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в п. Ивня Ивнянского района Белгородской области | - | 796,0 | - | - | - | - | 796,0 | - | 796,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопровода и водозаборной скважины по ул. Первомайская в с. Рождественка Ивнянского района Белгородской области | 0,37 | 796,0 | - | - | - | - | 796,0 | - | 796,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопровода и водозаборной скважины по ул. Луговая в с. Покровка Ивнянского района Белгородской области | 1,00 | 796,0 | - | - | - | - | 796,0 | - | 796,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Богатое, ул. Школьная | - | 1 724,0 | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Корочанский район | 30,82 | 24 912,2 | 14 352,9 | - | 14 352,9 | - | 6 084,8 | - | 6 084,8 | - | 4 474,5 | - | 4 474,5 | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2500 куб. м/сут. в г. Короча | - | 4 415,4 | 4 415,4 | - | 4 415,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни объемом 50 куб. м в х. Косухин и х. Поливанов Корочанского района Белгородской области | 5,20 | 581,8 | - | - | - | - | 581,8 | - | 581,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Яблоново Корочанского района Белгородской области | 4,70 | 1 500,0 | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Погореловка Корочанского района Белгородской области (сети 3,5 км, 1 водонапорная башня) | 4,70 | 1 500,0 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Дальняя Игуменка | - | 2 449,0 | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | 1 224,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Хмелевое | - | 1 698,0 | 849,0 | - | 849,0 | - | 849,0 | - | 849,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 4 водозаборных скважин в г. Короча | - | 5 500,0 | 2 750,0 | - | 2 750,0 | - | - | - | - | - | 2 750,0 | - | 2 750,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин в с. Бехтеевка | - | 3 449,0 | 1 724,5 | - | 1 724,5 | - | - | - | - | - | 1 724,5 | - | 1 724,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Мелихово | - | 1 819,0 | 909,5 | - | 909,5 | - | 909,5 | - | 909,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нелидовка Корочанского района | - | 2 000,0 | 980,0 | - | 980,0 | - | 1 020,0 | - | 1 020,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Красненский район | 11,90 | 3 898,0 | 1 949,0 | - | 1 949,0 | - | - | - | - | - | 1 949,0 | - | 1 949,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Камызино | - | 1 949,0 | 974,5 | - | 974,5 | - | - | - | - | - | 974,5 | - | 974,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Расховец | - | 1 949,0 | 974,5 | - | 974,5 | - | - | - | - | - | 974,5 | - | 974,5 | - | - | - | - | - |
| 12 | Красногвардейский район | 36,70 | 9 966,0 | 1 983,0 | - | 1 983,0 | - | 1 983,5 | - | 1 983,5 | - | 5 999,5 | - | 5 999,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч Красногвардейского района Белгородской области | 8,70 | 1 000,0 | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Засосна | - | 1 999,0 | 999,5 | - | 999,5 | - | - | - | - | - | 999,5 | - | 999,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Малобыково | - | 1 967,0 | 983,5 | - | 983,5 | - | 983,5 | - | 983,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция очистных сооружений канализации с. Засосна | - | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,0 | - | 5 000,0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Краснояружский район | 1,00 | 13 102,7 | 3 945,7 | - | 3 945,7 | - | 7 407,0 | - | 7 407,0 | - | - | - | - | - | 1 750,0 | - | 1 750,0 | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Красная Яруга, мкр "Южный" | - | 1 707,1 | 512,2 | - | 512,2 | - | 1 194,9 | - | 1 194,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сооружений водоснабжения в с. Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области | - | 720,0 | - | - | - | - | 720,0 | - | 720,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование водозаборной скважины в с. Теребрено | - | 442,7 | - | - | - | - | 442,7 | - | 442,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м/сут. в с. Колотиловка | 1,00 | 1 615,9 | - | - | - | - | 1 615,9 | - | 1 615,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Репяховка | - | 1 724,0 | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Вязовое | - | 1 695,0 | 847,5 | - | 847,5 | - | 847,5 | - | 847,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Графовка (возле школы) | - | 1 724,0 | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Отрадовка | - | 1 724,0 | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | 862,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Красная Яруга, мкр "Сахарный завод" | - | 1 750,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 750,0 | - | 1 750,0 | - |
| 14 | Новооскольский городской округ | 19,23 | 18 021,3 | 8 545,8 | - | 8 545,8 | - | 7 816,5 | - | 7 816,5 | - | 1 659,0 | - | 1 659,0 | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства напорного канализационного трубопровода в г. Новый Оскол Новооскольского района Белгородской области | 3,10 | 1 850,0 | 1 850,0 | - | 1 850,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | 2,00 | 485,0 | 485,0 | - | 485,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка Новооскольского городского округа Белгородской области | - | 667,7 | - | - | - | - | 667,7 | - | 667,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения в г. Новый Оскол (ул. И.П.Путилина, ул. Обыденко, ул. Сушкова, ул. Тургенева, ул. Успешная, ул. Островского, пер. Кооперативный) | - | 5 000,0 | 2 450,0 | - | 2 450,0 | - | 2 550,0 | - | 2 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка Новооскольского городского округа Белгородской области | - | 480,0 | - | - | - | - | 480,0 | - | 480,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в х. Севальный Новооскольского городского округа Белгородской области | 2,60 | 483,0 | 483,0 | - | 483,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Тростенец | - | 1 699,0 | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Немцево | - | 1 619,0 | 809,5 | - | 809,5 | - | - | - | - | - | 809,5 | - | 809,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Большая Ивановка | - | 1 609,0 | 804,5 | - | 804,5 | - | 804,5 | - | 804,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Киселевка | - | 1 628,6 | 814,3 | - | 814,3 | - | 814,3 | - | 814,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения в х. Подольхи | 2,15 | 2 500,0 | - | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Прохоровский район | 17,80 | 17 182,6 | 6 137,0 | - | 6 137,0 | - | 11 045,6 | - | 11 045,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Сагайдачное | - | 2 500,0 | 750,0 | - | 750,0 | - | 1 750,0 | - | 1 750,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Шахово | - | 2 700,0 | 810,0 | - | 810,0 | - | 1 890,0 | - | 1 890,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Журавка | - | 2 990,0 | 2 990,0 | - | 2 990,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Бехтеевка | - | 2 968,0 | 890,4 | - | 890,4 | - | 2 077,6 | - | 2 077,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | 4,60 | 696,6 | 696,6 | - | 696,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное Прохоровского района Белгородской области | 2,50 | 598,5 | - | - | - | - | 598,5 | - | 598,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения по ул. Родниковая, Зеленая, Шоссейная в с. Большое Прохоровского района Белгородской области | 3,20 | 790,0 | - | - | - | - | 790,0 | - | 790,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Призначенского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области | 1,00 | 472,5 | - | - | - | - | 472,5 | - | 472,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Холоднянского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области | 1,00 | 467,0 | - | - | - | - | 467,0 | - | 467,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство станции водоподготовки в п. Прохоровка | - | 3 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ракитянский район | 29,70 | 20 787,5 | 9 575,3 | - | 9 575,3 | - | 10 362,7 | - | 10 362,7 | - | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Ракитное (ул. Белгородская) | - | 1 685,3 | 505,6 | - | 505,6 | - | 1 179,7 | - | 1 179,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Борисполье | - | 1 646,9 | 494,1 | - | 494,1 | - | 1 152,8 | - | 1 152,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Юсупово | - | 1 679,6 | 503,9 | - | 503,9 | - | 1 175,7 | - | 1 175,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Святославка | - | 2 200,0 | 660,0 | - | 660,0 | - | 1 540,0 | - | 1 540,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Кривая Роща | - | 2 200,0 | 660,0 | - | 660,0 | - | 1 540,0 | - | 1 540,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование станции водоподготовки производительностью 400 куб. м/сут. в с. Цыбулевка | - | 670,0 | 670,0 | - | 670,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование водозаборной скважины 25 куб. м/час и водонапорной башни 160 куб. м в п. Ракитное, ул. Федутенко | - | 531,7 | 531,7 | - | 531,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование водозаборной скважины 16 куб. м/час в п. Ракитное, ул. Зеленая-Лесная | - | 505,1 | 505,1 | - | 505,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Венгеровка Ракитянского района Белгородской области | - | 796,0 | 796,0 | - | 796,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | 1,50 | 626,9 | 626,9 | - | 626,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водопроводных сетей в п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области | 5,00 | 498,0 | - | - | - | - | 498,0 | - | 498,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сооружений водоснабжения на территории с. Криничное Ракитянского района Белгородской области | - | 504,0 | - | - | - | - | 504,0 | - | 504,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Ракитное, мкр "Маршала Жукова" | - | 1 699,0 | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и участка водопровода от станции водоподготовки бывшего мясокомбината до ул. Набережная в п. Пролетарский | - | 1 790,0 | 895,0 | - | 895,0 | - | 895,0 | - | 895,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Ворсклица | - | 2 100,0 | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Дмитриевка, ул. Шатилова | - | 1 655,0 | 827,5 | - | 827,5 | - | 827,5 | - | 827,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ровеньский район | 29,85 | 14 023,0 | 5 739,5 | - | 5 739,5 | - | 8 283,5 | - | 8 283,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное Ровеньского района Белгородской области | - | 560,0 | - | - | - | - | 560,0 | - | 560,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье Ровеньского района Белгородской области | - | 484,0 | - | - | - | - | 484,0 | - | 484,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки Ровеньского района Белгородской области | 8,30 | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водоснабжения в с. Лозовое | 8,00 | 1 000,0 | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Ровеньки (ул. Айдарская) | - | 2 400,0 | 1 200,0 | - | 1 200,0 | - | 1 200,0 | - | 1 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в п. Ровеньки (ул. Московская) | - | 2 400,0 | 1 200,0 | - | 1 200,0 | - | 1 200,0 | - | 1 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в х. Лихолобов | - | 1 879,0 | 939,5 | - | 939,5 | - | 939,5 | - | 939,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Айдар, ул. Советская | - | 2 345,0 | 1 172,5 | - | 1 172,5 | - | 1 172,5 | - | 1 172,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Айдар, ул. Центральная | - | 2 455,0 | 1 227,5 | - | 1 227,5 | - | 1 227,5 | - | 1 227,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Чернянский район | 17,00 | 8 142,6 | 3 663,8 | - | 3 663,8 | - | 2 729,8 | - | 2 729,8 | - | 1 749,0 | - | 1 749,0 | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | 3,00 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения в п. Чернянка Чернянского района Белгородской области | 10,00 | 1 815,0 | - | - | - | - | 1 815,0 | - | 1 815,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Хитрово | - | 1 829,6 | 914,8 | - | 914,8 | - | 914,8 | - | 914,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в х. Славянка | - | 1 699,0 | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - | 849,5 | - | 849,5 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Александровка | - | 1 799,0 | 899,5 | - | 899,5 | - | - | - | - | - | 899,5 | - | 899,5 | - | - | - | - | - |
| 19 | Шебекинский городской округ | 160,35 | 26 449,8 | 13 481,8 | - | 13 481,8 | - | 12 968,0 | - | 12 968,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения в х. Гремячий | 1,25 | 2 650,0 | 795,0 | - | 795,0 | - | 1 855,0 | - | 1 855,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Зимовное | - | 1 737,8 | 521,4 | - | 521,4 | - | 1 216,4 | - | 1 216,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин и водонапорной башни в с. Купино | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование строительства сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | 11,00 | 1 122,0 | 1 122,0 | - | 1 122,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование 2 водозаборных скважин на водозаборе с. Графовка | - | 553,9 | 553,9 | - | 553,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование 2 водозаборных скважин в п. Маслова Пристань | - | 501,1 | - | - | - | - | 501,1 | - | 501,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование водозаборной скважины и водонапорной башни 25 куб. м в с. Зиборовка | - | 534,0 | 534,0 | - | 534,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка Шебекинского городского округа Белгородской области | 3,00 | 792,0 | - | - | - | - | 792,0 | - | 792,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области | 5,00 | 976,0 | - | - | - | - | 976,0 | - | 976,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька Шебекинского городского округа Белгородской области | - | 672,0 | - | - | - | - | 672,0 | - | 672,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 3 водозаборных скважин и водонапорной башни в с. Кошлаково | - | 3 249,0 | 1 624,5 | - | 1 624,5 | - | 1 624,5 | - | 1 624,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 2 водозаборных скважин и водонапорной башни в с. Чураево | - | 2 669,0 | 1 334,5 | - | 1 334,5 | - | 1 334,5 | - | 1 334,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Вознесеновка | - | 2 455,0 | 1 227,5 | - | 1 227,5 | - | 1 227,5 | - | 1 227,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Стрелица-Первая | - | 2 099,0 | 1 049,5 | - | 1 049,5 | - | 1 049,5 | - | 1 049,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство 3 водозаборных скважин в х. Стадников | - | 3 439,0 | 1 719,5 | - | 1 719,5 | - | 1 719,5 | - | 1 719,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Яковлевский городской округ | 8,87 | 31 873,5 | 12 093,3 | - | 12 093,3 | - | 18 920,2 | - | 18 920,2 | - | 860,0 | - | 860,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 300 куб. м/сут., п. Яковлево Яковлевского района Белгородской области | - | 1 800,0 | - | - | - | - | 1 800,0 | - | 1 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 350 куб. м/сут., п. Томаровка Яковлевского района Белгородской области | - | 2 425,0 | - | - | - | - | 2 425,0 | - | 2 425,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Проектирование водозаборной скважины в с. Ольховка | 1,00 | 536,8 | 536,8 | - | 536,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово Яковлевского городского округа Белгородской области | - | 519,0 | - | - | - | - | 519,0 | - | 519,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Локня | - | 2 100,0 | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Смородино | - | 1 674,0 | 837,0 | - | 837,0 | - | 837,0 | - | 837,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Кривцово | - | 2 958,0 | 1 479,0 | - | 1 479,0 | - | 1 479,0 | - | 1 479,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Крапивное | - | 2 435,0 | 1 217,5 | - | 1 217,5 | - | 1 217,5 | - | 1 217,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Стрелецкое | - | 1 679,7 | - | - | - | - | 1 679,7 | - | 1 679,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Крестов | - | 2 100,0 | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Задельное, ул. Колхозная | - | 2 100,0 | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Черкасское | - | 1 738,0 | 869,0 | - | 869,0 | - | 869,0 | - | 869,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Вислое | - | 1 738,0 | 869,0 | - | 869,0 | - | 869,0 | - | 869,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины в с. Крюково | - | 1 720,0 | 860,0 | - | 860,0 | - | - | - | - | - | 860,0 | - | 860,0 | - | - | - | - | - |
| - | Строительство двух водозаборных скважин в мкр "Крапивенский-2, 3" | - | 2 450,0 | 1 225,0 | - | 1 225,0 | - | 1 225,0 | - | 1 225,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Серетино | - | 2 100,0 | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | 1 050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей и сооружений водоотведения, мкр "Центральный", г. Строитель | 4,92 | 1 800,0 | - | - | - | - | 1 800,0 | - | 1 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Проведение ФБУ "РосСтройКонтроль" строительного контроля | - | 79 854,0 | 29 500,0 | - | 29 500,0 | - | 30 000,0 | - | 30 000,0 | - | 10 354,0 | - | 10 354,0 | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
| 22 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство и модернизацию объектов государственной собственности | - | 61 067,8 | 31 552,3 | - | 31 552,3 | - | 10 752,2 | - | 10 752,2 | - | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - | 8 763,3 | - | 8 763,3 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие 4.1.4 "Субсидии на капитальный ремонт и модернизацию объектов муниципальной собственности Белгородской области (межбюджетные трансферты)" | 300,18 | 313 993,4 | 313 993,4 | - | 284 416,3 | 29 577,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Губкинский городской округ | 158,89 | 91 149,1 | 91 149,1 | - | 83 856,7 | 7 292,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Строительство и реконструкция | 84,39 | 23 382,4 | 23 382,4 | - | 21 511,5 | 1 870,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | х. Богомолье, строительство 2 башен, 2 скважин, 1 станции обезжелезивания, 10 куб. м в час | - | 12 536,9 | 12 536,9 | - | 11 533,9 | 1 003,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | с. Скородное (ул. Каштановая) строительство сетей водоснабжения | 0,70 | 1 738,7 | 1 738,7 | - | 1 599,6 | 139,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Технологическое присоединение объекта: городской пляж г. Губкин Белгородской области (от ул. Звездная до ул. 1-я Заречная, район дома N 39Б, протяженностью 976 м, расширение существующих сетей водоснабжения от существующего смотрового колодца в районе д. N 131 по ул. Слободская до смотрового колодца на водопроводной сети городского пляжа протяженностью 1218 м) | 2,19 | 9 106,8 | 9 106,8 | - | 8 378,0 | 728,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации | 74,50 | 67 766,7 | 67 766,7 | - | 62 345,2 | 5 421,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство системы водоснабжения, с. Огиблянка Губкинского городского округа Белгородской области | 4,40 | 1 093,2 | 1 093,2 | - | 1 005,7 | 87,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство системы водоснабжения, с. Новоселовка Чуевской сельской территориальной администрации Губкинского городского округа | 7,00 | 2 229,8 | 2 229,8 | - | 2 051,4 | 178,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство системы водоснабжения, х. Новоселовка Уколовской сельской территориальной администрации Губкинского городского округа | 2,00 | 2 092,2 | 2 092,2 | - | 1 924,8 | 167,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство системы водоснабжения, х. Писаревка Губкинского городского округа Белгородской области | 4,00 | 2 389,9 | 2 389,9 | - | 2 198,7 | 191,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство системы водоснабжения, с. Чибисовка Губкинского городского округа Белгородской области | 1,90 | 2 092,2 | 2 092,2 | - | 1 924,8 | 167,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство системы водоснабжения, с. Ивановка Юрьевской сельской территориальной администрации Губкинского городского округа | 4,50 | 2 587,1 | 2 587,1 | - | 2 380,1 | 207,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, г. Губкин | - | 42 900,0 | 42 900,0 | - | 39 468,0 | 3 432,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения МКР ИЖС "Северо-Западный" (2-я очередь) Губкинского городского округа Белгородской области | - | 10 540,0 | 10 540,0 | - | 9 696,8 | 843,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | с. Архангельское (ул. Парковая) строительство 1 башни, 1 скважины, 1 станции обезжелезивания | - | 1 842,3 | 1 842,3 | - | 1 694,9 | 147,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Старооскольский городской округ | 141,28 | 222 844,3 | 222 844,3 | - | 200 559,6 | 22 284,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Строительство и реконструкция | 98,24 | 222 844,3 | 222 844,3 | - | 200 559,6 | 22 284,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт (восстановление дебита скважин городских водозаборов) | - | 24 139,9 | 24 139,9 | - | 21 725,9 | 2 414,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт участка напорного коллектора с КНС-4 от южной объездной дороги до ОСК (1 этап) | - | 18 538,4 | 18 538,4 | - | 16 684,5 | 1 853,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт участка напорного коллектора с КНС-4 от южной объездной дороги до ОСК (2 этап) | - | 10 176,3 | 10 176,3 | - | 9 158,6 | 1 017,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт напорных коллекторов с КНС-1 в районе м-на Королева 2Д-600 мм. Капитальный ремонт участка напорных коллекторов с КНС-1 переходы через магистраль 1-1 (мкр Королева - мкр Олимпийский) | - | 69 051,3 | 69 051,3 | - | 62 146,1 | 6 905,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт магистрального водовода Д = 500 мм, (сталь) с резервуаров "Горняшка" на юго-западном участке по ул. Тенистая до ж/д N 19 мкр Приборостроитель | - | 46 510,3 | 46 510,3 | - | 41 859,2 | 4 651,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт магистрального водовода Д = 500 мм, (сталь) с резервуаров "Горняшка" на юго-западном участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мира от ж/д N 16 | - | 12 740,5 | 12 740,5 | - | 11 466,4 | 1 274,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для районов ИЖС | - | 8 892,0 | 8 892,0 | - | 8 002,8 | 889,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения дворовых территорий многоквартирных жилых домов Старооскольского городского округа | - | 27 730,9 | 27 730,9 | - | 24 957,8 | 2 773,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д = 1000 мм с камерой гашения на территории КНС 4 | - | 3 838,4 | 3 838,4 | - | 3 454,6 | 383,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Поставка оборудования и материалов | - | 1 226,3 | 1 226,3 | - | 1 103,7 | 122,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 4.2 "Субсидии ГУП "Белоблводоканал" на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью" | - | 287 061,5 | 177 077,5 | - | 177 077,5 | - | 27 012,0 | - | 27 012,0 | - | 41 542,0 | - | 41 542,0 | - | 41 430,0 | - | 41 430,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры" | - | 634 737,3 | 390 398,8 | 285 681,2 | 104 717,6 | - | 244 338,5 | - | 244 338,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Яковлевский городской округ | - | 33 885,2 | 33 885,2 | 33 885,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство очистных сооружений в г. Строитель (10000 куб. м/сут.) | - | 33 885,2 | 33 885,2 | 33 885,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Старооскольский городской округ | - | 251 796,0 | 251 796,0 | 251 796,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап | - | 251 796,0 | 251 796,0 | 251 796,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Городской округ "Город Белгород" | - | 349 056,1 | 104 717,6 | - | 104 717,6 | - | 244 338,5 | - | 244 338,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Строительство напорного коллектора от КНС-9 до ГОС Ду 800 мм в г. Белгороде | - | 239 120,9 | 71 736,6 | - | 71 736,6 | - | 167 384,3 | - | 167 384,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 - 1200 мм, проходящего по пр-ду Автомобилистов до КНС-9 в г. Белгороде | - | 109 935,2 | 32 981,0 | - | 32 981,0 | - | 76 954,2 | - | 76 954,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 9

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Характеристика объектов подпрограммы 5 "Повышение качества

питьевой воды для населения Белгородской области

на 2019 - 2024 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=437EC2D1EB2993411A6C7510C0E59B982AD0BF0073BEC6E0BCBC419B6602EC8B79DD13A6E71C490A4D5A7EFCA5C0210DAFEEE47B9FA2CAEFFD4E7022UCM) Правительства Белгородской области  от 18.10.2021 N 478-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: | | | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |
| тыс. руб. | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Белгородской области: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 082 477,37 | 1 847 796,60 | 1 527 945,35 | 1 706 735,43 |  |  |
| ПД [<1>](#P45770) | 89 959,59 | 0,00 | 76 444,16 | 13 515,43 |
| СМР | 4 992 517,79 | 1 847 796,60 | 1 451 501,19 | 1 693 220,00 |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 53 113,46 | 34 161,80 | 18 472,11 | 479,55 |  |  |
| ПД | 1 528,05 | 0,00 | 1 048,50 | 479,55 |
| СМР | 51 585,41 | 34 161,80 | 17 423,61 | 0,00 |
| 1 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 11 893,31 | 10 411,00 | 1 482,31 | 0,00 | 266 948,72 | 9 |
| ПД | 1 048,50 | 0,00 | 1 048,50 | 0,00 |
| СМР | 10 844,81 | 10 411,00 | 433,81 | 0,00 |
| 4 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4 374,72 | 4 154,20 | 173,10 | 47,42 | 461 577,78 | 18 |
| ПД | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 47,42 |
| СМР | 4 327,30 | 4 154,20 | 173,10 | 0,00 |
| 5 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Дмитриевка" | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 355,07 | 14 587,20 | 607,89 | 159,98 | 286 023,53 | 10 |
| ПД | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 159,98 |
| СМР | 15 195,09 | 14 587,20 | 607,89 | 0,00 |
| 6 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 490,36 | 5 009,40 | 208,81 | 272,15 | 208 725,00 | 5 |
| ПД | 272,15 | 0,00 | 0,00 | 272,15 |
| СМР | 5 218,21 | 5 009,40 | 208,81 | 0,00 |
| Итого по Белгородскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 1 429 948,07 | 1 288 221,10 | 138 328,05 | 3 398,92 |  |  |
| ПД | 18 239,06 | 0,00 | 14 840,14 | 3 398,92 |
| СМР | 1 411 709,01 | 1 288 221,10 | 123 487,91 | 0,00 |
| 1 | Белгородский район | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 81 027,35 | 77 786,20 | 3 241,15 | 0,00 | 960 323,46 | 30 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 81 027,35 | 77 786,20 | 3 241,15 | 0,00 |
| 2 | Белгородский район | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 28 189,00 | 27 061,40 | 1 127,60 | 0,00 | 492 025,45 | 21 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 28 189,00 | 27 061,40 | 1 127,60 | 0,00 |
| 3 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 938,00 | 0,00 | 7 938,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 7 938,00 | 0,00 | 7 938,00 | 0,00 |
| 4 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 6 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 |
| 7 | Белгородский район | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 0,00 |
| 8 | Белгородский район | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 075,25 | 5 341,30 | 733,95 | 0,00 | 314 194,12 | 11 |
| ПД | 511,35 | 0,00 | 511,35 | 0,00 |
| СМР | 5 563,90 | 5 341,30 | 222,60 | 0,00 |
| 9 | Белгородский район | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 485 765,00 | 463 682,40 | 22 082,60 | 0,00 | 8 134 778,95 | 37 |
| ПД | 2 762,50 | 0,00 | 2 762,50 | 0,00 |
| СМР | 483 002,50 | 463 682,40 | 19 320,10 | 0,00 |
| 10 | Белгородский район | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 42 000,00 | 40 320,00 | 1 680,00 | 0,00 | 399 207,92 | 14 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 42 000,00 | 40 320,00 | 1 680,00 | 0,00 |
| 11 | Белгородский район | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема п. 2 - 3 Южной зоны г. Белгорода | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 371 293,90 | 353 274,10 | 18 019,80 | 0,00 | 2 872 147,15 | 36 |
| ПД | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| СМР | 367 993,90 | 353 274,10 | 14 719,80 | 0,00 |
| 12 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| СМР | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 13 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 14 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| СМР | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 15 | Белгородский район | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 055,80 | 0,00 | 9 055,80 | 0,00 | - | - |
| ПД | 795,80 | 0,00 | 795,80 | 0,00 |
| СМР | 8 260,00 | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 |
| 16 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 17 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 44 692,79 | 41 457,40 | 1 727,49 | 1 507,90 | 942 213,64 | 28 |
| ПД | 1 507,90 | 0,00 | 0,00 | 1 507,90 |
| СМР | 43 184,89 | 41 457,40 | 1 727,49 | 0,00 |
| 18 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 93 432,80 | 89 695,40 | 3 737,40 | 0,00 | 503 906,74 | 23 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 93 432,80 | 89 695,40 | 3 737,40 | 0,00 |
| 19 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 76 895,84 | 70 988,00 | 5 907,84 | 0,00 | 452 152,87 | 16 |
| ПД | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 |
| СМР | 73 945,84 | 70 988,00 | 2 957,84 | 0,00 |
| 20 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка Белгородского района | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 29 546,46 | 26 655,30 | 2 891,16 | 0,00 | 634 650,00 | 26 |
| ПД | 1 780,49 | 0,00 | 1 780,49 | 0,00 |
| СМР | 27 765,97 | 26 655,30 | 1 110,67 | 0,00 |
| 21 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 69 013,52 | 66 252,90 | 2 760,62 | 0,00 | 498 142,11 | 22 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 69 013,52 | 66 252,90 | 2 760,62 | 0,00 |
| 22 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 28 668,84 | 25 706,70 | 1 071,12 | 1 891,02 | 194 747,73 | 4 |
| ПД | 1 891,02 | 0,00 | 0,00 | 1 891,02 |
| СМР | 26 777,82 | 25 706,70 | 1 071,12 | 0,00 |
| 23 | Белгородский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 040,00 | 0,00 | 8 040,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| СМР | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| Итого по Борисовскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 112 338,75 | 27 360,00 | 84 978,75 | 0,00 |  |  |
| ПД | 3 545,00 | 0,00 | 3 545,00 | 0,00 |
| СМР | 108 793,75 | 27 360,00 | 81 433,75 | 0,00 |
| 1 | Борисовский район | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 2 | Борисовский район | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Борисовский район | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 29 200,00 | 27 360,00 | 1 840,00 | 0,00 | 943 448,28 | 29 |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 28 500,00 | 27 360,00 | 1 140,00 | 0,00 |
| 4 | Борисовский район | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 395,00 | 0,00 | 10 395,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| СМР | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| 5 | Борисовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 33 493,75 | 0,00 | 33 493,75 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| СМР | 31 993,75 | 0,00 | 31 993,75 | 0,00 |
| 6 | Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| СМР | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 178 770,52 | 0,00 | 178 770,52 | 0,00 | - | - |
| ПД | 9 088,00 | 0,00 | 9 088,00 | 0,00 |
| СМР | 169 682,52 | 0,00 | 169 682,52 | 0,00 |
| 1 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 4 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5 | Валуйский городской округ | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 6 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| СМР | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 7 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 29 290,52 | 0,00 | 29 290,52 | 0,00 | - | - |
| ПД | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| СМР | 26 290,52 | 0,00 | 26 290,52 | 0,00 |
| 8 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Шелаево | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| СМР | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 9 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 393,00 | 0,00 | 10 393,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 |
| СМР | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| 10 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 689,50 | 0,00 | 5 689,50 | 0,00 | - | - |
| ПД | 397,50 | 0,00 | 397,50 | 0,00 |
| СМР | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 |
| 11 | Валуйский городской округ | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 497,50 | 0,00 | 10 497,50 | 0,00 | - | - |
| ПД | 697,50 | 0,00 | 697,50 | 0,00 |
| СМР | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| Итого по Вейделевскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| СМР | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1 | Вейделевский район | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2 | Вейделевский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Итого по Волоконовскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 124 464,28 | 16 220,10 | 108 244,18 | 0,00 |  |  |
| ПД | 6 276,33 | 0,00 | 6 276,33 | 0,00 |
| СМР | 118 187,95 | 16 220,10 | 101 967,85 | 0,00 |
| 1 | Волоконовский район | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 458,13 | 4 700,10 | 758,03 | 0,00 | 162 072,41 | 3 |
| ПД | 562,18 | 0,00 | 562,18 | 0,00 |
| СМР | 4 895,95 | 4 700,10 | 195,85 | 0,00 |
| 2 | Волоконовский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| СМР | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 48 240,00 | 0,00 | 48 240,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 |
| СМР | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 4 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Пятницкое | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 12 563,85 | 11 520,00 | 1 043,85 | 0,00 | 53 581,40 | 1 |
| ПД | 563,85 | 0,00 | 563,85 | 0,00 |
| СМР | 12 000,00 | 11 520,00 | 480,00 | 0,00 |
| 6 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 802,30 | 0,00 | 5 802,30 | 0,00 | - | - |
| ПД | 510,30 | 0,00 | 510,30 | 0,00 |
| СМР | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Город Белгород": | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 65 370,10 | 62 755,30 | 2 614,80 | 0,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 65 370,10 | 62 755,30 | 2 614,80 | 0,00 |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 65 370,10 | 62 755,30 | 2 614,80 | 0,00 | 479 048,09 | 19 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 65 370,10 | 62 755,30 | 2 614,80 | 0,00 |
| Итого по Грайворонскому городскому округу: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 95 749,77 | 33 062,20 | 60 277,68 | 2 409,89 |  |  |
| ПД | 4 309,89 | 0,00 | 1 900,00 | 2 409,89 |
| СМР | 91 439,88 | 33 062,20 | 58 377,68 | 0,00 |
| 1 | Грайворонский городской округ | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 36 849,77 | 33 062,20 | 1 377,68 | 2 409,89 | 612 262,96 | 25 |
| ПД | 2 409,89 | 0,00 | 0,00 | 2 409,89 |
| СМР | 34 439,88 | 33 062,20 | 1 377,68 | 0,00 |
| 2 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| СМР | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 5 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Итого по Ивнянскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 45 782,00 | 0,00 | 45 782,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| СМР | 45 292,00 | 0,00 | 45 292,00 | 0,00 |
| 1 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 6 | Ивнянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 782,00 | 0,00 | 5 782,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| СМР | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 |
| Итого по Корочанскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 116 525,86 | 61 156,30 | 53 426,23 | 1 943,33 |  |  |
| ПД | 1 943,33 | 0,00 | 0,00 | 1 943,33 |
| СМР | 114 582,53 | 61 156,30 | 53 426,23 | 0,00 |
| 1 | Корочанский район | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 14 000,00 | 13 440,00 | 560,00 | 0,00 | 1 033 846,15 | 32 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 14 000,00 | 13 440,00 | 560,00 | 0,00 |
| 2 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 586,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 5 586,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 |
| 5 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 |
| 6 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 7 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 8 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 9 | Корочанский район | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 25 943,33 | 23 040,00 | 960,00 | 1 943,33 | 768 000,00 | 27 |
| ПД | 1 943,33 | 0,00 | 0,00 | 1 943,33 |
| СМР | 24 000,00 | 23 040,00 | 960,00 | 0,00 |
| 10 | Корочанский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 25 704,53 | 24 676,30 | 1 028,23 | 0,00 | 1 298 752,63 | 35 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 25 704,53 | 24 676,30 | 1 028,23 | 0,00 |
| Итого по Красненскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 1 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Итого по Красногвардейскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 108 533,73 | 12 225,40 | 96 308,33 | 0,00 |  |  |
| ПД | 4 798,93 | 0,00 | 4 798,93 | 0,00 |
| СМР | 103 734,80 | 12 225,40 | 91 509,40 | 0,00 |
| 1 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4 604,25 | 3 904,80 | 699,45 | 0,00 | 150 184,62 | 2 |
| ПД | 536,75 | 0,00 | 536,75 | 0,00 |
| СМР | 4 067,50 | 3 904,80 | 162,70 | 0,00 |
| 2 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 229,48 | 8 320,60 | 908,88 | 0,00 | 231 127,78 | 7 |
| ПД | 562,18 | 0,00 | 562,18 | 0,00 |
| СМР | 8 667,30 | 8 320,60 | 346,70 | 0,00 |
| 3 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| СМР | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| СМР | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 5 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| СМР | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| СМР | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Итого по Краснояружскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 22 036,00 | 0,00 | 22 036,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| СМР | 21 586,00 | 0,00 | 21 586,00 | 0,00 |
| 1 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Краснояружский район | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 036,00 | 0,00 | 6 036,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| СМР | 5 586,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 108 013,14 | 8 957,80 | 99 055,34 | 0,00 |  |  |
| ПД | 3 782,08 | 0,00 | 3 782,08 | 0,00 |
| СМР | 104 231,06 | 8 957,80 | 95 273,26 | 0,00 |
| 1 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 6 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 7 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 8 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 9 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 10 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 11 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 12 | Новооскольский городской округ | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4 485,00 | 3 840,00 | 645,00 | 0,00 | 240 000,00 | 8 |
| ПД | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| СМР | 4 000,00 | 3 840,00 | 160,00 | 0,00 |
| 13 | Новооскольский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 |
| 14 | Новооскольский городской округ | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 978,14 | 5 117,80 | 860,34 | 0,00 | 222 513,04 | 6 |
| ПД | 647,08 | 0,00 | 647,08 | 0,00 |
| СМР | 5 331,06 | 5 117,80 | 213,26 | 0,00 |
| 15 | Новооскольский городской округ | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| СМР | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Итого по Прохоровскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 86 999,75 | 44 276,50 | 42 723,25 | 0,00 |  |  |
| ПД | 1 596,60 | 0,00 | 1 596,60 | 0,00 |
| СМР | 85 403,15 | 44 276,50 | 41 126,65 | 0,00 |
| 1 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5 | Прохоровский район | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 46 799,75 | 44 276,50 | 2 523,25 | 0,00 | 1 135 294,87 | 34 |
| ПД | 696,60 | 0,00 | 696,60 | 0,00 |
| СМР | 46 103,15 | 44 276,50 | 1 826,65 | 0,00 |
| 6 | Прохоровский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| СМР | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| Итого по Ракитянскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 120 478,15 | 21 902,50 | 98 575,65 | 0,00 |  |  |
| ПД | 4 166,95 | 0,00 | 4 166,95 | 0,00 |
| СМР | 116 311,20 | 21 902,50 | 94 408,70 | 0,00 |
| 1 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 5 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 6 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 7 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 8 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 11 316,05 | 10 382,50 | 933,55 | 0,00 | 576 805,56 | 24 |
| ПД | 500,85 | 0,00 | 500,85 | 0,00 |
| СМР | 10 815,20 | 10 382,50 | 432,70 | 0,00 |
| 9 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 12 554,30 | 11 520,00 | 1 034,30 | 0,00 | 338 823,53 | 12 |
| ПД | 554,30 | 0,00 | 554,30 | 0,00 |
| СМР | 12 000,00 | 11 520,00 | 480,00 | 0,00 |
| 10 | Ракитянский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 11 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 470,00 | 0,00 | 9 470,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| СМР | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| 12 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 470,00 | 0,00 | 9 470,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| СМР | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| 13 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 9 446,85 | 0,00 | 9 446,85 | 0,00 | - | - |
| ПД | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 |
| СМР | 8 820,00 | 0,00 | 8 820,00 | 0,00 |
| 14 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 620,95 | 0,00 | 6 620,95 | 0,00 | - | - |
| ПД | 544,95 | 0,00 | 544,95 | 0,00 |
| СМР | 6 076,00 | 0,00 | 6 076,00 | 0,00 |
| Итого по Ровеньскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 38 123,00 | 0,00 | 38 123,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 2 951,00 | 0,00 | 2 951,00 | 0,00 |
| СМР | 35 172,00 | 0,00 | 35 172,00 | 0,00 |
| 1 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3 | Ровеньский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 4 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 727,00 | 0,00 | 5 727,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 |
| СМР | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 |
| 5 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 396,00 | 0,00 | 6 396,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
| СМР | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 |
| Итого по Чернянскому району: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 94 596,92 | 0,00 | 94 596,92 | 0,00 | - | - |
| ПД | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| СМР | 89 796,92 | 0,00 | 89 796,92 | 0,00 |
| 1 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 4 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 6 | Чернянский район | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| СМР | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 7 | Чернянский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Чернянка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 34 622,92 | 0,00 | 34 622,92 | 0,00 | - | - |
| ПД | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| СМР | 31 622,92 | 0,00 | 31 622,92 | 0,00 |
| 8 | Чернянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 174,00 | 0,00 | 7 174,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| СМР | 6 174,00 | 0,00 | 6 174,00 | 0,00 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 456 443,88 | 237 497,60 | 213 662,54 | 5 283,74 |  |  |
| ПД | 16 869,37 | 0,00 | 11 585,63 | 5 283,74 |
| СМР | 439 574,51 | 237 497,60 | 202 076,91 | 0,00 |
| 1 | Шебекинский городской округ | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное" Шебекинского района Белгородской области, 1-я очередь | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 90 425,95 | 84 977,30 | 3 540,78 | 1 907,87 | 1 036 308,54 | 33 |
| ПД | 1 907,87 | 0,00 | 0,00 | 1 907,87 |
| СМР | 88 518,08 | 84 977,30 | 3 540,78 | 0,00 |
| 2 | Шебекинский городской округ | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 37 320,04 | 32 586,40 | 1 357,77 | 3 375,87 | 486 364,18 | 20 |
| ПД | 3 375,87 | 0,00 | 0,00 | 3 375,87 |
| СМР | 33 944,17 | 32 586,40 | 1 357,77 | 0,00 |
| 3 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 3 920,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 3 920,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 |
| 6 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 7 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 8 | Шебекинский городской округ | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 9 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 12 387,56 | 11 076,00 | 1 311,56 | 0,00 | 381 931,03 | 13 |
| ПД | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| СМР | 11 537,56 | 11 076,00 | 461,56 | 0,00 |
| 10 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 32 458,30 | 30 343,90 | 2 114,40 | 0,00 | 459 756,06 | 17 |
| ПД | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| СМР | 31 608,30 | 30 343,90 | 1 264,40 | 0,00 |
| 11 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 16 775,80 | 15 107,00 | 1 668,80 | 0,00 | 431 628,57 | 15 |
| ПД | 1 039,34 | 0,00 | 1 039,34 | 0,00 |
| СМР | 15 736,46 | 15 107,00 | 629,46 | 0,00 |
| 12 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 20 960,94 | 0,00 | 20 960,94 | 0,00 | - | - |
| ПД | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| СМР | 20 260,94 | 0,00 | 20 260,94 | 0,00 |
| 13 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Архангельское | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 14 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| СМР | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 15 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| СМР | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 16 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| СМР | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 17 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 67 171,00 | 63 407,00 | 3 764,00 | 0,00 | 975 492,31 | 31 |
| ПД | 1 122,00 | 0,00 | 1 122,00 | 0,00 |
| СМР | 66 049,00 | 63 407,00 | 2 642,00 | 0,00 |
| 18 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| СМР | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| 19 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| СМР | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 20 | Шебекинский городской округ | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 624,29 | 0,00 | 10 624,29 | 0,00 | - | - |
| ПД | 624,29 | 0,00 | 624,29 | 0,00 |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу: | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 54 603,00 | 0,00 | 54 603,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 3 725,00 | 0,00 | 3 725,00 | 0,00 |
| СМР | 50 878,00 | 0,00 | 50 878,00 | 0,00 |
| 1 | Яковлевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2 | Яковлевский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| СМР | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 5 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 767,00 | 0,00 | 5 767,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| СМР | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 |
| 6 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 036,00 | 0,00 | 6 036,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| СМР | 5 586,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | | | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Строительство/реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 34 967,00 | 0,00 | 34 967,00 | 0,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 34 967,00 | 0,00 | 34 967,00 | 0,00 |
| Мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережения и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, запланированные к реализации на территории Белгородской области в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | | | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 1 693 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 220,00 | - | - |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 1 693 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 220,00 |

--------------------------------

<1> Справочно указан плановый объем средств, предусматриваемых на подготовку проектной документации. При этом финансирование мероприятий по подготовке проектной документации в отношении объектов, находящихся в государственной собственности Белгородской области, а также запланированных к передаче в государственную собственность Белгородской области после их ввода в эксплуатацию (в случае нового строительства), осуществляется в рамках реализации подпрограммы 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

Приложение N 10

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5 "Повышение

качества питьевой воды для населения Белгородской области

на 2019 - 2024 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=437EC2D1EB2993411A6C7510C0E59B982AD0BF0073BEC6E0BCBC419B6602EC8B79DD13A6E71C490A495977FFA5C0210DAFEEE47B9FA2CAEFFD4E7022UCM) Правительства Белгородской области  от 18.10.2021 N 478-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| ПД [<1>](#P60342) | СМР | ПД <1> | СМР | ПД [<1>](#P60342) | СМР [<2>](#P60343) | ПД <1> | СМР <2> | ПД [<1>](#P60342) | СМР [<2>](#P60343) | ПД <1> | СМР | ПД [<1>](#P60342) | СМР [<2>](#P60343) |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Белгородской области: | | | Общая стоимость | | 89 959,59 | 4 992 517,79 | 3 375,87 | 71 170,10 | 28 815,23 | 178 431,52 | 34 228,49 | 864 777,12 | 14 400,00 | 1 205 985,32 | 8 340,00 | 1 117 285,95 | 800,00 | 1 554 867,77 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 847 796,60 | 0,00 | 62 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 295,80 | 0,00 | 519 382,00 | 0,00 | 527 089,40 | 0,00 | 353 274,10 |
| БС | 71 713,67 | 1 451 501,19 | 0,00 | 8 414,80 | 14 424,73 | 178 431,52 | 33 748,94 | 479 481,32 | 14 400,00 | 113 423,51 | 8 340,00 | 25 962,10 | 800,00 | 645 787,93 |
| МБ | 4 730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 13 515,43 | 1 693 220,00 | 3 375,87 | 0,00 | 9 660,01 | 0,00 | 479,55 | 0,00 | 0,00 | 573 179,81 | 0,00 | 564 234,45 | 0,00 | 555 805,74 |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | | Общая стоимость | | 1 528,05 | 51 585,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528,05 | 16 000,00 | 0,00 | 35 585,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 34 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 048,50 | 17 423,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,50 | 16 000,00 | 0,00 | 1 423,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 479,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | Общая стоимость | | 1 048,50 | 10 844,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,50 | 0,00 | 0,00 | 10 844,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 048,50 | 433,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,50 | 0,00 | 0,00 | 433,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | Общая стоимость | | 47,42 | 4 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 4 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 4 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Дмитриевка" | Общая стоимость | | 159,98 | 15 195,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 15 195,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 14 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 607,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | Общая стоимость | | 272,15 | 5 218,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,15 | 0,00 | 0,00 | 5 218,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 5 009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 272,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Белгородскому району: | | | Общая стоимость | | 18 239,06 | 1 411 709,01 | 0,00 | 0,00 | 8 669,41 | 21 551,52 | 9 569,65 | 302 652,16 | 0,00 | 236 508,93 | 0,00 | 483 002,50 | 0,00 | 367 993,90 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 288 221,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 256,30 | 0,00 | 204 008,30 | 0,00 | 463 682,40 | 0,00 | 353 274,10 |
| БС | 10 109,65 | 123 487,91 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 21 551,52 | 9 569,65 | 35 395,86 | 0,00 | 32 500,63 | 0,00 | 19 320,10 | 0,00 | 14 719,80 |
| МБ | 4 730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 3 398,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Белгородский район | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | Общая стоимость | | 0,00 | 81 027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 77 786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 3 241,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Белгородский район | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | Общая стоимость | | 0,00 | 28 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 27 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | Общая стоимость | | 0,00 | 7 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 7 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | Общая стоимость | | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Белгородский район | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | Общая стоимость | | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Белгородский район | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | Общая стоимость | | 511,35 | 5 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,35 | 0,00 | 0,00 | 5 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 5 341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 511,35 | 222,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,35 | 0,00 | 0,00 | 222,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Белгородский район | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | Общая стоимость | | 2 762,50 | 483 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 002,50 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 463 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 682,40 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 762,50 | 19 320,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 320,10 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Белгородский район | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | Общая стоимость | | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Белгородский район | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема п. 2 - 3 Южной зоны г. Белгорода | Общая стоимость | | 3 300,00 | 367 993,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 993,90 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 353 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 274,10 |
| БС | 3 300,00 | 14 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 719,80 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | Общая стоимость | | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | Общая стоимость | | 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | Общая стоимость | | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Белгородский район | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | Общая стоимость | | 795,80 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,80 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 795,80 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,80 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | Общая стоимость | | 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | Общая стоимость | | 1 507,90 | 43 184,89 | 0,00 | 0,00 | 1 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 184,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 41 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 727,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 1 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | Общая стоимость | | 0,00 | 93 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 89 695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 3 737,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | Общая стоимость | | 2 950,00 | 73 945,84 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 73 945,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 70 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка Белгородского района | Общая стоимость | | 1 780,49 | 27 765,97 | 0,00 | 0,00 | 1 780,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 765,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 26 655,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 655,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 110,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 780,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | Общая стоимость | | 0,00 | 69 013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 66 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 760,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | Общая стоимость | | 1 891,02 | 26 777,82 | 0,00 | 0,00 | 1 891,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 777,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 25 706,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 706,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 071,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 1 891,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Белгородский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | Общая стоимость | | 540,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 540,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Борисовскому району: | | | Общая стоимость | | 3 545,00 | 108 793,75 | 0,00 | 0,00 | 1 345,00 | 26 300,00 | 700,00 | 22 000,00 | 0,00 | 28 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 993,75 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 27 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 545,00 | 81 433,75 | 0,00 | 0,00 | 1 345,00 | 26 300,00 | 700,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 993,75 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Борисовский район | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | Общая стоимость | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Борисовский район | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Борисовский район | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | Общая стоимость | | 700,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 27 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Борисовский район | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | Общая стоимость | | 595,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 595,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Борисовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | Общая стоимость | | 1 500,00 | 31 993,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 993,75 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 500,00 | 31 993,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 993,75 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | Общая стоимость | | 750,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 750,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | | Общая стоимость | | 9 088,00 | 169 682,52 | 0,00 | 0,00 | 1 688,00 | 24 892,00 | 0,00 | 16 000,00 | 5 000,00 | 33 500,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 95 290,52 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 9 088,00 | 169 682,52 | 0,00 | 0,00 | 1 688,00 | 24 892,00 | 0,00 | 16 000,00 | 5 000,00 | 33 500,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 95 290,52 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | Общая стоимость | | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | Общая стоимость | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валуйский городской округ | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | Общая стоимость | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | Общая стоимость | | 2 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | Общая стоимость | | 3 000,00 | 26 290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 290,52 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 000,00 | 26 290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 290,52 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Шелаево | Общая стоимость | | 2 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | Общая стоимость | | 593,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 593,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | Общая стоимость | | 397,50 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 397,50 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 397,50 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 397,50 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Валуйский городской округ | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | Общая стоимость | | 697,50 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 697,50 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 697,50 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 697,50 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вейделевскому району: | | | Общая стоимость | | 1 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Вейделевский район | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | Общая стоимость | | 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Вейделевский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения  в п. Вейделевка | Общая стоимость | | 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Волоконовскому району: | | | Общая стоимость | | 6 276,33 | 118 187,95 | 0,00 | 0,00 | 510,30 | 5 292,00 | 1 126,03 | 0,00 | 800,00 | 16 895,95 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 16 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 276,33 | 101 967,85 | 0,00 | 0,00 | 510,30 | 5 292,00 | 1 126,03 | 0,00 | 800,00 | 675,85 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Волоконовский район | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | Общая стоимость | | 562,18 | 4 895,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,18 | 0,00 | 0,00 | 4 895,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 4 700,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 562,18 | 195,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,18 | 0,00 | 0,00 | 195,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Волоконовский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | Общая стоимость | | 1 600,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 600,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | Общая стоимость | | 2 240,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 240,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | Общая стоимость | | 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Пятницкое | Общая стоимость | | 563,85 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,85 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 563,85 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,85 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | Общая стоимость | | 510,30 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 510,30 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 510,30 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 510,30 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Город Белгород": | | | Общая стоимость | | 0,00 | 65 370,10 | 0,00 | 65 370,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 62 755,30 | 0,00 | 62 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 614,80 | 0,00 | 2 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | Общая стоимость | | 0,00 | 65 370,10 | 0,00 | 65 370,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 62 755,30 | 0,00 | 62 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 614,80 | 0,00 | 2 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Грайворонскому городскому округу: | | | Общая стоимость | | 4 309,89 | 91 439,88 | 0,00 | 0,00 | 2 409,89 | 0,00 | 1 200,00 | 50 439,88 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 33 062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 900,00 | 58 377,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 17 377,68 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 2 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Грайворонский городской округ | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского района Белгородской области | Общая стоимость | | 2 409,89 | 34 439,88 | 0,00 | 0,00 | 2 409,89 | 0,00 | 0,00 | 34 439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 33 062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 377,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 2 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | Общая стоимость | | 1 200,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 200,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | Общая стоимость | | 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ивнянскому району: | | | Общая стоимость | | 490,00 | 45 292,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 5 292,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 490,00 | 45 292,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 5 292,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ивнянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | Общая стоимость | | 490,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 490,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Корочанскому району: | | | Общая стоимость | | 1 943,33 | 114 582,53 | 0,00 | 0,00 | 1 943,33 | 10 878,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 63 704,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 61 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 53 426,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 878,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 548,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 1 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Корочанский район | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | Общая стоимость | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | Общая стоимость | | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | Общая стоимость | | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корочанский район | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | Общая стоимость | | 1 943,33 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 1 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Корочанский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка  (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | Общая стоимость | | 0,00 | 25 704,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 704,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 24 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 028,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Красненскому району: | | | Общая стоимость | | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Красногвардейскому району: | | | Общая стоимость | | 4 798,93 | 103 734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098,93 | 0,00 | 2 700,00 | 12 734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 12 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 798,93 | 91 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098,93 | 0,00 | 2 700,00 | 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Общая стоимость | | 536,75 | 4 067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,75 | 0,00 | 0,00 | 4 067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 536,75 | 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,75 | 0,00 | 0,00 | 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Общая стоимость | | 562,18 | 8 667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,18 | 0,00 | 0,00 | 8 667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 8 320,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 562,18 | 346,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,18 | 0,00 | 0,00 | 346,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | Общая стоимость | | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | Общая стоимость | | 800,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 800,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | Общая стоимость | | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | Общая стоимость | | 900,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 900,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Краснояружскому району: | | | Общая стоимость | | 450,00 | 21 586,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 450,00 | 21 586,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Краснояружский район | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | Общая стоимость | | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу: | | | Общая стоимость | | 3 782,08 | 104 231,06 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 4 000,00 | 3 132,08 | 72 000,00 | 0,00 | 19 331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 8 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 782,08 | 95 273,26 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 4 000,00 | 3 132,08 | 72 000,00 | 0,00 | 10 373,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | Общая стоимость | | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | Общая стоимость | | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Новооскольский городской округ | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | Общая стоимость | | 485,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 485,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Новооскольский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | Общая стоимость | | 600,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Новооскольский городской округ | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | Общая стоимость | | 647,08 | 5 331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,08 | 0,00 | 0,00 | 5 331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 5 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 647,08 | 213,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,08 | 0,00 | 0,00 | 213,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Новооскольский городской округ | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | Общая стоимость | | 650,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 650,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Прохоровскому району: | | | Общая стоимость | | 1 596,60 | 85 403,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,60 | 32 000,00 | 0,00 | 53 403,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 44 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 596,60 | 41 126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,60 | 32 000,00 | 0,00 | 9 126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прохоровский район | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | Общая стоимость | | 696,60 | 46 103,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,60 | 0,00 | 0,00 | 46 103,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 44 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 696,60 | 1 826,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,60 | 0,00 | 0,00 | 1 826,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прохоровский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | Общая стоимость | | 900,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 900,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ракитянскому району: | | | Общая стоимость | | 4 166,95 | 116 311,20 | 0,00 | 0,00 | 2 511,80 | 32 496,00 | 1 655,15 | 52 000,00 | 0,00 | 22 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 21 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 166,95 | 94 408,70 | 0,00 | 0,00 | 2 511,80 | 32 496,00 | 1 655,15 | 52 000,00 | 0,00 | 912,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | Общая стоимость | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | Общая стоимость | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | Общая стоимость | | 500,85 | 10 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,85 | 0,00 | 0,00 | 10 815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 10 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 500,85 | 432,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,85 | 0,00 | 0,00 | 432,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | Общая стоимость | | 554,30 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,30 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 554,30 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,30 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ракитянский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | Общая стоимость | | 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | Общая стоимость | | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | Общая стоимость | | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | Общая стоимость | | 626,85 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 | 626,85 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 626,85 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 | 626,85 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | Общая стоимость | | 544,95 | 6 076,00 | 0,00 | 0,00 | 544,95 | 6 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 544,95 | 6 076,00 | 0,00 | 0,00 | 544,95 | 6 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ровеньскому району: | | | Общая стоимость | | 2 951,00 | 35 172,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 11 172,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 951,00 | 35 172,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 11 172,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | Общая стоимость | | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | Общая стоимость | | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ровеньский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | Общая стоимость | | 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | Общая стоимость | | 435,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 435,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | Общая стоимость | | 516,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 516,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Чернянскому району: | | | Общая стоимость | | 4 800,00 | 89 796,92 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 174,00 | 3 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 43 622,92 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 800,00 | 89 796,92 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 174,00 | 3 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 43 622,92 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Чернянский район | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | Общая стоимость | | 800,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 12 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 800,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 12 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Чернянский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения  в п. Чернянка | Общая стоимость | | 3 000,00 | 31 622,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 622,92 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 000,00 | 31 622,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 622,92 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Чернянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | Общая стоимость | | 1 000,00 | 6 174,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 000,00 | 6 174,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу: | | | Общая стоимость | | 16 869,37 | 439 574,51 | 3 375,87 | 0,00 | 5 271,50 | 13 920,00 | 5 322,00 | 110 518,08 | 2 900,00 | 99 826,49 | 0,00 | 70 049,00 | 0,00 | 145 260,94 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 237 497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 977,30 | 0,00 | 89 113,30 | 0,00 | 63 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 11 585,63 | 202 076,91 | 0,00 | 0,00 | 3 363,63 | 13 920,00 | 5 322,00 | 25 540,78 | 2 900,00 | 10 713,19 | 0,00 | 6 642,00 | 0,00 | 145 260,94 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 5 283,74 | 0,00 | 3 375,87 | 0,00 | 1 907,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Шебекинский городской округ | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное" Шебекинского района Белгородской области, 1-я очередь | Общая стоимость | | 1 907,87 | 88 518,08 | 0,00 | 0,00 | 1 907,87 | 0,00 | 0,00 | 88 518,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 84 977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 3 540,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 1 907,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Шебекинский городской округ | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | Общая стоимость | | 3 375,87 | 33 944,17 | 3 375,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 32 586,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 586,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1 357,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 3 375,87 | 0,00 | 3 375,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | Общая стоимость | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | Общая стоимость | | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | Общая стоимость | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | Общая стоимость | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Шебекинский городской округ | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | Общая стоимость | | 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | Общая стоимость | | 850,00 | 11 537,56 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 537,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 850,00 | 461,56 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | Общая стоимость | | 850,00 | 31 608,30 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 30 343,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 343,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 850,00 | 1 264,40 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | Общая стоимость | | 1 039,34 | 15 736,46 | 0,00 | 0,00 | 1 039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 736,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 15 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 039,34 | 629,46 | 0,00 | 0,00 | 1 039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | Общая стоимость | | 700,00 | 20 260,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 260,94 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 700,00 | 20 260,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 260,94 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Архангельское | Общая стоимость | | 600,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | Общая стоимость | | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | Общая стоимость | | 1 200,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 200,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | Общая стоимость | | 1 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | Общая стоимость | | 1 122,00 | 66 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 63 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 122,00 | 2 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | Общая стоимость | | 1 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка | Общая стоимость | | 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Шебекинский городской округ | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | Общая стоимость | | 624,29 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 624,29 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 624,29 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 624,29 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу: | | | Общая стоимость | | 3 725,00 | 50 878,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 10 878,00 | 600,00 | 10 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 725,00 | 50 878,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 10 878,00 | 600,00 | 10 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Яковлевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | Общая стоимость | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Яковлевский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | Общая стоимость | | 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | Общая стоимость | | 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | Общая стоимость | | 1 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | Общая стоимость | | 475,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 475,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | Общая стоимость | | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | | | Общая стоимость | | 0,00 | 34 967,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 34 967,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережения и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, запланированные к реализации на территории Белгородской области в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | | | Общая стоимость | | 0,00 | 1 693 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 179,81 | 0,00 | 564 234,45 | 0,00 | 555 805,74 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 1 693 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 179,81 | 0,00 | 564 234,45 | 0,00 | 555 805,74 |

--------------------------------

<1> Справочно указан плановый объем средств, предусматриваемых на подготовку проектной документации. При этом финансирование мероприятий по подготовке проектной документации в отношении объектов, находящихся в государственной собственности Белгородской области, а также запланированных к передаче в государственную собственность Белгородской области после их ввода в эксплуатацию (в случае нового строительства), осуществляется в рамках реализации [подпрограммы 4](#P2322) "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

<2> Справочно указан объем средств из областного бюджета, предусмотренных на выполнение строительно-монтажных работ на объектах 2020, 2021, 2022, 2024 годов (по 2021 году - для объектов, строительство которых осуществляется без привлечения субсидии из федерального бюджета). При этом финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках реализации подпрограммы 4 "Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области" государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

Приложение N 11

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта

"Чистая вода" при реализации подпрограммы 5 "Повышение

качества питьевой воды для населения Белгородской области

на 2019 - 2024 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A694F9DD6036CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DB37337AA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 18.10.2021 N 478-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Белгородской области | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель Белгородской области | | | x | x | 84,900 | 85,100 | 85,500 | 86,500 | 87,900 | 90,700 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 119 868 | 7,736 | 85,000 | 85,032 | 88,383 | 90,296 | 90,437 | 92,605 |
| Суммарный прирост показателя по Белгородской области | | | 119 868 | 7,736 | 0,131 | 0,032 | 3,351 | 1,913 | 0,141 | 2,168 |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | | 2 309 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | 233 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | 189 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | 598 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | 135 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Дмитриевка" | 789 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | 365 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Белгородскому району: | | | 28 526 | 1,841 | 0,000 | 0,032 | 0,782 | 0,847 | 0,057 | 0,123 |
| 1 | Белгородский район | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | 489 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | 857 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | 582 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | 490 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | 600 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Белгородский район | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | 1 564 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Белгородский район | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | 464 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | 2 762 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | 2 432 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | 2 055 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Белгородский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | 290 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Белгородский район | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | 1 262 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,081 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Белгородский район | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | 860 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Белгородский район | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | 257 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | 6 500 | 0,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,419 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | 202 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | 379 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | 317 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | 679 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка Белгородского района | 654 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | 2 040 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Белгородский район | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | 888 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,000 |
| 23 | Белгородский район | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема п. 2 - 3 Южной зоны г. Белгорода | 1 903 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,123 |
| Итого по Борисовскому району: | | | 3 383 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,029 | 0,000 | 0,065 |
| 1 | Борисовский район | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | 801 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Борисовский район | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | 400 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Борисовский район | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | 292 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | 445 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Борисовский район | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | 444 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Борисовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | 1 001 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | | 8 374 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | 0,083 | 0,000 | 0,359 |
| 1 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | 322 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | 317 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | 320 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | 241 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Валуйский городской округ | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | 317 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | 839 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | 300 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Валуйский городской округ | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | 155 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | 1 140 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 |
| 10 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | 2 268 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,146 |
| 11 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Шелаево | 2 155 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,139 |
| Итого по Вейделевскому району: | | | 1 859 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 1 | Вейделевский район | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | 1 229 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 |
| 2 | Вейделевский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка | 630 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| Итого по Волоконовскому району: | | | 8 787 | 0,568 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,244 | 0,000 | 0,294 |
| 1 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | 459 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Волоконовский район | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | 443 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Пятницкое | 3 335 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Волоконовский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | 130 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 5 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | 4 069 | 0,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,263 |
| 6 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | 351 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| Итого по городскому округу "Город Белгород": | | | 2 036 | 0,131 | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | 2 036 | 0,131 | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Грайворонскому городскому округу: | | | 3 768 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,072 |
| 1 | Грайворонский городской округ | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского района Белгородской области | 831 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | 1 000 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | 830 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | 708 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 5 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | 399 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 |
| Итого по Ивнянскому району: | | | 3 056 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | 385 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | 270 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | 613 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | 426 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | 334 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Ивнянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | 1 028 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Корочанскому району: | | | 3 519 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,062 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | 457 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | 614 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | 200 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | 108 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | 512 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | 204 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | 453 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Корочанский район | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | 200 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Корочанский район | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | 471 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Корочанский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | 300 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Красненскому району: | | | 946 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | 468 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | 478 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Красногвардейскому району: | | | 4 583 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,233 |
| 1 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 403 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 564 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | 1 500 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 |
| 4 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | 543 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 5 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | 1 104 | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 |
| 6 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | 469 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| Итого по Краснояружскому району: | | | 1 601 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | 302 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | 575 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Краснояружский район | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | 724 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу: | | | 3 799 | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,063 | 0,000 | 0,017 |
| 1 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | 170 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | 195 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | 191 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | 170 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | 303 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | 437 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | 357 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | 194 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | 288 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Новооскольский городской округ | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | 250 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | 169 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | 200 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Новооскольский городской округ | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | 250 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Новооскольский городской округ | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | 363 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Новооскольский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | 262 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Итого по Прохоровскому району: | | | 3 691 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,179 | 0,058 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | 687 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | 1 096 | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | 899 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | 97 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Прохоровский район | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | 612 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прохоровский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | 300 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Ракитянскому району: | | | 3 577 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,052 | 0,000 | 0,019 |
| 1 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | 229 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | 91 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | 90 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | 330 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | 340 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | 87 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | 373 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | 320 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | 129 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | 269 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | 219 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | 276 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | 524 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Ракитянский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | 300 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| Итого по Ровеньскому району: | | | 11 804 | 0,761 | 0,000 | 0,000 | 0,661 | 0,069 | 0,000 | 0,031 |
| 1 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | 3 417 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | 6 834 | 0,441 | 0,000 | 0,000 | 0,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | 538 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | 533 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Ровеньский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | 482 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| Итого по Чернянскому району: | | | 6 422 | 0,415 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,294 |
| 1 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | 143 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | 213 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | 240 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | 210 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | 241 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Чернянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | 818 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Чернянский район | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | 2 031 | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,131 |
| 8 | Чернянский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Чернянка | 2 526 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу: | | | 14 493 | 0,933 | 0,000 | 0,000 | 0,206 | 0,221 | 0,084 | 0,422 |
| 1 | Шебекинский  городской округ | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное"  Шебекинского района Белгородской области,  1-я очередь | 1 277 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | 870 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | 114 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | 330 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | 300 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Шебекинский городской округ | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | 325 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Шебекинский городской округ | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | 1 040 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | 371 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | 442 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | 1 024 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | 542 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Шебекинский городской округ | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | 295 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 |
| 13 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | 1 014 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 |
| 14 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | 611 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 15 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Архангельское | 367 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 16 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | 2 000 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 |
| 17 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | 912 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| 18 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | 1 045 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 |
| 19 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | 827 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 20 | Шебекинский  городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения  в с. Червона Дибровка | 787 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу: | | | 3 335 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |
| 1 | Яковлевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | 387 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Яковлевский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | 400 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | 480 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | 226 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | 494 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 6 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | 1 348 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережения и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, запланированные к реализации на территории Белгородской области в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель Белгородской области | | | x | x | 95,400 | 95,800 | 96,500 | 97,900 | 100,000 | 100,000 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 39 755 | 3,807 | 95,580 | 95,580 | 96,751 | 97,937 | 98,022 | 99,192 |
| Суммарный прирост показателя по Белгородской области | | | 39 755 | 3,807 | 0,195 | 0,000 | 1,171 | 1,186 | 0,085 | 1,170 |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | | 1 154 | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Алексеевский  городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка:  II этап. Строительство сетей водоснабжения  мкр ИЖС "Дмитриевка" | 789 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | 365 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Белгородскому району: | | | 9 608 | 0,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,652 | 0,085 | 0,182 |
| 1 | Белгородский район | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Белгородский район | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Белгородский район | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Белгородский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Белгородский район | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Белгородский район | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Белгородский район | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | 6 500 | 0,622 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,622 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | 317 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения  в с. Нехотеевка Белгородского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Белгородский район | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | 888 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 |
| 23 | Белгородский район | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема п. 2 - 3 Южной зоны г. Белгорода | 1 903 | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,182 |
| Итого по Борисовскому району: | | | 445 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Борисовский район | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Борисовский район | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Борисовский район | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | 445 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Борисовский район | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Борисовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | | 1 457 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,079 |
| 1 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | 320 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Валуйский городской округ | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | 317 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Валуйский городской округ | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | 820 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 |
| 10 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Валуйский  городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения  в с. Шелаево | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Вейделевскому району: | | | 630 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 1 | Вейделевский район | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Вейделевский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка | 630 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Итого по Волоконовскому району: | | | 7 534 | 0,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,319 | 0,000 | 0,402 |
| 1 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Волоконовский район | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Пятницкое | 3 335 | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,319 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Волоконовский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | 130 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 5 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | 4 069 | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,390 |
| 6 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по городскому округу "Город Белгород": | | | 2 036 | 0,195 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Городской округ "Город Белгород" | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | 2 036 | 0,195 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Грайворонскому городскому округу: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Грайворонский городской округ | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Ивнянскому району: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Ивнянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Корочанскому району: | | | 471 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Корочанский район | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Корочанский район | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | 471 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Корочанский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Красненскому району: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Красногвардейскому району: | | | 1 500 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 |
| 1 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | 1 500 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 |
| 4 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Краснояружскому району: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Краснояружский район | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу: | | | 863 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,059 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Новооскольский городской округ | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | 250 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Новооскольский городской округ | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | 250 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Новооскольский городской округ | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | 363 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Новооскольский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Прохоровскому району: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Прохоровский район | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прохоровский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Ракитянскому району: | | | 798 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| 1 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | 229 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | 269 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Ракитянский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | 300 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| Итого по Ровеньскому району: | | | 10 733 | 1,027 | 0,000 | 0,000 | 0,981 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| 1 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | 3 417 | 0,327 | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | 6 834 | 0,654 | 0,000 | 0,000 | 0,654 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Ровеньский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | 482 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
| Итого по Чернянскому району: | | | 2 526 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,228 |
| 1 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | 143 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Чернянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Чернянский район | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Чернянский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Чернянка | 2 383 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,228 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Шебекинский городской округ | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное" Шебекинского района Белгородской области, 1-я очередь | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Шебекинский городской округ | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Шебекинский городской округ | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Шебекинский городской округ | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Шебекинский  городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения  в с. Архангельское | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Яковлевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Яковлевский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережения и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, запланированные к реализации на территории Белгородской области в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение N 12

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Этапы реализации подпрограммы 5 "Повышение качества питьевой

воды для населения Белгородской области на 2019 - 2024 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A694F9DD6036CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DB33337FA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 18.10.2021 N 478-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 2 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 3 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | 09.2019 | 10.2019 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 4 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 5 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Дмитриевка" | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Дмитриевка" | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 6 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 7 | Белгородский район | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 8 | Белгородский район | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 9 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | 11.2020 | не требуется | не требуется | 12.2020 | 08.2021 |
| 10 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 11 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 12 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | 11.2020 | не требуется | не требуется | 12.2020 | 08.2021 |
| 13 | Белгородский район | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | 02.2020 | не требуется | не требуется | 10.2020 | 12.2020 |
| 14 | Белгородский район | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 15 | Белгородский район | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | 09.2019 | 10.2019 | 06.2021 | 03.2023 | 12.2023 |
| 16 | Белгородский район | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | 02.2019 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2021 | 12.2021 |
| 17 | Белгородский район | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема п. 2 - 3 Южной зоны г. Белгорода | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема п. 2 - 3 Южной зоны г. Белгорода | 09.2019 | 10.2019 | 06.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 18 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 19 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 20 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 21 | Белгородский район | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | 09.2019 | 10.2019 | 05.2021 | 05.2021 | 10.2021 |
| 22 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 23 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 24 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | 02.2019 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2021 | 12.2021 |
| 25 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2021 | 12.2021 |
| 26 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка Белгородского района | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка Белгородского района | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 27 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | 02.2019 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2021 | 12.2021 |
| 28 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 29 | Белгородский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 12.2020 | 08.2021 |
| 30 | Борисовский район | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 31 | Борисовский район | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 32 | Борисовский район | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | 07.2020 | 08.2020 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 33 | Борисовский район | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 34 | Борисовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | 02.2023 | 03.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 05.2024 |
| 35 | Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 12.2020 | 08.2021 |
| 36 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 37 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 38 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | 11.2018 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 39 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | 07.2018 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 40 | Валуйский городской округ | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | 11.2018 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 41 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 42 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 43 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Шелаево | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Шелаево | 02.2023 | 03.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 05.2024 |
| 44 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 45 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 46 | Валуйский городской округ | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | 08.2020 | 09.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 47 | Вейделевский район | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 48 | Вейделевский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 49 | Волоконовский район | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | 09.2019 | 10.2019 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 50 | Волоконовский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | 02.2023 | 03.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 05.2024 |
| 51 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | 02.2023 | 03.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 05.2024 |
| 52 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 53 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Пятницкое | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в пос. Пятницкое | 07.2020 | 08.2020 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 54 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 55 | Городской округ "Город Белгород" | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема Северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | 10.2017 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 10.2019 | 12.2019 |
| 56 | Грайворонский городской округ | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского района Белгородской области | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского района Белгородской области | 03.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 04.2021 | 12.2021 |
| 57 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 58 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 59 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 60 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 61 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 62 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 63 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 64 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 65 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 66 | Ивнянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | 08.2020 | 09.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 67 | Корочанский район | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 68 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 69 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 70 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | 11.2020 | не требуется | не требуется | 12.2020 | 08.2021 |
| 71 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | 11.2020 | не требуется | не требуется | 12.2020 | 08.2021 |
| 72 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 73 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 74 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 75 | Корочанский район | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 76 | Корочанский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 77 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 78 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 79 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 80 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | 05.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 81 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 82 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 83 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 84 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 85 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 86 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 87 | Краснояружский район | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 88 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 89 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 90 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 91 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 92 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 93 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 94 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 95 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 96 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 97 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 98 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 99 | Новооскольский городской округ | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | 07.2020 | 08.2020 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 100 | Новооскольский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 101 | Новооскольский городской округ | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | 10.2019 | 10.2019 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 102 | Новооскольский городской округ | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | 10.2019 | 11.2019 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 103 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 104 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 105 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 106 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 107 | Прохоровский район | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | 06.2020 | 07.2020 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 108 | Прохоровский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 109 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 110 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 111 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 112 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 113 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 114 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 115 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 116 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | 08.2020 | 09.2020 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 117 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | 07.2020 | 08.2020 | 05.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 118 | Ракитянский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 119 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 12.2020 | 08.2021 |
| 120 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | 10.2019 | 11.2019 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 121 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 122 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 123 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 124 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2022 | 12.2022 |
| 125 | Ровеньский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 126 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | 08.2020 | 09.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 127 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | 08.2020 | 09.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 128 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 129 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 130 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 131 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 132 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 133 | Чернянский район | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | 12.2023 | 01.2024 | 03.2024 | 03.2024 | 05.2024 |
| 134 | Чернянский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Чернянка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Чернянка | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 135 | Чернянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | 08.2020 | 09.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 136 | Шебекинский городской округ | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное" Шебекинского района Белгородской области, 1-я очередь | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное" Шебекинского района Белгородской области, 1-я очередь | 03.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2021 | 12.2021 |
| 137 | Шебекинский городской округ | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | 03.2021 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 138 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | 02.2022 | не требуется | не требуется | 03.2022 | 12.2022 |
| 139 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 140 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | 11.2020 | не требуется | не требуется | 12.2020 | 08.2021 |
| 141 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 142 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 143 | Шебекинский городской округ | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | 04.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 03.2023 | 12.2023 |
| 144 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 145 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 146 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 03.2022 | 12.2022 |
| 147 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 148 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Архангельское | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Архангельское | 02.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 149 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | 02.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 150 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | 02.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 151 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 152 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | 07.2020 | 08.2020 | 05.2021 | 03.2023 | 12.2023 |
| 153 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | 02.2022 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 154 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка | 02.2021 | 05.2021 | 12.2021 | 01.2024 | 05.2024 |
| 155 | Шебекинский городской округ | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | 02.2020 | разработка проектной документации выполнена | разработка проектной документации выполнена | 12.2020 | 08.2021 |
| 156 | Яковлевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | 05.2021 | не требуется | не требуется | 06.2021 | 10.2021 |
| 157 | Яковлевский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | 07.2020 | 05.2021 | 07.2021 | 07.2021 | 10.2021 |
| 158 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | 02.2023 | 03.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 05.2024 |
| 159 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | 02.2023 | 03.2022 | 12.2022 | 01.2024 | 05.2024 |
| 160 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 161 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | 07.2020 | 08.2020 | 12.2020 | 12.2020 | 08.2021 |
| 162 | Белгородская область | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | | - | - | - | 10.2019 | 12.2021 |
| 163 | Белгородская область | Мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережения и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, запланированные к реализации на территории Белгородской области в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | | - | - | - | 01.2022 | 05.2024 |

Приложение N 13

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Прогноз

тарифных последствий реализации мероприятий подпрограммы 5

"Повышение качества питьевой воды для населения

Белгородской области на 2019 - 2024 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A694F9DD6036CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DB30347CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 18.10.2021 N 478-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | Наименование | рублей/куб. м | рублей/куб. м | рублей/куб. м | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Алейниково | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,13 | 27,17 | 1,04 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 2 | Алексеевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Пирогово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,13 | 27,17 | 1,04 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 3 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения в с. Иловка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,13 | 28,26 | 2,13 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 4 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: III этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "ул. Песчаная" | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,13 | 28,26 | 2,13 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 5 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: II этап. Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Дмитриевка" | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,13 | 28,26 | 2,13 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 6 | Алексеевский городской округ | Строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС г. Алексеевка: I этап. Строительство водозаборной скважины мкр ИЖС "Лебяжье Озеро" | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,13 | 28,26 | 2,13 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 7 | Белгородский район | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 73" Белгородского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации") С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 8 | Белгородский район | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пушкарное 78" Белгородского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации") С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 9 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в п. Новосадовый | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 10 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Беломестное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 11 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Никольское | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 12 | Белгородский район | Поставка станции водоподготовки в с. Севрюково | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 13 | Белгородский район | Поставка станции по умягчению воды в с. Долбино | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 20,83 | 5,73 | 37,90 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). Компенсация разницы не предусматривается |
| 14 | Белгородский район | Проектирование скважины в с. Бродок Белгородского района (16 куб. м/час) | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 15 | Белгородский район | Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 23,44 | 8,34 | 55,20 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 16 | Белгородский район | Сети и сооружения водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 17 | Белгородский район | Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема п. 2 - 3 Южной зоны г. Белгорода | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 24,38 | 9,28 | 61,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 18 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 19 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Головино | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 20 | Белгородский район | Строительство водозаборной скважины в с. Пуляевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 21 | Белгородский район | Строительство двух дополнительных скважин на водозаборе в мкр Таврово-6, 7 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 22 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 23 | Белгородский район | Строительство сетей водоснабжения мкр ИЖС "Стрелецкое 83" (1-я очередь) Белгородского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 24 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка Белгородского района | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 25 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 26 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка Белгородского района | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 27 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка Белгородского района | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 28 | Белгородский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Шагаровка 87" Белгородского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 22,54 | 7,44 | 49,30 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 29 | Белгородский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 100 куб. м/сут. в с. Карнауховка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 21,67 | 6,57 | 43,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). С 2021 года ежегодный рост тарифа запланирован в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 30 | Борисовский район | Поставка двух станций водоподготовки в с. Крюково | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,83 | 21,67 | -2,16 | -9,10 | - |
| 31 | Борисовский район | Поставка станции водоподготовки в с. Байцуры | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,83 | 21,67 | -2,16 | -9,10 | - |
| 32 | Борисовский район | Строительство водозаборной скважины и двух станций водоподготовки в с. Грузское | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,83 | 22,54 | -1,29 | -5,40 | - |
| 33 | Борисовский район | Строительство двух станций водоподготовки в с. Акулиновка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,83 | 21,67 | -2,16 | -9,10 | - |
| 34 | Борисовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Стригуновского сельского поселения | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,83 | 24,38 | 0,55 | 2,30 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 35 | Борисовский район | Строительство станции водоподготовки производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Борисовка, Борисовский район | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,83 | 21,67 | -2,16 | -9,10 | - |
| 36 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Двулучное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 25,12 | 0,70 | 2,90 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 37 | Валуйский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Насоново | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 25,12 | 0,70 | 2,90 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 38 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Казначеевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 26,12 | 1,70 | 7,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 39 | Валуйский городской округ | Реконструкция сетей водопровода с. Старый Хутор | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 26,12 | 1,70 | 7,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 40 | Валуйский городской округ | Строительство сетей водопровода х. Дубровка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 26,12 | 1,70 | 7,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 41 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Уразово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 28,26 | 3,84 | 15,70 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 42 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Рождествено | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 28,26 | 3,84 | 15,70 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 43 | Валуйский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Шелаево | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 28,26 | 3,84 | 15,70 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 44 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в п. Уразово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 25,12 | 0,70 | 2,90 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 45 | Валуйский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мандрово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 25,12 | 0,70 | 2,90 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 46 | Валуйский городской округ | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в г. Валуйки | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 24,42 | 25,12 | 0,70 | 2,90 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 47 | Вейделевский район | Строительство сетей водоснабжения в х. Нехаевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 36,45 | 35,52 | -0,93 | -2,60 | - |
| 48 | Вейделевский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Вейделевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 36,45 | 35,52 | -0,93 | -2,60 | - |
| 49 | Волоконовский район | Строительство водозаборной скважины в с. Афоньевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,58 | 22,77 | -10,81 | ##### | - |
| 50 | Волоконовский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пятницкое | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,58 | 24,38 | -9,20 | ##### | - |
| 51 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Волоконовка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,58 | 32,73 | -0,85 | -2,50 | - |
| 52 | Волоконовский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Фощеватово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,58 | 32,73 | -0,85 | -2,50 | - |
| 53 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Пятницкое | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,58 | 22,54 | -11,04 | ##### | - |
| 54 | Волоконовский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Ветчининово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,58 | 29,10 | -4,48 | ##### | - |
| 55 | Город Белгород | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема северной зоны по пр. Б.Хмельницкого в г. Белгороде | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 15,10 | 20,83 | 5,73 | 37,90 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). Компенсация разницы не предусматривается |
| 56 | Грайворонский городской округ | Внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Замостье" Грайворонского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,22 | 24,14 | 0,92 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 57 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Головчино | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,22 | 24,14 | 0,92 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 58 | Грайворонский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Козинка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,22 | 24,14 | 0,92 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 59 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Головчино | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,22 | 27,15 | 3,93 | 16,90 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 60 | Грайворонский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Смородино | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 23,22 | 27,15 | 3,93 | 16,90 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 61 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ивня | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 28,22 | 29,34 | 1,12 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 62 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Драгунка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,96 | 28,03 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 63 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Курасовка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,96 | 28,03 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 64 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Песчаное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,96 | 28,03 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 65 | Ивнянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Хомутцы | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,96 | 28,03 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 66 | Ивнянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Верхопенье | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,96 | 28,03 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 67 | Корочанский район | Водоснабжение с. Бубново Корочанского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 34,07 | -3,73 | -9,90 | - |
| 68 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Алексеевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 32,76 | -5,04 | -13,30 | - |
| 69 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бехтеевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 32,76 | -5,04 | -13,30 | - |
| 70 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Большое Песчаное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 32,76 | -5,04 | -13,30 | - |
| 71 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Бубново | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 32,76 | -5,04 | -13,30 | - |
| 72 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Дальняя Игуменка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 32,76 | -5,04 | -13,30 | - |
| 73 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Ломово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 32,76 | -5,04 | -13,30 |  |
| 74 | Корочанский район | Поставка станции водоподготовки в с. Погореловка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 32,76 | -5,04 | -13,30 | - |
| 75 | Корочанский район | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения мкр ИЖС "Садовый" Корочанского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 34,07 | -3,73 | -9,90 | - |
| 76 | Корочанский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 37,80 | 34,07 | -3,73 | -9,90 | - |
| 77 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Расховец | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 32,58 | 33,88 | 1,30 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 78 | Красненский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сетище | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 32,58 | 33,88 | 1,30 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 79 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Валуйчик Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 27,58 | 29,83 | 2,25 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 80 | Красногвардейский район | Проектирование скважины в с. Верхососна Красногвардейского района (16 куб. м/час) | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 27,58 | 29,83 | 2,25 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 81 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 27,58 | 32,26 | 4,68 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 82 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ливенка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 27,58 | 32,26 | 4,68 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 83 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Засосенского сельского поселения | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 27,58 | 32,26 | 4,68 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 84 | Красногвардейский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Никитовского сельского поселения | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 27,58 | 32,26 | 4,68 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 85 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Графовка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 34,29 | 35,66 | 1,37 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 86 | Краснояружский район | Поставка станции водоподготовки в с. Илек-Пеньковка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 34,29 | 35,66 | 1,37 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 87 | Краснояружский район | Строительство станции водоподготовки в с. Вязовое | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 34,29 | 35,66 | 1,37 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 88 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в п. Прибрежный | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 89 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Богдановка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 90 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Голубино | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 91 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ниновка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 92 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ольховатка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 93 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Покрово-Михайловка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 94 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Солонец-Поляна | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 95 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Ярское | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 96 | Новооскольский городской округ | Поставка станции водоподготовки в х. Большая Яруга | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 97 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 29,74 | -3,26 | -9,90 | - |
| 98 | Новооскольский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Ольховатка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 29,74 | -3,26 | -9,90 | - |
| 99 | Новооскольский городской округ | Строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в г. Новый Оскол по ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зеленая | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 29,74 | -3,26 | -9,90 | - |
| 100 | Новооскольский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Глинное и х. Севальный | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 32,17 | -0,83 | -2,50 | - |
| 101 | Новооскольский городской округ | Строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Сушкова (25 куб. м/час) | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 29,74 | -3,26 | -9,90 | - |
| 102 | Новооскольский городской округ | Строительство станции водоподготовки в г. Новый Оскол | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 33,00 | 28,60 | -4,40 | -13,30 | - |
| 103 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Прелестное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 45,83 | 39,72 | -6,11 | -13,30 | - |
| 104 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Сагайдачное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 45,83 | 39,72 | -6,11 | -13,30 | - |
| 105 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Холодное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 45,83 | 39,72 | -6,11 | -13,30 | - |
| 106 | Прохоровский район | Поставка станции водоподготовки в с. Шахово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 45,83 | 39,72 | -6,11 | -13,30 | - |
| 107 | Прохоровский район | Строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни в с. Береговое-Первое | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 45,83 | 41,31 | -4,52 | -9,90 | - |
| 108 | Прохоровский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Прелестное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 45,83 | 41,31 | -4,52 | -9,90 | - |
| 109 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Ракитное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 110 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Ленина | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 111 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Васильевка, ул. Советская | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 112 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Центральная | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 113 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Святославка, ул. Шоссейная | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 114 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Чистополье | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 115 | Ракитянский район | Поставка станции водоподготовки в х. Добрино | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 116 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки в с. Центральное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 28,90 | 2,18 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 117 | Ракитянский район | Строительство водопроводных сетей, водозабора, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Трефиловка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 28,90 | 2,18 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 118 | Ракитянский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Пролетарский | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 31,26 | 4,54 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 119 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Солдатское | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 120 | Ракитянский район | Строительство станции водоподготовки в с. Цибулевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 121 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой двух станций водоподготовки в п. Ракитное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 122 | Ракитянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Введенская Готня | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 26,72 | 27,79 | 1,07 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 123 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 21,92 | 23,35 | 1,43 | 6,50 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 124 | Ровеньский район | Строительство водозаборной скважины в с. Нагорье | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 21,92 | 23,35 | 1,43 | 6,50 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 125 | Ровеньский район | Строительство сетей водоснабжения в п. Ровеньки | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 21,92 | 25,25 | 3,33 | 15,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 126 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 21,92 | 22,45 | 0,53 | 2,40 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 127 | Ровеньский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в п. Ровеньки, ул. Гагарина | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 21,92 | 22,45 | 0,53 | 2,40 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 128 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в п. Чернянка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 29,33 | 22,45 | -6,88 | -23,50 | - |
| 129 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Баклановка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 41,90 | 36,30 | -5,60 | -13,40 | - |
| 130 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Лубяное-Первое | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 41,90 | 36,30 | -5,60 | -13,40 | - |
| 131 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Масловка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 41,90 | 36,30 | -5,60 | -13,40 | - |
| 132 | Чернянский район | Поставка станции водоподготовки в с. Становое | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 41,90 | 36,30 | -5,60 | -13,40 | - |
| 133 | Чернянский район | Строительство сетей водоснабжения на территории Ездоченского сельского поселения | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 41,90 | 40,83 | -1,07 | -2,60 | - |
| 134 | Чернянский район | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в п. Чернянка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 29,33 | 28,59 | -0,74 | -2,50 | - |
| 135 | Чернянский район | Строительство участка сетей водоснабжения с установкой станции водоподготовки в с. Волотово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 41,90 | 36,30 | -5,60 | -13,40 | - |
| 136 | Шебекинский городской округ | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Крапивное" Шебекинского района Белгородской области, 1-я очередь | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 26,40 | -4,10 | -13,40 | - |
| 137 | Шебекинский городской округ | Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения мкр ИЖС "Пристень" (1-я очередь) Шебекинского района Белгородской области | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 18,93 | 22,54 | 3,61 | 19,10 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). Компенсация разницы не предусматривается |
| 138 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Вознесеновка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 27,46 | -3,04 | -10,00 | - |
| 139 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Дмитриевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 26,40 | -4,10 | -13,40 | - |
| 140 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Зимовное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 26,40 | -4,10 | -13,40 | - |
| 141 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Новая Таволжанка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 26,40 | -4,10 | -13,40 | - |
| 142 | Шебекинский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Червона Дибровка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 26,40 | -4,10 | -13,40 | - |
| 143 | Шебекинский городской округ | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 28,55 | -1,95 | -6,40 | - |
| 144 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Большетроицкое | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 27,46 | -3,04 | -10,00 | - |
| 145 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Красная Поляна | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 27,46 | -3,04 | -10,00 | - |
| 146 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей водоснабжения (две нитки) от водозабора с. Графовка до уличной водопроводной сети с. Безлюдовка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 18,93 | 22,54 | 3,61 | 19,10 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). Компенсация разницы не предусматривается |
| 147 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Артельное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 29,70 | -0,80 | -2,60 | - |
| 148 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Архангельское | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 29,70 | -0,80 | -2,60 | - |
| 149 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 29,70 | -0,80 | -2,60 | - |
| 150 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Муром и с. Зиборовка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 29,70 | -0,80 | -2,60 | - |
| 151 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Поповка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 29,70 | -0,80 | -2,60 | - |
| 152 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ржевка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 28,55 | -1,95 | -6,40 | - |
| 153 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Сурково | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 29,70 | -0,80 | -2,60 | - |
| 154 | Шебекинский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 30,50 | 29,70 | -0,80 | -2,60 | - |
| 155 | Шебекинский городской округ | Строительство станции обезжелезивания воды в п. Батрацкая Дача | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 18,93 | 21,67 | 2,74 | 14,50 | Рост тарифа обусловлен реализацией мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EACD6A791F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"). Компенсация разницы не предусматривается |
| 156 | Яковлевский городской округ | Поставка станции водоподготовки в с. Бутово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 22,54 | 23,44 | 0,90 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 157 | Яковлевский городской округ | Строительство водозаборной скважины в с. Бутово | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 22,54 | 23,44 | 0,90 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 158 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей водоснабжения в с. Гостищево, п. Сажное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 22,54 | 26,37 | 3,83 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 159 | Яковлевский городской округ | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Стрелецкое, с. Пушкарное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 22,54 | 26,37 | 3,83 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 160 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Мощеное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 22,54 | 23,44 | 0,90 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 161 | Яковлевский городской округ | Строительство станции водоподготовки в с. Старая Глинка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 22,54 | 23,44 | 0,90 | 4,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 162 | Белгородская область | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 28,32 | 30,63 | 2,31 | 8,20 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |
| 163 | Белгородская область | Мероприятия по повышению качества питьевой воды, повышению надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергосбережения и повышению энергетической эффективности водоснабжения, снижению удельных расходов энергетических ресурсов, а также по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз технического и природного характера, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, запланированные к реализации на территории Белгородской области в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГУП "Белоблводоканал" | 28,32 | 33,13 | 4,81 | 17,00 | Ежегодный рост тарифа в рамках предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. Компенсация разницы не предусматривается |

Приложение N 14

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Сведения

о налоговых расходах в результате применения налоговых

льгот, освобождений, преференций в рамках подпрограммы 1

государственной программы "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36367BA4A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей | количество плательщиков | финансовая оценка, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | 1 | 2 454,00 | 1 | 2 600,00 | 1 | 2 800,00 | 1 | 3 000,00 | 1 | 3 200,00 |
| Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | 1 | 2 454,00 | 1 | 2 600,00 | 1 | 2 800,00 | 1 | 3 000,00 | 1 | 3 200,00 |
| Основное мероприятие 1.11. Создание фонда арендного жилья  мероприятие 1.11.1. Создание фонда арендного жилья коммерческого найма, в том числе при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование налоговой льготы, освобождения, преференции/категория плательщиков | Пониженная ставка для жилищных накопительных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACF9FAAD3A794F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) от 30 декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах", зарегистрированных на территории Белгородской области, в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенного или построенного за счет паевых взносов граждан - членов жилищных накопительных кооперативов | | | | | | | | | |
|  | Правовой акт, устанавливающий налоговую льготу, освобождение, преференцию | [Часть 6 статьи 2](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796F8DE6336CF8A80487F424C4FA8A7D5FBDCD93D6628E7FBE21CAE809D3F3C1A1BE239UFM) закона Белгородской области от 27 ноября 2003 года N 104 "О налоге на имущество организаций" | | | | | | | | | |
|  | Показатель государственной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция | Показатель 1.11.1 подпрограммы 1 | | | | | | | | | |

Приложение N 15

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

распределения и предоставления субсидий из бюджета

Белгородской области бюджетам муниципальных районов

и городских округов Белгородской области на софинансирование

расходных обязательств на предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DE35367AA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп;  в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M), от 30.12.2022 [N 841-пп](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FBDE6536CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363671A6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M)) |  |

I. Общие положения

1.1. Порядок распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - Порядок) разработан в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FDD86E36CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363278A0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), и регламентирует цели, порядок и условия распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - субсидия, мероприятие ведомственной целевой программы).

1.2. Субсидия, источниками финансового обеспечения которой являются средства федерального и областного бюджетов, предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области, отобранных для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в соответствии с [разделом II](#P67698) Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в [пункте 1.1 раздела I](#P67693) Порядка.

1.3. Функции главного распорядителя средств областного бюджета по предоставлению субсидий осуществляет министерство строительства Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

II. Порядок проведения отбора муниципальных районов

и городских округов Белгородской области для участия

в мероприятии ведомственной целевой программы

2.1. Отбор муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в мероприятии ведомственной целевой программы (далее - отбор) осуществляется министерством строительства Белгородской области ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

2.2. В целях проведения отбора министерство строительства Белгородской области осуществляет следующие функции:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от муниципальных районов и городских округов Белгородской области документов;

- доводит до сведения муниципальных районов и городских округов Белгородской области результаты отбора.

2.3. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области представляют в министерство строительства Белгородской области следующий комплект документов (заявку):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- титульный лист с надписью: "На отбор муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Белгородской области" с указанием соответствующего года;

- сопроводительное письмо за подписью главы администрации муниципального района или городского округа Белгородской области;

- [заявку](#P67782) об участии в отборе по форме согласно приложению к Порядку;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- выписку из нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Белгородской области о бюджете муниципального района (городского округа), подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование в соответствующем финансовом году и в плановом периоде мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в размере не менее 5 процентов для муниципальных районов и городских округов Белгородской области, в отношении которых утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), и не менее 10 процентов для иных муниципальных районов и городских округов Белгородской области от размера социальных выплат, необходимых для обеспечения жильем молодых семей, включенных в список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по муниципальному району (городскому округу), либо гарантийное обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области о включении указанных расходных обязательств и бюджетных ассигнований в нормативный правовой акт о бюджете;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному району (городскому округу), действующего на дату представления заявки;

- утвержденный список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Microsoft Excel).

2.4. Орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области, не представивший в полном объеме документацию к указанному в извещении сроку, к участию в отборе не допускается.

2.5. Министерство строительства Белгородской области рассматривает документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области, и принимает решение о признании муниципального района или городского округа Белгородской области прошедшим отбор либо об отклонении заявки.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Решение об отборе муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в мероприятии ведомственной целевой программы оформляется протоколом.

2.6. Заявка может быть отклонена в случаях, если:

- заявка не отвечает требованиям, установленным [пунктом 2.3 раздела II](#P67708) Порядка, и (или) является неполной;

- заявка представлена с нарушением срока, указанного в извещении о проведении отбора.

2.7. Министерство строительства Белгородской области информирует органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области о результатах отбора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

III. Порядок распределения субсидий

3.1. Министерство строительства Белгородской области ежегодно при формировании заявки об участии Белгородской области в мероприятии ведомственной целевой программы на соответствующий финансовый год и на плановый период определяет объемы бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета в целях софинансирования мероприятия ведомственной целевой программы, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EA5D4AE96F68A3B6994D7D74175150B00F1E591F6D0DB3E392DF2EABA11A898833D200619E09E38U0M) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными в приложении N 5 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня доведения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о размере субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету Белгородской области на планируемый год, до Правительства Белгородской области министерство строительства Белгородской области осуществляет распределение средств субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области по методике, установленной пунктом 3.3 раздела III Порядка.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3.3. Распределение средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области, отобранными для участия в мероприятии ведомственной целевой программы, осуществляется по следующей методике:

Ci = (Cфб + Cоб) x Зi / SUM Зi,

где:

Ci - размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области за счет средств федерального или областного бюджета;

Cфб - размер средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетом Белгородской области на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий;

Cоб - размер средств бюджета Белгородской области, предусмотренных на реализацию мероприятия ведомственной целевой программы на соответствующий финансовый год;

Зi - размер средств бюджета i-го муниципального образования Белгородской области, предусмотренных на финансирование мероприятия в планируемом году по муниципальному образованию.

Субсидия бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области предоставляется в размере, кратном размеру социальной выплаты на обеспечение жильем одной молодой семьи, за счет увеличения (уменьшения) доли средств федерального бюджета и доли средств областного бюджета.

(п. 3.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FBDE6536CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363671A6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 30.12.2022 N 841-пп)

3.4. Распределение средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области утверждается в форме приложения к закону Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

IV. Порядок предоставления субсидии

4.1. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области, отобранного для участия в мероприятии ведомственной целевой программы, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного министерством строительства Белгородской области с органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области (далее - соглашение).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным [пунктом 9](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FDD86E36CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36327EA5A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.2. Перечисление субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) Белгородской области осуществляется в соответствии с [разделом VIII](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A691F9DB6F36CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36367FAAA5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года N 410-пп.

4.3. Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) Белгородской области представляют в министерство строительства Белгородской области сведения и отчетность о реализации мероприятия ведомственной целевой программы по формам и в сроки, установленные соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4.4. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств субсидии министерство строительства Белгородской области на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных районов или городских округов Белгородской области, направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области предложения по изменению объема софинансирования предоставляемых субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в закон об областном бюджете министерство строительства Белгородской области направляет дополнительную заявку на выделение средств федерального и областного бюджетов для предоставления субсидий в разрезе муниципальных районов и городских округов Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

V. Заключительные положения

5.1. Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется министерством строительства Белгородской области по итогам финансового года на основании сравнения фактического и планового значений индикатора, которым является количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

5.2. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным районом (городским округом) Белгородской области условий ее предоставления подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Контроль за соблюдением муниципальными районами и городскими округами Белгородской области целей, порядка и условий предоставления субсидий осуществляется министерством строительства Белгородской области и органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение

к Порядку распределения и предоставления

субсидий из бюджета Белгородской области

бюджетам муниципальных районов и городских

округов Белгородской области на софинансирование

расходных обязательств на предоставление

социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья

Заявка

об участии в отборе муниципальных районов и городских

округов Белгородской области для реализации мероприятия

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой

программы "Оказание государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации" в 20\_\_ году

Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального района или городского округа)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных районов и городских

округов Белгородской области для участия в реализации мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате

жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации" в 20\_\_ году и, в случае признания победителем

указанного отбора, выражает готовность подписать соглашение об условиях

перечисления средств федерального и областного бюджетов на реализацию

мероприятия в \_\_\_\_\_ году, обеспечить контроль за их расходованием и

предоставлять отчетность об использовании этих средств на условиях,

предусмотренных указанным соглашением.

Для участия в отборе администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального района или городского округа)

информирует:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных средств, предусмотренных в планируемом году органом местного самоуправления в целях софинансирования мероприятия из местного бюджета (тыс. рублей) |  |
| Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся участниками мероприятия,  по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Общее количество молодых семей - участников мероприятия  по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Количество молодых семей, которые исключены из участников мероприятия в предыдущем году (всего семей), в том числе: |  |
| по причине достижения предельного возраста участия в мероприятии одного из членов молодой семьи (семей) |  |
| по причине самостоятельного улучшения жилищных условий (семей) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального района  или городского округа |  |  |  |  |
|  |  | М.П. (подпись, дата) |  | (расшифровка подписи) |

Приложение N 16

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований и городских

округов на реализацию мероприятий по инженерному

обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального

жилищного строительства в Белгородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DE353670A7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований и городских округов на реализацию мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области (далее - Порядок) определяет условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства на территориях муниципальных образований Белгородской области (далее - мероприятия).

2. Уполномоченным органом по взаимодействию с главными распорядителями бюджетных средств муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования), предназначенных на реализацию мероприятий, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - Министерство).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3. Субсидии на реализацию мероприятий (далее - Субсидии) предоставляются на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований, указанных в соглашении о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований, заключенного между Министерством и муниципальным образованием (далее - Соглашение), по форме, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения на территориях муниципальных образований Белгородской области (далее - мероприятия).

Условиями предоставления Субсидий являются:

- наличие мероприятий в утвержденной муниципальной программе;

- заключенное Соглашение.

5. Муниципальные образования направляют заявки на предоставление Субсидии в Министерство в период с 1 ноября года, предшествующего предоставлению субсидии, по 28 февраля текущего финансового года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

6. Министерство рассматривает заявки муниципальных образований в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения и направляет проект Соглашения или письмо с мотивированным отказом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

7. Муниципальные образования в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения проекта Соглашения от Министерства направляют указанный документ в двух экземплярах за подписью главы администрации муниципального образования в Министерство.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения подписанного Соглашения подписывает указанный документ и направляет один экземпляр в адрес муниципальных образований.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Соглашение содержит следующие основные положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Белгородской области, и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

в) перечень объектов капитального ремонта и строительства и (или) объектов недвижимого имущества и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) или приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) или стоимости приобретения объектов - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

г) обязательства муниципального образования Белгородской области по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципального образования Белгородской области;

д) обязательства муниципального образования Белгородской области по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг;

е) обязательства муниципального образования Белгородской области по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются Субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Белгородской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных Соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием Белгородской области установленных значений показателей результативности использования Субсидии;

л) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

м) условие о вступлении в силу Соглашения.

10. Финансирование реализации мероприятий осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям в виде Субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет местных бюджетов.

11. Средства областного бюджета предоставляются на цели, указанные в [пункте 4](#P67864) Порядка.

12. Муниципальные образования направляют средства на реализацию мероприятий в соответствии с предельными объемами финансирования на текущий год в размере не менее 5 процентов для муниципальных образований, в отношении которых утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), и не менее 10 процентов для иных муниципальных образований.

13. Методика расчета Субсидий из областного бюджета.

Размер Субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:



где:

k - общее количество мероприятий в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj - размер Субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = Onj - CMj,

где:

Onj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на реализацию мероприятий, в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

CMj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусмотренный на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования в соответствии с предельными объемами финансирования на текущий год в размере не менее 5 процентов для муниципальных образований, в отношении которых утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), и не менее 10 процентов для иных муниципальных образований, в целях софинансирования в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

Муниципальные образования вправе направлять дополнительные средства на реализацию мероприятий, указанных в рамках Соглашения, за счет средств местного бюджета. При этом дополнительные средства из областного бюджета выделяться не будут.

14. Муниципальные образования:

- осуществляют организацию расчетов стоимости мероприятий;

- проводят мероприятия по выбору подрядных организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89CADD3AE92F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществляют контроль за исполнением обязательств исполнителей по муниципальным контрактам.

15. Для осуществления финансирования мероприятий:

- муниципальные образования в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ представляют на согласование в Министерство заявку на финансирование с приложением подтверждающих документов (муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг (включая все дополнительные соглашения), актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку, реестр и распорядительные заявки на получение Субсидий из средств областного бюджета;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) календарных дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство не позднее следующего рабочего дня после доведения предельного объема финансирования на его распорядительный счет представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания для распределения Субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

16. Муниципальное образование производит расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями Порядка и заключенным Соглашением.

17. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств. В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Белгородской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Показателем результативности предоставления Субсидий являются реализованные мероприятия.

19. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование Субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство в соответствии с Порядком и Соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 17

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов области

на организацию наружного освещения населенных пунктов

на территории Белгородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DE35377CA3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на организацию наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области (далее - Порядок) регламентирует вопросы предоставления средств областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на организацию наружного освещения населенных пунктов на территории муниципальных образований Белгородской области.

Основанием для финансирования расходов на организацию наружного уличного освещения населенных пунктов на территории муниципальных районов и городских округов области являются закон Белгородской области о бюджете на текущий финансовый год, [постановление](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9AA93FBDB6236CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года N 54-пп "Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области", правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований, а также документы, подтверждающие объемы предоставленных услуг в физическом и стоимостном выражениях (акты оказанных услуг, счета-фактуры и др.).

Главным распорядителем средств бюджета Белгородской области, осуществляющим предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на организацию наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - министерство).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

2. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на организацию наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области предусматриваются законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год по следующим статьям:

- затраты на потребленную электрическую энергию;

- расходы на оплату за техническое обслуживание.

Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на организацию наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области являются:

- наличие в бюджете муниципальных районов и городских округов области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области в целях софинансирования мероприятий на организацию наружного освещения населенных пунктов;

- возврат муниципальным районом и городским округом средств областного бюджета в бюджет Белгородской области в соответствии с [пунктом 12](#P68038) Порядка.

Критерии отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидий:

- субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в отношении которых утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов области.

Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

3. Методика расчета субсидий из областного бюджета.

Объем субсидий бюджету муниципального района или городского округа области (далее - муниципальное образование области) на организацию наружного освещения населенных пунктов области за счет средств областного бюджета рассчитывается по формуле:

РСобл = (Сэл + Цэксп) x 0,50,

где:

РСобл - размер субсидии муниципальному образованию области, руб.;

Сэл - планируемая стоимость электроэнергии, потребленной объектами наружного освещения в год, руб.;

Цэксп - цена эксплуатации объектов наружного освещения в год, руб.

Планируемая стоимость электроэнергии, потребленной объектами наружного освещения, Сэл определяется по формуле:

Сэл = Тэл x W,

где:

Сэл - планируемая стоимость электроэнергии, потребленной объектами наружного освещения, руб.;

Тэл - тариф на электроэнергию за 1 кВт.ч, сложившийся в расчетном периоде, руб./кВт.ч;

W - общая планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения, кВт.ч.

Общая планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения определяется по формуле:

W = Wноч + Wопт;

Wноч = (Pл x Nноч x tноч) / 1000;

Wопт = (Pл x Nопт x tопт) / 1000;

где:

W - общая планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения, кВт.ч;

Wноч - планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения, работающего в общем режиме, в соответствии с единым графиком работы наружного освещения, кВт.ч;

Wопт - планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения, работающего в оптимальном режиме, в соответствии с единым графиком работы наружного освещения, кВт.ч;

Pл - средняя номинальная мощность лампы в светильнике с учетом потерь в пускорегулирующей аппаратуре, кВт;

Nноч - количество светильников на начало принятого расчетного периода, работающих в общем режиме, ед.;

Nопт - количество светильников на начало принятого расчетного периода, работающих в оптимальном режиме, ед.;

tопт - время работы наружного освещения в оптимальном режиме;

tноч - время работы наружного освещения в ночном режиме.

Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения определяется по формуле:

Цэксп = N x tопт x Цобсл,

где:

Цэксп - стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения, руб.;

N - количество светильников, ед.;

tопт - время работы наружного освещения в оптимальном режиме;

Цобсл - цена эксплуатации одного светильника, руб./час.

4. Предоставление субсидий муниципальным образованиям области осуществляется на основании соглашений, заключенных между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее - Соглашение) по типовой форме, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Соглашение содержит следующие основные положения:

- порядок взаимодействия министерства и муниципального образования области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- размер субсидии из областного бюджета, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- обязательства муниципального образования области по достижению значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 441-пп;

- обязательства муниципального образования области по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципального образования области;

- реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из областного бюджета;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля муниципальным образованием области за выполнением обязательств, предусмотренных Соглашением;

- последствия не достижения муниципальным образованием области установленных значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета;

- ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

- условие о вступлении в силу Соглашения.

5. Администрация муниципального образования области определяет уполномоченный орган по организации наружного освещения населенных пунктов на территории муниципального образования.

Финансирование расходов по организации наружного освещения населенных пунктов на территории муниципального образования области осуществляется с лицевого счета уполномоченного органа, открытого на едином счете бюджета муниципального образования области, в пределах утвержденных лимитов финансирования за счет субсидий из областного бюджета и доли софинансирования за счет бюджета муниципального образования области.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией наружного освещения населенных пунктов на территории муниципальных образований области, производится в следующем порядке:

6.1. На основании заявленных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на оплату наружного освещения за потребляемую в течение расчетного периода электрическую энергию, - плановыми платежами в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств до 20 числа текущего месяца (счет поставщика услуг на сумму лимитов бюджетных обязательств).

6.2. По фактически понесенным расходам, связанным с организацией наружного освещения населенных пунктов на территории муниципальных образований области, на основании заявок и отчетов поселений, представленных до 7 числа месяца, следующего за отчетным, уполномоченному органу муниципального образования области для обобщения и проверки исходных данных с приложением подтверждающих документов (актов выполненных работ, счетов-фактур, актов сверки).

7. Уполномоченный орган муниципального образования области ежемесячно:

7.1. До 5 числа текущего месяца направляет сводную заявку на финансирование плановых платежей.

7.2. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет на основании заявок и отчетов поселений министерству сводную заявку (отчет) на финансирование фактических расходов, связанных с организацией наружного освещения населенных пунктов на территории муниципального образования области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Уполномоченный орган муниципального образования области на основании данных актов сверки с поставщиками услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта сверки обеими сторонами производит перерасчет ранее выплаченных сумм.

8. Министерство в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления от муниципальных образований заявок (отчетов) формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную заявку и реестр на возмещение расходов, связанных с организацией наружного освещения населенных пунктов на территории области, в разрезе муниципальных образований области и видов расходов (электроэнергия, техническое обслуживание).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения сводной заявки, реестра и заявки на финансирование подтверждает расходным расписанием предельные объемы финансирования для перечисления денежных средств с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций со средствами бюджета муниципального образования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

10. Уполномоченные органы муниципальных образований области не позднее дня, следующего за днем поступления субсидий из областного бюджета, осуществляют расчеты с поставщиками услуг (контрагентами) с учетом средств, предусмотренных на софинансирование указанных расходов в местных бюджетах.

Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, между уполномоченным органом муниципального образования области и эксплуатирующей организацией производится сверка бухгалтерских документов (актов оказанных услуг, счетов-фактур) в соответствии с Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89CAED5AB92F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации.

11. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, к уполномоченному органу муниципального образования, применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования Белгородской области не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

12. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования области, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования области по возврату остатков целевых средств. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Белгородской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии указанный остаток субсидии по согласованию с министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области может быть возвращен в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому субсидия была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Показателем результативности предоставления субсидий являются реализованные мероприятия [подпрограммы 2](#P1639) "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства".

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется на основании показателей результативности предоставления субсидий.

Приложение N 18

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидии из бюджета

Белгородской области бюджетам муниципальных образований

Белгородской области на реализацию мероприятий по созданию

условий для повышения благоустройства городских и сельских

территорий Белгородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DE35347BABA5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области (далее - Порядок) определяет правила предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области" [подпрограммы 2](#P1639) "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" (далее - мероприятия).

2. Уполномоченным органом по взаимодействию с главными распорядителями бюджетных средств муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования), предназначенных на реализацию мероприятий, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - Министерство).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3. Субсидия на реализацию мероприятий (далее - субсидия) предоставляется на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области, указанных в соглашении, заключенном между Министерством и муниципальным образованием Белгородской области (далее - Соглашение).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий:

- благоустройство общественных территорий муниципальных образований;

- строительство общественных территорий муниципальных образований;

- реконструкцию общественных территорий муниципальных образований.

Условиями для предоставления субсидии муниципальным образованиям на мероприятия являются:

- наличие объекта на территории муниципального образования;

- разработанная проектно-сметная документация по благоустройству общественной территории муниципального образования;

- заключенное Соглашение.

5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям на основании заявки на предоставление субсидии от муниципальных образований (далее - заявка).

6. Министерство рассматривает заявку в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня ее поступления и направляет проект Соглашения или письмо с мотивированным отказом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

7. Муниципальное образование в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения от Министерства направляет Соглашение, подписанное главой администрации муниципального образования в двух экземплярах в Министерство.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения подписанного Соглашения подписывает и направляет один экземпляр в адрес муниципального образования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Соглашение содержит следующие основные положения:

- порядок взаимодействия Министерства и муниципального образования по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- размер субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления и расходования, а также объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- перечень объектов и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

- ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.

10. Финансирование реализации мероприятий осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям в виде субсидии на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет местных бюджетов.

11. Субсидия предоставляется на цели, указанные в [пункте 4](#P68071) Порядка, и в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FDD86E36CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

12. Методика расчета субсидии из областного бюджета.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:



где:

k - общее количество мероприятий в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

ОПj - стоимость мероприятий, финансируемых из бюджета Белгородской области (исходя из прогнозного расчета софинансирования на очередной финансовый год);

Смj - стоимость мероприятий, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования (в соответствии с предельным уровнем финансирования установленным нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период) от Cj.

Муниципальные образования вправе направлять дополнительные средства на реализацию мероприятий, указанных в рамках Соглашения, за счет средств местного бюджета. При этом дополнительные средства из областного бюджета выделяться не будут.

13. Основанием для предоставления субсидии муниципальным образованиям является заключенное Соглашение.

14. Муниципальные образования:

- осуществляют организацию расчетов стоимости мероприятий;

- проводят мероприятия по выбору подрядных организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89CADD3AE92F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществляют контроль за исполнением обязательств исполнителей по муниципальным контрактам.

15. Для осуществления финансирования мероприятий:

- муниципальные образования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ мероприятий представляют на согласование в Министерство заявку на финансирование с приложением подтверждающих документов (муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг (включая все дополнительные соглашения), актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3));

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку, реестр и заявки на финансирование за счет средств областного бюджета;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

16. Муниципальное образование производит расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями Порядка и Соглашением.

17. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Белгородской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Показателем результативности предоставления субсидии являются реализованные мероприятия.

19. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство в соответствии с Порядком и Соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 19

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований и городских

округов на реализацию мероприятий по обеспечению

населения чистой питьевой водой

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DE35347EA4A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований и городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой (далее - Порядок) определяет условия предоставления распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой на территориях муниципальных образований Белгородской области (далее - мероприятия).

2. Уполномоченным органом по взаимодействию с главными распорядителями бюджетных средств муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования), предназначенных на реализацию мероприятий, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - Министерство).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3. Субсидии на реализацию мероприятий (далее - Субсидии) предоставляются на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований, указанных в соглашении о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований, заключенного между Министерством и муниципальным образованием (далее - Соглашение), по форме, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения на территориях муниципальных образований Белгородской области.

Условиями предоставления Субсидий являются:

- наличие мероприятий в утвержденной муниципальной программе;

- заключенное Соглашение.

5. Муниципальные образования направляют заявки на предоставление Субсидии в Министерство в период с 1 ноября года, предшествующего предоставлению субсидии, по 28 февраля текущего финансового года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

6. Министерство рассматривает заявки муниципальных образований в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения и направляет проект Соглашения или письмо с мотивированным отказом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

7. Муниципальные образования в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения проекта Соглашения от Министерства направляют указанный документ в двух экземплярах за подписью главы администрации муниципального образования в Министерство.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения подписанного Соглашения подписывает указанный документ и направляет один экземпляр в адрес муниципальных образований.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Соглашение содержит следующие основные положения:

а) размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования Субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Белгородской области, и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

в) перечень объектов капитального ремонта и строительства и (или) объектов недвижимого имущества и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) или приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) или стоимости приобретения объектов - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

г) обязательства муниципального образования Белгородской области по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении Субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципального образования Белгородской области;

д) обязательства муниципального образования Белгородской области по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг - в отношении Субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг;

е) обязательства муниципального образования Белгородской области по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются Субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Белгородской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных Соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием Белгородской области установленных значений показателей результативности использования Субсидии;

л) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

м) условие о вступлении в силу соглашения.

10. Финансирование реализации мероприятий осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям в виде Субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет местных бюджетов.

11. Средства областного бюджета предоставляются на цели, указанные в [пункте 4](#P68152) Порядка.

12. Муниципальные образования направляют средства на реализацию мероприятий в соответствии с предельными объемами финансирования на текущий год в размере не менее 5 процентов для муниципальных образований, в отношении которых утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), и не менее 10 процентов для иных муниципальных образований.

13. Методика расчета Субсидий из областного бюджета.

Размер Субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:



где:

k - общее количество мероприятий в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj - размер Субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = Onj - CMj,

где:

Onj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на реализацию мероприятий, в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

CMj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусмотренный на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования в соответствии с предельными объемами финансирования на текущий год в размере не менее 5 процентов для муниципальных образований, в отношении которых утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), и не менее 10 процентов для иных муниципальных образований, в целях софинансирования в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

Муниципальные образования вправе направлять дополнительные средства на реализацию мероприятий, указанных в рамках Соглашения, за счет средств местного бюджета. При этом дополнительные средства из областного бюджета выделяться не будут.

14. Муниципальные образования:

- осуществляют организацию расчетов стоимости мероприятий;

- проводят мероприятия по выбору подрядных организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89CADD3AE92F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществляют контроль за исполнением обязательств исполнителей по муниципальным контрактам.

15. Для осуществления финансирования мероприятий:

- муниципальные образования в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ представляют на согласование в Министерство заявку на финансирование с приложением подтверждающих документов (муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг (включая все дополнительные соглашения), актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку, реестр и распорядительные заявки на получение Субсидий из средств областного бюджета;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) календарных дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство не позднее следующего рабочего дня после доведения предельного объема финансирования на его распорядительный счет представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания для распределения Субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

16. Муниципальное образование производит расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями Порядка и заключенным Соглашением.

17. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств. В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Белгородской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Показателем результативности предоставления Субсидий являются реализованные мероприятия.

19. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование Субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство в соответствии с Порядком и Соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 20

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

взаимодействия между министерством жилищно-коммунального

хозяйства Белгородской области и органами местного

самоуправления муниципальных районов (городских округов)

при реализации адресной программы Белгородской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года,

в 2019 - 2025 годах

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A69EFCD46636CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363678A3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 22.08.2022 N 496-пп.

Приложение N 21

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

взаимодействия между министерством жилищно-коммунального

хозяйства Белгородской области и органами местного

самоуправления муниципальных районов (городских округов)

при реализации адресной программы Белгородской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым после 1 января 2017 года,

в 2019 - 2024 годах

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A69EFCD46636CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363678A3A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 22.08.2022 N 496-пп.

Приложение N 22

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на мероприятия в области строительства,

реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов

муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий

государственной программы Белгородской области "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами жителей Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DE353B7BA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" (далее - Порядок) разработан в соответствии со [статьями 139](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E690F5D6D462633DF6A3EF1AB69E9F232018193EU3M) и [179](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E591F5D6D736392DF2EABA11A898833D200619E09E38U0M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FDD86E36CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

2. Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной программы Белгородской области от 28 октября 2013 года N 441-пп "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

3. Министерство строительства Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области.

5. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах субсидий, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

6. Муниципальные образования Белгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области о бюджете муниципального образования Белгородской области на соответствующий финансовый год направляют в Министерство с сопроводительным письмом заявки на предоставление субсидий с приложением следующих документов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- копии нормативного правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- подтверждающих наличие в бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

7. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения документов, указанных в [пункте 6](#P68290) Порядка, рассматривает и направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района или городского округа на софинансирование мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности (далее - соглашение) в двух экземплярах или письмо с мотивированным отказом в предоставлении субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения проекта соглашения от Министерства подписывают и направляют его на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство либо направляют протокол разногласий к проекту соглашения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

10. При поступлении в Министерство протокола разногласий к проекту соглашения Министерство в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня его поступления согласовывает поступившие предложения либо направляет письмо с мотивированным отказом в согласовании разногласий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

11. Соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными Правительством Белгородской области Правилами, должно содержать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Белгородской области, и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

в) перечень объектов капитального ремонта и строительства и (или) объектов недвижимого имущества и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) или приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) или стоимости приобретения объектов - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

г) обязательства муниципального образования Белгородской области по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципального образования Белгородской области;

д) обязательства муниципального образования Белгородской области по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг;

е) обязательства муниципального образования Белгородской области по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Белгородской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием Белгородской области установленных значений показателей результативности использования субсидии;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

м) условие о вступлении в силу соглашения.

12. Финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- администрации муниципальных районов и городских округов финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, если такая потребность возникла.

13. Для осуществления текущего финансирования (авансирования) выполненных работ (услуг):

- Министерство на основании расчетов размера субсидий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки и документов от муниципального образования формирует и передает в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заявки на оплату расходов для перечисления субсидий в доходную часть бюджета муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый Министерством в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство в течение 3 (трех) рабочих дней доводит предельные объемы финансирования расходов на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых Министерством в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении реестров и заявок на кассовый расход от муниципальных образований осуществляет кассовые выплаты с лицевого счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых Министерством в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области получателям (исполнителю контракта).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

14. Муниципальные образования Белгородской области направляют средства местных бюджетов на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в соответствии с предельными уровнями софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Белгородской области.

15. Расчет субсидии из областного бюджета выполняется в соответствии со следующей методикой:

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в соответствующем году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:



где:

к - общее количество объектов муниципальной собственности, по которым необходимы разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция или капитальный ремонт в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj - Cnj,

где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на долевое финансирование разработки проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование разработки проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

16. Показателем результативности предоставления субсидий является достижение значений целевых показателей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

17. Главным распорядителем средств областного бюджета осуществляется мониторинг предоставления субсидий муниципальным образованиям, достижения значений показателей результативности использования субсидий.

18. Муниципальные образования Белгородской области производят расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток Субсидий подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств. В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Муниципальные образования Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство в соответствии с Порядком и соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 23

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из бюджета

Белгородской области бюджетам муниципальных образований

Белгородской области на реализацию мероприятий по очистке,

дезинфекции шахтных колодцев, а также благоустройству

прилегающей к ним территории на территориях муниципальных

образований Белгородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A990F5D56136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DE353B7EAAA5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 23.11.2020 N 491-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий по очистке, дезинфекции шахтных колодцев, а также благоустройству прилегающей к ним территории на территориях муниципальных образований Белгородской области определяет правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий по очистке, дезинфекции шахтных колодцев, а также благоустройству прилегающей к ним территории на территориях муниципальных образований Белгородской области (далее - Мероприятия).

2. Уполномоченным органом по взаимодействию с главными распорядителями бюджетных средств муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования), предназначенных на реализацию Мероприятий, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - Министерство).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3. Субсидии на реализацию Мероприятий (далее - Субсидии) предоставляются на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований, указанных в соглашении о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований, заключенного между Министерством и муниципальным образованием (далее - Соглашение).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4. Субсидии предоставляются на реализацию следующих Мероприятий:

- очистка шахтных колодцев;

- дезинфекция шахтных колодцев;

- благоустройство территории, прилегающей к шахтным колодцам.

Условиями предоставления Субсидий являются:

- наличие шахтных колодцев, нуждающихся в принятии срочных мер по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей к ним территории по результатам проведенной муниципальными образованиями инвентаризации;

- заключенное Соглашение.

5. Муниципальные образования направляют заявки на предоставление Субсидии в Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Министерства извещения о предоставлении заявки.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

6. Министерство рассматривает заявки муниципальных образований в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и направляет проект Соглашения или письмо с мотивированным отказом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

7. Муниципальные образования в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения от Министерства направляет указанный документ в двух экземплярах за подписью главы администрации муниципального образования в Министерство.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного Соглашения подписывает указанный документ и направляет один экземпляр в адрес муниципальных образований.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Соглашение содержит следующие основные положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Белгородской области, и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

в) перечень объектов капитального ремонта и строительства и (или) объектов недвижимого имущества и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) или приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) или стоимости приобретения объектов - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

г) обязательства муниципального образования Белгородской области по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципального образования Белгородской области;

д) обязательства муниципального образования Белгородской области по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг;

е) обязательства муниципального образования Белгородской области по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Белгородской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием Белгородской области установленных значений показателей результативности использования субсидии;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

м) условие о вступлении в силу соглашения.

10. Финансирование реализации Мероприятий осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям в виде Субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет местных бюджетов.

11. Средства областного бюджета предоставляются на цели, указанные в [пункте 4](#P68380) настоящего Порядка.

12. Уровень софинансирования муниципальными образованиями Мероприятий устанавливается в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A997FED86236CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 23 декабря 2019 года N 709-рп "Об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

13. Методика расчета Субсидий из областного бюджета.

Размер Субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:



где:

k - общее количество шахтных колодцев, нуждающихся в Мероприятиях, в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

ОПj - стоимость Мероприятий на j-м колодце, при этом субсидия из бюджета Белгородской области предоставляется исходя из прогнозного расчета софинансирования на очередной финансовый год;

Смj - стоимость Мероприятий на j-м колодце, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования (в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A997FED86236CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 23 декабря 2019 года N 709-рп "Об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов") от Cj.

Стоимость мероприятий (ОПj) на j-м колодце определяется по формуле:

ОПj = ОПj1 + ОПj2,

где:

ОПj1 - потребность в финансировании мероприятий по очистке и дезинфекция;

ОПj2 - потребность в финансировании мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории.

Стоимость Мероприятий на j-м колодце, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования (Смj) определяется по формуле:

Cмj = Cмj1 + Cмj2,

где:

Cмj1 - стоимость мероприятий по очистке и дезинфекции на j-м колодце, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования;

Cмj2 - стоимость мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству на j-м колодце, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования.

Муниципальные образования вправе в случае возникновения экономии денежных средств по итогам проведения процедуры по выбору подрядных организаций и/или в результате реализации Мероприятий перенаправлять денежные средства между шахтными колодцами, подлежащими очистке, дезинфекции, а также благоустройству прилегающей к ним территории, в пределах размера Субсидии, предоставляемой муниципальному образованию с соблюдением минимальной доли софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования, и направлять дополнительные средства на реализацию Мероприятий за счет средств местного бюджета. При этом выделение дополнительных средств из областного бюджета не предусмотрено.

14. Муниципальные образования:

- осуществляют организацию расчетов стоимости Мероприятий;

- проводят мероприятия по выбору подрядных организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89CADD3AE92F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществляют контроль за исполнением обязательств исполнителей по муниципальным контрактам.

15. Для осуществления финансирования Мероприятий:

- муниципальные образования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ представляют на согласование в Министерство заявку на финансирование с приложением подтверждающих документов (муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг (включая все дополнительные соглашения), актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную бюджетную заявку, реестр и распорядительные заявки на получение Субсидий из средств областного бюджета;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство не позднее следующего рабочего дня после доведения предельного объема финансирования на его распорядительный счет представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания для распределения Субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

16. Муниципальное образование производит расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями настоящего Порядка и заключенным Соглашением.

17. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств. В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Белгородской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Показателем результативности предоставления Субсидий являются реализованные Мероприятия.

19. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование Субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим Порядком и Соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 24

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из бюджета

Белгородской области бюджетам муниципальных образований

Белгородской области на организацию и проведение конкурсов,

направленных на повышение качества городской среды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 09.08.2021 [N 324-пп](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A696F5DA6136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363279A4A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M)) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на организацию и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды (далее - Порядок), определяет правила предоставления и распределения субсидий на выполнение работ по организации и проведению конкурсов, направленных на повышение качества городской среды (далее - работы).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на выполнение работ, является министерство строительства Белгородской области (далее - министерство).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3. Субсидия на выполнение работ (далее - субсидия) предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта муниципального района (городского округа) Белгородской области (далее - муниципальное образование) об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Белгородской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

4. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям в пределах субсидии, предусмотренной законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий по организации и проведению конкурсов, направленных на повышение качества городской среды (далее - соглашение), и в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FDD86E36CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области" для выполнения следующих работ:

- организация и проведение открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных концепций общественных пространств;

- организация и проведение открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительных концепций общественных пространств.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований ежегодно утверждается Правительством Белгородской области.

5. Для получения субсидий в очередном финансовом году и плановом периоде администрация муниципального образования направляет в министерство заявку на предоставление субсидии с приложением следующей информации:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- выписка из бюджета, утвержденная руководителем финансового органа муниципального образования, об объемах средств местного бюджета, предусмотренных на работы;

- информация о прогнозной стоимости данного вида работ.

6. Министерство рассматривает поступившие заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от муниципальных образований и направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований проект соглашения в двух экземплярах или письмо с мотивированным отказом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

7. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта соглашения от министерства подписывают и направляют его в министерство на бумажном носителе в двух экземплярах с приложением выписки из бюджета, утвержденной руководителем финансового органа муниципального образования, об объемах средств местного бюджета, предусмотренных на работы, либо направляют протокол разногласий к проекту соглашения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

При поступлении в министерство протокола разногласий к проекту соглашения министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления согласовывает поступившие предложения либо направляет письмо с мотивированным отказом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Соглашение содержит следующие основные положения:

- порядок взаимодействия министерства и муниципального образования по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- размер субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления и расходования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- обязательства муниципального образования по соблюдению сроков выполнения работ;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- значения показателей результативности использования субсидии и последствия их недостижения;

- реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования в целях софинансирования субсидии;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

9. Финансирование выполнения работ осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям в виде субсидий на софинансирование расходов, в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на реализацию работ, в соответствии с предельными уровнями софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Белгородской области.

10. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются следующие критерии:

- наличие и объем средств, привлекаемых из бюджета муниципального образования на обеспечение работ, с учетом установленного уровня софинансирования;

- наличие заявки от муниципального образования, содержащей предложения муниципального образования об объеме выполнения работ и объеме расходов на проведение работ на территории муниципального образования, расчеты суммы субсидии и соответствующие обоснования;

11. Методика расчета субсидий.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в соответствующем году на реализацию мероприятий по организации и проведению конкурсов, направленных на повышение качества городской среды, определяется по следующей формуле:



где:

к - общее количество конкурсов, направленных на повышение качества городской среды, в соответствующем году в i-м муниципальном образовании;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й конкурс.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj,

где:

ОПj - общая потребность в средствах (включая призовой фонд), необходимых в соответствующем году на организацию и проведение конкурсов, направленных на повышение качества городской среды в i-м муниципальном образовании, исходя из средней стоимости работ, согласно коммерческим предложениям;

Cмj - объем средств бюджета муниципального образования, предусматриваемых на долевое финансирование организации и проведения конкурсов, направленных на повышение качества городской среды, в i-м муниципальном образовании.

12. Муниципальные образования:

- осуществляют организацию расчетов выполняемых работ;

- проводят мероприятия по выбору подрядных организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89CADD3AE92F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществляют контроль за исполнением обязательств исполнителями по муниципальным контрактам.

13. Для осуществления текущего финансирования выполняемых работ:

- муниципальные образования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ представляют на согласование в управление архитектуры и градостроительства Белгородской области (далее - управление) заявку на финансирование в 3 (трех) экземплярах с приложением подтверждающих документов (муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг (включая все дополнительные соглашения), актов о приемке выполненных работ) (далее - документы);

- управление в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от муниципальных образований документов осуществляет проверку исполнения муниципальных контрактов (договоров) в части соответствия результата выполненных работ предмету контракта и техническому заданию, направляет согласованную заявку на финансирование с приложением подготовленных в электронном виде (в формате "pdf") документов по каждому муниципальному образованию на согласование в министерство;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявок от управления формирует в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на финансирование;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от министерства доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство не позднее следующего рабочего дня после доведения предельного объема финансирования на его распорядительный счет представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания для распределения субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- управление Федерального казначейства по Белгородской области на основании платежного поручения финансового органа муниципального образования формирует с лицевого счета по переданным полномочиям заявку на кассовый расход на подкрепление счета бюджета муниципального образования.

Заявка на кассовый расход формируется на сумму, равную сумме платежного поручения муниципального образования.

14. Муниципальное образование производит расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

15. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток субсидии, образовавшийся на счете муниципального образования, либо средства субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток является предельным объемом финансирования, то данный остаток отзывается министерством с лицевого счета в бюджет Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

16. Муниципальные образования, являющиеся получателями субсидии, обязаны предоставлять в министерство отчеты:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия;

- о достижении значений показателей результативности, не позднее 20 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия.

17. Показателем результативности предоставления субсидий является количество проведенных международных и всероссийских конкурсов, направленных на повышение качества городской среды.

18. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в управление и министерство, в соответствии с Порядком и соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министерство, органы государственного финансового контроля и Контрольно-счетная палата Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 25

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из бюджета

Белгородской области бюджетам муниципальных образований

Белгородской области на обеспечение мероприятий

по проектированию общественных территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 09.08.2021 [N 324-пп](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A696F5DA6136CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36327EAAA5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M), от 21.02.2022 [N 101-пп](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M)) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований Белгородской области на обеспечение мероприятий по проектированию общественных территорий (далее - Порядок) определяет правила предоставления и распределения субсидий на выполнение работ по проектированию общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", разработку проектно-сметной документации на благоустройство прибрежных территорий и набережных, разработку концепций реновации общественных пространств (далее - работы).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на выполнение работ, является министерство строительства Белгородской области (далее - министерство).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

3. Субсидия на выполнение работ (далее - субсидия) предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта муниципального района (городского округа) Белгородской области (далее - муниципальное образование) об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Белгородской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

4. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям в пределах субсидии, предусмотренной законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий по проектированию общественных территорий (далее - соглашение) и в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FDD86E36CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области" для выполнения следующих работ:

- выполнение топографической съемки для разработки концепций и проектно-сметной документации общественных территорий, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды";

- разработка концепций общественных территорий, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды";

- разработка проектно-сметной документации общественных территорий, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды";

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство прибрежных территорий и набережных;

- разработка концепций реновации общественных пространств.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований ежегодно утверждается Правительством Белгородской области.

5. Для получения субсидий в очередном финансовом году и плановом периоде администрация муниципального образования направляет в министерство заявку на предоставление субсидии с приложением следующей информации:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- выписка из бюджета, утвержденная руководителем финансового органа муниципального образования, об объемах средств местного бюджета, предусмотренных на работы;

- информация о прогнозной стоимости данного вида работ.

6. Министерство рассматривает поступившие заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от муниципальных образований и направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий по проектированию общественных территорий (далее - соглашение).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

7. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта соглашения от министерства подписывают и направляют его в министерство на бумажном носителе в двух экземплярах с приложением выписки из бюджета, утвержденной руководителем финансового органа муниципального образования, об объемах средств местного бюджета, предусмотренных на работы, либо направляют протокол разногласий к проекту соглашения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

При поступлении в министерство протокола разногласий к проекту соглашения министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления согласовывает поступившие предложения либо направляет письмо с мотивированным отказом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Соглашение содержит следующие основные положения:

- порядок взаимодействия министерства и муниципального образования по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- размер субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления и расходования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- обязательства муниципального образования по соблюдению сроков выполнения работ;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- значения показателей результативности использования субсидии и последствия их недостижения;

- реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования в целях софинансирования субсидии;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

9. Финансирование выполнения работ осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на реализацию работ, в соответствии с предельными уровнями софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Белгородской области.

10. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются следующие критерии:

- наличие и объем средств, привлекаемых из бюджета муниципального образования на обеспечение мероприятий по проектированию общественных территорий с учетом установленного уровня софинансирования;

- наличие заявки от муниципального образования, содержащей предложения муниципального образования об объеме выполнения работ и объеме расходов на проведение работ на территории муниципального образования, расчеты суммы субсидии и соответствующие обоснования.

11. Методика расчета субсидий на проектирование общественных территорий в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:

Si = St + Sk + Sp,

где:

St - стоимость работ по выполнению топографической съемки;

Sk - стоимость работ по разработке концепции общественных территорий;

Sp - стоимость работ по разработке проектно-сметной документации.

Стоимость работ по выполнению топографической съемки (St) определяется по формуле:

St = P x (S1 - S1Mj),

где:

P - площадь территории;

S1 - стоимость работ по выполнению топографической съемки на одном гектаре, при этом субсидия из бюджета Белгородской области предоставляется исходя из средней стоимости работ согласно коммерческим предложениям, на территории муниципального образования;

S1Mj - стоимость работ, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования исходя из доли софинансирования в размере не менее 5 процентов от S1.

Стоимость работ по разработке концепции общественных территорий определяется по формуле:

Sk = P x (S2 - S2Mj),

где:

Р - площадь территории;

S2 - стоимость работ по разработке концепции общественных территорий на одном гектаре, при этом субсидия из бюджета Белгородской области предоставляется исходя из средней стоимости работ согласно коммерческим предложениям, на территории муниципального образования;

S2Mj - стоимость работ, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования исходя из доли софинансирования в размере не менее 5 процентов от S2.

Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации определяется по формуле:

Sp = P x (S3 - S3Mj),

где:

P - площадь территории;

S3 - стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на одном гектаре, при этом субсидия из бюджета Белгородской области предоставляется исходя из средней стоимости работ согласно коммерческим предложениям, на территории муниципального образования;

S3Mj - стоимость работ, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования исходя из доли софинансирования в размере не менее 5 процентов от S3 соответственно.

S1Mj = S1 x A, S2Mj = S2 x A, S3Mj = S3 x А,

где:

A - доля софинансирования, выраженная в размере процентной ставки. Муниципальные образования вправе направлять дополнительные средства на выполнение работ за счет средств местного бюджета.

12. Методика расчета субсидий из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на благоустройство прибрежных территорий и набережных.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:

Si = P x (Sn - SnMj),

где:

P - площадь территории;

Sn - стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство прибрежных территорий и набережных на одном гектаре, при этом субсидия из бюджета Белгородской области предоставляется исходя из средней стоимости работ согласно коммерческим предложениям, на территории муниципального образования;

SnMj - стоимость работ, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования исходя из доли софинансирования в размере не менее 5 процентов от Sn, определяется по формуле:

SnMj = Sn x A,

где:

A - доля софинансирования, выраженная в размере процентной ставки. Муниципальные образования вправе направлять дополнительные средства на выполнение работ за счет средств местного бюджета.

13. Методика расчета субсидий из областного бюджета на разработку концепций реновации общественных пространств.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:

Si = P x (Sp - SpMj),

где:

P - площадь территории;

Sp - стоимость работ по разработке концепций реновации общественных пространств на одном гектаре, при этом субсидия из бюджета Белгородской области предоставляется исходя из средней стоимости работ согласно коммерческим предложениям, на территории муниципального образования на одном гектаре;

SpMj - стоимость работ, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования исходя из доли софинансирования в размере не менее 5 процентов от S, определяется по формуле:

SpMj = Sp x A,

где:

A - доля софинансирования, выраженная в размере процентной ставки. Муниципальные образования вправе направлять дополнительные средства на выполнение работ за счет средств местного бюджета.

14. Муниципальные образования:

- осуществляют организацию расчетов выполняемых работ;

- проводят мероприятия по выбору подрядных организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89CADD3AE92F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществляют контроль за исполнением обязательств исполнителями по муниципальным контрактам.

15. Для осуществления текущего финансирования выполняемых работ:

- муниципальные образования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ представляют на согласование в управление архитектуры и градостроительства Белгородской области (далее - управление) заявку на финансирование в 3 (трех) экземплярах с приложением подтверждающих документов (муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг (включая все дополнительные соглашения), актов о приемке выполненных работ) (далее - документы);

- управление в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от муниципальных образований документов осуществляет проверку исполнения муниципальных контрактов (договоров) в части соответствия результата выполненных работ предмету контракта и техническому заданию, направляет согласованную заявку на финансирование с приложением подготовленных в электронном виде (в формате "pdf") документов по каждому муниципальному образованию на согласование в министерство;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявок от управления формирует в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на финансирование;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от министерства доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство не позднее следующего рабочего дня после доведения предельного объема финансирования на его распорядительный счет представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания для распределения субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Управление Федерального казначейства по Белгородской области на основании платежного поручения финансового органа муниципального образования формирует с лицевого счета по переданным полномочиям заявку на кассовый расход на подкрепление счета бюджета муниципального образования.

Заявка на кассовый расход формируется на сумму, равную сумме платежного поручения муниципального образования.

16. Муниципальное образование производит расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

17. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток субсидии, образовавшийся на счете муниципального образования, либо средства субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета по возврату остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток является предельным объемом финансирования, то данный остаток отзывается министерством с лицевого счета в бюджет Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

18. Муниципальные образования, являющиеся получателями субсидии, обязаны предоставлять в министерство отчеты:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия;

- о достижении значений показателей результативности, не позднее 20 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия.

19. Показателем результативности предоставления субсидий являются количество выполненных в полном объеме проектов на общественные территории.

20. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в управление и министерство, в соответствии с Порядком и соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министерство, органы государственного финансового контроля и Контрольно-счетная палата Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA7A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 26

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на капитальное строительство и модернизацию объектов

муниципальной собственности Белгородской области в рамках

реализации мероприятий государственной программы

Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A694F9DD6036CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363678A2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 18.10.2021 N 478-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на капитальное строительство и модернизацию объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" (далее - Порядок) разработан в соответствии со [статьями 139](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E690F5D6D462633DF6A3EF1AB69E9F232018193EU3M) и [179](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E591F5D6D736392DF2EABA11A898833D200619E09E38U0M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796FDD86E36CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

2. Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия по капитальному строительству и модернизации объектов муниципальной собственности Белгородской области (межбюджетные трансферты) (далее - субсидия) в рамках реализации мероприятий государственной программы Белгородской области от 28 октября 2013 года N 441-пп "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области.

5. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах субсидий, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

6. Муниципальные образования Белгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области о бюджете муниципального образования Белгородской области на соответствующий финансовый год направляют в Министерство с сопроводительным письмом заявку на предоставление субсидий с приложением следующих документов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- копии нормативного правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) модернизации), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- подтверждающих наличие в бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

7. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения документов, указанных в [пункте 6](#P68747) Порядка, рассматривает и направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района или городского округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и модернизации объектов (далее - соглашение) в двух экземплярах или письмо с мотивированным отказом в предоставлении субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения проекта соглашения от Министерства подписывают и направляют его на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство либо направляют протокол разногласий к проекту соглашения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

10. При поступлении в Министерство протокола разногласий к проекту соглашения Министерство в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня его поступления согласовывает поступившие предложения либо направляет письмо с мотивированным отказом в согласовании разногласий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

11. Соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными Правительством Белгородской области Правилами, должно содержать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Белгородской области, и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

в) перечень объектов капитального строительства и модернизации объектов муниципальной собственности и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по капитальному строительству и модернизации объектов муниципальной собственности в пределах установленной стоимости капитального строительства и модернизации объектов - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитального строительства и модернизацию объектов капитального строительства и модернизации;

г) обязательства муниципального образования Белгородской области по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципального образования Белгородской области;

д) обязательства муниципального образования Белгородской области по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг;

е) обязательства муниципального образования Белгородской области по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Белгородской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием Белгородской области установленных значений показателей результативности использования субсидии;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

м) условие о вступлении в силу соглашения.

12. Финансирование мероприятий в области капитального строительства и модернизации объектов муниципальной собственности осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование мероприятий в области капитального строительства и модернизации объектов муниципальной собственности;

- муниципальные образования Белгородской области финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на мероприятия в области капитального строительства и модернизации объектов муниципальной собственности, если такая потребность возникла.

13. Для осуществления текущего финансирования (авансирования) выполненных работ (услуг):

- Министерство на основании расчетов размера субсидий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки и документов от муниципального образования формирует и передает в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заявки на оплату расходов для перечисления субсидий в доходную часть бюджета муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый Министерством в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Министерство в течение 3 (трех) рабочих дней доводит предельные объемы финансирования расходов на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых Министерством в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

- Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении реестров и заявок на кассовый расход от муниципальных образований Белгородской области осуществляет кассовые выплаты с лицевого счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых Министерством в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области получателям (исполнителю контракта).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

14. Муниципальные образования Белгородской области направляют средства местных бюджетов на финансирование мероприятий в области капитального строительства и модернизации объектов муниципальной собственности в соответствии с предельными уровнями софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Белгородской области.

15. Расчет субсидии из областного бюджета выполняется в соответствии со следующей методикой:

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Белгородской области в соответствующем году на реализацию мероприятий по капитальному строительству и модернизации объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:



где:

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj - Cnj,

где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на капитальный ремонт и модернизацию объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на долевое финансирование капитального строительства и модернизации объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование капитального строительства и модернизацию объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

16. Показателем результативности предоставления субсидий является достижение значений целевых показателей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

17. Министерством осуществляется мониторинг предоставления субсидий муниципальным образованиям Белгородской области, достижения значений показателей результативности использования субсидий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

18. Муниципальные образования Белгородской области производят расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования Белгородской области по возврату остатков целевых средств. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, то к получателю субсидии применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

19. Муниципальные образования Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство в соответствии с Порядком и соглашением.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 27

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на обеспечение мероприятий по модернизации

систем коммунальной инфраструктуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A694F9DD6036CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DB3E317FA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 18.10.2021 N 478-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Порядок и распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее - Порядок) разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E690F5D6D462633DF6A3EF1AB69E9F232018193EU3M) Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок предоставления субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее - Субсидия), реализуемых в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACF9CAADDAE97F68A3B6994D7D74175150B00F1E591F6D4DE37392DF2EABA11A898833D200619E09E38U0M) предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года N 1451 "О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры".

2. В тексте настоящего Порядка под проектом модернизации понимается совокупность мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, в том числе по созданию, реконструкции одного и (или) нескольких объектов системы коммунальной инфраструктуры.

3. Субсидии предоставляются за счет средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных министерству жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее - Министерство) на соответствующие цели.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Министерство осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

4. Уполномоченным органом по взаимодействию с главными распорядителями бюджетных средств муниципальных районов и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования), предусмотренных на реализацию мероприятий, является Министерство.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

5. Критерии отбора муниципальных образований в целях предоставления Субсидий:

1) наличие плана мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования, утвержденного распоряжением Правительства Белгородской области;

2) наличие решения правления Фонда о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, предназначенной для реализации проекта модернизации;

3) наличие доли финансирования проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее - проект) за счет средств участника проекта в размере не менее 20 процентов от общей стоимости проекта модернизации. Доля средств местных и областного бюджетов на финансирование проекта модернизации может быть полностью или частично замещена средствами участника проекта;

4) участник проекта не находится в стадии реорганизации или ликвидации, в отношении его не введены процедуры банкротства, при этом он должен отвечать следующим требованиям:

наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды;

5) наличие в муниципальном образовании, на территории которого планируется реализация проекта, утвержденных схем водоснабжения и (или) водоотведения (в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта), программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры указанного муниципального образования, в которой обоснована необходимость реализации проекта, государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к муниципальному имуществу, реконструкция, модернизация которых планируется в рамках реализации проекта;

6) наличие документально оформленных результатов проведенного технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта).

6. Условием предоставления Субсидий является предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области в Министерство в срок до 1 сентября текущего года заявки, а также следующих документов, в том числе сведений в отношении каждого объекта капитального строительства или реконструкции (модернизации):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

а) наименование объекта капитального строительства или реконструкции (модернизации);

б) технические характеристики объекта капитального строительства или реконструкции (модернизации), подлежащего вводу в эксплуатацию;

в) срок ввода в эксплуатацию;

г) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

д) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной;

е) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

ж) копии правоустанавливающих документов на земельный участок либо в случае их отсутствия - копии решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

для объектов в сфере водоотведения - заверенная копия схемы водоснабжения и водоотведения, разработанной в соответствии с [требованиями](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACF98AED0A69FF68A3B6994D7D74175150B00F1E591F6D4DA33392DF2EABA11A898833D200619E09E38U0M), определенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

7. Министерство рассматривает заявки с приложенными к ним документами в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня их поступления, осуществляет проверку наличия и правильности оформления представленных документов и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении, о чем уведомляет муниципальное образование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

8. Если в ходе проверки Министерством полученных документов выявлено, что муниципальное образование представило не все необходимые документы либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом, то муниципальное образование в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения решения об отказе в предоставлении Субсидии устраняет выявленные недочеты и повторно направляет в Министерство заявку с прилагаемыми документами.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

9. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии является непредоставление или предоставление в неполном объеме документов, указанных в [пункте 6](#P68847) Порядка, либо выявление в указанных документах недостоверной информации.

10. Размер Субсидии рассчитывается по формуле.

Общий объем субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших из Фонда (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:



где:

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект (субсидии за счет средств Фонда).

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - (Cуj + Cмj),

где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj - объем средств областного бюджета на мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cуj - объем средств участника проекта на мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

11. Предоставление Субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого по типовой форме, утвержденной приказом министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области (далее - Соглашение).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

12. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Министерством по итогам реализации мероприятий по проекту на основании представляемых муниципальным образованием (участником проекта) копий актов приемки выполненных работ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Результатами использования Субсидии являются:

- введение в эксплуатацию (завершение этапа(-ов) выполнения работ по строительству (реконструкции, модернизации) - в случае, если в соответствии с проектной документацией реализация проекта осуществляется в несколько этапов) объекта капитального строительства, предусмотренного проектом, подтвержденное соответствующими документами;

- достижение целевых показателей, предусмотренных проектом, в течение года со дня ввода в эксплуатацию объекта(-ов) коммунальной инфраструктуры, в связи с созданием, реконструкцией, модернизацией которых предоставлялась субсидия.

13. Муниципальное образование (участник проекта) представляет в Министерство ежемесячные, квартальные и годовые отчеты о расходовании Субсидии в соответствии с Правилами контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными Фондом 22 декабря 2017 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств подлежит возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Белгородской области в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии.

15. Ответственность за достоверность сведений, представляемых Министерству, целевое расходование средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению информации, документов, необходимых для формирования и представления отчетности, возлагается на органы местного самоуправления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

В целях реализации [подпункта 5 пункта 3](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E591F5D5DC34392DF2EABA11A898833D200619E09E38U0M), [пункта 5 статьи 78](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E096F1D2D462633DF6A3EF1AB69E9F232018193EU3M), [подпункта 10 пункта 1 статьи 158](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175150B00F1E797F5D7D462633DF6A3EF1AB69E9F232018193EU3M) Бюджетного кодекса Российской Федерации обязательная проверка Министерством соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий их получателями осуществляется в порядке, устанавливаемым Министерством, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

17. Министерство принимает решение о приостановлении предоставления Субсидии по результатам контроля в следующих случаях:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

а) нарушение сроков выполнения этапов работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренных проектом;

б) невыполнение обязательств по софинансированию мероприятий проекта за счет средств участника проекта, установленное по итогам финансового года;

в) недостижение целевых показателей, предусмотренных проектом, в сроки, установленные проектом;

г) нарушение условий и целей предоставления Субсидии.

Приложение N 28

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субвенций областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов области

на возмещение специализированной службе по вопросам

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A695F5DB6736CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363671A0A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 27.12.2021 N 681-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субвенций областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее - Порядок) определяет механизм предоставления и распределения субвенций областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на финансирование расходов на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела услуг, связанных с погребением умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение в соответствии с [пунктом 3 статьи 9](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EA8DCAB96F68A3B6994D7D74175150B00F1E791FD808E726774A3A8F11CAA809F3D2031UBM), [пунктом 1 статьи 12](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89EA8DCAB96F68A3B6994D7D74175150B00F1E591F6D4D730392DF2EABA11A898833D200619E09E38U0M) Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - услуги по погребению).

2. Финансирование расходов бюджетам муниципальных районов и городских округов области на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела услуг по погребению из средств областного бюджета, предусмотренных законом Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется в следующих случаях:

а) умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером;

б) рождение мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

3. Основанием для финансирования расходов бюджетам муниципальных районов и городских округов области являются закон Белгородской области о бюджете на текущий финансовый год, правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований, а также документы о фактически произведенных расходах специализированной службы по вопросам похоронного дела (акты оказанных услуг, счета-фактуры и др.) в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в отчетном периоде.

4. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов области на финансирование возмещения расходов специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6. Расчет субвенции из областного бюджета производится в соответствии с методикой расчета субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанной в [законе](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A796F9DC6436CF8A80487F424C4FA8B5D5A3D9DF302C79A1B0ED1CAA39UDM) Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

7. Администрация муниципального образования области определяет уполномоченный орган по организации финансирования расходов, связанных с возмещением специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее - уполномоченный орган муниципального образования).

8. Финансирование расходов, связанных с возмещением специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению, осуществляется с лицевого счета уполномоченного органа, открытого на едином счете бюджета муниципального образования области, в пределах утвержденных лимитов финансирования за счет субвенций из областного бюджета и производится на основании заявок и отчетов специализированных служб по вопросам похоронного дела, представленных уполномоченному органу муниципального образования для обобщения и проверки исходных данных с приложением подтверждающих документов.

9. Уполномоченный орган муниципального образования в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обращения специализированных служб по вопросам похоронного дела направляет министерству жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области заявку на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее - заявка).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

10. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от уполномоченных органов муниципальных образований заявок формирует на бумажном носителе и в электронном виде и направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области сводную заявку и реестр на возмещение расходов специализированных служб по вопросам похоронного дела, связанных с предоставлением услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

11. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сводной заявки на финансирование подтверждает расходным расписанием предельные объемы финансирования для перечисления денежных средств с лицевого счета министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, открытого в управлении Федерального казначейства по Белгородской области для учета операций со средствами бюджета муниципального образования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

12. Уполномоченные органы муниципальных образований области не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления субвенции из областного бюджета, осуществляют расчеты со специализированными службами по вопросам похоронного дела.

13. При недостаточности средств на возмещение расходов специализированных служб по вопросам похоронного дела, связанных с предоставлением услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, предусмотренных в областном бюджете, по результатам исполнения областного бюджета за первое полугодие (при наличии дополнительных источников финансирования) на основании обращения уполномоченного органа муниципального образования вносятся корректировки в план финансирования указанных расходов.

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области по согласованию с министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области вносит изменения в объем финансирования указанных расходов согласно отчетности и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

14. Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

15. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, уполномоченные органы муниципальных образований области представляют в ОГКУ "Центр бухгалтерского учета Белгородской области" и министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области отчет об использовании субвенций, поступивших из областного бюджета.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

16. Уполномоченные органы муниципальных образований области производят расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1AC89DAFD6A694F68A3B6994D7D74175151900A9E991F0CADF342C7BA3AC3EUCM) Российской Федерации и условиями Порядка.

17. Уполномоченные органы муниципальных образований области несут ответственность за целевое использование субвенции и достоверность сведений и документов, представляемых в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

18. Не использованный на 1 января соответствующего финансового года остаток субвенции подлежит возврату в бюджет Белгородской области уполномоченным органом муниципального образования области, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования области по возврату остатков целевых средств. В случае если неиспользованный остаток субвенции не перечислен в доход бюджета Белгородской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Белгородской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субвенции указанный остаток субвенции по согласованию с министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области может быть возвращен в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому субвенция была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления субвенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

20. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA6A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области от 21.02.2022 N 101-пп)

Приложение N 29

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Перечень

мероприятий программы по ликвидации до 2025 года

накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

и лиц из их числа на территории Белгородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A692F5DA6436CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF36307CA5A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 21.02.2022 N 101-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат (форма реализации) | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| I. Нефинансовые мероприятия | | | | |
| 1.1. Формирование законодательства Белгородской области, регулирующего обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | | | | |
| 1.1. | Приведение законодательства Белгородской области в соответствие с федеральным законодательством при внесении в него изменений, направленных на расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее - дети-сироты) жилыми помещениями | 2021 - 2025 годы, после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации | Обеспечение исполнения федерального законодательства, расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот жилыми помещениями | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы по вопросу поэтапной ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот (далее - межведомственная рабочая группа) | До 1 августа 2021 года | Приказ департамента строительства и транспорта Белгородской области от 16 июля 2021 года N 169-пр "О создании межведомственной рабочей группы" | Министерство строительства Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области |
| 1.3. | Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы | Постоянно | Организационно-техническое сопровождение | Министерство строительства Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области |
| 1.2. Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | | | | |
| 1.2.1. | Проведение мониторинга деятельности уполномоченных органов по вопросам включения в список и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот | Ежегодно до 30 марта | Выявление случаев необоснованного включения в список детей-сирот с целью их последующего устранения | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.2.2. | Анализ причин возможного увеличения общей численности детей-сирот, подлежащих включению в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | Ежегодно до 30 апреля | Принятие мер по устранению причин возможного увеличения общей численности детей-сирот, подлежащих включению в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.2.3. | Организация работы с детьми-сиротами, включенными в список, по получению отсрочки предоставления жилых помещений по основаниям, указанным в действующем законодательстве, при невозможности детей-сирот проживать в этих жилых помещениях | Постоянно | Получение отсрочки в предоставлении жилых помещений детям-сиротам в установленных законодательством случаях с целью обеспечения использования жилого помещения по назначению | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.2.4. | Формирование списка граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в том числе посредством размещения в Единой государственной информационной системе социального обеспечения | Постоянно | Наличие списка граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в том числе в Единой государственной информационной системе социального обеспечения | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.3. Сохранение жилых помещений, права на которые имеются у детей-сирот (дополнительные мероприятия по сокращению очередности) | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты в соответствии с законодательством Белгородской области | Ежегодно по отдельному графику | Обеспечение сохранности жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот, и жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в пользовании (по договору социального найма) детей-сирот | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.3.2. | Ведение реестра жилых помещений, собственниками или нанимателями по договорам социального найма или членами семей нанимателей по договорам социального найма которых являются дети-сироты | Постоянно | Обеспечение сохранности жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот, и жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в пользовании (по договору социального найма) детей-сирот | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.3.3. | Проведение инструктивных совещаний, вебинаров, подготовка информационно-методических материалов для органов опеки и попечительства по вопросам сохранности жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими, признания невозможности проживания собственника в жилом помещении | Не реже 1 раза в год | Повышение профессиональной компетенции специалистов органов опеки и попечительства | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.3.4. | Осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства по исполнению полномочий по контролю за сохранностью жилых помещений, нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты в соответствии с законодательством Белгородской области | Ежегодно | Обеспечение соблюдения законодательства органами местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части сохранности жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими, признания невозможности проживания собственника в жилом помещении | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области |
| 1.4. Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений специализированного жилищного фонда | | | | |
| 1.4.1. | Ведение реестра жилых помещений, переданных лицам из числа детей-сирот, в специализированный наем | Постоянно | Обеспечение учета жилых помещений специализированного жилищного фонда | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.4.2. | Осуществление контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот, обеспечением ими надлежащего санитарного и технического состояния | Ежегодно по отдельному графику | Обеспечение сохранности жилых помещений специализированного жилищного фонда | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.5. Формирование специализированного жилищного фонда на территории Белгородской области | | | | |
| 1.5.1. | Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот путем:  - приобретения готовых жилых помещений на первичном рынке у застройщиков и вторичном рынке у собственников (физических и юридических) лиц;  - участия в долевом строительстве;  - строительства жилых помещений;  - проведение ремонта невостребованных жилых помещений государственного или муниципального жилищных фондов | Постоянно | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, ликвидация задолженности | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.5.2. | Проработка возможности синхронизации мероприятий по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот путем строительства жилых помещений с мероприятиями по строительству жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, для предоставления гражданам в иных целях | До 1 июня 2022 года | Оптимизация решения задач, стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями льготных категорий граждан | Министерство строительства Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.5.3. | Организация деятельности по приобретению (строительству) жилых помещений для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета и бюджета Белгородской области | Постоянно | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, ликвидация задолженности | Министерство строительства Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 1.5.4. | Контроль за состоянием строящихся и приобретаемых жилых помещений для предоставления детям-сиротам:  - создание областной межведомственной комиссии по вопросам приобретения (строительства) органами местного самоуправления жилых помещений для детей-сирот (далее - областная межведомственная комиссия); - осуществление областной межведомственной комиссией осмотра жилых помещений (порядок, сроки осмотра, порядок и сроки оформления результатов осмотра, формирование заключения) | 2021 - 2025 годы | Повышение качества приобретаемых жилых помещений для детей-сирот | Областная межведомственная комиссия, созданная в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 21 июня 2021 года N 269-рп |
| 1.5.5. | Анализ предоставления жилых помещений детям-сиротам на основании решения судов | 2021 - 2025 годы | Обеспечение исполнения вступивших в законную силу решений судов об обеспечении детей-сирот жилыми помещениями | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области |
| II. Финансовые мероприятия | | | | |
| 2.1. Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Белгородской области | | | | |
| 2.1.1. | Определение потребности в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот в разрезе муниципальных районов и городских округов | Ежегодно до 15 июля года предшествующего планируемому | Формирование потребности в разрезе муниципальных районов и городских округов | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 2.1.2. | Определение потребности в бюджетных ассигнованиях для поэтапного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Ежегодно до 1 августа года предшествующего планируемому | Формирование предложений в закон Белгородской области о бюджете | Министерство строительства Белгородской области |
| 2.1.3. | Проведение заседания межведомственной рабочей группы по согласованию необходимых объемов бюджетного финансирования на предоставление жилых помещений детям-сиротам до 2025 года | Ежегодно до 1 сентября года, предшествующего планируемому | Организация и проведение заседаний | Межведомственная рабочая группа |
| 2.1.4. | Определение объемов предоставления из бюджета Белгородской области субвенций на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда с целью поэтапной ликвидации очередности детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Ежегодно | Поэтапная ликвидация очередности детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Министерство строительства Белгородской области, министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области |
| 2.1.5 | Перераспределение сэкономленных по итогам проведения конкурсных процедур средств субвенций, выделенных местным бюджетам на исполнение государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений в текущем финансовом году | Ежегодно, по мере образования экономии средств, а также при наличии потребности у органов местного самоуправления в дополнительных средствах | Обеспечение эффективного использования выделяемых средств | Министерство строительства Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |

Приложение N 30

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории

Белгородской области, общее имущество в которых подлежит

капитальному ремонту с участием мер финансовой поддержки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A69EFCD46636CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DF363678A2A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 22.08.2022 N 496-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N по району | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Белгородской области: | | | 104 416 600,00 | 2 985 443,56 | 34 189 613,57 | 63 947 877,43 | 3 293 587,04 |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | | 9 484 745,41 | 240 920,40 | 3 091 460,51 | 5 975 986,10 | 176 300,00 |
| 1 | 1 | г. Алексеевка, ул. Маяковского, 121 | 9 484 745,41 | 240 920,40 | 3 091 460,51 | 5 975 986,10 | 176 300,00 |
| Итого по городу Белгороду: | | | 30 635 935,47 | 891 563,31 | 10 106 055,80 | 17 668 874,76 | 1 969 441,60 |
| 2 | 1 | г. Белгород, ул. Костюкова, 9 | 12 286 533,79 | 192 640,00 | 3 866 470,69 | 7 301 096,30 | 926 326,80 |
| 3 | 2 | г. Белгород, ул. Костюкова, 12 | 12 975 392,09 | 235 759,91 | 4 560 038,56 | 7 253 266,82 | 926 326,80 |
| 4 | 3 | г. Белгород, ул. Студенческая, 11 | 5 374 009,59 | 463 163,40 | 1 679 546,55 | 3 114 511,64 | 116 788,00 |
| Итого по Белгородскому району: | | | 29 252 188,57 | 870 928,10 | 9 146 993,62 | 18 740 626,85 | 493 640,00 |
| 5 | 1 | р-н Белгородский, пгт Разумное, пр-т Ленина, 5 | 6 375 537,23 | 168 560,00 | 1 823 658,34 | 4 259 908,89 | 123 410,00 |
| 6 | 2 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. Филиппова, 6 | 5 449 507,28 | 219 770,60 | 1 814 943,27 | 3 291 383,41 | 123 410,00 |
| 7 | 3 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. 78 Гвардейской Дивизии, 11 | 5 834 467,13 | 205 677,50 | 1 873 436,63 | 3 631 943,00 | 123 410,00 |
| 8 | 4 | р-н Белгородский, п. Майский, ул. Вавилова, 28 | 11 592 676,93 | 276 920,00 | 3 634 955,38 | 7 557 391,55 | 123 410,00 |
| Итого по Борисовскому району: | | | 6 182 445,15 | 157 724,00 | 2 052 369,55 | 3 848 941,60 | 123 410,00 |
| 9 | 1 | п. Борисовка, ул. Первомайская, 10 | 6 182 445,15 | 157 724,00 | 2 052 369,55 | 3 848 941,60 | 123 410,00 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | | 11 281 378,03 | 283 542,00 | 3 360 635,18 | 7 353 225,41 | 283 975,44 |
| 10 | 1 | г. Валуйки, ул. Щорса, 3 | 5 340 752,06 | 123 410,00 | 1 652 648,97 | 3 404 127,65 | 160 565,44 |
| 11 | 2 | г. Валуйки, ул. Щорса, 5 | 5 940 625,97 | 160 132,00 | 1 707 986,21 | 3 949 097,76 | 123 410,00 |
| Итого по Старооскольскому городскому округу: | | | 17 579 907,37 | 540 765,75 | 6 432 098,91 | 10 360 222,71 | 246 820,00 |
| 12 | 1 | г. Старый Оскол, мкр Парковый, 10 | 10 101 844,65 | 300 212,50 | 3 650 028,65 | 6 028 193,50 | 123 410,00 |
| 13 | 2 | г. Старый Оскол, мкр Приборостроитель, 1 | 7 478 062,72 | 240 553,25 | 2 782 070,26 | 4 332 029,21 | 123 410,00 |

Приложение N 31

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории

Белгородской области, общее имущество в которых подлежит

капитальному ремонту с участием мер финансовой

поддержки, по видам работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A69EFCD46636CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5DA3F3770A5A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 22.08.2022 N 496-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N по району | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | Ремонт кровли | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Строительный контроль | Плановая дата завершения работ |
| Электроснабжение | Теплоснабжение | ХВС | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Белгородской области: | | | 3 626 055 900,00 | 33 743 872,54 | 21 300 454,43 | 4 978 249,80 | 4 423 763,00 | 61 542 549,49 | 117 891 210,58 | 1 043 293 836,60 | 1 964 119 485,38 | 212 727 162,01 | 87 905 275,65 | 74 130 040,52 | X |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | | 176 594 752,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 942 237,35 | 42 006 909,68 | 116 824 856,24 | 5 202 963,00 | 4 001 679,47 | 3 616 107,08 | X |
| 1 | 1 | г. Алексеевка, ул. Маяковского, 96 | 21 627 048,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 735,05 | 4 457 989,20 | 15 301 303,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 453 122,02 | Ноябрь 2022 |
| 2 | 2 | г. Алексеевка, ул. Мостовая, 159 | 6 533 202,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 725,00 | 1 028 652,80 | 4 926 844,00 | 0,00 | 145 140,64 | 133 840,35 | Ноябрь 2022 |
| 3 | 3 | г. Алексеевка, ул. Мостовая, 3 | 36 986 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 508 039,58 | 24 491 960,44 | 0,00 | 1 237 511,68 | 749 000,00 | Ноябрь 2022 |
| 4 | 4 | г. Алексеевка, ул. Мостовая, 74 | 3 898 108,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 250,00 | 648 776,40 | 3 025 410,00 | 0,00 | 0,00 | 81 671,74 | Ноябрь 2022 |
| 5 | 5 | г. Алексеевка, ул. Мостовая, 78 | 3 303 112,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 362,00 | 494 222,00 | 2 574 323,00 | 0,00 | 0,00 | 69 205,61 | Ноябрь 2022 |
| 6 | 6 | г. Алексеевка, тер. Опытная станция, 19 | 3 283 400,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 895,00 | 488 623,00 | 2 467 090,00 | 0,00 | 0,00 | 68 792,61 | Ноябрь 2022 |
| 7 | 7 | г. Алексеевка, пл. Победы, 75 | 9 931 175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 105,00 | 1 805 386,40 | 7 607 610,00 | 0,00 | 0,00 | 208 074,37 | Ноябрь 2022 |
| 8 | 8 | г. Алексеевка, ул. Победы, 26 | 12 060 902,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 154,40 | 2 943 485,20 | 7 216 387,00 | 858 487,00 | 393 947,42 | 244 441,79 | Ноябрь 2022 |
| 9 | 9 | г. Алексеевка, ул. Маяковского, 94а | 13 821 457,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 274,00 | 2 331 848,90 | 9 746 189,40 | 1 111 339,00 | 307 669,85 | 283 135,94 | Ноябрь 2022 |
| 10 | 10 | г. Алексеевка, ул. Ольминского, 16 | 9 357 376,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 473,00 | 2 596 215,40 | 4 652 261,40 | 1 111 339,00 | 322 798,28 | 189 289,18 | Ноябрь 2022 |
| 11 | 11 | г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, 118 | 5 032 596,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 190,00 | 1 153 678,00 | 3 250 440,00 | 0,00 | 237 830,50 | 100 458,19 | Ноябрь 2022 |
| 12 | 12 | г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, 120 | 5 276 505,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 190,00 | 1 430 452,00 | 3 215 600,00 | 0,00 | 234 627,68 | 105 635,58 | Ноябрь 2022 |
| 13 | 13 | г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 4 | 6 103 542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 115,50 | 1 432 115,50 | 4 001 268,50 | 0,00 | 205 468,99 | 123 574,29 | Ноябрь 2022 |
| 14 | 14 | г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 7 | 34 728 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 245,00 | 10 025 369,00 | 20 975 500,00 | 1 060 899,00 | 693 967,72 | 713 069,68 | Ноябрь 2022 |
| 15 | 15 | г. Алексеевка, ул. Юбилейная, 105 | 4 651 761,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 523,40 | 662 056,30 | 3 372 669,50 | 0,00 | 222 716,71 | 92 795,73 | Ноябрь 2022 |
| Итого по городу Белгороду: | | | 945 855 280,82 | 29 322 011,44 | 18 482 084,00 | 2 012 017,00 | 4 243 254,00 | 24 369 123,00 | 32 747 448,94 | 280 802 457,66 | 454 025 782,23 | 53 215 675,00 | 27 392 122,68 | 19 243 304,87 | X |
| 16 | 1 | г. Белгород, пр-т Белгородский, 67а | 9 063 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 900,00 | 2 426 860,00 | 6 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 189 889,90 | Ноябрь 2022 |
| 17 | 2 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, 24 | 10 056 811,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 224,60 | 5 190 880,00 | 0,00 | 0,00 | 210 706,64 | Ноябрь 2022 |
| 18 | 3 | г. Белгород, ул. Гагарина, 27 | 15 732 172,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 861,96 | 11 571 696,00 | 0,00 | 0,00 | 329 614,74 | Ноябрь 2022 |
| 19 | 4 | г. Белгород, пр-т Гражданский, 32 | 28 728 649,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 726 337,00 | 15 400 400,00 | 0,00 | 0,00 | 601 912,17 | Ноябрь 2022 |
| 20 | 5 | г. Белгород, пер. Мичуринский 1-й, 13 | 10 208 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,00 | 2 793 999,05 | 7 198 720,48 | 0,00 | 0,00 | 213 890,57 | Ноябрь 2022 |
| 21 | 6 | г. Белгород, пер. Мичуринский 1-й, 18 | 11 797 824,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 322,33 | 4 156 413,50 | 6 610 904,94 | 0,00 | 0,00 | 247 183,71 | Ноябрь 2022 |
| 22 | 7 | г. Белгород, б-р Народный, 41 | 13 061 499,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 352,00 | 388 827,00 | 2 953 425,50 | 6 807 235,00 | 0,00 | 0,00 | 273 659,77 | Ноябрь 2022 |
| 23 | 8 | г. Белгород, ул. Некрасова, 16 | 11 938 025,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 737,60 | 2 671 767,00 | 8 642 400,00 | 0,00 | 0,00 | 250 121,16 | Ноябрь 2022 |
| 24 | 9 | г. Белгород, ул. Победы, 12 | 12 958 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 740,50 | 7 597 035,00 | 0,00 | 0,00 | 271 497,00 | Ноябрь 2022 |
| 25 | 10 | г. Белгород, ул. Преображенская, 7а | 8 566 346,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 683,60 | 2 806 482,74 | 4 259 802,50 | 1 060 899,00 | 0,00 | 179 478,97 | Ноябрь 2022 |
| 26 | 11 | г. Белгород, ул. 5 Августа, 4 | 17 407 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 100,00 | 4 857 315,40 | 10 088 320,00 | 1 060 899,00 | 534 987,07 | 353 498,78 | Ноябрь 2022 |
| 27 | 12 | г. Белгород, ул. 5 Августа, 20 | 16 233 621,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 100,00 | 4 621 538,80 | 10 364 710,00 | 0,00 | 403 608,49 | 331 664,66 | Ноябрь 2022 |
| 28 | 13 | г. Белгород г., ул. 50-летия Белгородской области, 17б | 3 420 072,31 | 1 011 375,00 | 1 327 748,00 | 239 660,00 | 446 850,00 | 0,00 | 322 783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 656,11 | Ноябрь 2022 |
| 29 | 14 | г. Белгород г., ул. 50-летия Белгородской области, 17в | 7 185 234,05 | 860 483,60 | 2 102 056,00 | 337 571,00 | 543 615,00 | 0,00 | 1 633 268,05 | 0,00 | 0,00 | 1 557 698,00 | 0,00 | 150 542,40 | Ноябрь 2022 |
| 30 | 15 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 71а | 14 217 912,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 551,00 | 4 589 604,80 | 7 591 290,00 | 1 060 899,00 | 424 574,65 | 288 992,98 | Ноябрь 2022 |
| 31 | 16 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 146а | 26 664 994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 546,00 | 5 391 889,50 | 16 903 008,00 | 2 586 809,00 | 490 339,80 | 548 401,80 | Ноябрь 2022 |
| 32 | 17 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 163 | 17 043 227,09 | 0,00 | 3 679 090,00 | 520 224,00 | 478 188,00 | 3 052 350,00 | 1 178 425,00 | 1 528 390,00 | 4 118 365,00 | 1 060 899,00 | 1 093 115,17 | 334 180,92 | Ноябрь 2022 |
| 33 | 18 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 165 | 5 846 871,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 527,00 | 1 920 312,60 | 3 287 598,50 | 0,00 | 140 883,88 | 119 549,78 | Ноябрь 2022 |
| 34 | 19 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 201 | 4 336 559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 543,50 | 2 520 397,30 | 0,00 | 145 815,80 | 87 802,93 | Ноябрь 2022 |
| 35 | 20 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 205 | 4 173 088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 590,90 | 2 875 616,90 | 0,00 | 142 431,89 | 84 448,85 | Ноябрь 2022 |
| 36 | 21 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 207 | 4 193 046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 906,60 | 2 897 561,20 | 0,00 | 146 803,73 | 84 775,41 | Ноябрь 2022 |
| 37 | 22 | г. Белгород, пр-т Белгородский, 32 | 14 319 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 906,00 | 4 387 220,60 | 7 887 107,40 | 1 060 899,00 | 533 148,71 | 288 838,65 | Ноябрь 2022 |
| 38 | 23 | г. Белгород, пр-т Белгородский, 95 | 7 479 892,67 | 1 026 633,64 | 2 102 056,00 | 337 571,00 | 543 615,00 | 0,00 | 1 755 603,05 | 0,00 | 0,00 | 1 557 698,00 | 0,00 | 156 715,98 | Ноябрь 2022 |
| 39 | 24 | г. Белгород, пр-т Белгородский, 34 | 10 899 225,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 292 744,18 | 5 809 125,10 | 1 060 899,00 | 518 973,60 | 217 483,24 | Ноябрь 2022 |
| 40 | 25 | г. Белгород, пр-т Белгородский, 38а | 18 590 308,38 | 883 813,56 | 1 780 454,00 | 308 728,00 | 488 642,00 | 2 809 970,80 | 4 244 816,65 | 2 702 708,94 | 2 499 663,32 | 2 055 393,00 | 435 750,44 | 380 367,67 | Ноябрь 2023 |
| 41 | 26 | г. Белгород, пр-т Белгородский, 40а | 19 104 583,08 | 1 431 346,64 | 2 598 390,00 | 268 263,00 | 415 432,00 | 3 035 302,06 | 3 316 053,30 | 2 707 308,80 | 2 980 207,72 | 1 557 698,00 | 402 747,53 | 391 834,03 | Ноябрь 2024 |
| 42 | 27 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, 42 | 7 538 976,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 892,00 | 1 125 287,00 | 4 915 744,00 | 1 060 899,00 | 251 469,76 | 152 685,19 | Ноябрь 2022 |
| 43 | 28 | г. Белгород, пр-т Гражданский, 7 | 6 729 044,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 358,00 | 1 769 960,00 | 3 331 210,00 | 1 060 899,00 | 395 928,22 | 132 689,14 | Ноябрь 2022 |
| 44 | 29 | г. Белгород, пр-т Гражданский, 53 | 9 703 265,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 477,00 | 2 498 055,00 | 5 244 875,00 | 1 060 899,00 | 428 641,43 | 194 318,55 | Ноябрь 2022 |
| 45 | 30 | г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 68 | 24 323 377,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 151,00 | 9 747 633,51 | 11 046 016,24 | 2 121 798,00 | 639 564,06 | 496 214,61 | Ноябрь 2022 |
| 46 | 31 | г. Белгород, пер. Котлозаводской 2-й, 8 | 4 706 876,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 707,00 | 1 035 362,00 | 1 948 472,00 | 1 060 899,00 | 244 951,86 | 93 484,62 | Ноябрь 2022 |
| 47 | 32 | г. Белгород, ул. Курская, 8 | 9 145 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 059,20 | 2 643 440,80 | 4 682 395,70 | 1 060 899,00 | 309 389,51 | 185 127,01 | Ноябрь 2022 |
| 48 | 33 | г. Белгород, пер. Магистральный 4-й, 3 | 6 247 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 715,00 | 1 150 788,60 | 3 593 210,60 | 1 060 899,00 | 191 560,21 | 126 872,32 | Ноябрь 2022 |
| 49 | 34 | г. Белгород, пер. Магистральный 4-й, 4 | 6 246 121,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 715,00 | 1 150 788,60 | 3 593 210,60 | 1 060 899,00 | 190 636,22 | 126 872,32 | Ноябрь 2022 |
| 50 | 35 | г. Белгород, ул. Маяковского, 20а | 13 667 011,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 086,00 | 4 171 906,64 | 7 453 448,56 | 1 060 899,00 | 513 074,56 | 275 596,48 | Ноябрь 2022 |
| 51 | 36 | г. Белгород, ш. Михайловское, 18 | 9 340 616,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 398,40 | 4 031 915,04 | 3 335 563,90 | 1 060 899,00 | 335 160,80 | 188 679,01 | Ноябрь 2022 |
| 52 | 37 | г. Белгород, ш. Михайловское, 20 | 7 921 914,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 258,40 | 2 421 806,64 | 3 587 637,00 | 1 060 899,00 | 338 426,95 | 158 886,46 | Ноябрь 2022 |
| 53 | 38 | г. Белгород, ш. Михайловское, 22 | 7 727 899,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 948,40 | 2 421 704,94 | 3 394 027,90 | 1 060 899,00 | 336 456,86 | 154 862,82 | Ноябрь 2022 |
| 54 | 39 | г. Белгород, ул. Мокроусова, 5а | 27 686 820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 925,40 | 14 066 632,80 | 10 654 860,00 | 1 111 339,00 | 534 171,04 | 568 892,40 | Ноябрь 2022 |
| 55 | 40 | г. Белгород, ул. Мокроусова, 7 | 29 280 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 036,00 | 12 265 757,90 | 13 707 570,00 | 1 111 339,00 | 597 493,73 | 600 948,44 | Ноябрь 2022 |
| 56 | 41 | г. Белгород, б-р Народный, 3б | 7 717 784,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 967,00 | 1 842 463,00 | 4 004 970,00 | 1 060 899,00 | 235 724,58 | 156 761,40 | Ноябрь 2022 |
| 57 | 42 | г. Белгород, б-р Народный, 39а | 11 270 305,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 767,00 | 3 523 958,00 | 5 457 026,00 | 1 060 899,00 | 332 489,95 | 229 165,11 | Ноябрь 2022 |
| 58 | 43 | г. Белгород, б-р Народный, 93 | 11 795 323,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 418,72 | 3 800 259,20 | 5 681 515,00 | 1 060 899,00 | 340 228,79 | 240 002,97 | Ноябрь 2022 |
| 59 | 44 | г. Белгород, ул. Некрасова, 7а | 6 806 269,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 946,95 | 5 276 720,00 | 0,00 | 0,00 | 142 602,47 | Ноябрь 2023 |
| 60 | 45 | г. Белгород, ул. Некрасова, 8а | 14 509 345,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 902,00 | 3 679 641,50 | 8 935 040,00 | 1 111 339,00 | 418 190,05 | 295 232,74 | Ноябрь 2022 |
| 61 | 46 | г. Белгород, ул. Некрасова, 23 | 19 641 592,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 458,70 | 7 585 763,00 | 9 444 080,00 | 1 111 339,00 | 418 190,05 | 402 761,71 | Ноябрь 2022 |
| 62 | 47 | г. Белгород, ул. Некрасова, 29 | 14 945 668,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 795,00 | 5 054 146,30 | 7 501 393,00 | 1 060 899,00 | 438 486,32 | 303 949,19 | Ноябрь 2022 |
| 63 | 48 | г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 24б | 13 414 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 192,00 | 4 361 980,50 | 6 883 132,00 | 1 060 899,00 | 404 319,12 | 272 576,15 | Ноябрь 2022 |
| 64 | 49 | г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 66 | 11 937 263,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 556,00 | 3 939 578,76 | 6 047 716,08 | 1 060 899,00 | 498 860,48 | 239 653,25 | Ноябрь 2022 |
| 65 | 50 | г. Белгород, ул. Первомайская, 17 | 37 822 970,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 720,00 | 10 444 354,79 | 22 229 615,48 | 3 334 017,00 | 757 684,84 | 776 578,34 | Ноябрь 2022 |
| 66 | 51 | г. Белгород, ул. Пирогова, 52 | 5 593 149,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 258,50 | 1 530 147,00 | 3 348 700,00 | 0,00 | 148 979,40 | 114 064,26 | Ноябрь 2022 |
| 67 | 52 | г. Белгород, ул. Попова, 28 | 7 315 841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 939,00 | 1 141 129,00 | 4 489 860,00 | 1 060 899,00 | 270 400,82 | 147 613,50 | Ноябрь 2022 |
| 68 | 53 | г. Белгород, ул. Попова, 100 | 18 894 044,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 390,00 | 5 707 935,10 | 10 965 629,60 | 1 060 899,00 | 574 363,85 | 383 827,27 | Ноябрь 2022 |
| 69 | 54 | г. Белгород, ул. Садовая, 25а | 14 870 133,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 751,10 | 5 636 661,84 | 6 140 659,68 | 1 060 899,00 | 509 278,64 | 300 883,39 | Ноябрь 2022 |
| 70 | 55 | г. Белгород, ул. Садовая, 65 | 18 108 755,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 473,00 | 6 215 814,00 | 9 829 998,00 | 1 111 339,00 | 417 470,53 | 370 661,35 | Ноябрь 2022 |
| 71 | 56 | г. Белгород, пр-т Славы, 38 | 12 252 531,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 254,60 | 2 540 865,70 | 7 953 208,00 | 1 060 899,00 | 372 396,22 | 248 908,26 | Ноябрь 2022 |
| 72 | 57 | г. Белгород, пр-т Славы, 40 | 13 484 732,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 288,24 | 4 233 870,30 | 7 413 575,00 | 1 060 899,00 | 345 817,94 | 275 281,74 | Ноябрь 2022 |
| 73 | 58 | г. Белгород, ул. Советская, 55 | 31 598 450,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 436 944,00 | 749 512,00 | 6 391 506,00 | 15 374 256,00 | 0,00 | 2 026 655,26 | 619 577,47 | Ноябрь 2022 |
| 74 | 59 | г. Белгород, ул. Студенческая, 15 | 14 788 156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 161,20 | 4 728 475,90 | 7 698 280,50 | 1 060 899,00 | 437 673,41 | 300 666,08 | Ноябрь 2022 |
| 75 | 60 | г. Белгород, ул. Студенческая, 17 | 22 669 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 223,96 | 9 589 550,94 | 10 269 435,30 | 1 060 899,00 | 474 002,46 | 465 024,34 | Ноябрь 2022 |
| 76 | 61 | г. Белгород, ул. Шершнева, 30 | 15 588 825,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 375,00 | 5 741 394,60 | 7 810 920,00 | 1 060 899,00 | 444 947,58 | 317 289,00 | Ноябрь 2022 |
| 77 | 62 | г. Белгород, ул. Макаренко, 1а | 6 869 826,09 | 0,00 | 4 892 290,00 | 0,00 | 1 326 912,00 | 0,00 | 506 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 934,09 | Ноябрь 2022 |
| 78 | 63 | г. Белгород, б-р Народный, 81 | 13 950 674,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 559,34 | 7 211 728,34 | 5 840 097,78 | 0,00 | 0,00 | 292 289,45 | Ноябрь 2022 |
| 79 | 64 | г. Белгород, ул. Губкина, 24, корп. 2 | 99 663 652,63 | 24 108 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 753,00 | 30 186 061,00 | 35 730 068,95 | 0,00 | 6 483 126,30 | 1 952 284,38 | Ноябрь 2022 |
| 80 | 65 | г. Белгород, ул. Гоголя, 41 | 3 853 956,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 184,28 | 75 567,77 | Ноябрь 2022 |
| 81 | 66 | г. Белгород, ул. Попова, 65 | 3 001 856,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 545,84 | 61 311,00 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Белгородскому району: | | | 436 374 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 509,00 | 774 720,00 | 12 166 731,36 | 117 807 187,47 | 260 027 934,89 | 32 166 947,00 | 4 195 312,48 | 9 054 854,27 | X |
| 82 | 1 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Гагарина, 1 | 3 578 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 970,00 | 482 065,00 | 1 537 420,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 74 971,78 | Ноябрь 2022 |
| 83 | 2 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Интернациональная, 1 | 5 669 325,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 239,00 | 1 234 966,00 | 2 881 440,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 118 781,64 | Ноябрь 2022 |
| 84 | 3 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Интернациональная, 2 | 6 066 186,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 548,00 | 1 122 549,00 | 2 881 440,00 | 1 060 899,00 | 226 397,05 | 122 353,13 | Ноябрь 2022 |
| 85 | 4 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Интернациональная, 3 | 4 261 954,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 437,00 | 2 465 372,00 | 0,00 | 108 116,00 | 87 029,71 | Ноябрь 2022 |
| 86 | 5 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Интернациональная, 4 | 6 238 155,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 455,00 | 2 008 882,00 | 2 790 220,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 130 699,56 | Ноябрь 2022 |
| 87 | 6 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Мичурина, 3 | 3 048 344,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 365,00 | 1 616 112,00 | 0,00 | 0,00 | 63 867,81 | Ноябрь 2022 |
| 88 | 7 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Мичурина, 4 | 3 107 277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 063,00 | 1 616 112,00 | 0,00 | 0,00 | 65 102,55 | Ноябрь 2022 |
| 89 | 8 | р-н Белгородский, с. Веселая Лопань, ул. Заводская, 10 | 2 666 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 969,28 | 1 841 002,90 | 0,00 | 118 524,20 | 53 392,40 | Ноябрь 2022 |
| 90 | 9 | р-н Белгородский, с. Веселая Лопань, ул. Заводская, 9 | 2 455 927,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 545,04 | 1 675 285,70 | 0,00 | 119 137,01 | 48 959,58 | Ноябрь 2022 |
| 91 | 10 | р-н Белгородский, с. Веселая Лопань, ул. Кооперативная, 74 | 3 311 207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 287,18 | 1 258 646,40 | 1 060 899,00 | 0,00 | 69 375,22 | Ноябрь 2022 |
| 92 | 11 | р-н Белгородский, с. Веселая Лопань, ул. Октябрьская, 1 | 7 624 682,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 580,80 | 1 822 140,80 | 3 738 872,00 | 1 111 339,00 | 0,00 | 159 749,56 | Ноябрь 2022 |
| 93 | 12 | р-н Белгородский, с. Веселая Лопань, ул. Октябрьская, 2 | 7 342 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 946,00 | 2 023 793,20 | 3 645 435,20 | 1 111 339,00 | 0,00 | 153 834,19 | Ноябрь 2022 |
| 94 | 13 | р-н Белгородский, с. Веселая Лопань, ул. Садовая, 25 | 2 099 058,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 309,60 | 356 870,00 | 1 526 900,10 | 0,00 | 0,00 | 43 978,71 | Ноябрь 2022 |
| 95 | 14 | р-н Белгородский, с. Веселая Лопань, ул. Садовая, 26 | 2 061 975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 309,60 | 391 293,28 | 1 456 171,20 | 0,00 | 0,00 | 43 201,77 | Ноябрь 2022 |
| 96 | 15 | р-н Белгородский, п. Дубовое, ул. Зеленая, 10 | 6 006 748,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 675,20 | 1 589 765,87 | 2 892 557,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 125 851,20 | Ноябрь 2022 |
| 97 | 16 | р-н Белгородский, п. Дубовое, ул. Зеленая, 2 | 6 377 819,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 675,20 | 1 644 781,09 | 3 200 838,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 133 625,74 | Ноябрь 2022 |
| 98 | 17 | р-н Белгородский, п. Дубовое, ул. Зеленая, 4 | 6 324 753,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 675,20 | 1 637 614,63 | 3 156 051,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 132 513,93 | Ноябрь 2022 |
| 99 | 18 | р-н Белгородский, п. Дубовое, ул. Зеленая, 6 | 6 041 669,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 675,20 | 1 602 680,42 | 2 913 832,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 126 582,85 | Ноябрь 2022 |
| 100 | 19 | р-н Белгородский, п. Комсомольский, ул. Центральная, 3 | 7 093 747,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 871,80 | 4 973 250,00 | 0,00 | 0,00 | 148 625,61 | Ноябрь 2022 |
| 101 | 20 | р-н Белгородский, п. Комсомольский, ул. Центральная, 4 | 7 832 224,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 626,70 | 5 647 500,00 | 0,00 | 0,00 | 164 097,91 | Ноябрь 2022 |
| 102 | 21 | р-н Белгородский, п. Комсомольский, ул. Центральная, 5 | 4 151 951,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 441,28 | 3 204 520,00 | 0,00 | 0,00 | 86 990,17 | Ноябрь 2022 |
| 103 | 22 | р-н Белгородский, п. Комсомольский, ул. Центральная, 6 | 8 420 424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 302,70 | 6 158 700,00 | 0,00 | 0,00 | 176 421,66 | Ноябрь 2022 |
| 104 | 23 | р-н Белгородский, п. Комсомольский, ул. Центральная, 7 | 4 470 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 442,04 | 2 869 340,00 | 0,00 | 0,00 | 93 663,14 | Ноябрь 2022 |
| 105 | 24 | р-н Белгородский, п. Комсомольский, ул. Центральная, 8 | 9 292 138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 633,00 | 6 919 820,00 | 0,00 | 0,00 | 194 685,49 | Ноябрь 2022 |
| 106 | 25 | р-н Белгородский, п. Майский, ул. Кирова, 13 | 13 918 854,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 256,30 | 9 813 975,60 | 0,00 | 0,00 | 291 622,76 | Ноябрь 2022 |
| 107 | 26 | р-н Белгородский, п. Майский, ул. Садовая, 1 | 20 322 217,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 504,00 | 6 844 879,00 | 11 737 200,00 | 858 487,00 | 391 567,46 | 417 579,70 | Ноябрь 2022 |
| 108 | 27 | р-н Белгородский, пгт Октябрьский, ул. Ватутина, 4б | 7 456 823,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 720,00 | 0,00 | 2 386 453,60 | 2 864 829,28 | 1 060 899,00 | 218 261,66 | 151 659,70 | Ноябрь 2022 |
| 109 | 28 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. 78 Гвардейской Дивизии, 10 | 17 060 170,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 028 169,65 | 11 674 562,40 | 0,00 | 0,00 | 357 438,47 | Ноябрь 2022 |
| 110 | 29 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. Бельгина, 5 | 15 883 453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 597,00 | 6 134 937,10 | 7 786 236,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 332 784,32 | Ноябрь 2022 |
| 111 | 30 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. Железнодорожная, 9 | 5 651 217,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 020,00 | 1 234 116,00 | 2 907 780,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 118 402,24 | Ноябрь 2022 |
| 112 | 31 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. Скворцова, 4 | 16 605 556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 010,45 | 11 592 632,64 | 0,00 | 0,00 | 347 913,56 | Ноябрь 2022 |
| 113 | 32 | р-н Белгородский, пгт Северный, ул. Октябрьская, 50 | 2 450 573,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 530,00 | 502 217,00 | 1 686 483,00 | 0,00 | 0,00 | 51 343,52 | Ноябрь 2022 |
| 114 | 33 | р-н Белгородский, пгт Северный, ул. Олимпийская, 10 | 39 680 157,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726 293,00 | 30 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 831 364,17 | Ноябрь 2022 |
| 115 | 34 | р-н Белгородский, с. Стрелецкое, ул. Королева, 48 | 6 394 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 426,13 | 4 325 464,80 | 0,00 | 0,00 | 133 983,07 | Ноябрь 2022 |
| 116 | 35 | р-н Белгородский, с. Ясные Зори, ул. Кирова, 16 | 6 739 937,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 363,60 | 1 629 871,56 | 3 584 845,44 | 858 487,00 | 297 387,85 | 134 981,95 | Ноябрь 2022 |
| 117 | 36 | р-н Белгородский, с. Ясные Зори, ул. Кирова, 22 | 3 505 086,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 920,16 | 2 805 729,12 | 0,00 | 0,00 | 73 437,29 | Ноябрь 2022 |
| 118 | 37 | р-н Белгородский, с. Ясные Зори, ул. Кирова, 26 | 3 862 641,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 681,16 | 3 152 031,62 | 0,00 | 0,00 | 80 928,65 | Ноябрь 2022 |
| 119 | 38 | р-н Белгородский, пгт Октябрьский, ул. Ватутина, 4а | 2 682 062,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 875,64 | 2 081 951,80 | 0,00 | 134 866,91 | 53 367,91 | Ноябрь 2022 |
| 120 | 39 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. 78 Гвардейской Дивизии, 13 | 18 523 530,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 869,00 | 7 025 348,00 | 8 435 700,00 | 1 111 339,00 | 483 302,00 | 377 972,28 | Ноябрь 2022 |
| 121 | 40 | р-н Белгородский, пгт Разумное, ул. Филиппова, 10 | 32 264 649,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 575,00 | 11 694 436,00 | 15 942 550,00 | 2 715 279,00 | 602 434,62 | 663 375,18 | Ноябрь 2022 |
| 122 | 41 | р-н Белгородский, пгт Северный, ул. Олимпийская, 4 | 70 661 714,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 213,96 | 18 944 640,61 | 33 135 318,51 | 11 669 889,00 | 1 028 727,56 | 1 458 924,93 | Ноябрь 2022 |
| 123 | 42 | р-н Белгородский, п. Майский, ул. Зеленая, 14 | 25 929 126,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 443,00 | 22 722 344,00 | 0,00 | 387 194,06 | 535 145,24 | Ноябрь 2022 |
| 124 | 43 | р-н Белгородский, с. Бессоновка, ул. Мичурина, 2 | 1 237 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 509,00 | 0,00 | 0,00 | 164 827,80 | 788 963,18 | 0,00 | 79 396,10 | 24 274,02 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Борисовскому району: | | | 41 342 256,46 | 318 999,63 | 218 967,58 | 227 274,54 | 0,00 | 1 798 985,80 | 1 222 569,20 | 15 366 136,44 | 19 472 576,00 | 1 060 899,00 | 806 559,13 | 849 289,14 | X |
| 125 | 1 | п. Борисовка, ул. Коминтерна, 201 | 2 848 603,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 971,00 | 2 042 950,00 | 0,00 | 0,00 | 59 682,91 | Ноябрь 2022 |
| 126 | 2 | п. Борисовка, ул. Первомайская, 16 | 8 713 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 320,00 | 2 698 939,70 | 5 684 100,00 | 0,00 | 0,00 | 182 571,10 | Ноябрь 2022 |
| 127 | 3 | п. Борисовка, ул. Первомайская, 2 | 7 159 668,53 | 318 999,63 | 218 967,58 | 227 274,54 | 0,00 | 1 798 985,80 | 0,00 | 4 197 633,55 | 0,00 | 0,00 | 253 103,60 | 144 703,83 | Ноябрь 2022 |
| 128 | 4 | п. Борисовка, пер. Комсомольский, 23 | 22 620 053,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 249,20 | 7 723 592,19 | 11 745 526,00 | 1 060 899,00 | 553 455,53 | 462 331,30 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | | 138 340 408,86 | 1 037 933,32 | 495 576,26 | 555 318,87 | 0,00 | 3 494 422,01 | 3 583 513,81 | 40 143 553,88 | 65 718 581,65 | 16 662 772,00 | 3 830 535,28 | 2 818 201,78 | X |
| 129 | 1 | г. Валуйки, ул. Курячего, 20 | 5 015 611,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 642,62 | 2 671 985,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 105 085,27 | Ноябрь 2022 |
| 130 | 2 | г. Валуйки, ул. Никольская, 30 | 4 693 242,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 572,50 | 2 605 440,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 98 331,11 | Ноябрь 2022 |
| 131 | 3 | г. Валуйки, ул. Пархоменко, 14 | 6 959 761,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 712,50 | 3 806 332,10 | 1 060 899,00 | 0,00 | 145 818,39 | Ноябрь 2022 |
| 132 | 4 | г. Валуйки, ул. Свердлова, 41 | 6 864 462,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 589,60 | 3 728 152,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 143 821,71 | Ноябрь 2022 |
| 133 | 5 | г. Валуйки, ул. Тимирязева, 72 | 7 194 226,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 887,50 | 4 006 709,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 150 730,80 | Ноябрь 2022 |
| 134 | 6 | г. Валуйки, ул. Тимирязева, 80 | 6 962 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 687,20 | 3 892 657,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 145 867,60 | Ноябрь 2022 |
| 135 | 7 | г. Валуйки, ул. Чапаева, 78 | 3 115 626,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 516,12 | 1 588 934,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 65 277,47 | Ноябрь 2022 |
| 136 | 8 | г. Валуйки, ул. Чапаева, 78а | 5 182 017,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 878,80 | 2 825 667,50 | 1 060 899,00 | 0,00 | 108 571,73 | Ноябрь 2022 |
| 137 | 9 | р-н Валуйский, пгт Уразово, ул. Рабочая, 43 | 4 368 481,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 899,20 | 1 070 279,52 | 2 888 776,00 | 0,00 | 0,00 | 91 526,83 | Ноябрь 2022 |
| 138 | 10 | г. Валуйки, ул. Котовского, 6 | 4 774 134,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 088,00 | 2 115 604,44 | 2 301 415,80 | 0,00 | 0,00 | 100 025,92 | Ноябрь 2022 |
| 139 | 11 | г. Валуйки, ул. Никольская, 204б | 5 511 679,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 267,97 | 1 933 867,69 | 3 011 065,00 | 0,00 | 0,00 | 115 478,69 | Ноябрь 2022 |
| 140 | 12 | г. Валуйки, ул. 1 Мая, 32 | 7 398 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 400,00 | 2 292 581,50 | 3 128 247,45 | 1 060 899,00 | 428 986,61 | 146 014,94 | Ноябрь 2022 |
| 141 | 13 | г. Валуйки, ул. Дзержинского, 12 | 4 978 379,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 948,00 | 1 183 374,00 | 2 088 000,00 | 1 060 899,00 | 267 456,66 | 98 701,53 | Ноябрь 2022 |
| 142 | 14 | г. Валуйки, ул. Дзержинского, 14 | 5 086 495,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 948,00 | 1 039 385,30 | 2 352 758,40 | 1 060 899,00 | 252 218,78 | 101 286,00 | Ноябрь 2022 |
| 143 | 15 | г. Валуйки, ул. Котовского, 2 | 4 854 463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 432,00 | 1 091 418,88 | 2 047 562,40 | 1 060 899,00 | 257 844,74 | 96 306,68 | Ноябрь 2022 |
| 144 | 16 | г. Валуйки, ул. Котовского, 14 | 4 540 438,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 948,00 | 1 091 779,09 | 1 789 932,60 | 1 060 899,00 | 227 517,26 | 90 362,76 | Ноябрь 2022 |
| 145 | 17 | г. Валуйки, ул. Котовского, 20 | 15 419 970,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 118,82 | 4 122 134,75 | 9 229 253,20 | 905 093,00 | 455 848,09 | 313 522,84 | Ноябрь 2022 |
| 146 | 18 | г. Валуйки, ул. Котовского, 22 | 15 415 749,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 118,82 | 4 119 948,80 | 9 229 253,20 | 905 093,00 | 453 859,54 | 313 476,06 | Ноябрь 2022 |
| 147 | 19 | г. Валуйки, ул. Курячего, 14 | 6 158 093,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 345,00 | 1 873 591,33 | 2 526 441,00 | 1 060 899,00 | 286 803,60 | 123 013,11 | Ноябрь 2022 |
| 148 | 20 | г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39 | 13 847 334,54 | 1 037 933,32 | 495 576,26 | 555 318,87 | 0,00 | 3 494 422,01 | 0,00 | 6 799 101,74 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 264 982,34 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Вейделевскому району: | | | 63 379 205,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 633,60 | 20 232 116,27 | 32 996 255,18 | 4 292 435,00 | 1 702 538,26 | 1 292 227,01 | X |
| 149 | 1 | п. Вейделевка, ул. Мира, 77 | 9 529 144,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 158,48 | 3 231 749,33 | 4 560 390,00 | 858 487,00 | 324 507,17 | 192 852,19 | Ноябрь 2022 |
| 150 | 2 | п. Вейделевка, ул. Первомайская, 3 | 6 684 223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 042,40 | 1 534 939,90 | 3 585 931,20 | 858 487,00 | 332 748,90 | 133 073,77 | Ноябрь 2022 |
| 151 | 3 | п. Вейделевка, ул. Центральная, 35 | 5 532 364,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 816,00 | 3 671 180,32 | 1 552 456,00 | 0,00 | 0,00 | 115 912,08 | Ноябрь 2022 |
| 152 | 4 | п. Вейделевка, ул. Центральная, 16 | 19 881 617,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 269,28 | 5 755 284,62 | 11 590 975,20 | 858 487,00 | 453 551,17 | 407 049,74 | Ноябрь 2022 |
| 153 | 5 | п. Вейделевка, ул. Мира, 79 | 10 986 682,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 843,50 | 3 103 864,03 | 5 880 731,10 | 858 487,00 | 310 064,32 | 223 692,61 | Ноябрь 2022 |
| 154 | 6 | п. Вейделевка, ул. Строителей, 54 | 10 765 174,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 503,94 | 2 935 098,07 | 5 825 771,68 | 858 487,00 | 281 666,70 | 219 646,62 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Волоконовскому району: | | | 41 503 883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 029,00 | 10 610 805,98 | 25 597 826,00 | 2 575 461,00 | 699 850,25 | 854 911,21 | X |
| 155 | 1 | п. Волоконовка, ул. Ленина, 18 | 4 206 618,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 802,60 | 3 310 680,00 | 0,00 | 0,00 | 88 135,53 | Ноябрь 2022 |
| 156 | 2 | п. Волоконовка, ул. Ленина, 37 | 10 850 095,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 460,90 | 7 061 820,00 | 858 487,00 | 0,00 | 227 327,23 | Ноябрь 2022 |
| 157 | 3 | п. Волоконовка, ул. Чехова, 34 | 4 897 842,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 648,80 | 3 480 576,00 | 0,00 | 0,00 | 102 617,81 | Ноябрь 2022 |
| 158 | 4 | п. Волоконовка, ул. Лавренова, 18 | 6 444 196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 010,00 | 1 548 174,68 | 3 156 058,00 | 858 487,00 | 282 366,37 | 129 100,42 | Ноябрь 2022 |
| 159 | 5 | п. Волоконовка, ул. Ленина, 35 | 15 105 131,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 019,00 | 4 237 719,00 | 8 588 692,00 | 858 487,00 | 417 483,88 | 307 730,22 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Грайворонскому району: | | | 56 500 693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 617,00 | 18 321 820,60 | 32 416 780,00 | 1 060 899,01 | 720 898,69 | 1 168 677,90 | X |
| 160 | 1 | с. Козинка, ул. Центральная, 15 | 10 650 411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 774,00 | 2 110 254,00 | 7 771 240,00 | 0,00 | 0,00 | 223 143,54 | Ноябрь 2022 |
| 161 | 2 | с. Козинка, ул. Центральная, 17 | 10 785 634,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 774,00 | 2 242 644,00 | 7 771 240,00 | 0,00 | 0,00 | 225 976,68 | Ноябрь 2022 |
| 162 | 3 | г. Грайворон, ул. Мира, 21 | 35 064 646,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 069,00 | 13 968 922,60 | 16 874 300,00 | 1 060 899,01 | 720 898,69 | 719 557,68 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Губкинскому городскому округу: | | | 460 702 396,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 016,00 | 10 879 003,63 | 136 935 558,47 | 253 383 053,69 | 31 253 366,00 | 13 470 151,68 | 9 370 246,76 | X |
| 163 | 1 | г. Губкин, ул. Белинского, 9 | 4 561 797,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 980,00 | 3 612 240,00 | 0,00 | 0,00 | 95 577,11 | Ноябрь 2022 |
| 164 | 2 | г. Губкин, ул. Ленина, 68 | 10 785 528,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 694,30 | 8 359 860,00 | 0,00 | 0,00 | 225 974,46 | Ноябрь 2022 |
| 165 | 3 | г. Губкин, ул. Пролетарская, 16а | 5 914 024,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 332,00 | 1 854 528,44 | 3 470 256,00 | 0,00 | 0,00 | 123 908,49 | Ноябрь 2022 |
| 166 | 4 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 21а | 7 299 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 727,00 | 2 551 269,60 | 4 050 720,00 | 0,00 | 0,00 | 152 939,74 | Ноябрь 2022 |
| 167 | 5 | г. Губкин, пр-т Горняков, 7 | 12 075 560,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 254,00 | 4 982 041,00 | 4 660 416,00 | 1 060 899,00 | 494 304,68 | 242 646,25 | Ноябрь 2022 |
| 168 | 6 | г. Губкин, пр-т Горняков, 9 | 10 798 892,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 439,00 | 4 033 233,00 | 4 510 080,00 | 1 060 899,00 | 395 268,66 | 217 972,93 | Ноябрь 2022 |
| 169 | 7,00 | г. Губкин, ул. Кирова, 36а | 13 911 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 524,00 | 3 494 289,76 | 8 579 280,00 | 858 487,00 | 311 365,69 | 284 953,43 | Ноябрь 2022 |
| 170 | 8 | г. Губкин, ул. Кирова, 46а | 13 302 336,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 370,03 | 8 341 530,00 | 1 060 899,00 | 386 939,26 | 270 598,70 | Ноябрь 2022 |
| 171 | 9 | г. Губкин, ул. Кирова, 46б | 16 110 402,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 634,80 | 9 503 995,00 | 1 060 899,00 | 499 806,02 | 327 067,52 | Ноябрь 2022 |
| 172 | 10 | г. Губкин, ул. Кирова, 48 | 10 204 147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 903,92 | 2 635 858,63 | 5 625 940,00 | 1 060 899,00 | 380 729,74 | 205 816,67 | Ноябрь 2022 |
| 173 | 11 | г. Губкин, ул. Кирова, 48а | 10 184 867,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 250,92 | 2 302 584,89 | 5 963 990,24 | 1 060 899,00 | 380 729,74 | 205 412,72 | Ноябрь 2022 |
| 174 | 12 | г. Губкин, ул. Кирова, 48б | 15 022 166,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 495,30 | 9 528 573,50 | 0,00 | 506 980,68 | 304 116,87 | Ноябрь 2022 |
| 175 | 13 | г. Губкин, ул. Кирова, 50 | 10 189 936,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 067,04 | 6 071 170,48 | 1 060 899,00 | 392 528,57 | 205 271,72 | Ноябрь 2022 |
| 176 | 14 | г. Губкин, ул. Кирова, 50а | 12 718 186,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 465,38 | 8 125 152,00 | 1 060 899,00 | 471 073,02 | 256 597,05 | Ноябрь 2022 |
| 177 | 15 | г. Губкин, ул. Кирова, 52 | 10 190 728,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 392,00 | 3 160 365,82 | 5 279 503,36 | 1 060 899,00 | 459 687,56 | 203 881,23 | Ноябрь 2022 |
| 178 | 16 | г. Губкин, ул. Комсомольская, 39 | 7 932 779,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 949,00 | 1 063 172,00 | 4 963 030,20 | 1 060 899,00 | 255 885,94 | 160 843,47 | Ноябрь 2022 |
| 179 | 17 | г. Губкин, ул. Комсомольская, 47 | 8 440 830,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 999,00 | 1 083 246,00 | 5 505 380,00 | 1 060 899,00 | 271 138,18 | 171 168,41 | Ноябрь 2022 |
| 180 | 18 | г. Губкин, ул. Комсомольская, 51 | 14 403 172,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 342,24 | 8 093 088,00 | 1 060 899,00 | 399 442,09 | 293 401,05 | Ноябрь 2022 |
| 181 | 19 | г. Губкин, ул. Комсомольская, 51а | 19 476 861,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 764 933,13 | 10 685 131,20 | 1 060 899,00 | 569 763,56 | 396 134,62 | Ноябрь 2022 |
| 182 | 20 | г. Губкин, ул. Лазарева, 4 | 18 005 084,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 024,00 | 6 843 880,96 | 8 960 100,96 | 1 060 899,00 | 450 380,03 | 367 799,77 | Ноябрь 2022 |
| 183 | 21 | г. Губкин, ул. Лизы Чайкиной, 7 | 11 349 810,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 707,00 | 3 247 626,50 | 5 927 370,00 | 1 060 899,00 | 371 187,43 | 230 020,09 | Ноябрь 2022 |
| 184 | 22 | г. Губкин, ул. Лизы Чайкиной, 7а | 14 079 980,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 645,40 | 5 405 100,00 | 6 243 120,00 | 1 060 899,00 | 505 815,08 | 284 400,96 | Ноябрь 2022 |
| 185 | 23 | г. Губкин, ул. Народная, 10 | 10 162 683,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 366,60 | 3 850 618,40 | 4 163 472,00 | 1 060 899,00 | 389 564,51 | 204 762,82 | Ноябрь 2022 |
| 186 | 24 | г. Губкин, ул. Народная, 8 | 10 091 045,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 615,40 | 3 927 323,10 | 4 008 960,00 | 1 060 899,00 | 388 973,99 | 203 274,27 | Ноябрь 2022 |
| 187 | 25 | г. Губкин, ул. Советская, 13 | 10 823 975,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449 917,70 | 5 806 523,40 | 1 060 899,00 | 285 844,19 | 220 791,08 | Ноябрь 2022 |
| 188 | 26 | г. Губкин, ул. Советская, 27а | 8 351 936,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 549,00 | 2 278 277,50 | 4 444 964,00 | 858 487,00 | 266 250,19 | 169 408,34 | Ноябрь 2022 |
| 189 | 27 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 10 | 18 956 084,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 436,00 | 4 275 619,00 | 12 544 594,30 | 1 060 899,00 | 561 132,18 | 385 404,33 | Ноябрь 2022 |
| 190 | 28 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 13 | 12 302 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 135 485,60 | 5 535 288,00 | 1 060 899,00 | 320 165,10 | 251 057,79 | Ноябрь 2022 |
| 191 | 29 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 16а | 11 907 726,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 503,00 | 3 135 819,20 | 7 236 324,00 | 858 487,00 | 362 705,76 | 241 887,05 | Ноябрь 2022 |
| 192 | 30 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 17 | 14 300 442,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 290,00 | 4 580 830,00 | 7 141 714,00 | 1 060 899,00 | 423 975,28 | 290 734,69 | Ноябрь 2022 |
| 193 | 31 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 18 | 14 482 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 812,00 | 4 058 438,90 | 8 615 072,00 | 1 060 899,00 | 410 239,55 | 294 832,55 | Ноябрь 2022 |
| 194 | 32 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 2а | 17 864 868,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 703,00 | 5 367 296,13 | 10 685 131,20 | 1 060 899,00 | 374 385,14 | 366 454,23 | Ноябрь 2022 |
| 195 | 33 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 7 | 11 987 350,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 060,00 | 5 135 485,60 | 5 847 448,00 | 0,00 | 339 311,82 | 244 045,46 | Ноябрь 2022 |
| 196 | 34 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 8 | 18 883 146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 815,73 | 7 236 412,52 | 8 366 492,10 | 1 060 899,00 | 571 875,84 | 383 651,05 | Ноябрь 2022 |
| 197 | 35 | г. Губкин, ул. Центральная, 60 | 3 294 314,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 982,00 | 1 337 071,60 | 1 361 376,00 | 0,00 | 211 290,07 | 64 594,39 | Ноябрь 2022 |
| 198 | 36 | г. Губкин, ул. Чайковского, 17 | 16 954 676,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 959,20 | 2 446 976,00 | 11 869 822,00 | 1 094 531,00 | 519 034,34 | 344 353,57 | Ноябрь 2022 |
| 199 | 37 | п. Троицкий, ул. Центральная, 2 | 23 380 303,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 016,00 | 411 764,46 | 5 779 808,40 | 9 695 945,75 | 1 060 899,00 | 542 377,79 | 478 491,88 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Ивнянскому району: | | | 11 749 347,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 984,00 | 2 208 228,58 | 7 934 400,00 | 0,00 | 261 035,53 | 240 698,91 | X |
| 200 | 1 | рп Ивня, ул. Мира, 3 | 2 370 711,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 362 521,56 | 1 649 520,00 | 0,00 | 0,00 | 49 670,29 | Ноябрь 2022 |
| 201 | 2 | рп Ивня, ул. Мира, 5 | 2 370 711,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 362 521,56 | 1 649 520,00 | 0,00 | 0,00 | 49 670,29 | Ноябрь 2022 |
| 202 | 3 | рп Ивня, ул. Десницкого, 70 | 4 139 776,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 982 499,08 | 2 614 176,00 | 0,00 | 150 519,50 | 83 581,45 | Ноябрь 2022 |
| 203 | 4 | рп Ивня, ул. Мира, 2 | 2 868 147,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 984,00 | 500 686,38 | 2 021 184,00 | 0,00 | 110 516,03 | 57 776,88 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Корочанскому району: | | | 33 696 144,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 181,00 | 9 320 115,00 | 15 596 712,00 | 3 838 772,00 | 1 326 160,02 | 678 204,09 | X |
| 204 | 1 | г. Короча, ул. Дзержинского, 70 | 6 276 077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 654 350,00 | 833 126,00 | 3 404 520,00 | 858 487,00 | 402 533,81 | 123 060,34 | Ноябрь 2022 |
| 205 | 2 | г. Короча, ул. Дорошенко, 17 | 6 651 849,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 318,00 | 2 137 134,00 | 3 028 700,00 | 858 487,00 | 292 982,11 | 133 228,67 | Ноябрь 2022 |
| 206 | 3 | г. Короча, ул. Дорошенко, 21а | 10 352 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 471,00 | 3 164 672,00 | 4 585 990,00 | 1 060 899,00 | 315 476,32 | 210 298,48 | Ноябрь 2022 |
| 207 | 4 | г. Короча, ул. Дорошенко, 21б | 10 415 410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 042,00 | 3 185 183,00 | 4 577 502,00 | 1 060 899,00 | 315 167,78 | 211 616,60 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Красногвардейскому району: | | | 15 790 428,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 560,00 | 3 630 000,56 | 8 476 923,20 | 2 121 798,00 | 536 553,26 | 319 593,63 | X |
| 208 | 1 | с. Никитовка, ул. Калинина, 24 | 5 891 508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 950,00 | 1 289 262,50 | 2 843 538,32 | 1 060 899,00 | 267 016,62 | 117 842,31 | Ноябрь 2022 |
| 209 | 2 | с. Никитовка, ул. Советская, 11 | 9 898 919,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 610,00 | 2 340 738,06 | 5 633 384,88 | 1 060 899,00 | 269 536,64 | 201 751,32 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Краснояружскому району: | | | 51 851 924,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 292,87 | 12 387 197,45 | 32 388 304,11 | 1 965 992,00 | 1 031 364,04 | 1 064 773,83 | X |
| 210 | 1 | п. Красная Яруга, ул. Центральная, 87 | 34 458 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 735,84 | 6 657 210,90 | 23 752 802,56 | 905 093,00 | 605 251,76 | 709 278,23 | Ноябрь 2022 |
| 211 | 2 | п. Красная Яруга, ул. Полевая, 18а | 17 393 552,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 557,03 | 5 729 986,55 | 8 635 501,55 | 1 060 899,00 | 426 112,28 | 355 495,60 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Новооскольскому городскому округу: | | | 73 740 332,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 148 549,85 | 24 270 104,48 | 33 652 388,00 | 6 616 645,00 | 2 561 328,83 | 1 491 316,51 | X |
| 212 | 1 | г. Новый Оскол, ул. Кирзаводская, 3/1 | 7 733 328,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 040,25 | 2 675 316,24 | 3 253 047,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 162 025,87 | Ноябрь 2022 |
| 213 | 2 | г. Новый Оскол, пер. Павлова, 9 | 6 330 038,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 085,00 | 2 055 397,14 | 2 295 655,00 | 1 060 899,00 | 241 435,70 | 127 566,17 | Ноябрь 2022 |
| 214 | 3 | с. Великомихайловка, ул. Каховка, 62 | 4 046 522,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 498,30 | 1 044 381,20 | 2 466 300,00 | 0,00 | 143 569,72 | 81 773,24 | Ноябрь 2022 |
| 215 | 4 | г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 2 | 8 028 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 411,39 | 3 097 656,20 | 3 125 408,00 | 858 487,00 | 334 253,36 | 161 205,40 | Ноябрь 2022 |
| 216 | 5 | г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 2/1 | 7 411 868,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 458,30 | 2 541 352,60 | 3 085 533,00 | 858 487,00 | 326 589,31 | 148 448,18 | Ноябрь 2022 |
| 217 | 6 | г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 2/3 | 7 540 434,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 161,90 | 2 377 645,40 | 3 246 185,00 | 858 487,00 | 333 968,36 | 150 987,26 | Ноябрь 2022 |
| 218 | 7 | г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, 2 | 2 898 206,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 973,63 | 699 136,30 | 1 840 995,00 | 0,00 | 116 827,03 | 58 274,45 | Ноябрь 2022 |
| 219 | 8 | г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, 4 | 6 067 316,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 733,45 | 1 353 199,60 | 3 139 110,00 | 858 487,00 | 230 495,75 | 122 290,94 | Ноябрь 2022 |
| 220 | 9 | г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, 6 | 5 368 815,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 656,33 | 1 361 222,00 | 3 305 360,00 | 0,00 | 144 111,40 | 109 466,10 | Ноябрь 2022 |
| 221 | 10 | г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, 8 | 5 076 019,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 813,40 | 1 316 734,60 | 3 094 427,00 | 0,00 | 153 918,24 | 103 126,07 | Ноябрь 2022 |
| 222 | 11 | г. Новый Оскол, ул. Островского, 67 | 4 784 367,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 368,70 | 1 218 266,80 | 2 918 640,00 | 0,00 | 161 229,97 | 96 862,30 | Ноябрь 2022 |
| 223 | 12 | г. Новый Оскол, ул. Славы, 45 | 3 248 871,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 150,00 | 982 761,80 | 1 881 728,00 | 0,00 | 119 669,57 | 65 561,89 | Ноябрь 2022 |
| 224 | 13 | г. Новый Оскол, ул. Успенская, 45 | 5 206 121,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 199,20 | 3 547 034,60 | 0,00 | 1 060 899,00 | 255 260,42 | 103 728,64 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Прохоровскому району: | | | 42 859 135,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714 356,10 | 9 064 546,30 | 24 018 052,00 | 3 182 697,00 | 1 002 519,85 | 876 964,54 | X |
| 225 | 1 | пгт Прохоровка, ул. Л.Толстого, 3 | 6 379 970,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 351,20 | 852 874,50 | 4 534 784,00 | 0,00 | 215 811,80 | 129 149,21 | Ноябрь 2022 |
| 226 | 2 | пгт Прохоровка, ул. Первомайская, 76а | 7 189 437,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 952,60 | 1 645 854,60 | 5 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 630,47 | Ноябрь 2022 |
| 227 | 3 | пгт Прохоровка, ул. Советская, 334 | 4 902 661,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 465,30 | 861 209,20 | 3 173 268,00 | 0,00 | 0,00 | 102 718,77 | Ноябрь 2022 |
| 228 | 4 | с. Береговое-Первое, ул. Заводская, 1 | 8 131 091,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 529,00 | 1 901 536,00 | 3 654 000,00 | 1 060 899,00 | 264 305,54 | 164 822,03 | Ноябрь 2022 |
| 229 | 5 | с. Береговое-Первое, ул. Заводская, 2 | 8 125 267,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 529,00 | 1 901 536,00 | 3 654 000,00 | 1 060 899,00 | 258 481,04 | 164 822,03 | Ноябрь 2022 |
| 230 | 6 | с. Береговое-Первое, ул. Заводская, 3 | 8 130 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 529,00 | 1 901 536,00 | 3 654 000,00 | 1 060 899,00 | 263 921,47 | 164 822,03 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Ракитянскому району: | | | 69 053 905,12 | 1 692 867,00 | 1 162 017,00 | 1 206 100,40 | 0,00 | 12 788 162,68 | 1 327 028,16 | 28 233 708,18 | 15 767 672,56 | 4 292 435,00 | 1 161 456,34 | 1 422 457,80 | X |
| 231 | 1 | п. Ракитное, ул. Пролетарская, 44 | 7 315 503,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 318,80 | 2 059 715,52 | 4 005 710,10 | 858 487,00 | 0,00 | 153 271,75 | Ноябрь 2022 |
| 232 | 2 | п. Ракитное, ул. Федутенко, 28 | 5 219 635,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 836,40 | 1 001 998,60 | 2 761 050,60 | 858 487,00 | 234 822,90 | 104 439,97 | Ноябрь 2022 |
| 233 | 3 | п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 24 | 4 769 144,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 577,20 | 796 303,53 | 2 524 793,94 | 858 487,00 | 257 455,90 | 94 527,26 | Ноябрь 2022 |
| 234 | 4 | п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 25 | 4 750 813,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 082,80 | 796 328,73 | 2 524 793,94 | 858 487,00 | 239 604,00 | 94 517,22 | Ноябрь 2022 |
| 235 | 5 | п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 28 | 3 956 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 233,36 | 594 436,82 | 1 997 081,50 | 858 487,00 | 253 766,71 | 77 580,11 | Ноябрь 2022 |
| 236 | 6 | р-н Ракитянский, п. Сумовский, 16 | 3 024 072,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 979,60 | 708 926,06 | 1 954 242,48 | 0,00 | 120 081,05 | 60 843,37 | Ноябрь 2022 |
| 237 | 7 | р-н Ракитянский, п. Пролетарский, ул. Пролетарская, 33 | 3 366 395,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 725,78 | 69 363,95 | Ноябрь 2022 |
| 238 | 8 | р-н Ракитянский, п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 6 | 11 944 976,79 | 517 540,00 | 377 038,20 | 376 501,00 | 0,00 | 3 127 089,24 | 0,00 | 7 296 541,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 266,79 | Ноябрь 2022 |
| 239 | 9 | р-н Ракитянский, п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 7 | 14 625 733,02 | 658 876,60 | 443 102,40 | 459 045,40 | 0,00 | 3 827 482,68 | 0,00 | 8 930 792,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 433,02 | Ноябрь 2022 |
| 240 | 10 | р-н Ракитянский, п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 12 | 10 081 044,36 | 516 450,40 | 341 876,40 | 370 554,00 | 0,00 | 2 592 284,76 | 0,00 | 6 048 664,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 214,36 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Ровеньскому району: | | | 9 689 235,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 640,00 | 697 216,50 | 1 178 222,14 | 3 359 129,40 | 1 060 899,00 | 402 556,92 | 194 571,09 | X |
| 241 | 1 | п. Ровеньки, ул. Ст. Разина, 21 | 3 052 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 764,80 | 59 848,10 | Ноябрь 2022 |
| 242 | 2 | п. Ровеньки, ул. Ст. Разина, 25 | 6 636 982,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 216,50 | 1 178 222,14 | 3 359 129,40 | 1 060 899,00 | 206 792,12 | 134 722,99 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Старооскольскому городскому округу: | | | 495 427 496,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 229 706,56 | 132 647 668,53 | 314 160 865,17 | 17 465 029,00 | 10 769 857,64 | 10 154 369,97 | X |
| 243 | 1 | г. Старый Оскол, мкр Интернациональный, 34 | 43 137 249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 470,00 | 15 627 334,00 | 25 083 650,00 | 0,00 | 0,00 | 903 795,92 | Ноябрь 2022 |
| 244 | 2 | г. Старый Оскол, мкр Приборостроитель, 17 | 18 281 123,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 296,00 | 12 567 808,00 | 0,00 | 0,00 | 383 019,43 | Ноябрь 2022 |
| 245 | 3 | г. Старый Оскол, мкр Приборостроитель, 18а | 13 761 554,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 483,35 | 9 391 744,00 | 0,00 | 0,00 | 288 327,07 | Ноябрь 2022 |
| 246 | 4 | г. Старый Оскол, мкр Буденного, 6 | 43 071 035,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 870,80 | 10 099 574,40 | 27 903 453,18 | 2 222 678,00 | 790 615,66 | 885 843,93 | Ноябрь 2022 |
| 247 | 5 | г. Старый Оскол, мкр Буденного, 6а | 20 628 240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 319,28 | 4 658 716,00 | 13 479 850,00 | 905 093,00 | 651 721,87 | 418 540,74 | Ноябрь 2022 |
| 248 | 6 | г. Старый Оскол, мкр Буденного, 7 | 28 406 933,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 026,95 | 6 459 317,35 | 19 174 858,59 | 905 093,00 | 746 098,31 | 579 539,73 | Ноябрь 2022 |
| 249 | 7 | г. Старый Оскол, мкр Буденного, 8 | 40 067 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 296,00 | 10 867 802,73 | 25 635 288,00 | 1 111 339,00 | 825 896,88 | 822 182,13 | Ноябрь 2022 |
| 250 | 8 | г. Старый Оскол, мкр Буденного, 9 | 47 803 262,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 662 932,80 | 32 159 500,00 | 1 111 339,00 | 886 507,72 | 982 982,72 | Ноябрь 2022 |
| 251 | 9 | г. Старый Оскол, мкр Весенний, 14 | 47 646 652,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 646,60 | 13 310 124,80 | 29 931 278,00 | 1 111 339,00 | 920 269,68 | 978 994,11 | Ноябрь 2022 |
| 252 | 10 | г. Старый Оскол, мкр Весенний, 15 | 13 152 258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 503,80 | 3 101 002,40 | 7 702 400,00 | 1 111 339,00 | 652 115,11 | 261 898,45 | Ноябрь 2022 |
| 253 | 11 | г. Старый Оскол, мкр Весенний, 16 | 13 172 407,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 503,80 | 3 101 002,40 | 7 721 657,60 | 1 111 339,00 | 652 593,97 | 262 310,56 | Ноябрь 2022 |
| 254 | 12 | г. Старый Оскол, мкр Весенний, 17 | 13 171 477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 503,80 | 3 101 002,40 | 7 721 657,60 | 1 111 339,00 | 651 664,52 | 262 310,56 | Ноябрь 2022 |
| 255 | 13 | г. Старый Оскол, мкр Весенний, 18 | 31 015 141,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 033,40 | 8 072 781,80 | 19 553 410,40 | 1 111 339,00 | 744 354,11 | 634 222,48 | Ноябрь 2022 |
| 256 | 14 | г. Старый Оскол, мкр Весенний, 20 | 38 273 418,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 632,60 | 10 626 343,70 | 23 833 420,80 | 1 111 339,00 | 833 249,52 | 784 432,75 | Ноябрь 2022 |
| 257 | 15 | г. Старый Оскол, мкр Жукова, 18 | 27 457 771,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 334,00 | 6 798 514,00 | 17 885 808,00 | 858 487,00 | 839 941,70 | 557 687,06 | Ноябрь 2022 |
| 258 | 16 | г. Старый Оскол, мкр Жукова, 29 | 20 191 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 491,00 | 4 607 057,00 | 13 632 000,00 | 905 093,00 | 514 677,73 | 412 263,32 | Ноябрь 2022 |
| 259 | 17 | г. Старый Оскол, мкр Интернациональный, 15 | 13 936 716,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 074,53 | 2 300 313,00 | 9 157 685,00 | 1 060 899,00 | 445 073,47 | 282 671,99 | Ноябрь 2022 |
| 260 | 18 | г. Старый Оскол, ул. Урицкого, 10/63 | 22 252 864,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 842 070,40 | 11 625 396,00 | 1 716 974,00 | 615 077,39 | 453 347,02 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Чернянскому району: | | | 76 941 882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 963,26 | 23 642 733,48 | 44 362 251,50 | 1 060 899,00 | 1 294 090,24 | 1 584 944,92 | X |
| 261 | 1 | п. Чернянка, ул. Ленина, 102 | 20 541 341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 193,00 | 7 287 099,00 | 9 895 889,00 | 1 060 899,00 | 564 718,49 | 418 542,91 | Ноябрь 2022 |
| 262 | 2 | п. Чернянка, ул. Ленина, 104 | 20 171 082,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 620,00 | 7 801 144,00 | 10 448 701,00 | 0,00 | 0,00 | 422 617,15 | Ноябрь 2022 |
| 263 | 3 | п. Чернянка, пер. Маринченко, 1 | 2 439 752,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 898,00 | 1 757 475,00 | 0,00 | 110 579,77 | 48 799,98 | Ноябрь 2022 |
| 264 | 4 | с. Ездочное, ул. Центральная, 2 | 6 462 823,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 416,00 | 1 616 664,80 | 4 326 336,00 | 0,00 | 0,00 | 135 406,72 | Ноябрь 2022 |
| 265 | 5 | п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, 7 | 9 651 519,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 144,00 | 2 269 642,00 | 6 399 155,00 | 0,00 | 310 876,48 | 195 701,74 | Ноябрь 2022 |
| 266 | 6 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 26 | 5 268 482,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 255,74 | 1 193 758,48 | 3 509 050,00 | 0,00 | 154 267,48 | 107 151,17 | Ноябрь 2022 |
| 267 | 7 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 31 | 5 423 099,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 573,52 | 1 244 388,40 | 3 599 085,50 | 0,00 | 153 648,02 | 110 403,61 | Ноябрь 2022 |
| 268 | 8 | р-н Чернянский, с. Ездочное, ул. Центральная, 1 | 6 983 781,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 761,00 | 1 707 138,80 | 4 426 560,00 | 0,00 | 0,00 | 146 321,64 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу: | | | 321 756 759,17 | 1 372 061,15 | 941 809,59 | 977 538,99 | 0,00 | 10 109 480,00 | 7 386 596,99 | 96 227 750,58 | 169 675 955,32 | 19 745 201,00 | 8 762 626,73 | 6 557 738,82 | X |
| 269 | 1 | с. Ржевка, ул. Полевая, 1а | 10 470 672,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 152,00 | 2 079 400,94 | 7 542 679,00 | 0,00 | 160 424,27 | 216 016,56 | Ноябрь 2022 |
| 270 | 2 | г. Шебекино, ул. 50 лет Октября, 4 | 29 245 449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 517,60 | 9 912 038,00 | 16 973 327,98 | 858 487,00 | 506 960,32 | 602 118,33 | Ноябрь 2022 |
| 271 | 3 | г. Шебекино, ул. 50 лет Октября, 6 | 28 007 748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 053,60 | 9 783 724,70 | 15 674 595,40 | 858 487,00 | 504 652,94 | 576 234,82 | Ноябрь 2022 |
| 272 | 4 | г. Шебекино, пер. Б.Хмельницкого, 3/28 | 5 131 317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 841,68 | 673 362,34 | 3 097 252,43 | 858 487,00 | 242 954,81 | 102 419,19 | Ноябрь 2022 |
| 273 | 5 | г. Шебекино, ул. Б.Хмельницкого, 5 | 1 375 620,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 124,00 | 346 807,00 | 0,00 | 858 487,00 | 88 229,26 | 26 972,95 | Ноябрь 2022 |
| 274 | 6 | г. Шебекино, ул. Б.Хмельницкого, 9 | 12 853 806,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 360,50 | 3 120 957,12 | 7 816 102,39 | 858 487,00 | 383 628,96 | 261 270,61 | Ноябрь 2022 |
| 275 | 7 | г. Шебекино, ул. Железнодорожная, 12 | 12 104 059,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 641,25 | 2 582 796,28 | 8 723 288,00 | 0,00 | 312 276,61 | 247 057,13 | Ноябрь 2022 |
| 276 | 8 | г. Шебекино, ул. Крупской, 2 | 7 700 217,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 493,00 | 1 767 631,02 | 4 311 844,00 | 858 487,00 | 274 174,37 | 155 587,74 | Ноябрь 2022 |
| 277 | 9 | г. Шебекино, ул. Крупской, 4 | 7 074 297,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 686,00 | 1 366 628,45 | 4 272 200,00 | 858 487,00 | 237 044,00 | 143 251,63 | Ноябрь 2022 |
| 278 | 10 | г. Шебекино, ул. Ленина, 13 | 12 353 866,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 144,00 | 1 969 493,40 | 8 702 960,00 | 858 487,00 | 256 318,22 | 253 463,41 | Ноябрь 2022 |
| 279 | 11 | г. Шебекино, ул. Ленина, 31 | 9 489 906,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 648,00 | 1 511 736,60 | 6 436 248,00 | 858 487,00 | 220 578,90 | 194 207,56 | Ноябрь 2022 |
| 280 | 12 | г. Шебекино, ул. Ленина, 33а | 27 121 894,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 712,80 | 9 609 672,40 | 14 999 457,00 | 858 487,00 | 516 131,32 | 557 434,24 | Ноябрь 2022 |
| 281 | 13 | г. Шебекино, ул. Московская, 5 | 28 089 003,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 178,00 | 8 243 483,90 | 17 327 301,92 | 858 487,00 | 515 850,07 | 577 702,65 | Ноябрь 2022 |
| 282 | 14 | г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, 40а | 3 398 818,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 684,88 | 456 851,82 | 2 576 602,65 | 0,00 | 126 111,02 | 68 568,58 | Ноябрь 2022 |
| 283 | 15 | г. Шебекино, ул. Садовая, 1 | 6 173 558,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 288,00 | 1 826 071,28 | 2 923 861,00 | 858 487,00 | 245 652,08 | 124 199,34 | Ноябрь 2022 |
| 284 | 16 | г. Шебекино, ул. Садовая, 9 | 5 957 752,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 480,00 | 1 105 755,00 | 3 413 290,00 | 858 487,00 | 237 900,49 | 119 840,26 | Ноябрь 2022 |
| 285 | 17 | г. Шебекино, ул. Садовая, 13 | 5 424 584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 704,00 | 1 035 366,00 | 2 993 488,01 | 858 487,00 | 225 612,95 | 108 926,96 | Ноябрь 2022 |
| 286 | 18 | г. Шебекино, ул. Свободы, 13 | 5 655 753,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 794,00 | 1 287 195,84 | 3 130 555,09 | 858 487,00 | 246 386,38 | 113 335,08 | Ноябрь 2022 |
| 287 | 19 | г. Шебекино, ул. Свободы, 25 | 5 985 352,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 471,36 | 1 335 776,04 | 3 194 329,49 | 858 487,00 | 245 019,46 | 120 269,37 | Ноябрь 2022 |
| 288 | 20 | г. Шебекино, ул. Свободы, 33 | 18 385 459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 468,00 | 5 958 071,32 | 10 236 535,55 | 858 487,00 | 420 502,56 | 376 395,22 | Ноябрь 2022 |
| 289 | 21 | п. Маслова Пристань, ул. Шумилова, 44 | 5 061 112,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 676,64 | 104 955,87 | Ноябрь 2022 |
| 290 | 22 | с. Ржевка, ул. Ленина, 51 | 6 587 586,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 906,64 | 1 243 834,14 | 3 880 876,95 | 858 487,00 | 258 884,71 | 132 596,64 | Ноябрь 2022 |
| 291 | 23 | с. Ржевка, ул. Ленина, 53 | 5 788 372,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 490,64 | 1 211 770,55 | 3 141 650,97 | 858 487,00 | 255 040,92 | 115 932,34 | Ноябрь 2022 |
| 292 | 24 | с. Ржевка, ул. Ленина, 54 | 5 826 686,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 490,64 | 1 270 794,77 | 3 119 253,24 | 858 487,00 | 255 945,05 | 116 716,15 | Ноябрь 2022 |
| 293 | 25 | с. Ржевка, ул. Совхозная, 19 | 5 735 230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 906,64 | 1 261 985,84 | 3 025 239,81 | 858 487,00 | 261 937,06 | 114 674,45 | Ноябрь 2022 |
| 294 | 26 | с. Ржевка, ул. Совхозная, 20 | 6 291 136,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 897,36 | 1 264 604,84 | 3 578 316,98 | 858 487,00 | 258 435,28 | 126 394,95 | Ноябрь 2022 |
| 295 | 27 | п. Шебекинский, ул. Бельгина, 10 | 4 515 503,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 462,40 | 710 394,00 | 2 462 752,76 | 858 487,00 | 223 482,88 | 89 924,86 | Ноябрь 2022 |
| 296 | 28 | г. Шебекино, ул. Октябрьская, 7 | 30 794 716,42 | 1 372 061,15 | 941 809,59 | 977 538,99 | 0,00 | 5 205 000,00 | 0,00 | 20 587 282,39 | 0,00 | 0,00 | 1 088 633,29 | 622 391,01 | Ноябрь 2022 |
| 297 | 29 | р-н Шебекинский, п. Маслова Пристань, ул. Шумилова, 5 | 9 157 274,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 264,60 | 6 121 946,70 | 0,00 | 142 181,91 | 188 880,92 | Ноябрь 2022 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу: | | | 62 906 235,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 991,40 | 18 257 014,87 | 34 263 186,24 | 3 885 378,00 | 1 976 078,33 | 1 276 586,39 | X |
| 298 | 1 | г. Строитель, ул. 5 Августа, 4 | 22 257 408,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 648,00 | 6 687 604,00 | 12 953 808,00 | 905 093,00 | 467 725,72 | 456 529,47 | Ноябрь 2022 |
| 299 | 2 | г. Строитель, ул. Октябрьская, 6 | 4 439 402,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 554,20 | 1 059 232,24 | 1 900 414,08 | 858 487,00 | 239 725,16 | 87 990,11 | Ноябрь 2022 |
| 300 | 3 | с. Гостищево, ул. Комсомольская, 2 | 5 450 913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 640,70 | 2 538 809,91 | 2 413 034,40 | 0,00 | 140 159,80 | 111 268,98 | Ноябрь 2022 |
| 301 | 4 | с. Дмитриевка, ул. Молодежная, 16 | 3 586 923,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 304,50 | 782 214,72 | 2 270 741,76 | 0,00 | 131 261,14 | 72 401,78 | Ноябрь 2022 |
| 302 | 5 | с. Терновка, ул. Центральная, 7 | 8 532 878,36 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 214,00 | 2 624 939,00 | 3 863 880,00 | 1 060 899,00 | 257 565,02 | 173 381,34 | Ноябрь 2022 |
| 303 | 6 | п. Томаровка, ул. Магистральная, 92а | 12 564 091,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 874,00 | 3 238 077,00 | 7 027 308,00 | 1 060 899,00 | 350 028,91 | 255 904,58 | Ноябрь 2022 |
| 304 | 7 | п. Яковлево, ул. Северная, 8 | 6 074 616,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 756,00 | 1 326 138,00 | 3 834 000,00 | 0,00 | 389 612,58 | 119 110,13 | Ноябрь 2022 |

Приложение N 32

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Перечень

многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий,

расположенных на территории Белгородской области, общее

имущество которых подлежит капитальному ремонту с участием

мер финансовой поддержки, по видам работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A69EFCD46636CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5D9323A79A1A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 22.08.2022 N 496-пп) |  |

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | Ремонт кровли | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Строительный контроль |
| Электроснабжение | Теплоснабжение | Система холодного водоснабжения | Система горячего водоснабжения | Система водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Белгородской области: | | 499 911 556,25 | 62 069 436,44 | 76 244 013,00 | 16 068 761,00 | 18 317 813,00 | 18 023 913,69 | 57 623 129,60 | 9 521 947,36 | 49 348 151,24 | 144 698 410,17 | 24 682 134,00 | 12 977 248,87 | 10 202 069,88 |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | 37 348 592,43 | 3 542 605,20 | 5 231 380,00 | 508 237,00 | 234 720,00 | 574 238,00 | 8 506 336,00 | 1 367 643,60 | 2 612 038,00 | 9 455 955,00 | 3 207 371,00 | 1 353 921,41 | 754 147,22 |
| 1 | г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, 110 | 12 050 900,01 | 1 040 900,00 | 1 348 820,00 | 136 100,00 | 234 720,00 | 191 529,00 | 3 281 712,00 | 310 105,00 | 846 151,88 | 3 479 120,00 | 496 799,00 | 441 711,65 | 243 231,48 |
| 2 | г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, 112 | 13 954 672,18 | 1 387 067,20 | 2 188 100,00 | 114 968,00 | 0,00 | 200 403,00 | 3 190 240,00 | 331 511,00 | 960 655,00 | 3 479 435,00 | 1 355 286,00 | 464 362,94 | 282 644,04 |
| 3 | с. Советское, ул. Мира, 10 | 11 343 020,24 | 1 114 638,00 | 1 694 460,00 | 257 169,00 | 0,00 | 182 306,00 | 2 034 384,00 | 726 027,60 | 805 231,12 | 2 497 400,00 | 1 355 286,00 | 447 846,82 | 228 271,70 |
| Итого по городу Белгороду: | | 84 346 246,71 | 10 277 064,20 | 13 793 700,00 | 1 918 065,00 | 3 292 560,00 | 2 413 110,00 | 6 112 176,00 | 1 071 019,43 | 10 358 557,80 | 28 383 502,67 | 3 048 991,00 | 1 882 485,99 | 1 727 750,62 |
| 4 | г. Белгород, ул. Железнякова, 14 | 40 205 475,21 | 3 326 014,20 | 7 924 160,00 | 770 034,00 | 1 231 542,00 | 973 975,00 | 2 660 496,00 | 575 626,80 | 4 137 131,60 | 14 320 452,67 | 2 552 192,00 | 910 558,18 | 823 292,76 |
| 5 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 133б, корп. 2 | 44 140 771,50 | 6 951 050,00 | 5 869 540,00 | 1 148 031,00 | 2 061 018,00 | 1 439 135,00 | 3 451 680,00 | 495 392,63 | 6 221 426,20 | 14 063 050,00 | 496 799,00 | 971 927,81 | 904 457,86 |
| Итого по Белгородскому району: | | 34 400 699,16 | 1 690 408,00 | 3 341 201,00 | 1 285 076,00 | 0,00 | 1 138 462,00 | 7 631 584,00 | 382 937,00 | 3 003 301,28 | 13 076 410,50 | 1 355 286,00 | 791 873,54 | 704 159,84 |
| 6 | п. Майский, ул. Зеленая, 1 | 4 769 848,87 | 1 262 764,80 | 2 624 094,00 | 354 564,00 | 0,00 | 213 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 415,04 | 95 339,03 |
| 7 | п. Дубовое, ул. Ягодная, 1 | 16 307 157,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546 432,00 | 0,00 | 1 623 381,28 | 9 831 692,00 | 858 487,00 | 107 761,62 | 339 403,83 |
| 8 | с. Беловское, ул. Центральная, 12 | 13 323 692,56 | 427 643,20 | 717 107,00 | 930 512,00 | 0,00 | 924 790,00 | 4 085 152,00 | 382 937,00 | 1 379 920,00 | 3 244 718,50 | 496 799,00 | 464 696,88 | 269 416,98 |
| Итого по Борисовскому району: | | 11 890 928,29 | 1 084 426,00 | 127 260,00 | 403 470,00 | 0,00 | 955 837,00 | 3 532 584,00 | 715 099,96 | 1 217 667,60 | 3 195 840,00 | 0,00 | 418 374,98 | 240 368,75 |
| 9 | п. Борисовка, ул. Первомайская, 16 | 308 197,24 | 0,00 | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | 174 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457,24 |
| 10 | Грузское, ул. Центральная, 30 | 11 582 731,05 | 1 084 426,00 | 0,00 | 403 470,00 | 0,00 | 781 357,00 | 3 532 584,00 | 715 099,96 | 1 217 667,60 | 3 195 840,00 | 0,00 | 418 374,98 | 233 911,51 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | 23 831 676,99 | 1 566 092,76 | 4 993 880,00 | 956 989,00 | 0,00 | 1 060 034,00 | 2 640 160,00 | 428 513,80 | 1 898 859,60 | 7 664 605,00 | 1 355 286,00 | 784 378,24 | 482 878,59 |
| 11 | г. Валуйки, ул. Космонавтов, 9 | 23 831 676,99 | 1 566 092,76 | 4 993 880,00 | 956 989,00 | 0,00 | 1 060 034,00 | 2 640 160,00 | 428 513,80 | 1 898 859,60 | 7 664 605,00 | 1 355 286,00 | 784 378,24 | 482 878,59 |
| Итого по Волоконовскому району: | | 23 495 988,13 | 2 521 218,00 | 2 431 170,00 | 569 860,00 | 0,00 | 561 943,00 | 5 497 752,00 | 686 624,30 | 2 301 526,82 | 7 467 016,00 | 496 799,00 | 479 853,35 | 482 225,66 |
| 12 | п. Волоконовка, ул. Чехова, 95 | 5 813 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 128,00 | 345 667,50 | 709 267,02 | 2 569 186,00 | 0,00 | 108 812,46 | 119 524,32 |
| 13 | п. Волоконовка, ул. Советская, 2 | 17 682 402,83 | 2 521 218,00 | 2 431 170,00 | 569 860,00 | 0,00 | 561 943,00 | 3 536 624,00 | 340 956,80 | 1 592 259,80 | 4 897 830,00 | 496 799,00 | 371 040,89 | 362 701,34 |
| Итого по Губкинскому городскому округу: | | 55 617 066,20 | 5 869 997,28 | 8 568 760,00 | 2 089 788,00 | 2 148 004,00 | 2 404 303,69 | 3 934 864,00 | 851 499,11 | 4 974 867,92 | 15 910 320,00 | 6 165 283,00 | 1 566 940,70 | 1 132 438,50 |
| 14 | п. Троицкий, ул. Центральная, 7 | 26 236 574,15 | 2 958 186,36 | 4 284 380,00 | 644 650,00 | 654 010,00 | 733 262,00 | 1 985 592,00 | 500 394,20 | 2 492 735,32 | 8 108 595,00 | 2 552 192,00 | 789 417,74 | 533 159,53 |
| 15 | г. Губкин, ул. Раевского, 1 | 25 605 789,16 | 2 911 810,92 | 4 284 380,00 | 606 877,00 | 655 733,00 | 712 846,00 | 1 949 272,00 | 351 104,91 | 2 482 132,60 | 7 801 725,00 | 2 552 192,00 | 777 522,96 | 520 192,77 |
| 16 | г. Губкин, ул. Фрунзе, 12б | 3 774 702,89 | 0,00 | 0,00 | 838 261,00 | 838 261,00 | 958 195,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 79 086,20 |
| Итого по Краснояружскому району: | | 28 289 719,52 | 2 880 947,60 | 3 006 440,00 | 578 425,00 | 0,00 | 747 356,00 | 4 762 977,60 | 1 539 944,24 | 4 500 260,40 | 7 307 061,00 | 1 355 286,00 | 971 394,10 | 572 363,58 |
| 17 | г. Бирюч, ул. Вознесенская, 10 | 7 696 589,88 | 939 574,00 | 70 700,00 | 34 025,00 | 0,00 | 25 346,00 | 1 817 544,00 | 227 600,00 | 665 737,80 | 2 010 765,00 | 1 355 286,00 | 397 075,32 | 152 936,76 |
| 18 | п. Красная Яруга, ул. Садовая, 10 | 20 593 129,64 | 1 941 373,60 | 2 935 740,00 | 544 400,00 | 0,00 | 722 010,00 | 2 945 433,60 | 1 312 344,24 | 3 834 522,60 | 5 296 296,00 | 0,00 | 574 318,78 | 419 426,82 |
| Итого по Прохоровскому району: | | 13 199 641,03 | 1 189 255,60 | 2 508 780,00 | 256 100,00 | 0,00 | 307 439,00 | 3 496 528,00 | 327 175,00 | 1 118 799,18 | 3 315 065,00 | 0,00 | 412 589,62 | 267 909,63 |
| 19 | Прохоровка, Первомайская ул., 74 | 13 199 641,03 | 1 189 255,60 | 2 508 780,00 | 256 100,00 | 0,00 | 307 439,00 | 3 496 528,00 | 327 175,00 | 1 118 799,18 | 3 315 065,00 | 0,00 | 412 589,62 | 267 909,63 |
| Итого по Ракитянскому району: | | 10 990 366,59 | 2 350 055,64 | 3 851 980,00 | 689 267,00 | 1 289 523,00 | 804 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 286,00 | 428 243,20 | 221 293,75 |
| 20 | п. Пролетарский, ул. Ватутина, 9 | 10 990 366,59 | 2 350 055,64 | 3 851 980,00 | 689 267,00 | 1 289 523,00 | 804 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 286,00 | 428 243,20 | 221 293,75 |
| Итого по Старооскольскому городскому округу: | | 126 232 724,02 | 23 600 312,92 | 17 922 438,00 | 5 711 136,00 | 9 855 470,00 | 5 636 301,00 | 7 495 032,00 | 1 055 229,48 | 11 203 699,74 | 34 138 592,00 | 4 695 900,00 | 2 322 490,90 | 2 596 121,98 |
| 21 | г. Старый Оскол, мкр Интернациональный, 27 | 39 610 883,06 | 4 895 640,16 | 5 926 230,00 | 991 366,00 | 1 143 670,00 | 1 212 355,00 | 3 441 528,00 | 465 627,84 | 5 475 142,00 | 12 043 752,00 | 2 281 632,00 | 923 373,48 | 810 566,58 |
| 22 | г. Старый Оскол, мкр Молодогвардеец, 1 | 86 621 840,96 | 18 704 672,76 | 11 996 208,00 | 4 719 770,00 | 8 711 800,00 | 4 423 946,00 | 4 053 504,00 | 589 601,64 | 5 728 557,74 | 22 094 840,00 | 2 414 268,00 | 1 399 117,42 | 1 785 555,40 |
| Итого по Чернянскому району: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 26 - перенос на 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 31 - перенос на 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу: | | 24 743 359,61 | 2 718 923,04 | 4 421 820,00 | 509 293,00 | 922 556,00 | 672 117,00 | 2 077 776,00 | 805 056,60 | 3 693 660,40 | 7 627 755,00 | 0,00 | 792 594,89 | 501 807,68 |
| 23 | г. Шебекино, пл. Горяинова, 3 | 24 743 359,61 | 2 718 923,04 | 4 421 820,00 | 509 293,00 | 922 556,00 | 672 117,00 | 2 077 776,00 | 805 056,60 | 3 693 660,40 | 7 627 755,00 | 0,00 | 792 594,89 | 501 807,68 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу: | | 25 524 547,57 | 2 778 130,20 | 6 045 204,00 | 593 055,00 | 574 980,00 | 748 055,00 | 1 935 360,00 | 291 204,84 | 2 464 912,50 | 7 156 288,00 | 1 646 646,00 | 772 107,95 | 518 604,08 |
| 24 | г. Строитель, ул. Кривошеина, 3 | 25 524 547,57 | 2 778 130,20 | 6 045 204,00 | 593 055,00 | 574 980,00 | 748 055,00 | 1 935 360,00 | 291 204,84 | 2 464 912,50 | 7 156 288,00 | 1 646 646,00 | 772 107,95 | 518 604,08 |

Приложение N 33

к государственной программе Белгородской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Белгородской области"

Перечень

многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий,

расположенных на территории Белгородской области, места

общего пользования которых подлежат капитальному ремонту

с участием мер финансовой поддержки, по видам работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B981D0ADC0EF717C896F3D9A69EFCD46636CF8A80487F424C4FA8A7D5FBD5D933367AA5A5BB4DECCB903D24061BE28281206037U3M) Правительства Белгородской области  от 22.08.2022 N 496-пп) |  |

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Общестроительные работы | Строительный контроль |
| Электроснабжение | Теплоснабжение | Система холодного водоснабжения | Система горячего водоснабжения | Система водоотведения | Вентиляция | Пожарная сигнализация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | | 500 088 443,75 | 35 756 233,01 | 3 573 353,15 | 12 770 693,50 | 3 140 470,14 | 13 710 571,58 | 1 378 985,20 | 4 578 699,60 | 414 701 767,02 | 10 477 670,55 |
| Итого по Алексеевскому городскому округу: | | 7 395 348,64 | 126 016,80 | 0,00 | 423 471,60 | 0,00 | 483 472,80 | 0,00 | 0,00 | 6 207 442,80 | 154 944,64 |
| 1 | г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, 110 | 3 170 294,86 | 69 277,20 |  | 215 742,00 |  | 217 611,60 |  |  | 2 601 241,20 | 66 422,86 |
| 2 | г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, 112 | 4 225 053,78 | 56 739,60 |  | 207 729,60 |  | 265 861,20 |  |  | 3 606 201,60 | 88 521,78 |
| Итого по городу Белгороду: | | 117 111 632,99 | 3 033 643,20 | 0,00 | 2 425 047,60 | 0,00 | 3 784 350,00 | 0,00 | 0,00 | 105 414 912,00 | 2 453 680,19 |
| 3 | г. Белгород, ул. Железнякова, 14 | 56 741 487,74 | 3 033 643,20 |  |  |  | 1 359 302,40 |  |  | 51 159 715,20 | 1 188 826,94 |
| 4 | г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 133б, корп. 2 | 60 370 145,25 |  |  | 2 425 047,60 |  | 2 425 047,60 |  |  | 54 255 196,80 | 1 264 853,25 |
| Итого по Белгородскому району: | | 66 682 103,08 | 7 036 419,60 | 1 951 716,00 | 1 137 753,00 | 2 136 743,40 | 1 679 581,20 | 0,00 | 4 578 699,60 | 46 764 091,20 | 1 397 099,08 |
| 5 | п. Майский, ул. Зеленая, 1 | 8 498 619,98 | 938 966,40 | 619 950,00 | 371 947,20 | 371 947,20 | 312 225,60 |  | 1 373 704,80 | 4 331 818,80 | 178 059,98 |
| 6 | п. Дубовое, ул. Ягодная, 1 | 54 754 214,31 | 4 931 000,40 | 1 286 434,80 | 692 579,40 | 1 764 796,20 | 1 294 129,20 |  | 3 204 994,80 | 40 433 089,20 | 1 147 190,31 |
| 7 | с. Беловское, ул. Центральная, 12 | 3 429 268,79 | 1 166 452,80 | 45 331,20 | 73 226,40 |  | 73 226,40 |  |  | 1 999 183,20 | 71 848,79 |
| Итого по Борисовскому району: | | 18 094 787,38 | 970 896,00 | 0,00 | 325 879,80 | 0,00 | 299 035,80 | 0,00 | 0,00 | 16 119 860,40 | 379 115,38 |
| 8 | п. Борисовка, ул. Первомайская, 16 | 16 064 803,91 | 970 896,00 |  | 325 879,80 |  | 299 035,80 |  |  | 14 132 408,40 | 336 583,91 |
| 9 | с. Грузское, ул. Центральная, 30 | 2 029 983,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1 987 452,00 | 42 531,47 |
| Итого по Валуйскому городскому округу: | | 4 354 461,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 263 228,00 | 91 233,08 |
| 10 | г. Валуйки, ул. Космонавтов, 9 | 4 354 461,08 |  |  |  |  |  |  |  | 4 263 228,00 | 91 233,08 |
| Итого по Волоконовскому району: | | 1 207 548,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 248,40 | 25 300,12 |
| 11 | п. Волоконовка, ул. Чехова, 95 | 686 855,14 |  |  |  |  |  |  |  | 672 464,40 | 14 390,74 |
| 12 | п. Волоконовка, ул. Советская, 2 | 520 693,38 |  |  |  |  |  |  |  | 509 784,00 | 10 909,38 |
| Итого по Губкинскому городскому округу: | | 78 556 619,62 | 1 326 355,78 | 0,00 | 1 745 327,42 | 0,00 | 1 745 327,42 | 674 800,00 | 0,00 | 71 418 919,39 | 1 645 889,62 |
| 13 | п. Троицкий, ул. Центральная, 7 | 40 530 939,45 | 663 177,89 |  | 660 883,00 |  | 660 883,00 | 430 000,00 |  | 37 266 806,11 | 849 189,45 |
| 14 | г. Губкин, ул. Раевского, 1 | 38 025 680,17 | 663 177,89 |  | 1 084 444,42 |  | 1 084 444,42 | 244 800,00 |  | 34 152 113,28 | 796 700,17 |
| Итого по Краснояружскому району: | | 35 574 258,89 | 15 879 744,91 | 0,00 | 3 376 880,03 | 0,00 | 3 376 880,03 | 0,00 | 0,00 | 12 195 415,03 | 745 338,89 |
| 15 | г. Бирюч, ул. Вознесенская, 10 | 876 410,23 | 101 356,43 |  | 50 271,71 |  | 50 271,71 |  |  | 656 148,15 | 18 362,23 |
| 16 | п. Красная Яруга, ул. Садовая, 10 | 34 697 848,66 | 15 778 388,48 |  | 3 326 608,32 |  | 3 326 608,32 |  |  | 11 539 266,88 | 726 976,66 |
| Итого по Прохоровскому району: | | 10 180 240,70 | 1 566 506,40 | 557 577,60 | 229 453,56 | 0,00 | 535 391,64 | 704 185,20 | 0,00 | 6 373 833,60 | 213 292,70 |
| 17 | пгт Прохоровка, ул. Первомайская, 74 | 10 180 240,70 | 1 566 506,40 | 557 577,60 | 229 453,56 |  | 535 391,64 | 704 185,20 |  | 6 373 833,60 | 213 292,70 |
| Итого по Ракитянскому району: | | 2 945 235,50 | 726 015,12 | 329 886,35 | 289 258,96 | 0,00 | 289 258,96 | 0,00 | 0,00 | 1 249 108,61 | 61 707,50 |
| 18 | п. Пролетарский, ул. Ватутина, 9 | 2 945 235,50 | 726 015,12 | 329 886,35 | 289 258,96 |  | 289 258,96 |  |  | 1 249 108,61 | 61 707,50 |
| Итого по Старооскольскому городскому округу: | | 102 447 911,24 | 2 253 391,20 | 734 173,20 | 698 349,60 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 165 546,00 | 2 146 451,24 |
| 19 | г. Старый Оскол, мкр Интернациональный, 27 | 27 945 504,00 | 2 253 391,20 | 734 173,20 | 698 349,60 |  | 450 000,00 |  |  | 23 224 086,00 | 585 504,00 |
| 20 | г. Старый Оскол, мкр Молодогвардеец, 1 | 74 502 407,24 |  |  |  |  |  |  |  | 72 941 460,00 | 1 560 947,24 |
| Итого по Чернянскому району: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 26 (перенос на 2022 г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 31 (перенос на 2022 г.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по Чернянскому району: | | 17 387 976,53 | 0,00 | 0,00 | 582 121,14 | 582 121,14 | 582 121,14 | 0,00 | 0,00 | 15 277 306,59 | 364 306,53 |
| 21 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 26 | 8 776 083,29 |  |  | 311 736,82 | 311 736,82 | 311 736,82 |  |  | 7 656 999,55 | 183 873,29 |
| 22 | п. Чернянка, ул. Пионерская, 31 | 8 611 893,24 |  |  | 270 384,32 | 270 384,32 | 270 384,32 |  |  | 7 620 307,04 | 180 433,24 |
| Итого по Шебекинскому городскому округу: | | 15 146 781,85 | 0,00 | 0,00 | 594 265,20 | 0,00 | 152 299,00 | 0,00 | 0,00 | 14 082 867,80 | 317 349,85 |
| 23 | г. Шебекино, пл. Горяинова, 3 | 15 146 781,85 |  |  | 594 265,20 |  | 152 299,00 |  |  | 14 082 867,80 | 317 349,85 |
| Итого по Яковлевскому городскому округу: | | 23 003 537,73 | 2 837 244,00 | 0,00 | 942 885,60 | 421 605,60 | 332 853,60 | 0,00 | 0,00 | 17 986 987,20 | 481 961,73 |
| 24 | г. Строитель, ул. Кривошеина, 3 | 23 003 537,73 | 2 837 244,00 |  | 942 885,60 | 421 605,60 | 332 853,60 |  |  | 17 986 987,20 | 481 961,73 |